Приложение 2

Информация о строительстве и вводе в эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры

в январе-декабре 2024 года (за счёт бюджетных средств) на территории

*города Искитима Новосибирской области*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Стадия строительства | Дата  ввода объекта | Характеристика  объекта |
| Ремонт сквера в микрорайоне Ложок | Работы окончены. | Дата ввода объекта -28.06.2024 г. | Общая стоимость – **27,5 млн. руб.**  Выполнены работы по устройству детских игровых площадок с качелями и каруселями, спортивных площадок для мини-футбола, волейбола и зоны с уличными тренажёрами. Обустроены пешеходные дорожки из асфальтобетона, установлено освещение и видеонаблюдение, выполнено озеленение. |
| Благоустройство сквера мужества и славы | Работы окончены. | Дата ввода объекта -22.09.2024 г. | Общая стоимость – **8,3 млн. руб.**  Выполнены работы: реставрация дорожек и тротуаров, устройство освещения, установка скамеек и урн, устройство памятника погибшим воинам, создание и обустройство детской игровой площадки, обустройство зон отдыха, устройство ограждения, озеленение, площадка для проведения митингов. |
| Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 8 | Ведутся работы | Срок окончания выполнения работ - 01.03.2025 г. | Общая сметная стоимость – **90,2 млн. руб.**  Запланированы работы по замене кровли, по замене инженерных сетей и коммуникаций, средств безопасности, а также косметический ремонт всех помещений. Кроме того, будет заменена мебель, учебное оборудование, компьютеры. |
| Ремонт автомобильной дороги от трассы Р-256, вдоль Поликлиники № 2, до пр. Юбилейный | Работы окончены | Дата ввода -10.09.2024 г. | Стоимость работ – **140,9 млн. руб.**  протяженность-1,120 км |
| Ремонт автомобильной дороги до жилмассива Западный | Работы окончены | Дата ввода - 03.06.2024 г. | Стоимость работ – **13,8 млн. руб.**  протяженность-0,45 км |
| Ремонт автомобильной дороги от ул. Линейная до ОП «Монолитная» | Работы окончены | Дата ввода - 16.10.2024 г. | Стоимость работ – **14,1 млн. руб.**  протяженность-0,4 км |
| Строительство наружных сетей водоснабжения по ул. Партизанская, Ермака, Дорожная, Уклонная, пер.Уклонный, Авроры, Болотная, Ленинградская, Элеваторная, Западная,Молодёжная,Красноармейская | Ведутся работы | Дата окончания выполнения работ-25.03.2025 | Стоимость работ – **176,7 млн. руб.**  протяженность-9,128 км |
| Строительство водопровода по улицам: Толстого, Карьерная, Набережная, Обская, Омская, Лермонтова, Молдавская в городе Искитиме | Работы окончены | Ввод последнего объекта-сентябрь 2024 г. | Общая стоимость работ – **10,1 млн. руб. Протяжённость** - 2434 м |
| Капитальный ремонт поликлиники под организацию служебного жилья для медработников ( г. Искитим, ул. Центральная, 13) | Работы окончены | Срок окончания выполнения работ по Контракту-15.11.2024 г. | Стоимость работ – **8,7 млн. руб.**  Под 6 служебных квартир для работников искитимской центральной городской больницы будет переоборудована часть помещений в поликлинике №3 микрорайона Ложок. |
| Устройство спортивно-игровой площадки универсального типа (г. Искитим, территория между домами по ул. Пушкина, д.40 и мкр. Центральный, д.23) | Работы окончены | Дата окончания выполнения работ-18.10.2024 г. | Сметная стоимость объекта - **6,3 млн. руб.**  Устройство площадок с резиновым каучуковым травмобезопасным покрытием для занятия баскетболом, волейболом, минифутболом. |