Информация о строительстве и вводе в эксплуатацию  объектов социальной и инженерной инфраструктуры в январе – декабре в 2021 года (за счет средств бюджетов всех уровней) на территории города Искитима Новосибирской области

Таблица 2

| Наименование объекта | Стадия строительства | Дата ввода объекта | Характеристика * введенных объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| Детский сад-ясли «Сибирячек» в м-не Подгорный города Искитима | Введен | 16.08.2021 г | 3-этажное здание с подвальным помещением на 320 мест S= 5832 м2 Земельный участок площадью 15019 м2 Общая сумма ассигнований из областного бюджета, предусмотренные Законом Новосибирской области от 25.12.2019 N 454-ОЗ "Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"- 323,8 млн. руб. (в 2021 году освоено 228,5 млн. руб.) - увеличение обеспеченности детей местами в детских дошкольных учреждениях; - создание новых рабочих мест |
| Центр Амбулаторной Онкологической Помощи (ЦАОП) в г. Искитиме | Введен | февраль 2021 г. | ЦАОП создан как структурное подразделение больницы для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи. Его основными задачами являются -диагностика и лечение онкологических пациентов, полное обследование пациента при подозрении на наличие злокачественного новообразования, еще до его направления в онкодиспансер. ЦАОП оснащён аппаратами МСКТ и МРТ. Общая сметная стоимость – 45,6 млн. руб. На базе центра развернуты 5 коек дневного стационара для проведения химиотерапевтического лечения пациентов со злокачественными новообразованиями и организован травматологический центр второго уровня. |
| Реконструкция парка в микрорайоне Южный г. Искитима | Введен | ноябрь 2021 | S≈ 6 га Общая сметная стоимость – 49,652 млн. руб. Для выполнения 2 –го этапа (2021 год) заключено 10 контрактов на выполнение работ на сумму 23,2 млн. руб. -повышение качества жизни населения (зоны: спортивная, игровые, для выгула собак, велодорожка, прогулочная зона, зоны отдыха, лавочки, цветники, парковка, туалет. Часть центральных аллей, ведущих от микрорайона к трассе, выполнена в брусчатке). |
| Благоустройство ремонт парка в Индустриальном микрорайоне г. Искитима НСО | Ведется | - | Заключено 5 контрактов на сумму 26,406 млн. руб -повышение качества жизни населения (устройство дорожек и площадок для отдыха, устройство площадок детских и для выгула собак, сети электроснабжения, монтаж системы видеонаблюдения , устройство площадок спортивных) |
| Специализированные спортивные площадки с оборудованием для сдачи норм ГТО при школах № 2; № 6; №10 | Введен | июнь 2021 | На каждой площадке расположены 11 единиц спортинвентаря: тренажеры, турники, место с разметкой для прыжков в длину и др., а также оснащены площадки профессиональным покрытием. Общая стоимость -1,7 млн. руб. ( за счет фонда депутатов Законодательного собрания НСО) |
| Капитальный ремонт спортивного зала МАОУ ДО «ДЮСША» | Введен | Срок завершения работ декабрь 2021 | Полностью заменены покрытие пола, системы отопления и освещения, отремонтированы раздевалки и все подсобные помещения. Стоимость проекта – 10,0 млн.руб. - укрепление материально-технической базы, - повышение доступности для занятий физической культурой и спортом, |
| Водоотводный канал в городе Искитиме | Введен | 08.11.2021 | Протяженность-714м. Общая сметная стоимость – 24,2 млн. руб. (заключен муниципальный контракт от 03.06.2020 г (в редакции дополнительного соглашения №4 от 27.11.2020г) на выполнение работ на сумму 22,8 млн. руб.) -повышение качества жизни населения (снижение риска подтопления жилых домов паводковыми водами) |
| Водопровод по улицам: Партизанская, Равнинная, Низинная, Озерная, Неглинная, Совхозная в городе Искитиме | Введен | 24.12.2021 | Протяженность - 2045 м Стоимость работ по контракту-14,4 млн.руб. (заключен муниципальный контракт от 03.09.2021 г.) -повышение качества жизни населения (централизованное обеспечение жителей города питьевой водой) |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Революции (от съезда с ул. Коротеева до ул. Набережная) | Введен | Срок завершения работ 09.08. 2021 г. | Протяженность - 646 м Общая стоимость работ по контракту – 8,8 млн. руб. -обеспечение безопасности дорожного движения; - повышение качества жизни населения |
| Ремонт автомобильной дороги по ул.Вокзальная | Введен | Срок завершения работ 18.10.2021 | Протяженность - 300 м Общая стоимость работ по контракту – 4,3 млн. руб. -обеспечение безопасности дорожного движения; - повышение качества жизни населения |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная в г. Искитим 1 этап | Введен | Срок завершения работ 26.11.2021 | Протяженность - 1,835 км Общая стоимость работ по контракту – 139 млн. руб. -обеспечение безопасности дорожного движения; - повышение качества жизни населения |
| # Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Линейная | Введен | Срок завершения работ 15.12.2021г. | Протяженность - 2,638 км Общая стоимость работ по контракту – 99,9 млн. руб. -обеспечение безопасности дорожного движения; - повышение качества жизни населения |
| # Обустройство внутридомовых территорий по программе «Комфортная городская среда» | Введен | июль-сентябрь 2021г. | Общая стоимость запланированных работ в 2021 году- 10,6 млн. руб. Обустроены 4 дворовые территории (ул. Комсомольская,13 (1 этап); мкр. Южный, д. 32, мкр. Индустриальный, д. 53 (1 этап) и д.33а (1 этап) -повышение качества жизни населения |

*Информация должна содержать наименование объекта (с указанием населенного пункта), мощность объекта, количество введенных мест, площадь вводимого объекта, стоимость объекта (млн. руб.), планируемая годовая выручка и др. важные характеристики.