Приложение 2

Информация о строительстве и вводе в эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры

в январе-декабре 2023 года (за счет бюджетных средств) на территории

*города Искитима Новосибирской области*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Стадия строительства | Дата  ввода объекта | Характеристика  объекта |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Юбилейная (2 этап) | Введен | Ввод объекта 30.09.2023 | Общая стоимость СМР– **70,9 млн. руб.** Протяженность-**0,4315 км**  Выполнен демонтаж перильного ограждения, бордюров и брусчатки тротуаров, проведены работы по устройству нового дорожного бордюрного камня, основания под тротуар для укладки брусчатки, укладка брусчатки, устройство нижнего слоя и верхнего слоя дорожного покрытия S=6193 кв.м., а также работы по восстановлению ливневой канализации, установка светофоров. |
| Ремонт участка автомобильной дороги ул. Советская, расположенный на земельном участке с к/н 54:33:000000:340 | Введен | Ввод объекта  10.10.2023 | Общая стоимость работ – **6,1 млн. руб.;** протяженность- **0,317км** |
| Капитальный ремонт автодороги от ул. Гагарина до полигона бытовых отходов в г. Искитим | Введен | Ввод объекта 30.10.2023 | Общая стоимость работ – **66 млн. руб.;** протяженность- **0,97665 км** |
| Обустройство 4 внутридомовых территорий по программе «Комфортная городская среда» | Введены | Объекты введены в эксплуатацию – июль-сентябрь 2023г. | На данных объектах выполнены работы: асфальтирование дворового проезда; устройство автомобильной парковки; ремонт подходов к подъездам; установка лавочек, урн и газонного ограждения; озеленение на всех территориях и устройство детских игровых площадок в Индустриальном микрорайоне (всего 2 игровых комплекса, 7 игровых форм, 4 спортивных оборудования). Дополнительно в целях благоустройства прилегающей территории к дворовой территории многоквартирного дома №14 мкр. Индустриальный проведен ремонт въезда к дому и благоустройство имеющейся контейнерной площадки.  Общая стоимость работ- **18,7 млн. руб.** |
| Строительство центрального водопровода по улицам: Зеленая, Искитимская, Набережная, Толстого; Революции, Мостовая, Литейная, Кооперативная | Введены | Дата ввода последнего объекта-06.11.2023 г. | Общая стоимость работ – **8,9 млн. руб.** Протяженность - **2904 м** |
| Специализированные спортивные площадки с оборудованием (**3** площадкив школах, **2** – в детских садах, **1** – в сквере м-на «Ложок», **1** – в спорткомплексе «Маяк», **1** – в Центральном м-не). | Введены | Введены объекты в эксплуатацию июнь-сентябрь 2023 | Общая стоимость -**5 млн. руб.** (в том числе за счет фонда депутатов Законодательного собрания НСО).  На каждой площадке расположены спортинвентаря: тренажеры, турники, место с разметкой для прыжков в длину и др., а также оснащены площадки профессиональным покрытием. |
| Реконструкция парка в мкр. Индустриальный г. Искитима | Введен | Объект введен-  16.08.2023 | Общая сметная стоимость – **32 млн. руб.** Выполнены работы по обустройству: дорожек, площадок для отдыха, детских и спортивных  площадок,  места для выгула собак, воркаутом, полосой препятствий и отдельная зона отдыха для людей старшего возраста. |
| Ремонт сквера в микрорайоне Ложок, г. Искитим, м-н Ложок | Ведется  (окончены работы 1 этапа) | Плановая дата объекта полностью-  конец 2024 г. | Общая сметная стоимость – **30 млн. руб.**  По состоянию на 31.12.2023 г. обустроены: две детские игровые площадки (площадью 622,3 м2), спортивная площадка с тренажёрами (площадью 144 м2) (тренажёры будут установлены при проведении работ в 2024г), площадка для спортивных игр (площадью 264 м2). Все игровые и спортивные площадки имеют травмобезопасное резиновое покрытие (Общей площадью 1030 м2). Также выполнены работы по устройству: пешеходных дорожек с асфальтовым покрытием (площадью 1353 м2); освещения пешеходных дорожек (установлено 12 светильников), детских и спортивных площадок (установлено 10 светильников); в зоне активного отдыха установлено видеонаблюдение (установлено 8 видеокамер и 1 видеорегистратор) – (**16 млн. руб.**). |
|  |  |  |  |