Проверка соблюдения законодательства при формировании отчета формы 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» за 2019 год »

Контрольно-счетным органом города Искитима совместно с Искитимской межрайонной прокуратурой в период с  12.05.2020 по 28.05.2020 проведено контрольное мероприятие: «Проверка соблюдения законодательства при формировании отчета формы 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» за 2019 год».

Целью контрольного мероприятия было:

проверка исполнения требований законодательства при заполнении отчетов формы 0503190 по состоянию на 01.01.2020, а также достоверности внесенных в указанные отчеты сведений о понесенных расходах (вложениях) в объекты капитального строительства;

анализ причин прекращения финансирования начатых объектов и оценка принимаемых мер по возобновлению работ или иному способу решения проблемы по конкретным объектам;

проверка правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности отчетности по операциям с бюджетными инвестициями в сфере ЖКХ.

Объектами контрольного мероприятия стали:

Администрация города Искитима Новосибирской области (далее – Администрация);

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» города Искитима Новосибирской области (далее – МКУ «УКС);

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Искитима Новосибирской области (далее – МКУ «Управление ЖКХ»).

В результате проверки установлено:

Отчет по форме 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» формируется в составе годовой бюджетной отчетности в порядке, установленном Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее Инструкция № 191).

В целях обеспечения качественного и достоверного анализа информации о состоянии объектов незавершенного строительства, капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность в соответствии с Методическими рекомендациями по учету объектов незавершенного строительства  проведена инвентаризация объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы бюджетные средства.

Согласно сведениям формы 0503190 на 01.01.2020  общее количество объектов недвижимого имущества ГРБС составляет 72 объекта.

Основная доля объектов недвижимого имущества приходится на жилищное строительство 93 %.

Общая сметная стоимость объектов составила 173 260,5 тыс. руб., кассовые расходы – 173 260,5 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2020 года количество объектов незавершенного строительства, финансируемых за счет бюджетных средств составило 5 объектов   на сумму 19 982,04 тыс. рублей.

Количество объектов, строительство по которым было начато, но не завершено в 2019 году составляет 1 объект «Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов от ГРП-20 и ГРП-37 в г.Искитиме НСО» 1этап ул.Элеваторная. Сметная стоимость объекта 14 836,12 тыс. руб., кассовые расходы – 14 836,12 тыс. руб.

По 4 объектам, строительство которых не началось (балансодержатель МКУ «УКС»), произведены капитальные вложения на сумму 5 145,9 тыс. рублей.

В форме 0503190 присутствует 2 начатых объекта (2013, 2014), работы длительное время по которым не велись, а в 2019 году по данным объектам МКУ «УКС» была проведена «Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту». Затраты по незавершенному строительству по этим объектам состоят только из стоимости проверки достоверности определения сметной стоимости в сумме 48,1 тыс. руб. При этом установлено, что заказчиком ПСД выступал МУП «Водоканал», в настоящее время это - ООО «Водоканал».

В составе объектов незавершенного строительства числится объект «Разведочные работы на подземные воды для резервирования источника питьевого водоснабжения города Искитима Новосибирской области на период чрезвычайной ситуации», который длительное время находится «без движения». Объем вложений по указанному объекту составляет 4 744,5 тыс. руб., что составляет 23,7% в общем объеме капитальных вложений.

Проектно-сметная документация на объект разработана по заказу МКУ «УКС» в 2015 году на сумму 199,6 тыс. руб. В 2017 году проведены гидрогеологические работы с оценкой запасов воды на сумму 4 544,9 тыс. руб., более финансирование объекта не осуществлялось. В настоящее время требуется корректировка проектно-сметной документации, что влечет удорожание объекта строительства, и, соответственно, дополнительное расходование бюджетных средств.

Кроме того, строительство объекта не ведется более шести месяцев, при этом, в нарушение пункта 4 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, МКУ «УКС» их консервация не обеспечена.

В  соответствии с Инструкцией № 191данные в форме 0503190 должны соответствовать данным счета 1 106 11 000 "Вложения в основные средства - недвижимое имущество учреждения".

По данным оборотной ведомости счета 1 106 11 000 МКУ «УЖКХ» вложения осуществлялись в два объекта недвижимого имущества: 				Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов от ГРП-20 и ГРП-37 в г. Искитиме  на сумму 14 836 811,45

Детская площадка по адресу мкр. Южный 1Б г.Искитим на сумму 294 256,80 руб.

В нарушении Инструкции № 191 затраты, отраженные на счете 1 106 11 000 вложенные в строительство детской площадки в сумме 294 256,80 руб. не отражены МКУ «УЖКХ» в форме 0503190, что повлекло не соответствие показателей формы 0503190 с показателями формы 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов», установленных положениями той же Инструкции.

По информации Единой информационной системы в сфере закупок (далее ЕИС) КСО установлено, что в течение 2019 года МКУ «УКС» проводились работы капитального характера по 5 муниципальным контрактам в сквере «Юбилейный:

"Ремонт сквера «Юбилейный» в г.Искитиме Новосибирской области" (установка тренажеров, малых архитектурных форм)-1 850,3 тыс. руб.;

"Ремонт сквера «Юбилейный» в г. Искитиме Новосибирской области" (ремонт стендов)- 525,1 тыс. руб.;

"Ремонт сквера «Юбилейный» в г.Искитиме Новосибирской области" (устройство покрытий площадок и проходов)- 2 878,0 тыс. руб.;

"Ремонт сквера «Юбилейный» в г. Искитиме Новосибирской области" (проходы и площадки из асфальтобетона)- 4 951,3 тыс. руб.;

"Ремонт сквера «Юбилейный» в г.Искитиме Новосибирской области" (площадки и проходы из брусчатки)-5 155,3тыс. руб.

Работы по вышеназванным муниципальным контрактам выполнены в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы", утвержденной Постановлением администрации города Искитима от 18.12.2017 N 2038.

Согласно Адресного перечня на территории сквера «Юбилейный» в г.Искитиме Новосибирской области планируется провести работы капитального характера и осуществить капитальные вложения в основные средства:

реставрация дорожек и тротуаров,

посев газона,

устройство освещения по периметру парка, установка парковых светильников, установка скамеек и урн,

создание и обустройство детской игровой площадки,

создание и обустройство молодежной площадки,

создание и обустройство спортивных площадок,

обустройство зон отдыха, площадки для отдыха,

озеленение, вырубка деревьев,

ремонт фонтана.

Работы проводились на земельном участке (кадастровый номер 54:33:040407:396), общей площадью 39673 м2, находящийся по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, проспект Юбилейный, переданном Администрацией города Искитима в постоянное (бессрочное) пользование МБУ «Парк культуры и отдыха им. И.В. Коротеева города Искитима Новосибирской области», в том числе на объектах недвижимости:

Сквер, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, пр. Юбилейный (кадастровый номер земельного участка: 54:33:040407:396), балансовой стоимостью 769 944,00 руб., остаточной стоимостью 0,00 руб.;

Аллея героям Социалистического труда, расположенная по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, пр. Юбилейный, балансовой стоимостью 586 740,00 руб., остаточной стоимостью 0,00 руб. закрепленных за МБУ «Парк культуры и отдыха им. И.В. Коротеева города Искитима Новосибирской области», на праве оперативного управления.

В соответствии  с п.81,82 СГС "Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора", утвержденного Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 256н в случае передачи объектов учета в оперативное управление проводится обязательная инвентаризация.       МБУ «Парк культуры и отдыха им. И.В. Коротеева города Искитима Новосибирской области» при передаче объектов «Аллея героев социалистического труда» и «Сквер пр. Юбилейный» инвентаризация не проводилась.

МКУ «УКС» был заключен и исполнен муниципальный контракт на ремонт стендов на сумму 525,1 тыс. рублей. При этом по данным Оборотно-сальдовой ведомости (далее - ОСВ) по счету 101.00 "Основные средства" МБУ «Парк культуры и отдыха им. И.В. Коротеева города Искитима Новосибирской области» стенды на балансе бюджетного учреждения по состоянию на 01.01.2019 не числились, при этом и после проведения ремонта по состоянию 01.01.2020 не числятся.

Согласно сведениям из Акта инвентаризации от 27.12.2019 (перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год) на балансе Учреждения информация об объекте «Стенды» сквер «Юбилейный» отсутствует, несмотря на то, что на данном объекте проводились ремонтные работы.

Данный факт свидетельствует, что инвентаризация Учреждением проведена формально, так как не было выявлено фактическое наличие активов, которые не нашли отражение в регистрах бухгалтерского учета.

В результате проведенных работ созданы объекты благоустройства:

Детская площадка (установка тренажеров);

Спортивная площадка (установка тренажеров);

Молодежная площадка ( установка тренажеров);

Детская площадка (устройство покрытий);

Спортивная площадка (устройство покрытий);

Новые проходы из асфальтобетона;

Площадка молодежная;

Площадка для проведения митингов;

Проходы по существующему основанию;

Проходы в т.ч. Главная аллея и центральный круг. Брусчатка.

Информация из Актов выполненных работ и из первичных документов, в том числе копий локальных сметных расчетов, актов формы КС-2 подтверждает, что выполненные работы сквера «Юбилейный» согласно статье 1 "Градостроительного кодекса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 24.04.2020) полностью соответствуют понятию «реконструкция» и «капитальный ремонт» за исключением текущего ремонта стендов.

При планировании бюджетных ассигнований и доведении ЛБО до ГРБС МКУ «УКС» на выполнение работ «Ремонт сквера "Юбилейный" в г.Искитиме Новосибирской области» нарушен Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, установленный Приказом Минфина России от 08.06.2018 N 132н (ред. от 30.12.2019), не верно применен код классификации расходов бюджета.

Все затраты по реализации мероприятий МП "Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы" в 2019 году в сумме 15 758,0 тыс. руб. МКУ «УКС» отнесены на расходы текущего финансового года по подразделу 0503 «Благоустройство».

В нарушении п. 9 ст. 3 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, п. 3 Инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н и СГС "Концептуальные основы", утвержденные приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н МКУ «УКС»  не обеспечило формирование полной и достоверной информации о наличии муниципального имущества, его использовании: вновь созданные материальные ценности (объекты благоустройства) в результате проведения в 2019 году работ капитального характера в сквере «Юбилейный» за счет средств бюджета города Искитима не признаны в бухгалтерском учете в составе основных средств и, соответственно, не внесены сведения об этих объектах в Реестр муниципального имущества города Искитима.

Таким образом, в отчетности Сведения (ф. 0503190) содержится не полная информация, что привело к отсутствию достоверных данных об объемах вложений в объекты недвижимого имущества.

В соответствии с п. 2 ст. 161 БК РФ финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется на основании бюджетной сметы.

МКУ «УКС» не соблюден  порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы МКУ за 2019 год осуществлялся в нарушении Приказа Минфина России от 14.02.2018  N 26н.

Кроме того проверкой установлено, что право оперативного управления  на объекты «Аллея героев социалистического труда» и «Сквер пр. Юбилейный» МБУ «Парк культуры и отдыха им. И.В. Коротеева города Искитима Новосибирской области»  не зарегистрировано в установленном законом порядке, о необходимости регистрации которого указывалось в ходе проверки деятельности МБУ «Парк культуры и отдыха им. И.В.Коротеева» в июне  2019 года.

Непринятие мер по регистрации права оперативного управления на муниципальное имущество нарушает интересы муниципального образования, направленные на его сохранность, надлежащую эксплуатацию и, соответственно, эффективное использование, поскольку в случае недобросовестного использования муниципального имущества муниципальному образованию могут быть причинены убытки.

По результатам контрольного мероприятия внесено три представления: в МКУ «УКС», МК «УЖКХ», МБУ «Парк культуры и отдыха им. И.В. Коротеева», а также даны рекомендации:

Администрации города Искитима:

принять неотложные меры по устранению нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия и недопущению в дальнейшем подобных нарушений:

исправить ошибки в бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений и принять в казну города Искитима вновь созданные в 2018-2019 годах объекты благоустройства сквера «Юбилейный» и «Парка культуры и отдыха им. И.В. Коротеева»;

при подготовке распорядительных документов администрации города Искитима по закреплению оперативного управления недвижимого имущества за муниципальными учреждениями предусматривать указание руководителю учреждения на обязательную регистрацию права оперативного управления недвижимым имуществом в соответствии с ФЗ от 13.07.2015 N218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

внести изменения в Порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в хозяйственном ведении, оперативном управлении муниципальных унитарных предприятий или муниципальных учреждений города Искитима Новосибирской области, утвержденный Решением Совета депутатов г. Искитима от 29.10.2014 N 357 (ред. от 25.05.2016), дополнив положением об изъятии из оперативного управления имущества муниципальных учреждений или в распорядительных документах об изъятии из оперативного управления имущества ссылаться на ГК РФ, а не на решение от 29.10.2014 N 357;

применить меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам, допустившим нарушения.

МБУ «Парк культуры и отдыха им. И.В. Коротеева» города Искитима:

зарегистрировать право оперативного управления на объекты недвижимости, переданные Учреждению по распоряжению администрации города Искитима от 28.09.2018 №668-р в соответствии с ФЗ от 13.07.2015 N218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

актуализировать состав постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов в соответствии с соответствии с п. 34 инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (ред. от 28.12.2018).

МКУ «УКС»:

Разработать Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы МКУ в соответствии с требованиями Приказа Минфина России от 14.02.2018  N 26н;

исправить ошибки в бухгалтерской (финансовой) отчетности учреждения за 2019 год.

В целях  устранения нарушений, выявленных в ходе проверки проводятся следующие мероприятия:

1. МКУ «УКС» организовано проведение инвентаризации имущества, в том числе вновь созданных объектов благоустройства на земельном участке (кадастровый номер 54:33:040407:396), находящимся  по адресу: Новосибирская область, г. Искитиим, пр-кт Юбилейный, с целью принятия объектов к учету, а также исправления ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности учреждения за 2019 год.