|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **Утверждено**  Начальник управления экономического развития администрации города Искитима Новосибирской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Ю. Саенко | |
|  |  | |
| **ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ** | | |
| **Выполнение работ по объекту: «Ремонт парка в микрорайоне "Южный" г. Искитима Новосибирской области»**  **(Благоустройство - устройство покрытий из бетонной плитки)** | | |
| ***для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций*** | | |
| **г. Искитим**  **2020 год** | | |

# РАЗДЕЛ I

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

|  |
| --- |
| **1.Уполномоченный орган** |
| Наименование: Администрация города Искитима Новосибирской области  Место нахождения (почтовый адрес):  633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, 51,  Адрес электронной почты:ded\_iskadm2@mail.ru,  Номер контактного телефона: (38343)2-45-95,  Ответственное должностное лицо: Саенко Ирина Юрьевна.  Ответственное лицо за составление документации: Рогожина Ольга Сергеевна. |
| **2. Заказчик** |
| Наименование: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» города Искитим Новосибирской области (МКУ «УКС» г. Искитима НСО).  **Место нахождения**: 633209, Новосибирская область, город Искитим, ул. Пушкина, 79.  Почтовый адрес: 633209, Новосибирская область, город Искитим, ул. Пушкина, 79.  Ответственное должностное лицо: Дрючин Леонид Константинович – Директор.  Номер контактного телефона 8(383) 43-2-46-98, e-mail: [iskuks@yandex.ru](mailto:iskuks@yandex.ru).  Ответственное (контактное) лицо: Краснощекова Елена Михайловна - начальник сметно-договорного отдела. Номер контактного телефона: 8(383) 43-2-46-92, e-mail: [uks-ek@yandex.ru](mailto:uks-ek@yandex.ru) |
| **3.  Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (оператор электронной площадки)** |
| http://www.rts-tender.ru/. |
| **4.  Наименование и описание объекта закупки** |
| Ремонт парка в микрорайоне "Южный" г. Искитима Новосибирской области» (Благоустройство - устройство покрытий из бетонной плитки).  Описание объекта закупки указано в документации об электронном аукционе (раздел II настоящей документации).  Условия закупки по ремонту парка в микрорайоне "Южный" г. Искитима Новосибирской области» (Благоустройство - устройство покрытий из бетонной плитки) указаны в проекте контракта (раздел III настоящей документации).  Код ОКПД 2: 43.33.10.000- Работы по облицовке полов и стен плитками.  Идентификационный код закупки: 203544600989954460100100080014333244. |
| **5.  Место выполнения работ:** |
| Новосибирская область, г. Искитим, микрорайон Южный (Парк «Южный»). Место предоставления Подрядчиком приёмо-сдаточной документации Заказчику (Формы КС-2, КС-3 и т.д.) по адресу местонахождения Заказчика: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина,79, Офис МКУ «УКС» г. Искитима НСО, первый этаж. |
| **6.  Срок выполнения работ:** |
| Начало выполнения Работ по Контракту – не позднее истечения 5 (пяти) дней с даты заключения Контракта (но не позднее 16 мая 2020г).  Срок окончания выполнения Работ, до истечения которого должен быть передан результат Работ - 31.08.2020 г., в том числе срок окончания учитывает течение срока сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком Работ. |
| **7.  Начальная (максимальная) цена муниципального контракта** |
| 6 774 753 рубля 02 копейки(Шесть миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят три рубля две копейки). |
| **8.  Источник финансирования закупки** |
| Средства бюджета города Искитима Новосибирской области. |
| **9. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта** |
| Указано в разделе IV настоящей документации. |
| **10.  Используемый способ определения поставщика** |
| Аукцион в электронной форме (электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства, предусматривающих проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности). |
| **11. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами** |
| Не установлены. |
| **12.  Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки** |
| **Срок подачи заявок:**  Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о проведении аукциона в единой информационной системе до предусмотренных документацией об электронном аукционе дате и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок.  **Место подачи заявок:**  Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки.  **Порядок подачи заявок:**  Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.  Участник аукциона не вправе подавать заявку на участие в электронном аукционе за три месяца до даты окончания срока своей регистрации в единой информационной системе.  Электронные документы участника аукциона должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона.  Заявка на участие в электронном аукционе должна быть выполнена на русском языке и направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктами 27.1 и 27.2 документации об электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно.  Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.  В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера.  В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона в случае:  1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 статьи 24.1 Закона о контрактной системе;  2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;  3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;  4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений части 9 статьи 24.2 Закона о контрактной системе;  5) наличия в предусмотренном Законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.  Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. |
| **13. Дата и время окончания подачи заявок** |
| 13 марта 2020 г. 06 ч. 00 мин. (время Новосибирское). |
| **14. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок** |
| Не установлено (в соответствии с ч. 10 ст. 67 Закона о контрактной системе). |
| **15. Дата проведения аукциона** |
| 13 марта 2020 г. |
| **16.  Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе** |
| Любой участник электронного аукциона вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки запрос о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе. При этом участник электронного аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе в отношении одного аукциона.  В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника электронного аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.  Дата начала предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе – 04.03.2020 г.  Дата окончания предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе – 10.03.2020 г. в 00 часов 00 минут. |
| **17. Требования, предъявляемые к участникам электронного аукциона и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона.** |
| **17.1.** **Требования, предъявляемые к участникам электронного аукциона:**  1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](consultantplus://offline/ref=29FF614D7E9B4BBE5805FD9EBB5224C4787CD820137C39289DF52375D01E1A5A84173919FD3B6FC7T2PED), [290](consultantplus://offline/ref=29FF614D7E9B4BBE5805FD9EBB5224C4787CD820137C39289DF52375D01E1A5A8417391AFD3FT6P3D), [291](consultantplus://offline/ref=29FF614D7E9B4BBE5805FD9EBB5224C4787CD820137C39289DF52375D01E1A5A8417391AFD3DT6P5D), [291.1](consultantplus://offline/ref=29FF614D7E9B4BBE5805FD9EBB5224C4787CD820137C39289DF52375D01E1A5A8417391AFD32T6P1D) Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](consultantplus://offline/ref=F4A42AD86B23A21E12F54F48AFD035E462CFDDC7A174913DB476BBE221F299ADA5A393D93A1B1BPCD) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;  7) участник закупки не является офшорной компанией;  8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;  9) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.  10) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки:  в соответствии с ч.2 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации участник аукциона должен быть членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства с соблюдением условий, предусмотренных ч.3 ст. 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации:  - выписка из реестра членов саморегулируемой организации по форме, которая утверждена приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 №86 (Срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи).  *Данное требование не применяется к участникам аукциона, указанным в ч.2.1 и ч. 2.2 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.*  **17.2. Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона:**  1) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 1-6 пункта 17.1. извещения об электронном аукционе *(указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки)*  2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным в подпункте 10 пункта 17.1. извещения об электронном аукционе, или копии документов:  - выписка из реестра членов саморегулируемой организации по форме, которая утверждена приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 №86 (срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи). *Документ не требуется для участников аукциона, указанных в ч 2.1 и ч. 2.2 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.* |
| **18. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке.** |
| **Размер обеспечения заявок:** составляет 1% (один процент) начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 67 747 руб. 53 коп. (шестьдесят семь тысяч семьсот сорок семь рублей пятьдесят три копейки).  В случае, если участником закупки является государственное, муниципальное учреждение, то требование об обеспечении подаваемых ими заявок не применяется.  **Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок, а также условия банковской гарантии:**  Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником закупки.  В случае обеспечения заявки на участие в аукционе в виде *денежных средств*, денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации. Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации.  Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения заявки. При этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона о контрактной системе, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки не осуществляется.  В течение одного часа с момента получения от банка указанной информации оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки, за исключением случая наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона о контрактной системе, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения такой заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации от оператора электронной площадки обязан осуществить блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае отсутствия на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения данной заявки, информация о котором направлена оператором электронной площадки, блокирование не осуществляется, о чем банк направляет информацию оператору электронной площадки в течение одного часа с момента получения информации об участнике закупки и о размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки.  В случае предоставления обеспечения заявки на участие в аукционе в виде *банковской гарантии*,банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным в ст. 45 Закона о контрактной системе, и быть выдана банком, соответствующего требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенного в перечень, предусмотренный ч. 1.2 ст. 45 Закона о контрактной системе.  Срок действия банковской гарантии должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Законом о контрактной системе, лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Закона о контрактной системе, банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:  1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Закона о контрактной системе случаях;  2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;  3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;  5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 44 Закона о контрактной системе;  6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.  7) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.  И дополнительные требования, установленные Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":  а) обязательное закрепление в банковской гарантии:  права заказчика в случаях, установленных частью 15 статьи 44 Закона о контрактной системе, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке;  права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;  условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;  [перечня](consultantplus://offline/ref=E255B604E6F9C7967A7A7FD72B639319E3DAD512AB4F85946EBC8F2BDAAFE4908D524FDCD844F035NDZCH) документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";  б) недопустимость включения в банковскую гарантию:  положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, гарантийных обязательств или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);  требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта, гарантийных обязательств;  требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в [перечень](consultantplus://offline/ref=E255B604E6F9C7967A7A7FD72B639319E3DAD512AB4F85946EBC8F2BDAAFE4908D524FDCD844F035NDZCH) документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";  в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.  Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, информация о ней и документы, предусмотренные ч. 9 ст. 45 Закона о контрактной системе должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.  Дополнительные требования к форме банковской гарантии, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации.  *Участник закупки одновременно с подачей заявки на участие в закупке направляет оператору электронной площадки посредством аппаратно-программного комплекса электронной площадки информацию об уникальном номере реестровой записи из реестра банковских гарантий, предусмотренного Законом о контрактной системе.*  Оператор электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения от банка указанной информации при совокупности следующих условий:  1) на специальном счете участника закупки отсутствуют незаблокированные денежные средства в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации;  2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона о контрактной системе, отсутствует информация о банковской гарантии, выданной участнику закупки банком для целей обеспечения заявки. |
| **19. Размер обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению, порядок предоставления такого обеспечения, а также информация о банковском сопровождении контракта. Размер обеспечения гарантийных обязательств, требования к такому обеспечению, порядок предоставления такого обеспечения.** |
| Размер обеспечения исполнения контракта составляет 10 % (десять процентов) от цены контракта.  Порядок предоставления обеспечения, требования к такому обеспечению указаны в проекте контракта (раздел III настоящей документации).  Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.  Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.  Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на три месяца, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.  В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, участник считается уклонившимся от заключения контракта.  В ходе исполнения контракта подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.  В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.  В случае предоставления обеспечения исполнения контракта участником закупки в виде *денежных средств*, денежные средства перечисляются на счет по следующим реквизитам:  *Получатель: УФК по Новосибирской области (МКУ «УКС» г. Искитима НСО л/с 05513D04360).*  *ИНН 5446009899; КПП 544601001, р/счёт 40302810800043000032,*  *Банк получателя: Сибирское ГУ БАНКА РОССИИ Г.НОВОСИБИРСК,*  *БИК 045004001.*  *Назначение платежа: денежные средства для обеспечения исполнения контракта (выполнение работ по объекту: «Ремонт парка в микрорайоне "Южный" г. Искитима Новосибирской области» (Благоустройство - устройство покрытий из бетонной плитки).НДС не облагается.*  В случае предоставления обеспечения исполнения контракта в виде *банковской гарантии* заказчик принимает банковскую гарантию, выданную банком, соответствующего требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенного в перечень, предусмотренный ч. 1.2 ст. 45 Закона о контрактной системе.  Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Законом о контрактной системе, лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Закона о контрактной системе, банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:  1) сумму, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;  2) обязательства принципала, предусмотренные условиями проекта контракта, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;  3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;  5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Закона о контрактной системе;  6) отлагательное условие, предусматривающее заключение контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;  7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;  8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.  И дополнительные требования, установленные Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":  а) обязательное закрепление в банковской гарантии:  права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;  права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;  условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;  [перечня](consultantplus://offline/ref=E255B604E6F9C7967A7A7FD72B639319E3DAD512AB4F85946EBC8F2BDAAFE4908D524FDCD844F035NDZCH) документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";  б) недопустимость включения в банковскую гарантию:  положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, гарантийных обязательств или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);  требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта, гарантийных обязательств;  требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в [перечень](consultantplus://offline/ref=E255B604E6F9C7967A7A7FD72B639319E3DAD512AB4F85946EBC8F2BDAAFE4908D524FDCD844F035NDZCH) документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";  в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.  Основанием для отказа в принятии банковской гарантии является:  1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;  2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Закона о контрактной системе;  3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта.  В случае отказа в принятии банковской гарантии, лицо, предоставившее банковскую гарантию, информируется об этом в письменной форме или в форме электронного документа, с указанием причин, послуживших основанием для отказа, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления банковской гарантии.  Банковская гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные ч. 9 ст. 45 Закона о контрактной системе, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.  Дополнительные требования к форме банковской гарантии, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации.  **Случаи, при которых обеспечение исполнения контракта не предоставляется участником закупки:**  - участник закупки, с которым заключается Контракт, является казенным учреждением.  - в случае предоставления участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 (трех) контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в настоящей документации об электронном аукционе.  **Размер обеспечения гарантийных обязательств, требования к такому обеспечению, порядок предоставления такого обеспечения**  Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 5% (пять процентов) начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 338 737(триста тридцать восемь тысяч семьсот тридцать семь) рублей 65 копеек.  Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.  Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на три месяца, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.  Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.  В случае предоставления обеспечения гарантийных обязательств в виде *денежных средств*, денежные средства перечисляются на счет по следующим реквизитам:  *Получатель: УФК по Новосибирской области (МКУ «УКС» г. Искитима НСО л/с 05513D04360).*  *ИНН 5446009899; КПП 544601001, р/счёт 40302810800043000032,*  *Банк получателя: Сибирское ГУ БАНКА РОССИИ Г.НОВОСИБИРСК,*  *БИК 045004001.*  *Назначение платежа: денежные средства для обеспечения гарантийных обязательств (выполнение работ по объекту: «Ремонт парка в микрорайоне "Южный" г. Искитима Новосибирской области» (Благоустройство - устройство покрытий из бетонной плитки). НДС не облагается.*  В случае предоставления обеспечения гарантийных обязательств в виде *банковской гарантии*, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным в ст. 45 Закона о контрактной системе, и быть выдана банком, соответствующего требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенного в перечень, предусмотренный ч. 1.2 ст. 45 Закона о контрактной системе.  Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Законом о контрактной системе, лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Закона о контрактной системе, банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:  1) сумму, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения гарантийных обязательств принципалом;  2) обязательства принципала, предусмотренные условиями проекта контракта, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;  3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;  5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Закона о контрактной системе;  6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;  7) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.  И дополнительные требования, установленные Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":  а) обязательное закрепление в банковской гарантии:  права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте в соответствии с Законом о контрактной системе;  права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;  условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;  [перечня](consultantplus://offline/ref=E255B604E6F9C7967A7A7FD72B639319E3DAD512AB4F85946EBC8F2BDAAFE4908D524FDCD844F035NDZCH) документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";  б) недопустимость включения в банковскую гарантию:  положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, гарантийных обязательств или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);  требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта, гарантийных обязательств;  требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в [перечень](consultantplus://offline/ref=E255B604E6F9C7967A7A7FD72B639319E3DAD512AB4F85946EBC8F2BDAAFE4908D524FDCD844F035NDZCH) документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";  в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.  Оформление документа о приемке выполненных работ (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) осуществляется заказчиком после предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.  В случае не предоставления подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств либо предоставления с нарушением установленных условий, заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.  **Информация о банковском сопровождении контракта:** не установлено. |
| **20. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя):** |
| Участниками закупки являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. |
| **21. Антидемпинговые меры.** |
| Антидемпинговые меры применяются в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| **22. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)** |
| Российский рубль. |
| **23. Преимущества, предоставляемые заказчиком.** |
| Не установлены. |
| **24. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта** |
| Заказчиком предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения в проекте контракта (раздел III настоящей документации). |
| **25. Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ** |
| Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.  По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем Работ может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы.  Изменение существенных условий Контракта по соглашению сторон допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения Контракта [обеспечивает согласование](consultantplus://offline/ref=5D9666532C047BB25D3DA853710C3BCEF2F97F2F8D2E06C448E0AFA67F182700265EA7ED3A7628955DVDH) новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и объема работы, предусмотренный Контрактом. Сторона муниципального Контракта вправе потребовать от Заказчика (казенного учреждения) возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий муниципального Контракта.  В установленных настоящим пунктом случаях:   * сокращение объема Работы при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=1B82DFCC0589FF7D66650CCC3B3750DEF10586374CA5D1808E2FF987847BBB33D036BF5CD7A7DD7FU2h3H), утвержденной Правительством Российской Федерации и принятие муниципальным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и объема Работы; * принятие муниципальным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и объема работы. |
| **26. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта** |
| **Контрактный управляющий**: Дрючин Леонид Константинович – Директор,  тел. 8(383) 43-2-46-98, e-mail: [iskuks@yandex.ru](mailto:iskuks@yandex.ru).  **Контактное лицо по закупке**: Краснощекова Елена Михайловна – Начальник сметно-договорного отдела, тел. 8(383)43-2-46-92, e-mail: [uks-ek@yandex.ru](mailto:uks-ek@yandex.ru).  В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения с использованием единой информационной системы цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона о контрактной системе, а также включения представленной в соответствии с Законом о контрактной системе информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара, стране происхождения товара), указанной в заявке на участие в аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о аукционе.  В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий.  В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель электронного аукциона одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона о контрактной системе, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона о контрактной системе, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Закона о контрактной системе при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).  В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному заказчиком, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в электронном аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.  В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе и электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона. При этом размещение в единой информационной системе и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона допускается при условии, что победитель аукциона разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона о контрактной системе.  В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке документов, победитель электронного аукциона размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, а также документ и(или) информацию в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона о контрактной системе, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.  В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы.  С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.  Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.  Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации об аукционе, заявке победителя электронного аукциона, по цене, предложенной его победителем.  В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, аукцион проводится на право заключить контракт, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.  Победитель электронного аукциона признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если он не направил в установленные сроки заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона о контрактной системе, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе  В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такого аукциона, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такого аукциона, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта. При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе (в случае установления обеспечения).  Участник электронной процедуры, признанный победителем электронной процедуры в соответствии с вышеуказанным абзацем, вправе подписать проект контракта или разместить протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2 Закона о контрактной системе, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона о контрактной системе, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Закона о контрактной системе и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона о контрактной системе, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона о контрактной системе. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 статьи 83.2 Закона о контрактной системе, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Электронный аукцион признается не состоявшимся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта. |
| **27. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе** |
| Заявка на участие в электронном аукционе должна быть выполнена на русском языке и направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктами 27.1 и 27.2 документации об электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| **27.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:**  27.1.1. согласие участника электронного аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе.  **Инструкция по заполнению первой части заявки:**  Согласие участника электронного аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки.  27.2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:  27.2.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона.  27.2.2 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения.  27.2.3. Декларация о соответствии участника аукциона единым требованиям, установленным в подпунктах 1-6 пункта 17.1 документации об электронном аукционе *(указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).*  27.2.4.Декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или к социально ориентированным некоммерческим организациям, в соответствии с пунктом 20 настоящей документации об электронном аукционе *(указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки)*.  27.2.5. Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным в подпункте 10 пункта 17.1 документации об электронном аукционе, или копии документов:  - выписка из реестра членов саморегулируемой организации по форме, которая утверждена приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 №86 (срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи). ***Документ не требуется для участников аукциона, указанных в ч 2.1 и ч. 2.2 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.***  **Инструкция по заполнению второй части заявки:**  Во второй части заявки участник аукциона должен:  - в произвольной форме указать информацию, предусмотренную пунктом 27.2.1;  - предоставить документ, указанный в пункте 27.2.2, в случае, если требование о необходимости наличия указанного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе (в случае установления такого обеспечения), обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;  - предоставить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки декларацию, указанную в пункте 27.2.3 и 27.2.4;  - предоставить документ, указанный в пункте 27.2.5. |
| **28. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта** |
| Не установлено. |
| **29. Размер аванса.** |
| Размер аванса не установлен. При применении антидемпинговых мер, выплата аванса не допускается. |
| **30. Приложения, которые являются неотъемлемой частью документации об электронном аукционе:** |
| РАЗДЕЛ I «Информационная карта открытого аукциона в электронной форме»;РАЗДЕЛ II «Описание объекта закупки»; РАЗДЕЛ III «Проект контракта»;  РАЗДЕЛ IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта». |

# РАЗДЕЛ II

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**выполнение работ по объекту:**

**«Ремонт парка в микрорайоне «Южный» в г. Искитим Новосибирской области»**

**(Благоустройство - устройство покрытий из бетонной плитки)**

Идентификационный код закупки: 203544600989954460100100080014333244

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки на используемое оборудование, машины, механизмы и товарные знаки, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика и условиям исполнения Контракта. Все указания являются расчетными единицами для определения муниципальным заказчиком начальной (максимальной) цены контракта.

Проектная документация (ШИФР 11/19) (далее – Документация) на объект: Ремонт парка в микрорайоне «Южный» в г. Искитим Новосибирской области» (Благоустройство - устройство покрытий из бетонной плитки) прилагается в составе Описания объекта закупки (в формате PDF в составе документации об электронной процедуре).

Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № 54-1-1-3-0025067-2019 от 19 сентября 2019г., положительное заключение Государственной экспертизы Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства № 54-1-0781-19 от 20 сентября 2019г. прилагаются в составе Описания объекта закупки.

«Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» прилагается к документации об электронном аукционе в качестве обоснования стоимости работ, выполняемых в соответствии с проектно-сметной документацией.

**1. Основание для выполнения работ.**

Государственная программа Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области).

Подпрограмма "Благоустройство территорий населенных пунктов".

Муниципальная программа города Искитим «Формирование современной городской среды на 2018 -2024 годы».

Распоряжение № 148-р от 18.03.2019 года администрации города Искитима Новосибирской области: «О назначении Технических заказчиков на выполнение работ, в том числе на выполнение работ по подготовке проектной документации, на объект: "Ремонт парка в микрорайоне "Южный" г. Искитима Новосибирской области», расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, микрорайон Южный.

**2.Требования к качественным характеристикам работ**

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, предусмотренным Описанием объекта закупки и проектной документации, требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, с учетом условий Контракта.

Для качественного выполнения работ обеспечить соблюдение нормативных требований к применяемым материалам и технологии выполнения работ.

Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ.

Интенсивность выполнения работ – с 8-00 до 17-00 при 5-дневной рабочей недели. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели – по согласованию с Заказчиком.

При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция

СНиП 12-01-2004

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования».

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».

**3. Требования к объемам выполненных работ**

Работы должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией,за исключением объемов и работ, находящихся территориально ниже «большого центрального круга» расположенного на тротуаре шириной 3,2 м (см.чертеж Лист 1 11/19-ПЗУ).

Границы выполнения работ перед началом работ согласовать с Заказчиком.

Работы должны выполняться в объеме, предусмотренном сметной документацией и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой проектной документации.

**4. Требования к безопасности работ**

При подготовке к производству работ должны быть выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности.

При производстве Работ необходимо соблюдать требования Закона "Об охране окружающей среды" с выполнением трех основных задач: сохранения природной среды, предупреждения вредного воздействия на природу и здоровье человека, оздоровление и улучшение качества окружающей среды.

Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

Ответственность за обеспечение необходимых мер безопасности, за их выполнение непосредственно в рабочей зоне производимых работ несет руководитель Подрядчика, либо ответственное лицо Подрядчика, на которое руководитель возложил данную ответственность в письменном виде.

Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление наряда-допуска на их производство;

- при проведении земляных работ требуется обязательное оформление ордер на земляные работы, полученный в МКУ «УЖКХ» г. Искитима.

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

5. Требования к результатам работ

Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные Описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.

Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.

По завершении работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации. Исполнительная документация в том числе должна включать:

- перечень организаций, привлеченных к производству строительно-монтажных работ, с указанием видов выполняемых ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ; даты начала и окончания работ на объекте;

- копии приказов о назначении ответственных производителей работ и инженеров технического надзора;

- акт разбивки основных осей;

  - исполнительная схема разбивки основных осей;

- исполнительная схема устройства  земляного  полотна;

- исполнительные чертежи с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этому проекту (с учетом внесенных в них изменений), сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ; при соответствии действительных размеров, уклонов, отметок, привязок и других геометрических параметров проектным (с установленными предельными отклонениями) на исполнительных чертежах делается запись: Отклонений от проекта по геометрическим параметрам нет;

- оригиналы документов, удостоверяющих качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования: сертификаты, паспорта, документы качества, сертификаты соответствия (копии должны быть заверены Подрядчиком с подписью ответственного лица с расшифровкой, указанием занимаемой должности, синей печатью);

- техническую документацию предприятий-изготовителей (паспорта на оборудование и механизмы, гарантийные талоны, инструкции, руководства (или составленная инструкция) по эксплуатации, информационные листы, свидетельства о поверке штатных измерительных приборов);

- по фактически выполненным работам унифицированные формы (чистовики) первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работах формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» в 5-ти экземплярах, формы КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» в 5-ти экземплярах и счета-фактуры (счета) в 3-х экземплярах, Акт приемки выполненных работ по форме приложение № 2 к Контракту в 5-ти экземплярах;

- материалы фото(видео)фиксации отражающие момент начала строительно-монтажных Работ, ход производства Работ, окончание производства Работ, с текстовыми пояснениями представленные на бумажном в двух экземплярах и электронном носителях;

- общий журнал работ и журнала учета выполненных работ по форме КС-6а;

- акты освидетельствования выполненных работ и испытаний строительных конструкций;

- акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки ответственных конструкций;

- экспертные заключения по результатам лабораторных исследований и испытаний.

Исполнительная документация должна быть укомплектована в папки по видам работ. Нумерация актов освидетельствования, испытаний и приемки должна соответствовать технологической последовательности и хронологическому порядку выполнения и приемки работ. К каждому акту должны быть приложены соответствующие документы качества (оригиналы или заверенные Подрядчиком копии).

Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ, а также с техническими и технологическими решениями, предусмотренными проектной документацией.

6. Условия выполнения работ

Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Новосибирской области, Описанием объекта закупки.

Подрядчик несет прямую ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ, а Заказчик не несет никаких обязательств по отношению к субподрядчикам.

Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.

Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.

Все используемые в рамках исполнения Контракта материалы должны иметь сертификаты качества и соответствия.

Сдача результатов работы Заказчику в установленный срок.

Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.

Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия Контракта.

Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

При исполнении Контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не предоставляет точки подключения к электроснабжению, водоснабжению, водоотведению, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования. При выполнении работ Подрядчику использовать дизельгенератор.

Работы по осуществлению деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

До начала выполнения работ:

1. приказом назначить своего представителя, ответственного за выполнение и качество работ на объекте и обеспечение техники безопасности работающих при выполнении Работ и третьих лиц на Объекте, предоставить копию этого приказа Заказчику;
2. получить ордер на производство земляных работ, порубочный билет при вырезке кустарника, акт-допуск при работе вблизи линий электропередач;
3. за 5 рабочих дней до начала производства работ представить Заказчику схему выполнения работ в границах согласованных с Заказчиком, ограждений мест производства Работ, схему выполнения работ согласовать с администрацией города Искитима;
4. представить для утверждения и контроля в течение 5 (пяти) дней после подписания Контракта общий журнал работ и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ. Журналы работ должны соответствовать требованиям, установленным Ростехнадзором РФ и должны быть оформлены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специальных журналов учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Ежедневно вести учет выполненных Работ в общем журнале работ (формы КС-6) и журнале учета выполненных работ (формы КС-6а). Каждая запись в журналах подписывается Подрядчиком. В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях с Заказчиком. В срок, согласованный с Заказчиком, принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком в журналах работ;
5. согласовать местоположение временных бытовых помещений и площадки стоянки техники и складирования строительных конструкций и материалов, обеспечить площадку временных бытовых помещений точками подключения электропитания и водоснабжения, завести на Объект и установить на строительной площадке для временного использования Подрядчиком: бытовые помещения, биотуалет, передвижные электростанции (дизельгенераторы), заключить договор на вывоз мусора, выполнить освещение, доставлять на Объект воду для производства работ;

В период выполнения работ:

1. Подрядчик содержит сети в исправном состоянии и оплачивает затраты на коммунальные услуги и эксплуатационные расходы (стоимость электроэнергии, воды, водоотведения, отопления бытовок, и т.д.), строительной площадки, на время выполнения ремонта Объекта. (Затраты на возведение временных зданий и сооружений учитываются в составе норм накладных расходов при текущем ремонте п. 2.4 ГСНр 81-05-01-2001);
2. для обеспечения питьевой водой Подрядчику пользоваться торговой сетью и доставлять на Объект питьевую воду самостоятельно за свой счет;
3. земляные и строительно-монтажные работы вблизи существующих подземных коммуникаций выполнять с вызовом их представителя (Организации осуществляющие техническое обслуживание коммуникаций: представители подземных коммуникаций связи – ПАО «Ростелеком», сетей водоснабжения – МУП «Водоканал» и других представителей подземных коммуникаций связи, районных электрических сетей и газового хозяйства);
4. Ведет при производстве всех видов работ хронологический фотожурнал в электронном виде с пояснениями, при этом ведет отдельный фотожурнал с пояснениями на скрытые работы. Все фотодокументы, подготовленные во исполнение настоящего абзаца, передаются в бумажном и электронном виде с пояснениями Заказчику одновременно с исполнительной документацией
5. Исполняет указания Заказчика, представителей строительного контроля, не противоречащие условиям Контракта;
6. Уборка, погрузка, вывоз и утилизация строительного мусора осуществляется силами и средствами Подрядчика и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков. Строительный мусор должен вывозиться своевременно, не допуская препятствий проходу, проезду и нарушению благоустройства прилегающей территории.

**7. Место и срок выполнения работ**

**Место выполнения работ:**

Новосибирская область, г. Искитим, микрорайон Южный (Парк «Южный»).

Место предоставления Подрядчиком приёмо-сдаточной документации Заказчику (Формы КС-2, КС-3 и т.д.) по адресу местонахождения Заказчика: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина,79, Офис МКУ «УКС» г. Искитима НСО, первый этаж

**Срок выполнения работ**:

Начало выполнения Работ по Контракту – но не позднее истечения 5 (пяти) дней с даты заключения Контракта (но не позднее 16 мая 2020г).

Срок окончания выполнения Работ, до истечения которого должен быть передан результат Работ - 31.08.2020 г., в том числе срок окончания учитывает течение срока сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком Работ.

Не позднее 31.08.2020 г. результат Работ должен быть передан Подрядчиком и принят Заказчиком по Акту приемки выполненных работ по форме приложения №2 к Контракту.

8.Требования к качеству материалов (товаров)

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно- эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов- изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:

- на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта;

- на материалы - паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, сертификаты соответствия системе Госстандарта России;

-копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.

Вид, размер, форму, качество и цветовую гамму применяемых материалов Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ.

Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании.

Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.

Применяемые материалы должны:

- быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов,

происходящих на открытом воздухе или в помещении;

- быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ;

- не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов;

- не выделять вредных веществ;

-соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности;

- быть ремонтопригодными;

До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), согласовать с Заказчиком цветовую гамму материалов, форму, размер а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).

Заказчик вправе выборочно произвести лабораторное испытание поставляемых материалов на предмет их соответствия характеристикам, заложенным в ПСД.

9.Требования к объему предоставления гарантий качества.

Подрядчик гарантирует:

- что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, проектной документации, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации;

- что качество выполненных по Контракту Работ соответствует Описанию объекта закупки, проектной документации, действующим нормам и техническим условиям, требованиям, установленным в Контракте, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации в области строительства, действующим на момент выполнения Работ;

- своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока;

- возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ, в том числе компенсация Подрядчиком Заказчику затрат по устранению недостатков.

Гарантии качества распространяются на Объект и все его конструктивные элементы, Работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту. Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта объекта по форме приложения №6 к Контракту.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты).

В случае уклонения Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней от предполагаемой даты от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно.

Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным Контрактом, Стороны вправе привлекать независимых экспертов, экспертные организации.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами). В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон – в соответствии с соглашением.

В случае обнаружения недостатков (дефектов) в период гарантийного срока Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты) за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков (дефектов) в разумный срок или возмещения расходов на их устранение.

При уклонении Подрядчика от устранения недостатков (дефектов), оставлении без внимания извещений Заказчика о недостатках (дефектах), отказе Подрядчика от устранения недостатков (дефектов), выявленных в ходе исполнения Контракта, при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. В этом случае Подрядчик компенсирует Заказчику затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормами на момент исправления недостатков..

10. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.

Гарантии качества распространяются на Объект и все его конструктивные элементы, Работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.

Датой окончания выполнения Работ на Объекте считается дата подписания акта приемки выполненных работ по форме Приложения №2 к Контракту. С этой даты начинается гарантийный срок.

Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по форме Приложения №2 к Контракту.

Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта объекта по форме приложения №6 к Контракту.

Гарантийный срок устанавливается:

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование вида Работ | Гарантийный срок |
| На результаты выполнения работ по муниципальному контракту №\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.2020 г., в том числе: |  |
| Бортовые камни | 5 лет |
| Сплошная прослойка из нетканого синтетического материала | 5 лет |
| Подстилающие и выравнивающие слои оснований из щебня | 5 лет |
| Подстилающие и выравнивающие слои оснований из песка | 5 лет |
| Покрытия из тротуарной плитки | 5 лет |

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик, гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков, при этом Подрядчик должен быть извещен о недостатках (дефектах) Объекта.

**РАЗДЕЛ III**

**ПРОЕКТ**

**Муниципальный контракт № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

на выполнение работ по объекту:

**«Ремонт парка в микрорайоне "Южный" г. Искитима Новосибирской области» (Благоустройство - устройство покрытий из бетонной плитки).**

г.Искитим \_\_\_.\_\_\_.2020 г

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» города Искитим Новосибирской области (МКУ «УКС» г. Искитима НСО), именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующий от имени администрации города Искитима Новосибирской области, для обеспечения муниципальных нужд города Искитим, в лице директора Дрючина Леонида Константиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения Подрядчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (протокол \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_ от \_\_\_.\_\_\_ 20\_\_ года) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет Контракта**

1. Предметом Контракта является выполнение по заданию Заказчика работ (далее – Работы) по объекту: **«Ремонт парка в микрорайоне «Южный» г. Искитима Новосибирской области» (Благоустройство - устройство покрытий из бетонной плитки)** (далее – Объект) в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.

Идентификационный код закупки: 20354460098954460100100080014333244.

1. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида Работ, в соответствии с условиями Контракта.

**2. Цена Контракта и порядок расчетов**

1. Цена Контракта составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_** рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ миллионов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысячи \_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек),

**без НДС:**

НДС не предусмотрен на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – цена Контракта).

**с НДС**:

в том числе НДС – \_\_\_\_% (\_\_\_\_ процентов), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ рубля (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ миллионов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысячи \_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек) (далее – цена Контракта).

Стоимость выполненных Работ определяется на основании утвержденной сметной документации в ценах 2001 года с пересчетом сметной стоимости работ в текущий уровень цен с учетом индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по состоянию на 15.12.2018 год, примененных в расчете начальной (максимальной) цены, с учетом индексов- дефляторов и с учетом результатов закупки (коэффициент снижения Ксн=\_\_\_\_).

Протокол согласования цены Контракта является неотъемлемой частью Контракта (приложение № 5 к Контракту).

В случае если Контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Источник финансирования: средства бюджета города Искитим Новосибирской области.

1. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2. Подрядчик проинформирован, что в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=BC43113332BF6DC9BAFEB4E7CBEE12BB954AB262617AA2EDD955D549BC1BF6CDLFTAD) Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 2 миллиона 250 тысяч рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.
3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.
4. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем Работ может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в Контракте цены единицы Работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Работы.
5. Изменение существенных условий Контракта по соглашению сторон допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения Контракта [обеспечивает согласование](consultantplus://offline/ref=5D9666532C047BB25D3DA853710C3BCEF2F97F2F8D2E06C448E0AFA67F182700265EA7ED3A7628955DVDH) новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и объема работы, предусмотренный Контрактом. Сторона муниципального Контракта вправе потребовать от Заказчика (казенного учреждения) возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий муниципального Контракта.

В установленных настоящим пунктом случаях:

* сокращение объема Работы при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=1B82DFCC0589FF7D66650CCC3B3750DEF10586374CA5D1808E2FF987847BBB33D036BF5CD7A7DD7FU2h3H), утвержденной Правительством Российской Федерации и принятие муниципальным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и объема Работы;
* принятие муниципальным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и объема работы.

1. Руководствуясь пунктом 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации заказчик вправе заключать муниципальный контракт в период отзыва лимитов бюджетных обязательств в целях их приведения в соответствие с законом (решением) о бюджете в размере, не превышающем объема принимаемых бюджетных обязательств, поставленных на учет в порядке, установленном финансовым органом.
2. Все платежи по настоящему Контракту производятся в Российских рублях.
3. Размер средств на оплату выполненных Работ по настоящему Контракту определен согласно выделенным лимитам бюджетных обязательств города Искитим на 2020 год и составляет сумму - 6 774 753,02 руб. х Ксн ± 10% (где Ксн - коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта).
4. Оплата за выполненные работы осуществляется в пределах цены, установленной Контрактом, только за фактически выполненные работы. Оплате подлежит Работа установленная настоящим Контрактом, выполненная в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту), проектной и сметной документацией.

Оплата фактически выполненных по Контракту Работ производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3. Оплата производится Заказчиком на основании представленных Подрядчиком счета, счета-фактуры и при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

1. Заказчик имеет право отказаться (полностью или частично) от оплаты за фактически выполненную работу, не соответствующую требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и (или) условиям и требованиям, установленным Контрактом.
2. Не предоставление Подрядчиком полного комплекта документов, указанных в настоящем Контракте, является причиной отказаться Заказчику от подписания документов о приемке и от оплаты по настоящему Контракту. При этом не предоставление Подрядчиком какого-либо из документов (одного или нескольких) или представление их с нарушением формы (не надлежаще оформленные, отсутствуют или отсутствуют необходимые сведения, реквизиты), либо с неоговоренными исправлениями, является для Заказчика основанием для задержки оплаты счета до устранения Подрядчиком указанных недостатков. В этом случае Заказчик не несет ответственность за просрочку платежа и/или просрочку подписания документов о приемке.
3. Оплата за выполненные Подрядчиком Работы по настоящему Контракту подлежит уменьшению на сумму неустойки исчисленной в соответствии с условиями Контракта и осуществляется путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки при условии перечисления в установленном порядке суммы неустойки в доход соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на основании платежного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление суммы неустойки в соответствии с условиями настоящего Контракта, т.е. исполнение обязательства Подрядчика по настоящему Контракту по перечислению суммы неустойки в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации возлагается на Заказчика (на основании статьи 313 Гражданского кодекса) и Заказчик производит оплату Подрядчику по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки. При этом заключение дополнительного соглашения к Контракту, предусматривающего изменение сроков и (или) размера цены Контракта не производится.

В указанном случае начисление по исполнению денежного обязательства по настоящему Контракту производится на основании акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и/или акта приемки выполненных Работ по форме приложения № 2 к Контракту, содержащих сведения об исполнении обязательства Подрядчиком, о принятых результатах исполнения Контракта, включая сумму неустойки, а именно, в актах указывается: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта; размер неустойки, подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки; итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по настоящему Контракту.

1. Основанием для уменьшения размера оплаты является претензия Заказчика с требованием об уплате неустойки (пеней, штрафов) направленная Подрядчику.
2. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
3. Если на момент оплаты по Контракту у Подрядчика не исполнена обязанность по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, то Заказчик вправе приостанавливать оплату по Контракту до погашения Подрядчиком недоимки по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, при этом Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательств по оплате по Контракту.

**3. Порядок выполнения Работ**

1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки.
2. Место выполнения Работ: Новосибирская область, г. Искитим, микрорайон Южный (Парк «Южный»).

Место предоставления Подрядчиком приёмо-сдаточной документации Заказчику (Формы КС-2, КС-3 и т.д.) по адресу местонахождения Заказчика: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина,79, Офис МКУ «УКС» г. Искитима НСО, первый этаж.

1. Начало выполнения Работ по Контракту – но не позднее истечения 5 (пяти) дней с даты заключения Контракта (но не позднее 16 мая 2020г).
2. Срок окончания выполнения Работ, до истечения которого должен быть передан результат Работ - 31.08.2020 г., в том числе срок окончания учитывает течение срока сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком Работ.
3. Не позднее 31.08.2020 г. результат Работ должен быть передан Подрядчиком и принят Заказчиком по Акту приемки выполненных работ по форме приложения №2 к Контракту.
4. Подрядчик должен соблюдать сроки выполнения работ, установленные Контрактом, за не надлежащее исполнение обязательств условиями Контракта предусмотрены штрафные санкции.
5. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы по настоящему Контракту, известив Заказчика, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличение цены Контракта.
6. Корректировка сроков и объемов выполнения работ не производится, за исключением случаев предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом.
7. Еженедельно Заказчик и Подрядчик, в лице руководителя (личное присутствие) и/или представителя, ответственного за выполнение Работ на Объекте, проводят совещания с выездом на объект, в месте и во время определенном Заказчиком, по вопросу выполнения объемов работ.
8. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
9. При обнаружении отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.
10. Обязанность по обеспечению Работ материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет Подрядчик в соответствии с Описанием объекта закупки, которые должны быть новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных производителем.

Используемые при выполнении Работ по ремонту Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, применяемые при выполнении Работ, подлежащие сертификации, должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, используемые Подрядчиком при выполнении Работ, подлежат обязательной передаче Заказчику.

**4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ**

1. Ежемесячно до 30(31) числа Подрядчик предоставляет Заказчику по фактически выполненным работам унифицированные формы (чистовики) первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работах формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» в 5-ти экземплярах, формы КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» в 5-ти экземплярах и счета-фактуры (счета) в 3-х экземплярах. Оформление актов о приемке выполненных работ формы КС-2 производится Подрядчиком на основании данных общего журнала работ КС-6. Работы, выполненные Подрядчиком в процессе ремонта с не утвержденными Заказчиком изменениями не подлежат включению в формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ».

Акты о приемке выполненных работ формы КС-2 представляются Подрядчиком в виде бумажного документа и в электронном виде.

Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 заполняются Подрядчиком в соответствии с утвержденной сметной документацией, в базе ФЕР-2001 (в редакции 2017 г. с изменением 1-4) с применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, рекомендованных к применению с 15.12.2018 г. Министерством Строительства Новосибирской области, письмо от 14.12.2018 г. №11080/45, действующих на весь период выполнения работ, примененных в расчете начальной (максимальной) цены Контракта, с учетом индексов-дефляторов, а также с учетом результатов торгов (электронного аукциона) с учетом корректировки на величину коэффициента снижения.

Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта получается путем деления стоимости Работ по Контракту (пункт 2.1.Контракта) на начальную (максимальную) цену контракта, которая была предусмотрена документацией о закупке и определяется по следующей формуле: Ксн = ЦК / НМЦК, где

Ксн - коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта;

ЦК – цена контракта;

НМЦК – начальная (максимальная) цена контракта;

Оформление справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 производится в организации Подрядчика.

Одновременно с Актами о приемке выполненных работ формы КС-2 Подрядчик предоставляет Заказчику материалы фото(видео)фиксации не менее 6 (шести) штук к одному Акту подтверждающие надлежащее исполнение всех видов Работ, включенных в данный Акт. Фото(видео)фиксация должна отражать момент начала строительно-монтажных Работ, ход производства Работ, окончание производства Работ, все фотографии должны иметь текстовое пояснение. Материалы фото(видео)фиксации должны быть представлены Заказчику на бумажном и электронном носителях в составе исполнительной документации.

Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, подписанный Подрядчиком, визируется ответственными представителями Заказчика (инженер и сметчик) и после этого подписывается Заказчиком. Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 подписанная Подрядчиком, подписывается Заказчиком после проверки ответственным представителем Заказчика (сметчиком).

Формы Подрядчика КС-2 и КС-3, подписанные Заказчиком и Подрядчиком и заверенные печатями Заказчика и Подрядчика, а также предоставленная Подрядчиком счет-фактура (счет) служат основанием для оплаты работ после предоставления Подрядчиком комплекта исполнительной документации.

Факт подписания Заказчиком Форм Подрядчика КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» является подтверждением лишь выполнения промежуточных работ для проведения расчетов и не является актом приемки результата работ, с которым закон связывает переход риска на Заказчика и не лишает Заказчика права в дальнейшем предъявлять претензии по качеству и количеству выполненных Подрядчиком работ.

В случае обнаружения несоответствия выполненных Работ и конструктивных элементов проектной документации после факта подписания Заказчиком Форм Подрядчика КС-2 и КС-3, до окончательной приемки результата Работ, Заказчик вправе внести изменения в ранее подписанные формы КС-2 и КС-3 путем включения данных Работ или данных конструктивных элементов в текущие формы КС-2 и КС-3 со знаком минус, а Подрядчик обязан возвратить ранее полученные денежные средства в счет оплаты Работ, принятых ранее по формам КС-2 и КС-3, устранить недостатки (дефекты) в сроки, определенные Заказчиком. Повторная приемка данных Работ производится в соответствии с пунктом 4.1 Контракта.

1. Приемка Работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком единожды по окончании выполнения Подрядчиком Работ по Контракту в полном объеме и после получения Заказчиком от Подрядчика письменного уведомления о факте завершения выполнения Работ, о необходимости создания рабочей и приемочной комиссий и о готовности к передаче результата Работ.
2. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком результата Работ по Контракту осуществляются в сроки, определенные пунктом 3.4. Контракта, и оформляются подписанием акта приемки выполненных работ, оформленного по форме приложения №2 к Контракту в 5-ти экземплярах, после приемке работ рабочей и приемочной комиссиями.

Результаты приемки выполненных работ рабочей и приемочной комиссиями оформляются Актами по форме приложений №3 и №4 к Контракту.

1. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком результата Работ осуществляются в следующем порядке:
2. После завершения выполнения Работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик в срок не позднее чем за 10(десять) рабочих дней до срока, установленного п. 3.4. Контракта (срок окончания выполнения Работ):

письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ, о необходимости создания рабочей и приемочной комиссий и о готовности к передаче результата Работ;

подготавливает результат Работ к сдаче Заказчику, рабочей и приемочной комиссиям со всеми имеющимися у него документами, необходимыми для сдачи объекта в эксплуатацию и направляет в адрес Заказчика акт приемки выполненных работ, оформленный по форме приложения №2 к Контракту в 5-ти экземплярах, после приемке работ рабочей и приемочной комиссиями, а также комплект документации (копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, копии государственных таможенных деклараций (при установке оборудования и использовании материалов импортного производства), используемые Подрядчиком при выполнении Работ, и иные необходимые документы в 2 (двух) экземплярах).

1. Подрядчик предъявляет Заказчику, рабочей и приемочной комиссиям результат выполненных Работ в полной готовности с комплектом исполнительной документации *(материалы фото(видео)фиксации, два полных комплекта (оригинал и копия, сброшюрованный фотоальбом должен содержать не менее 20 фотографий скрытых Работ (ответственных конструкций), не менее 15 фотографий состояния Объекта после завершения Работ, все фотографии должны иметь текстовое пояснение. Материалы фото(видео)фиксации должны быть представлены Заказчику на бумажном и электронном носителях в составе исполнительной документации);общий журнал работ и специальные журналы (передаются без копий); надлежащим образом оформленную и подписанную исполнительную документацию по конструктивным элементам, в соответствии с представленными в ГОСТ Р 51872-2019 формами производственно-технической исполнительной документации на выполненные скрытые Работы и ответственные конструкции; перечень организаций, участвовавших в выполнении строительно-монтажных Работ, с указанием видов выполненных ими Работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выполнение )* и проектом акта приемки выполненных работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение №2 к Контракту) (в 5-ти экземплярах).

В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в  пунктах 4.4.1. и 4.4.2. Контракта, Заказчик имеет право отказать в приемке до момента их представления в полном объеме.

Приемка выполненных Работ по Контракту осуществляется при условии:

* положительной оценки Заказчиком соответствия представленной Подрядчиком исполнительной документации требованиям нормативных документов и настоящего Контракта. Исполнительная документация представляется Подрядчиком с сопроводительным письмом и описью прилагаемых документов;
* осмотра Заказчиком и комиссиями Объекта в натуре и положительном результате предварительных испытаний Работ (приемочного, измерительного, геодезического и лабораторного контроля), выполненных Подрядчиком или привлеченной по договору с Подрядчиком независимой организацией.

1. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.4.1. и п. 4.4.2. Контракта, Заказчик, рабочая и приемочная комиссии рассматривают результаты и осуществляют приемку выполненных Работ по Контракту на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Контракте.

Для проверки представленных Подрядчиком результатов на их соответствие условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

1. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта приемки выполненных работ обязан направить Подрядчику два экземпляра подписанного акта приемки выполненных работ либо мотивированный письменный отказ от приемки выполненных Работ, в котором должны быть указаны причины отказа, а также перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. Составленный и подписанный таким образом мотивированный письменный отказ направляется Подрядчику в порядке, предусмотренном пунктом 12.1 Контракта.
2. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки выполненных Работ, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт приемки выполненных Работ Заказчик подписывает в течение 10(десяти) рабочих дней после получения Заказчиком уведомления (в письменном виде, в виде телефонограммы и т.д.) об устранении Подрядчиком указанных недостатков.
3. Заказчик осуществляет контроль за действиями Подрядчика по принятию мер по устранению недостатков (дефектов), выявленных в ходе приемки результата Работ в установленные в мотивированном письменном отказе сроки.
4. Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта.
5. Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования и результата Работ и др.), которые произошли по вине Подрядчика, до приемки Заказчиком Работ по акту приемки выполненных работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение №2 к Контракту), несет Подрядчик.

**5. Права и обязанности Сторон**

1. Заказчик вправе:
2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков (дефектов).
3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.
4. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
5. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, без письменного согласования с Заказчиком, принять и оплатить Работы в предусмотренные Контрактом сроки.
6. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.
7. Осуществлять строительный контроль и технический надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ по Контракту в соответствии с Описанием объекта закупки, проектной документацией, условиями Контракта и требованиями нормативных документов в области строительства, а именно в порядке и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010г №468, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
8. Осуществлять независимый лабораторный контроль, диагностику и другое своими силами или силами уполномоченных ими лиц и организаций.
9. Заказчик или уполномоченные им лица и организации, выполняющие строительный контроль, авторский надзор, технический надзор, независимый лабораторный контроль, диагностику и другое, имеют право производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания для контроля качества Работ, материалов и конструкций, выполненных, произведенных или поставляемых по Контракту.
10. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.
11. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
12. Производить необходимые записи в Общий журнал работ при выполнении Работ на Объекте.
13. Давать обязательные для Подрядчика предписания (распоряжения) при обнаружении отступлений от проектной документации, нормативно-технических документов, Контракта и приложений к нему.
14. Предписания (распоряжения) отдаются должностными лицами Заказчика (директор, гл. инженер, представитель Заказчика, назначенный приказом ответственным на Объекте), в письменном виде на имя представителей Подрядчика (руководителя, ответственного представителя Подрядчика по доверенности и/или назначенный приказом), с указанием даты его подписания и срока исполнения. При получении предписания (распоряжения) Подрядчик обязан в течение суток внести в Общий журнал работ предписания (распоряжения) с краткой характеристикой.
15. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
16. По соглашению с Подрядчиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.
17. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
18. Заказчик обязан:
19. Передать Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Контракта необходимую документацию, Объект, подлежащий ремонту и строительную площадку. Приемка-передача документации, Объекта, подлежащего ремонту и строительной площадки оформляется Сторонами актом приемки-передачи в произвольной форме.
20. Объект, подлежащий ремонту и строительная площадка должны быть освобождены от имущества, принадлежащего другим собственникам, которое не связано с выполнением Работ по Контракту.
21. Утверждать оформленные в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» общие и специальные журналы работ.
22. Провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом.
23. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Контракту и согласования организационных вопросов.
24. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы выполненной Работы, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
25. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.14.Контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.
26. Решение о продолжении выполнения Работ при необходимости корректировки сроков выполнения Работ принимается Заказчиком и  Подрядчиком совместно руководствуясь положениями Закона о контрактной системе и в течение 3 (трех) рабочих дней оформляется дополнительным соглашением к Контракту.
27. Не позднее 40 (сорока) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием взыскания денежных средств в оплату неустойки (штрафа, пени) путем уменьшения оплаты за выполненные работы на сумму неустойки (штрафа, пени) или путем оплаты, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
28. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в размере, в сроки и в порядке указанном в претензионном письме, а также в случае получения от Подрядчика полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо в случае не получения в срок ответа от Подрядчика на претензию Заказчика, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
29. В течение 40 (сорока) рабочих дней, с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком, принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени), в течение указанного срока, направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.
30. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
31. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.

При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

1. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
2. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.
3. Подрядчик вправе:
4. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по Контракту на основании представленных Подрядчиком документов, и при условии истечения срока, указанного в [п. 4.4.4.](#Par718) Контракта.
5. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с [условиями](#Par704) Контракта.
6. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
7. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Контракта. Запросы Подрядчика предъявляются в письменном виде.
8. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта (с согласия Заказчика).
9. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.
12. Подрядчик обязан:
13. Приступить к выполнению Работ в срок, указанный в Контракте.
14. Качественно выполнить все Работы по Объекту в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом, в соответствии с действующими нормами и правилами и техническими условиями, и сдать результат Работ Заказчику с качеством, соответствующим условиям проектной документации и требованиям нормативных документов, обязательных при выполнении такого вида работ, ГОСТ Р 51872-2019, технических регламентов, принятых в установленном порядке, и другой нормативной документации, с комплектом документации, предусмотренной Контрактом и законодательством Российской Федерации.
15. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в Контракте, по итогам исполнения Контракта.
16. С момента начала строительно-монтажных Работ вести на Объекте фото(видео)фиксацию хода производства Работ, подтверждающую надлежащее исполнение всех видов Работ. Сброшюрованный фотоальбом должен содержать не менее 20 фотографий скрытых Работ (ответственных конструкций), не менее 15 фотографий состояния Объекта после завершения Работ, все фотографии должны иметь текстовое пояснение. Материалы фото(видео)фиксации должны быть представлены Заказчику на бумажном и электронном носителях в составе исполнительной документации.
17. Выполнять Работы из материалов Подрядчика. Обеспечить постоянный контроль качества выполняемых Работ, применяемых материалов, конструкций и изделий, с привлечением аттестованных, технически оснащенных компетентных лабораторий, которые должны отвечать требованиям законодательства о техническом регулировании, требованиям Приказа Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации» в части, касающейся испытательных лабораторий».
18. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению Работ субподрядчиков, соисполнителей:

* Уведомить Заказчика в письменной форме о привлечении субподрядных организаций;
* Сведения о субподрядчике, соисполнителе с которым заключается договор, должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.
* Кроме того Подрядчик, по требованию Заказчика, должен предоставлять документы, подтверждающие квалификацию субподрядчиков, соисполнителей.
* Подрядчик несет ответственность, в том числе имущественную, перед Заказчиком за координацию деятельности Субподрядчика, а так же за надлежащее исполнение работ (за качество, сроки выполнения работ, объемы работ и т.д.), переданных субподрядчикам, соисполнителям по настоящему Контракту, в соответствии с требованиями законодательства и обязуется не допускать действий и/или бездействий субподрядчиков, соисполнителей в результате которых нарушаются сроки выполнения работ и ремонта объекта, установленные Контрактом, а так же нарушаются другие условия Контракта.
* Заказчик не несет никаких обязательств по отношению к субподрядчикам, соисполнителям.

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.
2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
3. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта представлять по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.

1. Обеспечить:
2. Своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет. Исправлять недостатки (дефекты), допущенные при выполнении Работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Наличие недостатков (дефектов), их характер, объемы и сроки устранения фиксируются актом о недостатках (дефектах), составленным комиссией, в которую входят представители Заказчика, Подрядчика, а также могут входить (по привлечению Заказчиком) представители администрации города, представители балансодержателя, представители подрядных организаций, выполняющие комплекс Работ по содержанию Парка «Южный». Акт подписывается представителями вышеназванных организаций. Один экземпляр акта передается Подрядчику для исполнения.

1. Бесперебойное функционирование Объекта при нормальной его эксплуатации в течение гарантийного срока.
2. Предоставить обеспечение исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.
3. Сообщить Заказчику:

* В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта об обнаружении неучтенных проектной документацией Работ и/или недостатков и в связи с этим о необходимости проведения дополнительных Работ и увеличения сметной стоимости ремонта Объекта.

В сообщении Подрядчик обязан четко классифицировать ошибку с использованием принятой в строительной отрасли терминологии и указать численные отклонения фактических значений, условий и других показателей от принятых в смете. Письмо, составленное с нарушением требований данного пункта, не рассматривается и возвращается Подрядчику с мотивированным отказом.

Подрядчик готовит предложения по внесению изменения в решения, не ухудшающие разработанную проектно-сметную документацию, выявленные в процессе выполнения работ, за свой счет и совместно с Заказчиком проводит корректировку сметной документации в пределах стоимости настоящего Контракта за счет увеличения или уменьшения объемов Работ, но не более чем на 10% (десять процентов) в соответствии с п.2.5. и п. 3.8. Контракта. Все изменения, вносимые в сметную документацию по настоящему Контракту в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком, а так же совместно с Заказчиком и со всеми заинтересованными организациями. Допустима корректировка локального сметного расчета, входящего в состав смет, примененных для обоснования начальной (максимальной) цены Контракта, в объеме не более чем на 10% (десять процентов) и в пределах сметной документации получившей положительное заключение государственной экспертизы , если в процессе производства работ Заказчиком выявлены несоответствия в определении объемов и стоимости работ включенных в Контракт. При этом стороны заключают дополнительное соглашение в соответствии с действующим законодательством РФ в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.

1. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.
2. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

обстоятельств, угрожающих сохранности и/или прочности Объекта, либо создающих невозможность окончания выполнения Работ на Объекте в установленный срок;

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ.

1. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.
2. Принять от Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Контракта необходимую проектную документацию на электронном и бумажном носителях, допущенную к производству работ Заказчиком с подписью ответственного лица путем простановки штампа на каждом листе (п. 5.4. СП 48.13330.2011 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004), Объект, подлежащий ремонту и строительную площадку. Приемка-передача документации, Объекта, подлежащего ремонту и строительной площадки оформляется Сторонами актом приемки-передачи в произвольной форме.

В случае размещения Подрядчиком на строительной площадке материалов, строительной техники, оборудования и (или) начала производства Работ до подписания направленного Подрядчику Заказчиком акта приемки-передачи, Объект, строительная площадка считаются принятыми от Заказчика в надлежащем качестве. В указанном случае акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.

1. Нести ответственность за правильность разбивки осей сооружения, его высотного положения, размеров всех его частей.

Контроль, проводимый Заказчиком за ходом выполнения геодезических Работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.

1. Обеспечить своевременную поверку и калибровку средств измерений для осуществления геодезического и лабораторного контроля.
2. Обеспечить и содержать за свой счет, за счет временных зданий и сооружений инженерные коммуникации, освещение, ограждение мест производства работ, охрану Объекта, а также материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества, необходимых для выполнения ремонта Объекта, находящихся на строительной площадке с момента начала выполнения Работ по Контракту до подписания акта приемки выполненных работ.

В случае если в срок с момента начала выполнения Работ по Контракту до подписания акта приемки выполненных работ сооружению или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, в том числе имуществу парка, расположенному в границах парка, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

1. Обеспечить выполнение на строительной площадке:

1) Изготовление и установку за свой счет в начале участка производства Работ паспорт объекта размером 1,5 х 1,5 м, с указанием следующих сведений: вид Работ, наименование Заказчика, наименование Подрядчика, его контактные телефоны, сроки проведения Работ (начало и окончание), наименование Федеральной программы, в рамках которой выполняются работы по Объекту.

2)мероприятий, предусмотренных действующими нормами и регламентами;

3) требований норм и правил в области охраны труда, техники безопасности и охране окружающей среды.

1. Известить Заказчика (письменно или телефонограммой) о готовности к приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых Работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 72 (семьдесят два) часа до начала приемки соответствующих Работ по мере их готовности.

Приемка выполненных работ по конструктивным элементам производится в соответствии с требованиями СП, а в случае их отсутствия с требованиями СНиП. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик обязан представлять при приемке освидетельствованных скрытых Работ и ответственных конструкций на Объекте исполнительную документацию с сопроводительным письмом и описью прилагаемых документов в соответствии с:

ГОСТ Р 51872-2019: акты освидетельствования геодезической разбивочной основы, акты разбивки осей Объекта на местности, акты освидетельствования скрытых Работ, которые оказывают влияние на безопасность Объекта, акты освидетельствования ответственных конструкций, акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков (дефектов), рабочую документацию по Работам на Объекте, исполнительные схемы.

Приступать к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов их освидетельствования.

В случае, если представителем Заказчика внесены в общий журнал работ замечания по выполненным скрытым Работам, выполнение Подрядчиком последующих Работ без письменного разрешения Заказчика не допускается.

Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон. В случае участия в освидетельствовании скрытых Работ представителя субподрядчика ему выдается копия акта.

Каждому акту освидетельствования скрытых Работ присваивается номер, акт регистрируется в общем журнале работ.

Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

В случае необоснованной неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок Подрядчик составляет односторонний акт с сохранением ответственности за качество работ, в котором указывается исходящий регистрационный номер, дата извещения, отправленного Подрядчиком и входящий регистрационный номер, дата получения извещения, Заказчиком и ответственное лицо получившее извещение. Вскрытие Работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

1. Обеспечить ограждение мест производства работ, наличие соответствующих знаков и аварийного освещения, обеспечивающих безопасность как работающих на объекте, так и всех участников движения, содержание и уборку строительной площадки (вывоз мусора, остатков конструкций и материалов и т.д.) и прилегающей территории с соблюдением необходимых мероприятий и норм технической и пожарной безопасности, норм по охране труда, норм экологической безопасности, и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в соответствии с законодательством, производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта в период производства работ и до сдачи объекта Заказчику.

Принимать необходимые меры для предупреждения загрязнения окружающей среды отбросами, топливом, маслом, битумными и химическими веществами, а также другими вредными материалами. Подрядчик несет ответственность в пределах территории строительной площадки за безопасность жителей и третьих лиц.

Нести ответственность за соблюдение требований, предусмотренных земельным законодательством и законодательством о недрах.

Производить оформление временного отвода земель под грунтовые резервы, карьеры и строительные площадки.

1. Обеспечить выполнение Работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах земельного участка, отведенного для ремонта, нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка.
2. В 10-дневный срок до подписания акта приемки выполненных работ вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора, временных сооружений и провести рекультивацию временно занимаемых земель. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований; обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике.
3. Нести расходы:

1) по содержанию Объекта до сдачи результата Работ Подрядчиком и приемки его Заказчиком по акту приемки выполненных работ;

2) по временному инженерному обеспечению Объекта до сдачи результата Работ Подрядчику и приемки его Заказчиком по акту приемки выполненных работ.

Все риски случайной гибели (утраты, повреждения) законченного ремонтом Объекта (оборудования, результатов Работ, ранее выполненных работ и др.) и имущества сквера, расположенного в границах территории сквера, несет Подрядчик до приемки приемочной комиссией результата Работ по Объекту.

Обеспечить сохранность используемых при выполнении Работ дорог, принадлежащих третьим лицам.

1. Нести ответственность за безопасное и бесперебойное движение пешеходов, в том числе за отсутствие ограждений мест производства Работ и соответствующих знаков, обеспечивающих безопасность как работающих на Объекте, так и всех участников движения, в период производства строительных Работ и до сдачи Объекта в эксплуатацию, не допускать, за исключением согласованных случаев перерывов, движения по ней.
2. Обеспечить в установленном порядке охрану Объекта до даты приемки законченного ремонтом и охрану строительной площадки до даты ее освобождения.
3. Для повышения экономической заинтересованности Подрядчика в качественном выполнении строительных работ Подрядчику рекомендуется за счет собственных средств (приказом Минстроя от 16 июня 2014 года №294/пр, страховые платежи исключены из «Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ», что не лишает заказчика возможности предусмотреть обязательность заключения за счет собственных средств подрядчика договора страхования) в течении 10 (десяти) дней с даты заключения Контракта заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков, связанных:

* со случайной гибелью и (или) повреждением имущества, являющимся предметом (целью) проведения работ, указанных в Контракте;
* с ответственностью за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц, вследствие проведения работ, указанных в Контракте.

В случае, если Подрядчик следуя рекомендации Заказчика, заключает договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков, то Подрядчик в течении 3 (трех) дней с даты заключения договора страхования передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы и застрахованных рисках, а также платежный документ, подтверждающий оплату Подрядчиком страховой премии страховщику.

Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с настоящим Контрактом договору страхования является Подрядчик.

При получении суммы страхового возмещения Подрядчик обязуется за счет данных средств выполнить работы по восстановлению Объекта до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами настоящего Контракта сроки. В случае принятия решения о нецелесообразности восстановления Объекта Подрядчик обязан перечислить сумму страхового возмещения Заказчику в течение 5 банковских дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.

Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

1. Подрядчик обязуется компенсировать Заказчику, третьим лицам вред (включая судебные издержки), в случае его причинения, вследствие нарушения Подрядчиком требований к производству Работ, предъявляемых в соответствии с действующим законодательством РФ и с Контрактом.
2. Направлять Заказчику еженедельно (по четвергам до 16:00) информацию о ходе выполнения Работ по форме приложения № 7 «Контрольная информация о ходе выполнения работ».
3. Ежемесячно до 25-го числа текущего месяца передавать Заказчику информацию (в письменном виде) об ожидаемой ориентировочной стоимости выполненных Подрядчиком работ.
4. Предоставлять Заказчику в срок не позднее 30(31)-го числа текущего отчетного месяца сведения об объемах фактически выполненных работ по актам о приемке выполненных работ – унифицированные формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работах формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» в 5-ти экземплярах.
5. Для расчета с Заказчиком предоставлять в срок не позднее 30(31)-го числа текущего отчетного месяца справку о стоимости фактически выполненных работ и затрат – унифицированную форму первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работах формы КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» в 5-ти экземплярах.
6. Своевременно предъявлять к оплате Заказчику счета-фактуры (счета) в 3-х экземплярах.
7. Контролировать все поставляемые для Работ материалы, конструкции и оборудование, которые должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, документированные результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть представлены Заказчику до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования и переданы Заказчику одновременно с соответствующими актами о приемки выполненных работ (унифицированными формами КС-2) за отчетный период, на строительно-монтажные работы, выполненные с использованием материалов, изделий и конструкций которые должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы удостоверяющие их качество.
8. За счет своих средств с привлечением аттестованных, технически оснащенных компетентных лабораторий с использованием поверенного надлежащим образом оборудования, в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполнения строительно-монтажных Работ, обеспечить предусмотренные законодательством РФ испытания и измерения и представить документированные результаты этих испытаний и измерений Заказчику до приемки им выполненных Работ.
9. Одновременно с Актами о приемке выполненных работ формы КС-2 Подрядчик обязан предоставить Заказчику материалы фото(видео)фиксации не менее 6 (шести) штук к одному Акту подтверждающие надлежащее исполнение всех видов Работ, включенных в данный Акт. Фото(видео)фиксация должна отражать момент начала строительно-монтажных Работ, ход производства Работ, окончание производства Работ, все фотографии должны иметь текстовое пояснение. Материалы фото(видео)фиксации должны быть представлены Заказчику на бумажном и электронном носителях в составе исполнительной документации.
10. Исполнять полученные в ходе производства работ по ремонту объекта, строительного контроля, авторского надзора, технического надзора, независимого лабораторного контроля, диагностики и другого указания Заказчика и (или) представителей строительного контроля, авторского надзора, технического надзора, не противоречащие условиям Контракта. Устранять все нарушения по замечаниям Заказчика.
11. Ежемесячно первого числа предоставлять Заказчику копию, заверенную уполномоченным представителем Подрядчика, общего журнала работ за предыдущий месяц.
12. В случае расторжения Контракта вернуть Заказчику полученную документацию не позднее чем в десятидневный срок с момента расторжения. В случае утраты восстановить документацию его за свой счет.
13. Оказывать содействие Заказчику в случае проведения проверок, проводимых в отношении Заказчика контролирующими органами на Объекте. При проведении проверок, визировать акты промежуточных проверок и акт итоговой проверки (на экземпляре Заказчика).

Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком Работ сверх фактически установленного объема выполненных Работ, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком.

1. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, входящие в состав работ, подлежащих выполнению по Контракту (лицензирование, членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых им субподрядчиков, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в  течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются Подрядчиком по требованию Заказчика в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования.
2. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения и/или банковских реквизитов в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте. В случае непредставления уведомления об изменении банковских реквизитов фактическими банковскими реквизитами Подрядчика будут считаться банковские реквизиты, указанные в Контракте.
3. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.
4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

**6. Гарантии**

1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы и их качество соответствуют требованиям проектной документации, требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации в области строительства, действующим на момент выполнения Работ.
2. Гарантийный срок на выполняемые по Контракту Работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по форме Приложения №2 к Контракту. Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта объекта по форме приложения №6 к Контракту.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ, в том числе компенсация Подрядчиком Заказчику затрат по устранению недостатков.

1. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.
2. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

**7. Ответственность Сторон**

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), а также в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе.

1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

1. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.
2. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.
4. Сторона обязана в 3-хдневный срок письменно (телеграммой, факсом и пр.) известить другую сторону о начале и окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Контракта.

Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен полномочными на то органами государственной власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному извещению.

Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевают срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

Если действия обстоятельств непреодолимой силы продолжаются более 2 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Контракта, путем подписания дополнительного соглашения к Контракту.

Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с пунктом 7.12., теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства при предъявлении претензий (исков) к другой стороне, в связи с ненадлежащим исполнением условий настоящего Контракта.

1. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту определяется в претензионном письме с требованием взыскания денежных средств в оплату неустойки (штрафа, пени) путем уменьшения оплаты за выполненные Подрядчиком Работы по настоящему Контракту на сумму неустойки (штрафа, пени) или путем оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. Расчет суммы пени, штрафа подлежащей оплате Подрядчиком определяется в приложении к претензионному письму с требованием взыскания денежных средств в оплату неустойки (штрафа, пени) путем оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени) или путем уменьшения оплаты за выполненные Подрядчиком Работы и в акте приемки выполненных работ.
2. При не согласии Подрядчика подписать акт приемки выполненных работ, с уменьшением оплаты за выполненные Подрядчиком Работы по настоящему Контракту, на сумму неустойки (пени, штрафа) в течение срока, указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, Заказчик:

* направляет требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии Банку-Гаранту, в случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии;
* направляет требование Подрядчику об осуществлении уплаты денежной суммы неустойки (пени, штрафа) удержанием денежных средства или части денежных средств, в случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в соответствии с условиями претензии в отсутствие судебного акта, при письменном согласии Подрядчика;
* направляет в арбитражный суд Новосибирской области исковое заявление с соответствующими требованиями оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

**8. Обеспечение исполнения Контракта**

1. Обеспечение исполнения Контракта предусматривается для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Контракту, в том числе таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение.

Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Заказчик обязан тщательно проверить соответствие текста банковской гарантии условиям и требованиям, изложенным в Законе о контрактной системе и Контракте. При несоответствии банковской гарантии указанным условиям банковская гарантия считается не предоставленной Подрядчиком, а Подрядчик считается уклонившимся от заключения Контракта.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10% (десять процентов) от цены Контракта, что составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей **\_\_** копеек, но не менее чем размер аванса (если настоящим Контрактом предусмотрена выплата аванса).

При снижении цены в предложенной Подрядчиком заявке на двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта Подрядчик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.

Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе, в случае, предусмотренном ч. 8.1 ст. 96 Закона о контрактной системе.

1. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о  контрактной системе.

Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона о контрактной системе размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе.

В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Закона о контрактной системе возврат банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

1. Срок действия банковской гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на три месяца, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

В случае предоставления обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика срок действия обеспечения исполнения Контракта должен полностью покрывать срок действия обеспеченных им обязательств и предусматривать возможность предъявления Заказчиком требования о выплате (удержании) денежной суммы в течение трех месяцев с даты прекращения обязательств.

Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.

1. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим абзацем, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

1. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
2. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после выполнения всего объема Работ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами [а](#Par1076)кта приемки выполненных работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение №2 к Контракту), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в порядке и случаях, установленных Законом о контрактной системе, часть денежных средств, внесенная Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, по заявлению Подрядчика подлежит возврату Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Заказчиком указанного заявления, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту возврат документов, представленных в качестве обеспечения исполнения Контракта (банковской гарантии) Заказчиком предоставившему их лицу или гаранту, после окончания срока действия банковской гарантии, не осуществляется, взыскание по банковской гарантии не производится.

1. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе и Контракте.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

1. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в виде внесения денежных средств на счет Заказчика, в размере обеспечения исполнения Контракта, установленном документацией об электронной процедуре, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Новосибирской области

(МКУ «УКС» г. Искитима НСО л/с 05513D04360).

ИНН 5446009899; КПП 544601001, р/счёт 40302810800043000032,

Банк получателя: Сибирское ГУ БАНКА РОССИИ Г.НОВОСИБИРСК,

БИК 045004001.

Фактом внесения денежных средств на счет Заказчика является поступление денежных средств по указанным реквизитам.

1. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Подрядчик.
2. В целях предоставления Подрядчиком гарантии качества на результат выполненных Работ и возможности использования результата выполненных Работ на протяжении указанного в Контракте гарантийного срока, устанавливается обеспечение гарантийных обязательств в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 338 737(триста тридцать восемь тысяч семьсот тридцать семь) рублей 65 копеек.

Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в виде внесения денежных средств на счет Заказчика, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Новосибирской области

(МКУ «УКС» г. Искитима НСО л/с 05513D04360).

ИНН 5446009899; КПП 544601001, р/счёт 40302810800043000032,

Банк получателя: Сибирское ГУ БАНКА РОССИИ Г.НОВОСИБИРСК,

БИК 045004001.

Предоставлением обеспечения в виде денежных средств на счет Заказчика является поступление денежных средств по указанным реквизитам.

Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно.

Платежное поручение (либо копия) с отметкой банка о перечислении денежных средств на счет Заказчика (либо банковская гарантия) предоставляются Подрядчиком Заказчику одновременно с документами, предусмотренными п. 4.4.1. настоящего Контракта.

Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненных работ осуществляется Заказчиком после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

Срок действия банковской гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

В случае надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, обеспечение гарантийных обязательств путем внесения денежных средств на счет Заказчика подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты окончания срока обеспечиваемых обязательств.

В случае надлежащего исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств по Контракту возврат документов, представленных в качестве обеспечения исполнения Контракта (банковской гарантии) Заказчиком предоставившему их лицу или гаранту, после окончания срока действия банковской гарантии, не осуществляется, взыскание по банковской гарантии не производится.

Обеспечение гарантийных обязательств сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.

Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению гарантийных обязательств, несет Подрядчик.

В случае не предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств либо предоставления с нарушением условий, указанный в настоящем пункте, Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Контракта.

**9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта**

1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Контракта по результатам проведения электронной процедуры – в соответствии с положениями статьи 83.2 Закона о контрактной системе*.*
2. Контракт действует до 31.08.2025 г. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

Срок действия настоящего Контракта может быть изменен в случаях, предусмотренных законодательством РФ и в настоящем Контракте.

1. Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

1. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:
2. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком.
3. В случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 10(десять) календарных дней.
4. В случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем на 5 (пять) календарных дней.
5. В случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).
6. Установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе и Контракту.
7. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также в иных случаях, установленных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.
9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:
10. В любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта (статья 717 ГК РФ).
11. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ).
12. Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ).
13. Если отступления в Работе от условий Контракта или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).
14. Если при нарушении Подрядчиком срока выполнения Работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
15. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

1. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с  уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в  силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
3. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в  соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
4. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с [частью 6 статьи 14](consultantplus://offline/ref=3D26A32A9DD1393AF19390BE183230A044B0D0F3F7B5FC7AABD0C7CA3705B06E30C1651C8Do0t0H) Федерального закона №44-ФЗ) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
6. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются в письменной форме дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

**10. Порядок урегулирования споров**

1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.
3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
4. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
5. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

**11. Антикоррупционная оговорка**

1. Каждая из Сторон Контракта подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением настоящего Контракта или исполнением обязательств в рамках Контракта.
2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Контракта и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п. [11.1.](file:///D:\UserData\few\Рабочий%20стол\Вода\Соглашения%20дополнительные%20по%20воде%20декабрь%202015\Антикоррупционная%20оговорка.docx#sub_1), в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.
3. Сторонам Контракта их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нарушающие действующее [антикоррупционное законодательство](garantF1://12064203.0) Российской Федерации.
4. В случае возникновения у Стороны Контракта подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.
5. Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
6. В отношении третьих лиц (посредников) Стороны обязуются:
7. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Контракта;
8. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказываемые ими законные услуги.

**12.Прочие условия**

1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала, в течение 14(четырнадцати) календарных дней. В случае направления уведомлений с  использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
2. Подрядчик не имеет права продать или передать документацию на объект третьей стороне без письменного разрешения Заказчика (кроме субподрядчика).
3. Письменные указания Подрядчику могут даваться в Общем журнале работ и Журнале авторского надзора (при его осуществлении), которые постоянно находятся на Объекте.
4. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 83.2 Закона о контрактной системе.
5. Интересы Заказчика по выполнению настоящего Контракта представляют: директор и главный инженер МКУ «УКС» г. Искитима НСО.
6. Контроль за выполнением работ и приемку выполненных Подрядчиком работ осуществляют ответственные работники Заказчика, уполномоченные руководителем на основании Приказа. Право подписывать акты приемки выполненных работ по форме (приложение №2 к Контракту) и другие документы остается за директором МКУ «УКС» г. Искитима НСО и главным инженером МКУ «УКС» г. Искитима НСО, при наличии доверенности.
7. Интересы Подрядчика по Контракту представляет руководитель или уполномоченный представитель, имеющий право первой подписи на основании учредительных документов, решений уполномоченных органов Подрядчика, доверенности, выданной в порядке, предусмотренном статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, приказа с указанием должности и образцом подписи, который уполномочен руководителем организации подписывать акты приемки выполненных работ по форме (приложение № 2 к Контракту) и другие документы. Доверенности, приказы с указанием должности и образцом подписи уполномоченного сотрудника Подрядчика представляются Заказчику не позднее чем за 3(три) рабочих дня до подписания указанных документов и при смене доверенного лица в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их выдачи уполномоченному лицу.
8. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
9. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10. Стороны обязуются не разглашать, не передавать, не делать каким-либо еще способом доступными для третьих организаций и лиц сведения, содержащиеся в документах, оформляющих деятельность Сторон в рамках Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.
11. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.
12. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

**13. Приложения**

1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:

приложение № 1 «Описание объекта закупки»;

приложение № 2 «Акт приемки выполненных работ (ФОРМА);

приложение № 3 «Акт рабочей комиссии по готовности к приемке выполненных работ по объекту» (ФОРМА);

приложение № 4 «Акт приемочной комиссии о приемке выполненных работ по объекту» (ФОРМА);

приложение № 5 «Протокол согласования цены контракта»;

приложение № 6 «Гарантийный паспорт на законченный ремонтом объект» (ФОРМА);

приложение № 7 «Контрольная информация о ходе выполнения работ» (ФОРМА).

**14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Подрядчик |
| Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" города Искитим Новосибирской области (МКУ "УКС" г. Искитима НСО | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Адрес Юридический, Почтовый:  633209 РФ, Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Пушкина, 79  ИНН 5446009899 КПП 544601001  УФК по Новосибирской области (УФ и НП администрации г. Искитима. МКУ «УКС» г. ИскитимаНCO л/сч 03004004547, 03513D04360)  р/сч 40204810350040000133 Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск  БИК 045004001  Код по ОКПО 88775232  Код по ОКВЭД 70.22, 71.11.1  Код по ОГРН 1085472002770  Телефон [383-43] 2-46-98  Факс [383-43] 2-47-08, 2-46-92,  E-mail: [iskuks@yandex.ru](mailto:iskuks@yandex.ru) – официальный | ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КПП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Юридический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Фактический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Банковские реквизиты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Рас/с: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Кор/с: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код по ОКТМО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код по ОКВЭД \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код по ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код по ОКСМ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код по ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_  Дата постановки на учет в налоговом органе: \_\_\_.\_\_\_.20\_\_ г.  Статус: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать является СМП или СОНО или не является СМП и СОНО)  Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Заказчик  Директор МКУ «УКС» г. Искитима НСО  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Л.К. Дрючин/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.  МП | Подрядчик  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.  МП (при наличии) |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Контракту от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

на выполнение работ по объекту:

**«Ремонт парка в микрорайоне «Южный» в г. Искитим Новосибирской области»**

**(Благоустройство - устройство покрытий из бетонной плитки)**

Идентификационный код закупки: 203544600989954460100100080014333244

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки на используемое оборудование, машины, механизмы и товарные знаки, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика и условиям исполнения Контракта. Все указания являются расчетными единицами для определения муниципальным заказчиком начальной (максимальной) цены контракта.

Проектная документация (ШИФР 11/19) (далее – Документация) на объект: Ремонт парка в микрорайоне «Южный» в г. Искитим Новосибирской области» (Благоустройство - устройство покрытий из бетонной плитки) прилагается в составе Описания объекта закупки (в формате PDF в составе документации об электронной процедуре).

Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № 54-1-1-3-0025067-2019 от 19 сентября 2019г., положительное заключение Государственной экспертизы Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства № 54-1-0781-19 от 20 сентября 2019г. прилагаются в составе Описания объекта закупки.

**1. Основание для выполнения работ.**

Государственная программа Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области).

Подпрограмма "Благоустройство территорий населенных пунктов".

Муниципальная программа города Искитим «Формирование современной городской среды на 2018 -2024 годы».

Распоряжение № 148-р от 18.03.2019 года администрации города Искитима Новосибирской области: «О назначении Технических заказчиков на выполнение работ, в том числе на выполнение работ по подготовке проектной документации, на объект: "Ремонт парка в микрорайоне "Южный" г. Искитима Новосибирской области», расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, микрорайон Южный.

**2.Требования к качественным характеристикам работ**

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, предусмотренным Описанием объекта закупки и проектной документации, требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, с учетом условий Контракта.

Для качественного выполнения работ обеспечить соблюдение нормативных требований к применяемым материалам и технологии выполнения работ.

Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ.

Интенсивность выполнения работ – с 8-00 до 17-00 при 5-дневной рабочей недели. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели – по согласованию с Заказчиком.

При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция

СНиП 12-01-2004

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования».

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».

**3. Требования к объемам выполненных работ**

Работы должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией,за исключением объемов и работ, находящихся территориально ниже «большого центрального круга» расположенного на тротуаре шириной 3,2 м (см.чертеж Лист 1 11/19-ПЗУ).

Границы выполнения работ перед началом работ согласовать с Заказчиком.

Работы должны выполняться в объеме, предусмотренном сметной документацией и в соответствии с функционально-технологическими, конструктивными и инженерно-техническими решениями, изложенными в прилагаемой проектной документации.

**4. Требования к безопасности работ**

При подготовке к производству работ должны быть выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности.

При производстве Работ необходимо соблюдать требования Закона "Об охране окружающей среды" с выполнением трех основных задач: сохранения природной среды, предупреждения вредного воздействия на природу и здоровье человека, оздоровление и улучшение качества окружающей среды.

Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

Ответственность за обеспечение необходимых мер безопасности, за их выполнение непосредственно в рабочей зоне производимых работ несет руководитель Подрядчика, либо ответственное лицо Подрядчика, на которое руководитель возложил данную ответственность в письменном виде.

Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление наряда-допуска на их производство;

- при проведении земляных работ требуется обязательное оформление ордер на земляные работы, полученный в МКУ «УЖКХ» г. Искитима.

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

5. Требования к результатам работ

Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные Описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.

Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.

По завершении работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации. Исполнительная документация в том числе должна включать:

- перечень организаций, привлеченных к производству строительно-монтажных работ, с указанием видов выполняемых ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ; даты начала и окончания работ на объекте;

- копии приказов о назначении ответственных производителей работ и инженеров технического надзора;

- акт разбивки основных осей;

  - исполнительная схема разбивки основных осей;

- исполнительная схема устройства  земляного  полотна;

- исполнительные чертежи с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этому проекту (с учетом внесенных в них изменений), сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ; при соответствии действительных размеров, уклонов, отметок, привязок и других геометрических параметров проектным (с установленными предельными отклонениями) на исполнительных чертежах делается запись: Отклонений от проекта по геометрическим параметрам нет;

- оригиналы документов, удостоверяющих качество используемых материалов, конструкций, изделий и оборудования: сертификаты, паспорта, документы качества, сертификаты соответствия (копии должны быть заверены Подрядчиком с подписью ответственного лица с расшифровкой, указанием занимаемой должности, синей печатью);

- техническую документацию предприятий-изготовителей (паспорта на оборудование и механизмы, гарантийные талоны, инструкции, руководства (или составленная инструкция) по эксплуатации, информационные листы, свидетельства о поверке штатных измерительных приборов);

- по фактически выполненным работам унифицированные формы (чистовики) первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работах формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» в 5-ти экземплярах, формы КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» в 5-ти экземплярах и счета-фактуры (счета) в 3-х экземплярах, Акт приемки выполненных работ по форме приложение № 2 к Контракту в 5-ти экземплярах;

- материалы фото(видео)фиксации отражающие момент начала строительно-монтажных Работ, ход производства Работ, окончание производства Работ, с текстовыми пояснениями представленные на бумажном в двух экземплярах и электронном носителях;

- общий журнал работ и журнала учета выполненных работ по форме КС-6а;

- акты освидетельствования выполненных работ и испытаний строительных конструкций;

- акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки ответственных конструкций;

- экспертные заключения по результатам лабораторных исследований и испытаний.

Исполнительная документация должна быть укомплектована в папки по видам работ. Нумерация актов освидетельствования, испытаний и приемки должна соответствовать технологической последовательности и хронологическому порядку выполнения и приемки работ. К каждому акту должны быть приложены соответствующие документы качества (оригиналы или заверенные Подрядчиком копии).

Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ, а также с техническими и технологическими решениями, предусмотренными проектной документацией.

6. Условия выполнения работ

Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Новосибирской области, Описанием объекта закупки.

Подрядчик несет прямую ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ, а Заказчик не несет никаких обязательств по отношению к субподрядчикам.

Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.

Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.

Все используемые в рамках исполнения Контракта материалы должны иметь сертификаты качества и соответствия.

Сдача результатов работы Заказчику в установленный срок.

Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.

Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия Контракта.

Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

При исполнении Контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не предоставляет точки подключения к электроснабжению, водоснабжению, водоотведению, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования. При выполнении работ Подрядчику использовать дизельгенератор.

Работы по осуществлению деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

До начала выполнения работ:

1. приказом назначить своего представителя, ответственного за выполнение и качество работ на объекте и обеспечение техники безопасности работающих при выполнении Работ и третьих лиц на Объекте, предоставить копию этого приказа Заказчику;
2. получить ордер на производство земляных работ, порубочный билет при вырезке кустарника, акт-допуск при работе вблизи линий электропередач;
3. за 5 рабочих дней до начала производства работ представить Заказчику схему выполнения работ в границах согласованных с Заказчиком, ограждений мест производства Работ, схему выполнения работ согласовать с администрацией города Искитима;
4. представить для утверждения и контроля в течение 5 (пяти) дней после подписания Контракта общий журнал работ и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ. Журналы работ должны соответствовать требованиям, установленным Ростехнадзором РФ и должны быть оформлены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специальных журналов учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Ежедневно вести учет выполненных Работ в общем журнале работ (формы КС-6) и журнале учета выполненных работ (формы КС-6а). Каждая запись в журналах подписывается Подрядчиком. В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях с Заказчиком. В срок, согласованный с Заказчиком, принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком в журналах работ;
5. согласовать местоположение временных бытовых помещений и площадки стоянки техники и складирования строительных конструкций и материалов, обеспечить площадку временных бытовых помещений точками подключения электропитания и водоснабжения, завести на Объект и установить на строительной площадке для временного использования Подрядчиком: бытовые помещения, биотуалет, передвижные электростанции (дизельгенераторы), заключить договор на вывоз мусора, выполнить освещение, доставлять на Объект воду для производства работ;

В период выполнения работ:

1. Подрядчик содержит сети в исправном состоянии и оплачивает затраты на коммунальные услуги и эксплуатационные расходы (стоимость электроэнергии, воды, водоотведения, отопления бытовок, и т.д.), строительной площадки, на время выполнения ремонта Объекта. (Затраты на возведение временных зданий и сооружений учитываются в составе норм накладных расходов при текущем ремонте п. 2.4 ГСНр 81-05-01-2001);
2. для обеспечения питьевой водой Подрядчику пользоваться торговой сетью и доставлять на Объект питьевую воду самостоятельно за свой счет;
3. земляные и строительно-монтажные работы вблизи существующих подземных коммуникаций выполнять с вызовом их представителя (Организации осуществляющие техническое обслуживание коммуникаций: представители подземных коммуникаций связи – ПАО «Ростелеком», сетей водоснабжения – МУП «Водоканал» и других представителей подземных коммуникаций связи, районных электрических сетей и газового хозяйства);
4. Ведет при производстве всех видов работ хронологический фотожурнал в электронном виде с пояснениями, при этом ведет отдельный фотожурнал с пояснениями на скрытые работы. Все фотодокументы, подготовленные во исполнение настоящего абзаца, передаются в бумажном и электронном виде с пояснениями Заказчику одновременно с исполнительной документацией
5. Исполняет указания Заказчика, представителей строительного контроля, не противоречащие условиям Контракта;
6. Уборка, погрузка, вывоз и утилизация строительного мусора осуществляется силами и средствами Подрядчика и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков. Строительный мусор должен вывозиться своевременно, не допуская препятствий проходу, проезду и нарушению благоустройства прилегающей территории.

**7. Место и срок выполнения работ**

**Место выполнения работ:**

Новосибирская область, г. Искитим, микрорайон Южный (Парк «Южный»).

Место предоставления Подрядчиком приёмо-сдаточной документации Заказчику (Формы КС-2, КС-3 и т.д.) по адресу местонахождения Заказчика: 633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина,79, Офис МКУ «УКС» г. Искитима НСО, первый этаж

**Срок выполнения работ**:

Начало выполнения Работ по Контракту – но не позднее истечения 5 (пяти) дней с даты заключения Контракта (но не позднее 16 мая 2020г).

Срок окончания выполнения Работ, до истечения которого должен быть передан результат Работ - 31.08.2020 г., в том числе срок окончания учитывает течение срока сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком Работ.

Не позднее 31.08.2020 г. результат Работ должен быть передан Подрядчиком и принят Заказчиком по Акту приемки выполненных работ по форме приложения №2 к Контракту.

8.Требования к качеству материалов (товаров)

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно- эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов- изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы:

- на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта;

- на материалы - паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, сертификаты соответствия системе Госстандарта России;

-копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации.

Вид, размер, форму, качество и цветовую гамму применяемых материалов Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ.

Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании.

Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.

Применяемые материалы должны:

- быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов,

происходящих на открытом воздухе или в помещении;

- быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ;

- не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов;

- не выделять вредных веществ;

-соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности;

- быть ремонтопригодными;

До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), согласовать с Заказчиком цветовую гамму материалов, форму, размер а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров).

Заказчик вправе выборочно произвести лабораторное испытание поставляемых материалов на предмет их соответствия характеристикам, заложенным в ПСД.

9.Требования к объему предоставления гарантий качества.

Подрядчик гарантирует:

- что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, проектной документации, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации;

- что качество выполненных по Контракту Работ соответствует Описанию объекта закупки, проектной документации, действующим нормам и техническим условиям, требованиям, установленным в Контракте, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации в области строительства, действующим на момент выполнения Работ;

- своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, при приемке Работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока;

- возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ, в том числе компенсация Подрядчиком Заказчику затрат по устранению недостатков.

Гарантии качества распространяются на Объект и все его конструктивные элементы, Работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту. Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта объекта по форме приложения №6 к Контракту.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) Объекта Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты).

В случае уклонения Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней от предполагаемой даты от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно.

Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком Работ требованиям, установленным Контрактом, Стороны вправе привлекать независимых экспертов, экспертные организации.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками (дефектами). В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению Сторон – в соответствии с соглашением.

В случае обнаружения недостатков (дефектов) в период гарантийного срока Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты) за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков (дефектов) в разумный срок или возмещения расходов на их устранение.

При уклонении Подрядчика от устранения недостатков (дефектов), оставлении без внимания извещений Заказчика о недостатках (дефектах), отказе Подрядчика от устранения недостатков (дефектов), выявленных в ходе исполнения Контракта, при невыполнении гарантийных обязательств в указанные в акте проверки сроки, Заказчик имеет право поручить их исправление третьему лицу. В этом случае Подрядчик компенсирует Заказчику затраты по устранению недостатков. Размер понесенных затрат определяется по государственным сметным нормами на момент исправления недостатков..

10. Требования по сроку гарантий качества на результаты Работ.

Гарантии качества распространяются на Объект и все его конструктивные элементы, Работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.

Датой окончания выполнения Работ на Объекте считается дата подписания акта приемки выполненных работ по форме Приложения №2 к Контракту. С этой даты начинается гарантийный срок.

Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ по форме Приложения №2 к Контракту.

Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта объекта по форме приложения №6 к Контракту.

Гарантийный срок устанавливается:

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование вида Работ | Гарантийный срок |
| На результаты выполнения работ по муниципальному контракту №\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.2020 г., в том числе: |  |
| Бортовые камни | 5 лет |
| Сплошная прослойка из нетканого синтетического материала | 5 лет |
| Подстилающие и выравнивающие слои оснований из щебня | 5 лет |
| Подстилающие и выравнивающие слои оснований из песка | 5 лет |
| Покрытия из тротуарной плитки | 5 лет |

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик, гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков, при этом Подрядчик должен быть извещен о недостатках (дефектах) Объекта.

Приложение к Описанию объекта закупки:

Проектная документация (шифр 11/19)

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик  Директор МКУ «УКС» г. Искитима НСО  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Л.К. Дрючин/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.  МП | Подрядчик  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.  МП (при наличии) |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Контракту от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ФОРМА)**

г. Искитим «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» города Искитим Новосибирской области (МКУ «УКС» г. Искитима НСО), именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующий от имени администрации города Искитима Новосибирской области, для обеспечения муниципальных нужд города Искитим, в лице директора Дрючина Леонида Константиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующ\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт приемки выполненных работ (далее – Акт) о нижеследующем:

1. В соответствии с контрактом от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_ (далее – Контракт) Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ИКЗ: 20354460098954460100100080014333244.

2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Вышеуказанные работы согласно Контракту должны быть выполнены «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г., фактически выполнены «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ миллион…\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек), в том числе НДС в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ миллион…\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек).

6. В соответствии с п. \_\_\_\_\_\_\_ Контракта сумма штрафных санкций составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается порядок расчета штрафных санкций)*.

Общая сумма штрафных санкций составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику с учетом удержания штрафных санкций, составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ миллион…\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек).

8. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику после подписания настоящего акта, составляет: рублей ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ миллион…\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек).

9. Результаты выполненных работ по Контракту:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Кроме того, Подрядчик обязуется по первому требованию Заказчика вернуться на объект и выполнить необходимые Работы согласно контрактным гарантийным обязательствам.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы сдал  Подрядчик  \_\_.\_\_. 20\_\_\_ г.: |  |  |  | |  |  | |
| М.П.(при наличии) | (должность) |  | | (подпись) |  | | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы принял  Заказчик  \_\_.\_\_. 20\_\_\_ г.: |  |  |  | |  |  | |
| М.П. | (должность) |  | | (подпись) |  | | (расшифровка подписи) |

Форма согласована:

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик  Директор МКУ «УКС» г. Искитима НСО  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Л.К. Дрючин/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.  МП | Подрядчик  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г.  МП (при наличии) |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Контракту от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Главы администрации

города Искитим Новосибирской области

Ю.А. Зубарев\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_ г.

**АКТ**

**рабочей комиссии по готовности к приемке выполненных работ законченного ремонтом**

**объекта (ФОРМА)**

\_\_г. Искитим\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

(населенный пункт)

Рабочая комиссия, назначенная \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование органа, назначившего комиссию)*

\_\_\_\_\_\_\_ \_ № \_\_\_\_ от \_\_.\_\_.20\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(приказом)*

в составе:

председателя комиссии .

*(Фамилия, И.О., должность)*

членов комиссии, представителей:

от технического заказчика комиссии .

*(Фамилия, И.О., должность)*

От администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(Фамилия, И.О., должность)*

От эксплуатирующей организации комиссии .

*(Фамилия, И.О., должность)*

От подрядчика (генерального подрядчика) комиссии .

*(Фамилия, И.О., должность)*

От проектировщика (генерального проектировщика) комиссии \_\_\_\_\_ .

*(Фамилия, И.О., должность)*

От других заинтересованных органов и организаций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указываются все представители других организаций)*

руководствуясь [Правилами](#P35) приемки законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом объектов

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком (генеральным подрядчиком) \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_

(указать наименование)

предъявлен к приемке комиссии .

*(указать наименование объекта, категорию, вид строительства, место расположения)*

2. Ремонт произведен на основании Распоряжение администрации г. Искитима НСО «О назначении Технического заказчика по объекту: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» от \_\_.\_\_.20\_\_ г. N \_\_-р

(*указать наименование органа, издавшего документ, наименование документа)*

3.Ремонт осуществлялся подрядчиком (генеральным подрядчиком): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_»\_

*(указать наименование)*

выполнившим работы по объекту: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

и субподрядными организациями:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ «\_\_\_\_ \_\_\_»\_

*(указать все организации и виды работ, выполненные каждой организацией);*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ «\_\_\_\_ \_\_\_»\_

*(указать все организации и виды работ, выполненные каждой организацией);*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ «\_\_\_\_ \_\_\_»\_

*(указать все организации и виды работ, выполненные каждой организацией);*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(при числе организаций более трех перечень их указать в приложении к настоящему акту)*

4.Проектная документация на ремонт разработана проектировщиком (генеральным проектировщиком):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ «\_\_\_\_\_ \_\_»\_

*(указать наименование)*

и субподрядными организациями:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ «\_\_\_\_ \_\_\_»\_

*(указать все организации и виды работ, выполненные каждой организацией);*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ «\_\_\_\_ \_\_\_»\_

*(указать все организации и виды работ, выполненные каждой организацией);*

5.Проектная документация утверждена:

Распоряжение администрации г. Искитима НСО «Об утверждении сметной документации по объекту: «\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»от \_\_.\_\_.20\_\_ г. N \_\_-р

*(наименование органа, организации, утвердивших проектную документацию)*

6. Ремонтные работы осуществлены в сроки:

начало работ . .20 г., окончание работ . .20 г.

*(месяц, год) (месяц, год)*

7. Рабочей комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительном, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом объектов, перечисленная в приложении №3 к настоящему акту.

8.Предъявленная к приемке объект (пусковой комплекс)

имеет следующие основные показатели:

**1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

а) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

б) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

а) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

б) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. ……………..**

а) ………………………………………………….. …………………………………………………..

*(показатели заполняются при наличии)*

9.Имеющиеся недоделки и дефекты, перечисленные в приложениях №1 и №2 к настоящему акту, должны быть устранены в срок, указанных в приложениях.

Рабочая комиссия рассмотрела представленную исполнительную документацию, произвела осмотр объекта: « \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в натуре, установила соответствие выполненных

работ проекту (за исключением работ в т.ч.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

**РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ**

Предъявленные к приемке выполненные работы по объекту: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», предъявить приемочной комиссии**.**

*(наименование объекта)*

Председатель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(Фамилия И.О., должность) (подпись)*

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(Фамилия И.О., должность) (подпись)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(Фамилия И.О., должность) (подпись)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(Фамилия И.О., должность) (подпись)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(Фамилия И.О., должность) (подпись)*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Акту рабочей комиссии …

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ВЕДОМОСТЬ

недостатков (недоделок), подлежащих устранению

до начала работы приемочной комиссии по объекту:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  п/п | Наименование и место работы (км и ПК) | Еди-  ница  изме-  рения | Коли-  чество | Срок  устра-  нения | Исполни-  тели |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Председатель рабочей комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, и.о.)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, и.о.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, и.о.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Акту рабочей комиссии …

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ВЕДОМОСТЬ

дефектов, подлежащих устранению до начала

работы приемочной комиссии по объекту:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  п/п | Наименование и место работы (км и ПК) | Еди-  ница  изме-  рения | Коли-  чество | Срок  устра-  нения | Исполни-  тели |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Председатель рабочей комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, и.о.)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, и.о.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, и.о.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Акту рабочей комиссии …

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

принятых на хранение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать, какой организацией)

По объекту: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование документа | Количество листов | Количество экземпляров |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Сдал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (организация, должность, фамилия, и.о.)

Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (организация, должность, фамилия, и.о.)

Форма согласована:

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик  Директор МКУ «УКС» г. Искитима НСО  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Л.К. Дрючин/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.  МП | Подрядчик  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г.  МП (при наличии) |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Контракту от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Главы администрации

Города Искитим Новосибирской области

Ю.А. Зубарев\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_ г.

**(ФОРМА)**

**АКТ**

**приемочной комиссии о приемке выполненных работ законченного ремонтом**

**объекта**

\_\_г. Искитим\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_ 201\_\_г.

(населенный пункт)

Приемочная комиссия, назначенная \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование органа, назначившего комиссию)*

\_\_\_\_\_\_\_ \_ № \_\_\_\_ от \_\_.\_\_.201\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(приказом)*

в составе:

председателя комиссии .

*(Фамилия, И.О., должность)*

членов комиссии, представителей:

от технического заказчика комиссии .

*(Фамилия, И.О., должность)*

От администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(Фамилия, И.О., должность)*

От эксплуатирующей организации комиссии .

*(Фамилия, И.О., должность)*

От подрядчика (генерального подрядчика) комиссии .

*(Фамилия, И.О., должность)*

От проектировщика (генерального проектировщика) комиссии .

*(Фамилия, И.О., должность)*

От других заинтересованных органов и организаций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указываются все представители других организаций)*

руководствуясь [Правилами](#P35) приемки законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом объектов,

УСТАНОВИЛА:

1. Техническим заказчиком \_\_\_\_МКУ «УКС» г. Искитима НСО\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать наименование)

предъявлена к приемке комиссии .

*(указать наименование объекта, категорию, вид строительства, место расположения)*

2. Ремонт произведен на основании Распоряжение администрации г. Искитима НСО «О назначении Технического заказчика по объекту: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»от \_\_.\_\_.20\_\_ г. N \_\_-р

(*указать наименование органа, издавшего документ, наименование документа)*

3. Ремонт осуществлялся подрядчиком (генеральным подрядчиком): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_»\_

*(указать наименование)*

выполнившим работы по объекту: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

и субподрядными организациями:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ «\_\_\_\_ \_\_\_»\_

*(указать все организации и виды работ, выполненные каждой организацией);*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ «\_\_\_\_ \_\_\_»\_

*(указать все организации и виды работ, выполненные каждой организацией);*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ «\_\_\_\_ \_\_\_»\_

*(указать все организации и виды работ, выполненные каждой организацией);*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(при числе организаций более трех перечень их указать в приложении к настоящему акту)*

4. Проектная документация на ремонт разработана проектировщиком (генеральным проектировщиком):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ «\_\_\_\_\_ \_\_»\_

*(указать наименование)*

и субподрядными организациями:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ «\_\_\_\_ \_\_\_»\_

*(указать все организации и виды работ, выполненные каждой организацией);*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ «\_\_\_\_ \_\_\_»\_

*(указать все организации и виды работ, выполненные каждой организацией);*

5. Проектная документация утверждена:

Распоряжение администрации г. Искитима НСО «Об утверждении сметной документации по объекту: «\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»от \_\_.\_\_.20\_\_ г. N \_\_-р

*(наименование органа, организации, утвердивших проектную документацию)*

6. Ремонтные работы осуществлены в сроки:

начало работ . .20 г., окончание работ . .20 г.

*(месяц, год) (месяц, год)*

7. Предъявленный к приемке объект (пусковой комплекс)

имеет следующие основные показатели:

**1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

а) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

б) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

а) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

б) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. ……………..**

а) ………………………………………………….. …………………………………………………..

*(показатели заполняются при наличии)*

1. Все недоделки и дефекты, отмеченные в акте рабочей комиссии, устранены.
2. Стоимость объекта по утвержденной проектной документации (с учетом НДС):

всего \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ тыс. руб., в ценах 20\_\_\_ года

в том числе строительно-монтажных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ тыс. руб.;

оборудования, инвентаря и прочие не СМР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ тыс. руб..

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, акты испытания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, материалы фотовидеофиксации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, произвела осмотр объекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в натуре, установила соответствие выполненных работ проекту (за исключением работ сезонного характера, указанных в приложении №1 к настоящему акту).

**РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ**

Предъявленные к приемке выполненные работы по объекту: **«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

*(наименование объекта)*

принять.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(Фамилия И.О., должность) (подпись)*

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(Фамилия И.О., должность) (подпись)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(Фамилия И.О., должность) (подпись)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(Фамилия И.О., должность) (подпись)*

Форма согласована:

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик  Директор МКУ «УКС» г. Искитима НСО  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Л.К. Дрючин/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.  МП | Подрядчик  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г.  МП (при наличии) |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Контракту от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Протокол согласования цены контракта**

на выполнение работ по объекту:

**«Ремонт парка в микрорайоне «Южный» в г. Искитим Новосибирской области»**

**(Благоустройство - устройство покрытий из бетонной плитки).**

Идентификационный код закупки: 20354460098954460100100080014333244.

**Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» города Искитим Новосибирской области** (МКУ «УКС» г. Искитима НСО), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора Дрючина Леонида Константиновича, от имени администрации г. Искитима Новосибирской области в целях обеспечения муниципальных нужд города Искитим, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», именуем\_\_ в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны,

именуемые в дальнейшем **«Стороны»,** заключили настоящий протокол согласования цены контракта:

1.Начальная (максимальная) цена контракта –  **6 774 753 рубля 02 копейки** (*Шесть миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят три рубля две копейки*), в том числе НДС.

2.Стоимость работ по муниципальному контракту согласно итогам аукциона (Протокол № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_г.) составляет  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_ миллион \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч \_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_ копеек), в том числе НДС.

3. Подрядчик снизил стоимость Контракта по сравнению с начальной (максимальной) ценой на - \_\_\_\_\_%

4. Коэффициент снижения: - \_\_\_\_\_

Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта определяется по следующей

формуле: ЦК / НМЦК, где:

Ксн - коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта;

ЦК – цена контракта;

НМЦК – начальная (максимальная) цена контракта;

Ксн = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / 6 774 753,02= \_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик  Директор МКУ «УКС» г. Искитима НСО  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Л.К. Дрючин/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.  МП | Подрядчик  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г.  МП (при наличии) |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Контракту от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ**

**на законченный ремонтом объект**

(Форма)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное наименование объекта)*

20\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*полное наименование подрядчика (генерального подрядчика, юридический адрес, ИНН)*

выполнившая на основании муниципального контракта от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_\_ года

N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(N государственного контракта, на основании которого данная организация выполняла работы)*

законченный строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом

Объект \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(полное наименование объекта, адрес пускового комплекса)*

ИКЗ: 20354460098954460100100080014333244

принят приемочной комиссией \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(дата приемки, число, месяц, год)*

Работы выполнены по проекту, разработанному \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное наименование проектировщика (генерального проектировщика, юридический адрес, ИНН)*

Инженерное сопровождение проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное наименование организации, осуществляющей инженерное сопровождение, юридический адрес, ИНН)*

ХАРАКТЕРИСТИКА

принятого объекта

|  |  |
| --- | --- |
| Количество зданий и сооружений, шт. |  |
| **Установка бортовых камней.** |  |
| бортовые камни БР100.20.8/бетон В22,5(М300), объем 0,016м3, шт. |  |
| **Покрытие тип 1 (центральная аллея из бетонной плитки)** |  |
| сплошная прослойка из нетканого синтетического материала, м2 |  |
| Подстилающие и выравнивающие слои оснований из щебня, м3. |  |
| Подстилающие и выравнивающие слои оснований из песка, м3. |  |
| площадь тротуарной плитки, м2 |  |
| **Покрытие тип 2 (пешеходные дорожки из бетонной плитки)** |  |
| сплошная прослойка из нетканого синтетического материала, м2 |  |
| Подстилающие и выравнивающие слои оснований из щебня, м3. |  |
| Подстилающие и выравнивающие слои оснований из песка, м3. |  |
| площадь тротуарной плитки, м2 |  |

ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

|  |  |
| --- | --- |
| Бортовые камни | 5 лет |
| Сплошная прослойка из нетканого синтетического материала | 5 лет |
| Подстилающие и выравнивающие слои оснований из щебня | 5 лет |
| Подстилающие и выравнивающие слои оснований из песка | 5 лет |
| Покрытия из тротуарной плитки | 5 лет |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное наименование подрядчика (генерального подрядчика)*

принимает на себя обязательства устранять за счет собственных средств дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока, продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

Подрядчик (генеральный подрядчик) несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные муниципальным контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Руководитель генеральной подрядной организации) Подпись (Фамилия И.О.)*

М.П.

Гарантийный паспорт выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное наименование организации, осуществляющей содержание объекта, юридический адрес, ИНН)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(N муниципального контракта, на основании которого организация осуществляет содержание объекта)*

которая обязуется своевременно и в полном объеме производить работы по содержанию принятого \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование объекта, адрес пускового комплекса, наименование автомобильной дороги)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Руководитель эксплуатирующей организации) Подпись (Фамилия И.О.)*

М.П.

*Примечание. Обязательное оформление паспорта только в печатном виде.*

Форма согласована:

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик  Директор МКУ «УКС» г. Искитима НСО  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Л.К. Дрючин/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.  МП | Подрядчик  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г.  МП (при наличии) |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Контракту от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Контрольная информация о ходе выполнения Работ (ФОРМА)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование конструктива, Работ и затрат | Объемы Работ по Контракту | Объем фактически выполненных Работ | В том числе за неделю | Примечание (ситуация на объекте) |
|
| 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |

Подрядчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г.

МП (при наличии)

Форма согласована:

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик  Директор МКУ «УКС» г. Искитима НСО  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Л.К. Дрючин/  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.  МП | Подрядчик  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020г.  МП (при наличии) |

# РАЗДЕЛ VI

**ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА**

выполнение работ по объекту:

**«Ремонт парка в микрорайоне "Южный" г. Искитима Новосибирской области» (Благоустройство - устройство покрытий из бетонной плитки).**

Наименование объекта закупки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные характеристики объекта закупки | Работыдолжны быть выполнены в соответствии:   * с условиями контракта; * с законодательством и действующими нормативными документами Российской Федерации в области строительства. | |
| Используемый метод определения НМЦК  с обоснованием: | Проектно-сметный метод  Применен на основании ч.9.1. ст. 22 Федерального закона №44-ФЗ.  Применение других методов, предусмотренных Приказом №567 от 02.10.2013г, является либо невозможным, либо не целесообразным, что вытекает из установленных требований к методике расчета НМЦК каждым методом, перечисленным в Методических рекомендациях по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). | |
| Расчет НМЦК | Смотреть приложения к данному обоснованию:  Протокол начальной (максимальной) цены муниципального контракта на выполнение работ по объекту: «Ремонт парка в микрорайоне "Южный" г. Искитима Новосибирской области» (Благоустройство - устройство покрытий из бетонной плитки) и  Расчет начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по объекту: «Ремонт парка в микрорайоне "Южный" г. Искитима Новосибирской области» (Благоустройство - устройство покрытий из бетонной плитки). | |
| Дата подготовки обоснования НМЦК: | | январь 2020г. |

Руководитель контрактной службы:

Директор МКУ «УКС» г. Искитима НСО Дрючин Л.К.

М.П.

Работник контрактной службы:

|  |
| --- |
| Ведущий экономист |
| (должность) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | / | Бугулова Александра Геннадьевна | / |
| (подпись/расшифровка подписи) | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ | \_\_ | ” | январь | 20 | 20 | г. |

Должность/Ф.И.О. исполнителя/контактный телефон:

Начальник отдела/ Краснощекова Елена Михайловна /тел. 8(383)43- 2-46-92

**ПРОТОКОЛ**

**НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**

на выполнение работ по объекту:

**«Ремонт парка в микрорайоне "Южный" г. Искитима Новосибирской области» (Благоустройство - устройство покрытий из бетонной плитки).**

Наименование объекта закупки

Основание:

1. Государственная программа Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах" (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области).
2. Распоряжение № 148-р от 18.03.2019 года администрации города Искитима Новосибирской области: «О назначении Технических заказчиков по объекту: «Ремонт парка в микрорайоне "Южный" г. Искитима Новосибирской области», расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, микрорайон Южный.
3. Распоряжение № 688-р от 08.10.2018 г. администрации города Искитима Новосибирской области: «Об утверждении проектно-сметной документации на ремонт объекта: «Ремонт парка в микрорайоне "Южный" г. Искитима Новосибирской области».
4. Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ГБУ НСО «ГВЭ НСО» от 19.09.2019 г. № 54-1-1-3-025067-2019.
5. Положительное заключение по государственной экспертизы (Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства) ГБУ НСО «ГВЭ НСО» от 20.09.2019 г. № 54-1-0781-19

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ и затрат | Сметная стоимость выполнения работ по Объекту в ценах на момент составления сметной документации, в ценах на 15.12.2018 г. , прошедшая государственную экспертизу В тыс. руб. , с НДС | Сметная стоимость  выполнения работ по Объекту в текущих ценах, пересчитанная на момент формирования  цены Контракта на 2020 г  В тыс. руб. , с НДС | Цена контракта на период выполнения работ по Объекту на 2020 г.  В тыс. руб., с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выполнение работ по объекту:  **«Ремонт парка в микрорайоне "Южный" г. Искитима Новосибирской области» (Благоустройство - устройство покрытий из бетонной плитки).**  Наименование объекта закупки | 6 514,18560 | 6 774,75302 | 6 774,75302 |

Приложение №1 к настоящему протоколу – Расчет начальной (максимальной) цены контракта.

Расчет выполнила: Ведущий инженер-сметчик МКУ «УКС» г. Искитима НСО Хребтова Е.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_