|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | **Утверждено**  Начальник управления экономического развития администрации города Искитима Новосибирской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Ю. Саенко | |
|  |  | |
| **ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ** | | |
| **Ремонт парка в микрорайоне "Южный" г. Искитим Новосибирской области (Благоустройство-валка деревьев)** | | |
| ***для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций*** | | |
| **г. Искитим**  **2020 год** | | |

# РАЗДЕЛ I

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

|  |
| --- |
| **1.Уполномоченный орган** |
| Наименование: Администрация города Искитима Новосибирской области  Место нахождения (почтовый адрес):  633209, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, 51,  Адрес электронной почты:ded\_iskadm2@mail.ru,  Номер контактного телефона: (38343)2-45-95,  Ответственное должностное лицо: Саенко Ирина Юрьевна.  Ответственное лицо за составление документации: Рогожина Ольга Сергеевна. |
| **2. Заказчик** |
| Наименование: Парк культуры и отдыха им. И.В. Коротеева города Искитима Новосибирской области (МБУ Парк КиО им. И.В. Коротеева города Искитима Новосибирской области).  **Место нахождения**: 633209, Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Пушкина, 65  Почтовый адрес: 633209, Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Пушкина, 65.  Ответственное должностное лицо: Никулин Алексей Михайлович – директор, Номер контактного телефона 8(383)43-2-46-32, e-mail: [parkisk@mail.ru](mailto:parkisk@mail.ru).  Ответственное (контактное) лицо, контрактный управляющий: Гарбарт Ольга Викторовна.  Номер контактного телефона: 8(383)43-2-32-41, e-mail: [kult\_b\_isk@mail.ru](mailto:kult_b_isk@mail.ru) |
| **3.  Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (оператор электронной площадки)** |
| http://www.rts-tender.ru/. |
| **4.  Наименование и описание объекта закупки** |
| Ремонт парка в микрорайоне «Южный» г. Искитима Новосибирской области (Благоустройство-валка деревьев).  Описание объекта закупки указано в документации об электронном аукционе (раздел II настоящей документации).  Условия закупки по ремонту парка в микрорайоне «Южный» г. Искитима Новосибирской области (Благоустройство-валка деревьев) указаны в проекте Договора (раздел III настоящей документации).  Идентификационный код закупки: 203544610415854460100100110014312000 |
| **5.  Место выполнения работ:** |
| Новосибирская область, г. Искитим, микрорайон Южный (Парк «Южный»).  Место предоставления Подрядчиком приёмо-сдаточной документации Заказчику (Формы КС-2, КС-3 и т.д.) по адресу местонахождения Заказчика: 633209, Новосибирская область,  г. Искитим, ул. Пушкина,65, Офис МБУ Парк КиО им. И.В. Коротеева г. Искитима НСО, первый этаж. |
| **6.  Срок выполнения работ:** |
| Начало работ - с даты подписания Договора.  Срок окончания выполнения работ - 15 мая 2020 г. |
| **7.  Начальная (максимальная) цена Договора** |
| 665 500 (шестьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 80 копеек. |
| **8.  Источник финансирования закупки** |
| Средства бюджета города Искитима Новосибирской области. |
| **9. Обоснование начальной (максимальной) цены Договора** |
| Указано в разделе IV настоящей документации. |
| **10.  Используемый способ определения поставщика** |
| Аукцион в электронной форме (электронный аукцион на проведение работ по строительству, реконструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. строительства, предусматривающих проектную документацию, утвержденную в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности). |
| **11. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами** |
| Не установлены. |
| **12.  Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки** |
| **Срок подачи заявок:**  Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о проведении аукциона в единой информационной системе до предусмотренных документацией об электронном аукционе дате и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок.  **Место подачи заявок:**  Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки.  **Порядок подачи заявок:**  Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.  Участник аукциона не вправе подавать заявку на участие в электронном аукционе за три месяца до даты окончания срока своей регистрации в единой информационной системе.  Электронные документы участника аукциона должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона.  Заявка на участие в электронном аукционе должна быть выполнена на русском языке и направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктами 27.1 и 27.2 документации об электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно.  Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.  В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера.  В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона в случае:  1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 статьи 24.1 Закона о контрактной системе;  2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;  3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;  4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений части 9 статьи 24.2 Закона о контрактной системе;  5) наличия в предусмотренном Законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.  Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. |
| **13. Дата и время окончания подачи заявок** |
| 27 марта 2020 г. 06 ч. 00 мин. (время Новосибирское). |
| **14. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок** |
| Не установлено (в соответствии с ч. 10 ст. 67 Закона о контрактной системе). |
| **15. Дата проведения аукциона** |
| 27 марта 2020 г. |
| **16.  Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе** |
| Любой участник электронного аукциона вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки запрос о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе. При этом участник электронного аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе в отношении одного аукциона.  В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника электронного аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.  Дата начала предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе – 18.03.2020 г.  Дата окончания предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе – 24.03.2020 г. в 00 часов 00 минут *(не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе).* |
| **17. Требования, предъявляемые к участникам электронного аукциона и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона.** |
| **17.1.** **Требования, предъявляемые к участникам электронного аукциона:**  1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](consultantplus://offline/ref=29FF614D7E9B4BBE5805FD9EBB5224C4787CD820137C39289DF52375D01E1A5A84173919FD3B6FC7T2PED), [290](consultantplus://offline/ref=29FF614D7E9B4BBE5805FD9EBB5224C4787CD820137C39289DF52375D01E1A5A8417391AFD3FT6P3D), [291](consultantplus://offline/ref=29FF614D7E9B4BBE5805FD9EBB5224C4787CD820137C39289DF52375D01E1A5A8417391AFD3DT6P5D), [291.1](consultantplus://offline/ref=29FF614D7E9B4BBE5805FD9EBB5224C4787CD820137C39289DF52375D01E1A5A8417391AFD32T6P1D) Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](consultantplus://offline/ref=F4A42AD86B23A21E12F54F48AFD035E462CFDDC7A174913DB476BBE221F299ADA5A393D93A1B1BPCD) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;  7) участник закупки не является офшорной компанией;  8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;  9) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.  **17.2. Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона:**  1) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 1-6 пункта 17.1. извещения об электронном аукционе *(указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.* |
| **18. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке.** |
| **Размер обеспечения заявок:** составляет 1% (один процент) начальной (максимальной) цены Договора, что составляет: 6 655 (шесть тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 01 копейка.  В случае, если участником закупки является государственное, муниципальное учреждение, то требование об обеспечении подаваемых ими заявок не применяется.  **Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок, а также условия банковской гарантии:**  Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником закупки.  В случае обеспечения заявки на участие в аукционе в виде *денежных средств*, денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации. Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации.  Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения заявки. При этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона о контрактной системе, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки не осуществляется.  В течение одного часа с момента получения от банка указанной информации оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки, за исключением случая наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона о контрактной системе, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения такой заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации от оператора электронной площадки обязан осуществить блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае отсутствия на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения данной заявки, информация о котором направлена оператором электронной площадки, блокирование не осуществляется, о чем банк направляет информацию оператору электронной площадки в течение одного часа с момента получения информации об участнике закупки и о размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки.  В случае предоставления обеспечения заявки на участие в аукционе в виде *банковской гарантии*,банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным в ст. 45 Закона о контрактной системе, и быть выдана банком, соответствующего требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенного в перечень, предусмотренный ч. 1.2 ст. 45 Закона о контрактной системе.  Срок действия банковской гарантии должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Законом о контрактной системе, лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Закона о контрактной системе, банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:  1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 15 статьи 44 Закона о контрактной системе случаях;  2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;  3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;  5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 44 Закона о контрактной системе;  6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.  7) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.  И дополнительные требования, установленные Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":  а) обязательное закрепление в банковской гарантии:  права заказчика в случаях, установленных частью 15 статьи 44 Закона о контрактной системе, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке;  права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;  условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;  [перечня](consultantplus://offline/ref=E255B604E6F9C7967A7A7FD72B639319E3DAD512AB4F85946EBC8F2BDAAFE4908D524FDCD844F035NDZCH) документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";  б) недопустимость включения в банковскую гарантию:  положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, гарантийных обязательств или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);  требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта, гарантийных обязательств;  требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в [перечень](consultantplus://offline/ref=E255B604E6F9C7967A7A7FD72B639319E3DAD512AB4F85946EBC8F2BDAAFE4908D524FDCD844F035NDZCH) документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";  в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.  Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, информация о ней и документы, предусмотренные ч. 9 ст. 45 Закона о контрактной системе должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.  Дополнительные требования к форме банковской гарантии, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации.  Участник закупки одновременно с подачей заявки на участие в закупке направляет оператору электронной площадки посредством аппаратно-программного комплекса электронной площадки информацию об уникальном номере реестровой записи из реестра банковских гарантий, предусмотренного Законом о контрактной системе.  Оператор электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения от банка указанной информации при совокупности следующих условий:  1) на специальном счете участника закупки отсутствуют незаблокированные денежные средства в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации;  2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона о контрактной системе, отсутствует информация о банковской гарантии, выданной участнику закупки банком для целей обеспечения заявки. |
| **19. Размер обеспечения исполнения Договора, требования к такому обеспечению, порядок предоставления такого обеспечения, а также информация о банковском сопровождении Договора. Размер обеспечения гарантийных обязательств, требования к такому обеспечению, порядок предоставления такого обеспечения.** |
| Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5 % (пять процентов) от цены Договора.  Порядок предоставления обеспечения, требования к такому обеспечению указаны в проекте Договора (раздел III настоящей документации).  Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора.  Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.  Способ обеспечения исполнения Договора, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается Договор, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.  В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается Договор, обеспечения исполнения Договора в срок, установленный для заключения Договора, участник считается уклонившимся от заключения Договора.  В ходе исполнения Договора подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.  В случае, если Договором предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Договора, в ходе исполнения данного Договора размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.  В случае предоставления обеспечения исполнения Договора участником закупки в виде *денежных средств*, денежные средства перечисляются на счет по следующим реквизитам:  *ИНН 5446104158 КПП 544601001*  *УФК по Новосибирской области (УФ и НП администрации г. Искитима, МБУ Парк КиО им. И.В. Коротеева г. Искитима Новосибирской области л/с 834060055)*  *р/с 40701810200041000060, БИК 045004001,*  *СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК*  *Назначение платежа: денежные средства для обеспечения исполнения Договора (Ремонт парка в микрорайоне «Южный» г. Искитима Новосибирской области (Благоустройство-валка деревьев). НДС не облагается.*  В случае предоставления обеспечения исполнения Договора в виде *банковской гарантии* заказчик принимает банковскую гарантию, выданную банком, соответствующего требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и включенного в перечень, предусмотренный ч. 1.2 ст. 45 Закона о контрактной системе.  Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Законом о контрактной системе, лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Закона о контрактной системе, банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:  1) сумму, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;  2) обязательства принципала, предусмотренные условиями проекта контракта, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;  3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;  5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Закона о контрактной системе;  6) отлагательное условие, предусматривающее заключение контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;  7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;  8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.  И дополнительные требования, установленные Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":  а) обязательное закрепление в банковской гарантии:  права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;  права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;  условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;  [перечня](consultantplus://offline/ref=E255B604E6F9C7967A7A7FD72B639319E3DAD512AB4F85946EBC8F2BDAAFE4908D524FDCD844F035NDZCH) документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";  б) недопустимость включения в банковскую гарантию:  положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, гарантийных обязательств или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);  требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта, гарантийных обязательств;  требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в [перечень](consultantplus://offline/ref=E255B604E6F9C7967A7A7FD72B639319E3DAD512AB4F85946EBC8F2BDAAFE4908D524FDCD844F035NDZCH) документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";  в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.  Основанием для отказа в принятии банковской гарантии является:  1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;  2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Закона о контрактной системе;  3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта.  В случае отказа в принятии банковской гарантии, лицо, предоставившее банковскую гарантию, информируется об этом в письменной форме или в форме электронного документа, с указанием причин, послуживших основанием для отказа, в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня поступления банковской гарантии.  Банковская гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные ч. 9 ст. 45 Закона о контрактной системе, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.  Дополнительные требования к форме банковской гарантии, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации.  **Случаи, при которых обеспечение исполнения Договора не предоставляется участником закупки:**  - участник закупки, с которым заключается Договор, является казенным учреждением.  - в случае предоставления участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение 3 (трех) лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 (трех) контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Договора в случаях, установленных Законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения Договора. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Договора, указанной в настоящей документации об электронном аукционе.  **Информация о банковском сопровождении**  **Договора:** не установлено. |
| **20. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя):** |
| Участниками закупки являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. |
| **21. Антидемпинговые меры.** |
| Антидемпинговые меры применяются в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| **22. Информация о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)** |
| Российский рубль. |
| **23. Преимущества, предоставляемые заказчиком.** |
| Не установлены. |
| **24. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения**  **Договора** |
| Заказчиком предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения в проекте Договора (раздел III настоящей документации). |
| **25. Возможность заказчика изменить условия Договора в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ** |
| По предложению Заказчика предусмотренный Договором объем Работ может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в Договоре цены единицы Работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема Работ Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Работы.  Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договором объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Договора. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Договору. |
| **26. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта** |
| **Ответственное должностное лицо**: Никулин Алексей Михайлович – директор МБУ Парк КиО им. И.В. Коротеева города Искитима Новосибирской области. Номер контактного телефона 8(383)43-2-46-32, e-mail: [parkisk@mail.ru](mailto:parkisk@mail.ru)  **Ответственное (контактное) лицо, контрактный управляющий**: Гарбарт Ольга Викторовна. Номер контактного телефона: 8(383)43-2-32-41, e-mail: [kult\_b\_isk@mail.ru](mailto:kult_b_isk@mail.ru)  В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона заказчик размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект Договора, который составляется путем включения с использованием единой информационной системы цены Договора, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается Договор, либо предложения о цене за право заключения Договора в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона о контрактной системе, а также включения представленной в соответствии с Законом о контрактной системе информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара, стране происхождения товара), указанной в заявке на участие в аукционе его участника, в проект Договора, прилагаемый к документации о аукционе.  В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта Договора победитель электронного аукциона подписывает усиленной электронной подписью указанный проект Договора, размещает на электронной площадке подписанный проект Договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения Договора, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий.  В случае, если при проведении электронного аукциона цена Договора снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены Договора, победитель электронного аукциона одновременно предоставляет обеспечение исполнения Договора в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона о контрактной системе, обеспечение исполнения Договора или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона о контрактной системе, а также обоснование цены Договора в соответствии с частью 9 статьи 37 Закона о контрактной системе при заключении Договора на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).  В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта Договора победитель электронного аукциона, с которым заключается Договор, в случае наличия разногласий по проекту Договора, размещенному заказчиком, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего Договора не более чем один раз. При этом победитель электронного аукциона, с которым заключается Договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта Договора, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в электронном аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.  В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект Договора либо повторно размещает в единой информационной системе и электронной площадке проект Договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона. При этом размещение в единой информационной системе и на электронной площадке заказчиком проекта Договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона допускается при условии, что победитель аукциона разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона о контрактной системе.  В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке документов, победитель электронного аукциона размещает на электронной площадке проект Договора, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, а также документ и(или) информацию в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона о контрактной системе, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения Договора и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.  В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта Договора, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения Договора заказчик обязан разместить Договор, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы.  С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком Договора он считается заключенным.  Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.  Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации об аукционе, заявке победителя электронного аукциона, по цене, предложенной его победителем.  В случае, если при проведении электронного аукциона цена Договора снижена до половины процента начальной (максимальной) цены Договора или ниже, аукцион проводится на право заключить Договор, Договор заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается Договор, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения Договора, а также предоставления обеспечения исполнения Договора.  Победитель электронного аукциона признается заказчиком уклонившимся от заключения Договора в случае, если он не направил в установленные сроки заказчику проект Договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона о контрактной системе, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе  В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения Договора, заказчик вправе заключить Договор с участником такого аукциона, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такого аукциона, и в проект Договора, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного Договора, предложенные этим участником. Проект Договора должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения Договора. При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе (в случае установления обеспечения).  Участник электронной процедуры, признанный победителем электронной процедуры в соответствии с вышеуказанным абзацем, вправе подписать проект Договора или разместить протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2 Закона о контрактной системе, либо отказаться от заключения Договора. Одновременно с подписанным Договором этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения Договора, если установление требования обеспечения исполнения Договора предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона о контрактной системе, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения Договора. Этот победитель считается уклонившимся от заключения Договора в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Закона о контрактной системе и (или) непредоставления обеспечения исполнения Договора либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона о контрактной системе, в случае подписания проекта Договора в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона о контрактной системе. Такой победитель признается отказавшимся от заключения Договора в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 статьи 83.2 Закона о контрактной системе, он не подписал проект Договора или не направил протокол разногласий. Электронный аукцион признается не состоявшимся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения Договора или отказался от заключения Договора. |
| **27. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе** |
| Заявка на участие в электронном аукционе должна быть выполнена на русском языке и направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктами 27.1 и 27.2 документации об электронном аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| **27.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию:**  27.1.1. согласие участника электронного аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе.  **Инструкция по заполнению первой части заявки:**  Согласие участника электронного аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки.  27.2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:  27.2.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона.  27.2.2 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения.  27.2.3. Декларация о соответствии участника аукциона единым требованиям, установленным в подпунктах 1-6 пункта 17.1 документации об электронном аукционе *(указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).*  27.2.4.Декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или к социально ориентированным некоммерческим организациям, в соответствии с пунктом 20 настоящей документации об электронном аукционе *(указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки)*.  **Инструкция по заполнению второй части заявки:**  Во второй части заявки участник аукциона должен:  - в произвольной форме указать информацию, предусмотренную пунктом 27.2.1;  - предоставить документ, указанный в пункте 27.2.2, в случае, если требование о необходимости наличия указанного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе (в случае установления такого обеспечения), обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;  - предоставить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки декларацию, указанную в пунктах 27.2.3 и 27.2.4. |
| **28. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате**  **Договора** |
| Не установлено. |
| **29. Размер аванса.** |
| Размер аванса не установлен. При применении антидемпинговых мер, выплата аванса не допускается. |
| **30. Приложения, которые являются неотъемлемой частью документации об электронном аукционе:** |
| РАЗДЕЛ I «Информационная карта открытого аукциона в электронной форме»;РАЗДЕЛ II «Описание объекта закупки»; РАЗДЕЛ III «Проект контракта»;  РАЗДЕЛ IV «Обоснование начальной (максимальной) цены Договора». |

# РАЗДЕЛ II

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

на выполнение работ по объекту:

**Ремонт парка в микрорайоне «Южный» в г. Искитим Новосибирской области**

**(Благоустройство – валка деревьев)**

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки на используемое оборудование, машины, механизмы и товарные знаки, не являются требованием  
к производственным мощностям Подрядчика и условиям исполнения Договора. Все указания являются расчетными единицами для определения муниципальным заказчиком начальной (максимальной) цены Договора.

Проектная документация (шифр 11/19, локальный сметный расчет № 02-01-02/9) на объект: Ремонт парка в микрорайоне «Южный» в г. Искитим Новосибирской области» (Благоустройство – валка деревьев) прилагается в составе Описания объекта закупки (в формате PDF в составе документации об электронной процедуре).

Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № 54-1-1-3-0025067-2019 от 19 сентября 2019 г., положительное заключение Государственной экспертизы Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства № 54-1-0781-19 от 20 сентября 2019 г. прилагаются в составе Описания объекта закупки.

«Обоснование начальной (максимальной) цены Договора» прилагается к документации об электронном аукционе в качестве обоснования стоимости работ, выполняемых в соответствии с проектно-сметной документацией.

**1. Основание для выполнения работ**

Государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах» (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области).

Подпрограмма «Благоустройство территорий населенных пунктов».

Муниципальная программа города Искитим «Формирование современной городской среды на 2018 -2024 годы».

**2. Требования к видам, объемам работ**

Работы должны быть выполнены в объеме и в соответствии с проектно-сметной документацией (шифр 11/19-ПЗУ, Лист 4; локальный сметный расчет № 02-01-02/9).

Границы выполнения работ перед началом работ согласовать с Заказчиком.

Подрядчик не имеет права самостоятельно изменить виды и объем работ.

**3. Место и срок выполнения работ**

**Место выполнения работ:**

Новосибирская область, г. Искитим, микрорайон Южный (Парк «Южный»).

Место предоставления Подрядчиком приёмо-сдаточной документации Заказчику (Формы КС-2, КС-3 и т.д.) по адресу местонахождения Заказчика: 633209, Новосибирская область,   
г. Искитим, ул. Пушкина,65, Офис МБУ Парк КиО им. И.В. Коротеева г. Искитима НСО, первый этаж.

**Срок выполнения работ**:

**Начало выполнения Работ** – с даты подписания Договора

**Срок окончания выполнения Работ** – 15 мая 2020 г.

**4. Требования к качеству и безопасности работ**

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, предусмотренным Описанием объекта закупки и проектной документации, требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, с учетом условий Договора.

При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

- СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция

СНиП III-10-75;

- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».

Для качественного выполнения работ обеспечить соблюдение нормативных требований к применяемым материалам и технологии выполнения работ.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ.

Интенсивность выполнения работ – с 8-00 до 17-00 при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели – по согласованию с Заказчиком.

При производстве работ Подрядчик обязан обеспечить:

- безопасность выполнения работ, исключающую нанесение ущерба третьим лицам. В случае нанесения ущерба в результате действий (бездействий) Подрядчика при выполнении работ, третьим лицам или Заказчику, Подрядчик несет материальную ответственность и принимает меры к урегулированию конфликта в течение 3-х дней и выступает ответчиком в суде по возмещению нанесенного ущерба;

- сохранность сооружений и объектов благоустройства, находящихся в зоне производства работ;

- сохранность зеленых насаждений в зоне производства работ и на прилегающей территории;

- сохранность имущества третьих лиц, находящихся в зоне производства работ;

- сохранность линий электропередачи, связи, подземных инженерных коммуникаций;

- безопасность движения пешеходов;

- оградить зону производства работ оградительными лентами;

- ежедневную уборку территории производства работ, не допуская захламления в зоне производства работ и на прилегающих территориях; чистку газонов, тротуаров от растительных отходов;

Подрядчик обязан:

- при проведении земляных работ оформить ордер на земляные работы в МКУ «УЖКХ» г. Искитима;

- ежедневно до 10-00 часов, по тел. 8 (383-43) 2-46-31 информировать Заказчика о ходе выполнения работ;

- в случае повреждения покрытия и существующих элементов благоустройства или уничтожения зеленых насаждений на территории, прилегающей к месту выполнения работ, обеспечить восстановление за счет собственных средств;

- своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ;

- немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик самостоятельно производит согласование производимых работ с владельцами инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне производства работ; земляные и строительно-монтажные работы вблизи существующих подземных или воздушных коммуникаций выполнять с вызовом их представителя; в случаях необходимости отключения существующих инженерных сетей или отдельных участков Подрядчик самостоятельно подает заявки службам на оказание услуги.

По окончании Работ не допускается наличие остатков бревен, веток, щепок, опилок на месте проведения работ.

Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки Заказчиком.

К исполнению работ Подрядчиком должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие соответствующий разряд, аттестацию и прошедшие медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002).

Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

При подготовке к производству работ должны быть выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности.

Во время производства работ Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ, включая пожарную безопасность. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

Ответственность за обеспечение необходимых мер безопасности, за их выполнение непосредственно в рабочей зоне производимых работ несет руководитель Подрядчика, либо ответственное лицо Подрядчика, на которое руководитель возложил данную ответственность в письменном виде.

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

При возникновении аварийных ситуаций Подрядчик обязан в течение 2 часов, в том числе в праздничные и выходные дни, устранить аварийную ситуацию, связанную с падением дерева, веток или с угрозой их падения.

5. Требования к результатам работ

Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные Описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.

Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.

Приемка Заказчиком работ производится только после выполнения работ, а также после устранения всех дефектов и недоделок.

Датой приемки работ считается дата подписания акта приемки выполненных работ Заказчиком.

По завершении работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации. Исполнительная документация, в том числе должна включать:

- перечень организаций, привлеченных к производству строительно-монтажных работ, с указанием видов выполняемых ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ; даты начала и окончания работ на объекте;

- копии приказов о назначении ответственных производителей работ и инженеров технического надзора;

- документы, подтверждающие квалификацию персонала (в том числе субподрядных организаций);

- по фактически выполненным работам унифицированные формы (чистовики) первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работах формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» в 3-х экземплярах, формы КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» в 3-х экземплярах и счета-фактуры (счета) в 3-х экземплярах, Акт приемки выполненных работ по форме приложение № 2 к Договору в 3-х экземплярах;

- материалы фото (видео) фиксации отражающие момент начала строительно-монтажных Работ, ход производства Работ, окончание производства Работ, с текстовыми пояснениями, представленными на бумажном (в двух экземплярах) и электронном носителях;

- общий журнал работ (по форме КС-6) и журнал учета выполненных работ (по форме КС-6а);

- журнал инструктажа по технике безопасности.

Исполнительная документация должна быть укомплектована в папки по видам работ. Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ, а также с техническими и технологическими решениями, предусмотренными проектной документацией.

6. Условия выполнения работ

Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Новосибирской области, Описанием объекта закупки.

Подрядчик несет прямую ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ, а Заказчик не несет никаких обязательств по отношению к субподрядчикам.

Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора.

Сдача результатов работы Заказчику в установленный срок.

Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.

Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком производства всех видов работ в течение всего срока действия Договора.

Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

При исполнении Договора Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не предоставляет точки подключения к электроснабжению, водоснабжению, водоотведению, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования. При выполнении работ Подрядчику использовать дизель генератор.

До начала выполнения работ Подрядчик обязан:

- приказом назначить своего представителя, ответственного за выполнение и качество работ на объекте и обеспечение техники безопасности работающих при выполнении Работ и третьих лиц на Объекте, предоставить копию этого приказа Заказчику;

- предоставить и согласовать с Заказчиком Календарный план-график производства работ по форме приложения № 5 к Договору;

- получить порубочный билет, ордер на производство земляных работ, акт-допуск при работе вблизи линий электропередач;

- представить для утверждения и контроля в течение 5 (пяти) дней после подписания Договора общий журнал работ и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ. Журналы работ должны соответствовать требованиям, установленным Ростехнадзором РФ и должны быть оформлены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специальных журналов учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Ежедневно вести учет выполненных Работ в общем журнале работ (формы КС-6) и журнале учета выполненных работ (формы КС-6а). Каждая запись в журналах подписывается Подрядчиком. В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях с Заказчиком. В срок, согласованный с Заказчиком, принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком в журналах работ;

- согласовать местоположение временных бытовых помещений и площадки стоянки техники, обеспечить площадку временных бытовых помещений точками подключения электропитания и водоснабжения, завести на Объект и установить на строительной площадке для временного использования Подрядчиком: бытовые помещения, биотуалет, передвижные электростанции (дизель генераторы), заключить договор на вывоз мусора, выполнить освещение, доставлять на Объект воду для производства работ.

7. Гарантийные обязательства на работы

Подрядчик гарантирует:

- что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Договоре, проектной документации, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации;

- что качество выполненных по Договору Работ соответствует Описанию объекта закупки, проектной документации, действующим нормам и техническим условиям, требованиям, установленным в Договоре, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации в области строительства, действующим на момент выполнения Работ;

- своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, при приемке Работ;

- надлежащее качество используемых материалов и оборудования и соответствие их государственным стандартам, техническим условиям с предоставлением сертификатов.

Приложение к Описанию объекта закупки:

Проектная документация (шифр 11/19)

**РАЗДЕЛ III**

**ПРОЕКТ**

**Договор № \_\_\_\_\_\_**

на выполнение работ по объекту:

**Ремонт парка в микрорайоне «Южный» г. Искитима Новосибирской области**

**(Благоустройство – валка деревьев)**

Город Искитим \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

Муниципальное бюджетное учреждение Парк культуры и отдыха им. И.В. Коротеева города Искитима Новосибирской области (МБУ Парк КиО им. И.В. Коротеева г. Искитима), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Никулина Алексея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения Подрядчика электронный аукцион (протокол подведения итогов электронного аукциона № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
от \_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_ года) заключили настоящий гражданско-правовой договор (далее - Договор) о нижеследующем:

**1. Предмет Договора**

1.1. Предметом Договора является **Ремонт парка в микрорайоне «Южный» г. Искитима Новосибирской области (Благоустройство – валка деревьев)**, в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Договору) на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида Работ, устанавливающих требования к качеству такого вида Работ, в соответствии с условиями Договора.

Идентификационный номер закупки: 203544610415854460100100110014312000

**2. Цена Договора и порядок расчетов**

1. Цена Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысячи \_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек),

**без НДС:**

НДС не предусмотрен на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – цена Договора).

**с НДС**:

в том числе НДС – \_\_\_\_% (\_\_\_\_ процентов), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ рубля (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ миллионов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысячи \_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек) (далее – цена Договора).

В случае если Договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, то сумма, подлежащая уплате Заказчиком, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Источник финансирования: средства бюджета города Искитима Новосибирской области.

2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Договором. Цена Договора включает в себя расходы, связанные с выполнением Работ, предусмотренных Договором, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3.Подрядчик проинформирован, что в соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=BC43113332BF6DC9BAFEB4E7CBEE12BB954AB262617AA2EDD955D549BC1BF6CDLFTAD) Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Подрядчика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 2 миллиона 250 тысяч рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

2.4. Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре после приемки Работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления счета, счета-фактуры, КС-2, КС-3 и на основании подписанного Сторонами акта приемки выполненных работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Договору), при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству выполненных Работ. Обязательства Заказчика по оплате цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Договором, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.

2.5. Все платежи по настоящему Договору производятся в Российских рублях.

2.6. По предложению Заказчика предусмотренный Договором объем Работ может быть увеличен или уменьшен, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально дополнительному объему Работ исходя из установленной в Договоре цены единицы Работы, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема Работ Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы Работы.

2.7. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Договором объема Работ, качества выполняемых Работ и иных условий Договора. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Договору.

**3. Порядок выполнения Работ**

3.1. Подрядчик выполняет Работы в соответствии с Описанием объекта закупки.

3.2. Место выполнения Работ: Новосибирская область, г. Искитим, микрорайон Южный (Парк «Южный»).

Место предоставления Подрядчиком приёмо-сдаточной документации Заказчику (Формы КС-2, КС-3 и т.д.) по адресу местонахождения Заказчика: 633209, Новосибирская область,   
г. Искитим, ул. Пушкина,65, Офис МБУ Парк КиО им. И.В. Коротеева г. Искитима НСО, первый этаж.

3.3. Срок выполнения Работ

**Начало работ** - с даты подписания Договора   
**Срок окончания выполнения работ** - 15 мая 2020 г.

3.4. Подрядчик должен соблюдать сроки выполнения работ, установленные Договором, за не надлежащее исполнение обязательств условиями Договора предусмотрены штрафные санкции. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы по настоящему Договору, известив Заказчика, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличение цены Договора. Корректировка сроков и объемов выполнения работ не производится, за исключением случаев предусмотренных Законом о контрактной системе и Договором.

3.5. Обязанность по обеспечению Работ материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием несет Подрядчик в соответствии с Описанием объекта закупки, которые должны быть новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных производителем.

Используемые при выполнении Работ по ремонту Объекта материалы, изделия и конструкции должны иметь документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям к данным видам материалов, изделий, конструкций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**4. Порядок сдачи и приемки выполненных Работ**

4.1. Приемка Работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в Договоре, производится Заказчиком по окончании выполнения Работ по Договору.

4.2. После завершения выполнения Работ, предусмотренных Договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ и направляет в адрес Заказчика акт приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, счет, счет-фактуру, КС-2, КС-3, а также комплект документации (копии сертификатов соответствия на устройства, оборудование, комплектующие, расходные материалы, паспорта качества на материалы, используемые Подрядчиком при выполнении Работ, акты освидетельствования скрытых работ и иные необходимые документы).

4.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.2 Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных Работ по Договору на предмет соответствия их объема и качества требованиям, изложенным в Договоре.

Для проверки представленных Подрядчиком результатов на их соответствие условиям Договора, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика акта приемки выполненных Работ обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного акта приемки выполненных Работ либо мотивированный отказ от приемки выполненных Работ, в котором должны быть указаны выявленные Заказчиком недостатки. Заказчик вправе предоставить Подрядчику срок для устранения таких недостатков. Мотивированный отказ направляется в порядке, предусмотренном п. 12.1 настоящего Договора.

4.5. В сроки, указанные Заказчиком в мотивированном отказе от приемки выполненных Работ, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами устранить обнаруженные недостатки. В этом случае акт приемки выполненных Работ Заказчик подписывает в течение 10 (десяти) рабочих дней после устранения Подрядчиком указанных недостатков.

Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Договора.

**5. Права и обязанности Сторон**

**5.1. Заказчик вправе:**

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.2. Договора.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Договору принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.

5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.6. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Договором и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.7. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Договора и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным.

5.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.1.9. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

**5.2. Заказчик обязан:**

5.2.1. Провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Договором в соответствии с п. 4.3 Договора.

5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Подрядчику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за выполнением Подрядчиком Работ по Договору и согласования организационных вопросов.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Договором.

5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в пункте 5.4.6 Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.

5.2.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2.6. При неоплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2.7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Договора одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

5.2.9. В случае обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии, при неисполнении Подрядчиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.

При отказе гаранта исполнить требования Заказчика, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией.

5.2.10. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Договору.

5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

**5.3. Подрядчик вправе:**

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком [а](file:///C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\CTQP2ZN8\Аукционная%20документация.docx#Par1076)кта приемки выполненных работ по Договору на основании представленных Подрядчиком документов, указанных в [п. 4.](file:///C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\CTQP2ZN8\Аукционная%20документация.docx#Par718)2. Договора, и при условии истечения срока, указанного в [п. 4.3](file:///C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\CTQP2ZN8\Аукционная%20документация.docx#Par718) Договора.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с [условиями](file:///C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\CTQP2ZN8\Аукционная%20документация.docx#Par704) Договора.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения Работ в рамках Договора.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Договора.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Договору с согласия Заказчика.

5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Договором и законодательством Российской Федерации.

**5.4. Подрядчик обязан:**

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Договора и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2 Договора, по итогам исполнения Договора.

5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

5.4.3. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан в течение срока действия Договора представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие Работ указанным выше требованиям.

5.4.4. Выполнить работы в полном объеме, с надлежащим качеством и в сроки, предусмотренные настоящим договором, с соблюдением качественных и количественных параметров.

5.4.5. Поставить на объект строительные материалы, оборудование, инструменты, необходимые для производства по настоящему договору и нести ответственность за их сохранность, а также обеспечить разгрузку, складирование и охрану всего материала и оборудования.

5.4.6. Осуществлять в процессе выполнения работ содержание и уборку зоны выполнения работ. По окончании выполнения работ вывести оборудование, механизмы, излишки и остатки расходных материалов, строительный и другой мусор, накапливаемый в результате производства работ.

5.4.7. Передать Заказчику по акту исполнительную документацию, в том числе: копии сертификатов, технические паспорта и другие документы, подтверждающие надлежащее качество используемых материалов, оборудования и т.д.

5.4.8. Нести материальную ответственность при нанесении прямого или косвенного ущерба сооружениям, коммуникациям, существующей растительности, землям, государственной, муниципальной или частной собственности по причине какого-либо действия (бездействия) или вследствие невыполнения норм и правил. Произвести восстановительные работы за свой счет до состояния, подобного или равноценного состоянию до нанесения такого ущерба или повреждения.

5.4.9. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.10. Предоставить обеспечение исполнения Договора в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Договором.

5.4.11. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.

5.4.12. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы в надлежащем объеме, в предусмотренные Договором сроки, надлежащего качества.

5.4.13. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Договоре.

5.4.14. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Договору.

5.4.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

**5.5. Подрядчик гарантирует**, что на момент заключения Договора:

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.

5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по Договору.

5.5.3. За последние два года не нарушал договорных (договорных) обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным договорам (договорам).

5.5.4. В отношении Подрядчика – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Подрядчика отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц не применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением Работ.

5.5.5. Не является оффшорной компанией.

**6. Гарантии**

6.1. Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Договоре, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.

6.2. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению и своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ по объекту.

**7. Ответственность Сторон**

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Договором.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), а также в соответствии с положениями статьи 34 Закона о контрактной системе.

1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.

1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в следующем порядке:

1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Договора не превышает начальную (максимальную) цену Договора:

10 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

б) в случае, если цена Договора превышает начальную (максимальную) цену Договора:

10 процентов цены Договора, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Договора, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

1. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Договора, предоставленного Подрядчиком в соответствии с разделом 8 настоящего Договора.
3. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.
4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.
5. Сторона обязана в 3-хдневный срок письменно (телеграммой, факсом и пр.) известить другую сторону о начале и окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Договора.

Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально удостоверен полномочными на то органами государственной власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному извещению.

Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевают срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

Если действия обстоятельств непреодолимой силы продолжаются более 2 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора, путем подписания дополнительного соглашения к Договору.

Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с пунктом 7.12., теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства при предъявлении претензий (исков) к другой стороне, в связи с ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

1. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору определяется в претензионном письме с требованием взыскания денежных средств в оплату неустойки (штрафа, пени) путем уменьшения оплаты за выполненные Подрядчиком Работы по настоящему Договору на сумму неустойки (штрафа, пени) или путем оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора. Расчет суммы пени, штрафа подлежащей оплате Подрядчиком определяется в приложении к претензионному письму с требованием взыскания денежных средств в оплату неустойки (штрафа, пени) путем оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени) или путем уменьшения оплаты за выполненные Подрядчиком Работы и в акте приемки выполненных работ.
2. При не согласии Подрядчика подписать акт приемки выполненных работ, с уменьшением оплаты за выполненные Подрядчиком Работы по настоящему Договору, на сумму неустойки (пени, штрафа) в течение срока, указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, Заказчик:

* направляет требование об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии Банку-Гаранту, в случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии;
* направляет требование Подрядчику об осуществлении уплаты денежной суммы неустойки (пени, штрафа) удержанием денежных средства или части денежных средств, в случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Договора внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в соответствии с условиями претензии в отсутствие судебного акта, при письменном согласии Подрядчика;
* направляет в арбитражный суд Новосибирской области исковое заявление с соответствующими требованиями оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

**8. Обеспечение исполнения Договора**

1. Обеспечение исполнения Договора предусматривается для обеспечения исполнения Подрядчиком его обязательств по Договору, в том числе таких обязательств, как выполнение Работ надлежащего качества, соблюдение сроков выполнения Работ, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, возмещение ущерба.

Обеспечение исполнения Договора не применяется, если участником закупки, с которым заключается Договор, является казенное учреждение.

Исполнение Договора обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Заказчик обязан тщательно проверить соответствие текста банковской гарантии условиям и требованиям, изложенным в Законе о контрактной системе и Договоре. При несоответствии банковской гарантии указанным условиям банковская гарантия считается не предоставленной Подрядчиком, а Подрядчик считается уклонившимся от заключения Договора.

Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно.

1. Размер обеспечения исполнения Договора составляет 5% (пять процентов) от цены Договора, что составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей **\_\_** копеек.).

При снижении цены в предложенной Подрядчиком заявке на двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Договора Подрядчик, с которым заключается Договор, предоставляет обеспечение исполнения Договора с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе.

Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Договора, в том числе с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе, в случае, предусмотренном ч. 8.1 ст. 96 Закона о контрактной системе.

1. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона о контрактной системе размера обеспечения исполнения Договора, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе информации в соответствующий реестр Договоров, предусмотренный статьей 103 Закона о контрактной системе.

В случае предоставления нового обеспечения исполнения Договора в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Закона о контрактной системе возврат банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

1. Срок действия банковской гарантии определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе, при этом данный срок должен превышать срок исполнения обеспечиваемых обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

В случае предоставления обеспечения исполнения Договора путем внесения денежных средств на счет Заказчика срок действия обеспечения исполнения Договора должен полностью покрывать срок действия обеспеченных им обязательств и предусматривать возможность предъявления Заказчиком требования о выплате (удержании) денежной суммы в течение трех месяцев с даты прекращения обязательств.

Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору обеспечение исполнения Договора переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.

1. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим абзацем, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.

1. Прекращение обеспечения исполнения Договора или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Договора по истечении срока, указанного в п. 8.5 Договора, признается существенным нарушением Договора Подрядчиком и является основанием для расторжения Договора по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
2. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора подлежит возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, после выполнения всего объема Работ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами [а](file:///D:\ЗАКУПКИ\2020\Парк%20им.Коротеева\2вариант\ПК%20исправлен.docx#Par1076)кта приемки выполненных работ, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Договору), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

В случае уменьшения размера обеспечения исполнения Договора в порядке и случаях, установленных Законом о контрактной системе, часть денежных средств, внесенная Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Договора, по заявлению Подрядчика подлежит возврату Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Заказчиком указанного заявления, при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству выполненных Работ.

В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору возврат документов, представленных в качестве обеспечения исполнения Договора (банковской гарантии) Заказчиком предоставившему их лицу или гаранту, после окончания срока действия банковской гарантии, не осуществляется, взыскание по банковской гарантии не производится.

1. Обеспечение исполнения Договора сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Подрядчика или Заказчика.
2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе и Договоре.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

1. В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в виде внесения денежных средств на счет Заказчика, в размере обеспечения исполнения Договора, установленном документацией об электронной процедуре, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Новосибирской области

(УФ и НП администрации г. Искитима, МБУ Парк КиО им. И.В. Коротеева г. Искитима

Новосибирской области л/с 834060055)

ИНН 5446104158 КПП 544601001, р/с 40701810200041000060

Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК

БИК 045004001

Фактом внесения денежных средств на счет Заказчика является поступление денежных средств по указанным реквизитам.

1. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Договора, несет Подрядчик.
2. **Антикоррупционная оговорка**

9.1. Стороны Договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по Договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.

9.2. Для исполнения Договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях между сторонами договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.

9.3. В случае возникновения у стороны Договора реальных оснований полагать о возможном нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения сложившейся ситуации.

9.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по Договору соответствующая сторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.

9.5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением Договора пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться от исполнения Договора, что влечёт его автоматическое полное или частичное расторжение с момента получения другой стороной уведомления об этом.

9.6. Пострадавшая сторона также вправе требовать возмещения в полном объёме всех причинённых ей убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), вызванных односторонним расторжением Договора по вине другой стороны.

1. **Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора**

10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, а при заключении Договора по результатам проведения электронного аукциона - в соответствии с положениями [части 8 статьи 83.2](consultantplus://offline/ref=2CFA1F686228EF0F9DFDA67FDEFAAB457CE9C19DC177F16408E92FBD5FCA287D934E8BCA50FE75916E1A49C1B3B9A82FB2B3E4183522qBE) Закона о договорной системе.

10.2. Договор действует по 31.12.2020 г., но, в любом случае, до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме.

10.3. Договор может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

10.4.1. при существенном нарушении Договора Подрядчиком;

10.4.2. в случае просрочки исполнения обязательств по выполнению Работ более чем на 5 (пять) календарных дней;

10.4.3. в случае неоднократного нарушения сроков выполнения Работ – более двух раз более чем на 5 (пять) календарных дней;

10.4.4. в случае существенного нарушения требований к качеству выполненных Работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);

10.4.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда, в том числе в следующих случаях:

10.6.1. в любое время до сдачи Заказчику результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора (статья 717 ГК РФ);

10.6.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);

10.6.3. если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Договора (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);

10.6.4. если отступления в Работе от условий Договора или иные недостатки результата Работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);

10.6.5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, указанного в Договоре, исполнение Подрядчиком Договора утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).

10.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора вправе провести экспертизу выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной Работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

10.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 10.7 Договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. **Порядок урегулирования споров**

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

11.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

**12. Прочие условия**

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2 Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Договора по результатам электронного аукциона Договор заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном [статьей 83.2](consultantplus://offline/ref=8C2F858F65533C671D72817F1644F9E69B8DDF268920C76DDF7C13A9E46B17E8B3BAA736B976D017F136EED4B392AA0E530E66624EKCvAE) Закона о контрактной системе.

12.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

**13. Приложения**

1. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие приложения к Договору:

приложение № 1 «Описание объекта закупки»;

приложение № 2 «Акт приемки выполненных работ (ФОРМА);

приложение № 3 «Акт рабочей комиссии по готовности к приемке выполненных работ по объекту» (ФОРМА);

приложение № 4 «Акт приемочной комиссии о приемке выполненных работ по объекту» (ФОРМА);

приложение № 5 «Календарный план-график производства работ (ФОРМА)

приложение № 6 «Протокол согласования цены Договора»;

**14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Подрядчик |
| **Муниципальное бюджетное учреждение  Парк культуры и отдыха  им. И.В. Коротеева города  Искитима Новосибирской области**  **(МБУ Парк КиО им. И.В. Коротеева г. Искитма)**  Адрес: 633209 Новосибирская область,  г. Искитим, ул. Пушкина, 65  Телефон: (383-43) 2-46-31  Е-mail: parkisk@mail.ru  ИНН 5446104158 КПП 544601001  УФК по Новосибирской области  (УФ и НП администрации г. Искитима,  МБУ Парк КиО им. И.В. Коротеева  г. Искитима Новосибирской области  л/с 834060055)  р/с 40701810200041000060  БИК 045004001  СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ  Г. НОВОСИБИРСК  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.М. Никулин/ | ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КПП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Юридический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Фактический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Банковские реквизиты:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Рас/с: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Кор/с: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код по ОКТМО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код по ОКВЭД \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код по ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код по ОКСМ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код по ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_  Дата постановки на учет в налоговом органе: \_\_\_.\_\_\_.20\_\_ г.  Статус: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать является СМП или СОНО или не является СМП и СОНО)  Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Приложение №1

к Договору от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

на выполнение работ по объекту:

**Ремонт парка в микрорайоне «Южный» в г. Искитим Новосибирской области**

**(Благоустройство – валка деревьев)**

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки на используемое оборудование, машины, механизмы и товарные знаки, не являются требованием  
к производственным мощностям Подрядчика и условиям исполнения Договора. Все указания являются расчетными единицами для определения муниципальным заказчиком начальной (максимальной) цены Договора.

Проектная документация (шифр 11/19, локальный сметный расчет № 02-01-02/9) на объект: Ремонт парка в микрорайоне «Южный» в г. Искитим Новосибирской области» (Благоустройство – валка деревьев) прилагается в составе Описания объекта закупки (в формате PDF в составе документации об электронной процедуре).

Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № 54-1-1-3-0025067-2019 от 19 сентября 2019 г., положительное заключение Государственной экспертизы Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства № 54-1-0781-19 от 20 сентября 2019 г. прилагаются в составе Описания объекта закупки.

«Обоснование начальной (максимальной) цены Договора» прилагается к документации об электронном аукционе в качестве обоснования стоимости работ, выполняемых в соответствии с проектно-сметной документацией.

**1. Основание для выполнения работ**

Государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах» (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области).

Подпрограмма «Благоустройство территорий населенных пунктов».

Муниципальная программа города Искитим «Формирование современной городской среды на 2018 -2024 годы».

**2. Требования к видам, объемам работ**

Работы должны быть выполнены в объеме и в соответствии с проектно-сметной документацией (шифр 11/19-ПЗУ, Лист 4; локальный сметный расчет № 02-01-02/9).

Границы выполнения работ перед началом работ согласовать с Заказчиком.

Подрядчик не имеет права самостоятельно изменить виды и объем работ.

**3. Место и срок выполнения работ**

**Место выполнения работ:**

Новосибирская область, г. Искитим, микрорайон Южный (Парк «Южный»).

Место предоставления Подрядчиком приёмо-сдаточной документации Заказчику (Формы КС-2, КС-3 и т.д.) по адресу местонахождения Заказчика: 633209, Новосибирская область,   
г. Искитим, ул. Пушкина,65, Офис МБУ Парк КиО им. И.В. Коротеева г. Искитима НСО, первый этаж.

**Срок выполнения работ**:

**Начало выполнения Работ** – с даты подписания Договора

**Срок окончания выполнения Работ** – 15 мая 2020 г.

**4. Требования к качеству и безопасности работ**

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, предусмотренным Описанием объекта закупки и проектной документации, требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, с учетом условий Договора.

При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

- СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция

СНиП III-10-75;

- СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда».

Для качественного выполнения работ обеспечить соблюдение нормативных требований к применяемым материалам и технологии выполнения работ.

Работы должны производиться только в отведенной зоне работ.

Интенсивность выполнения работ – с 8-00 до 17-00 при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели – по согласованию с Заказчиком.

При производстве работ Подрядчик обязан обеспечить:

- безопасность выполнения работ, исключающую нанесение ущерба третьим лицам. В случае нанесения ущерба в результате действий (бездействий) Подрядчика при выполнении работ, третьим лицам или Заказчику, Подрядчик несет материальную ответственность и принимает меры к урегулированию конфликта в течение 3-х дней и выступает ответчиком в суде по возмещению нанесенного ущерба;

- сохранность сооружений и объектов благоустройства, находящихся в зоне производства работ;

- сохранность зеленых насаждений в зоне производства работ и на прилегающей территории;

- сохранность имущества третьих лиц, находящихся в зоне производства работ;

- сохранность линий электропередачи, связи, подземных инженерных коммуникаций;

- безопасность движения пешеходов;

- оградить зону производства работ оградительными лентами;

- ежедневную уборку территории производства работ, не допуская захламления в зоне производства работ и на прилегающих территориях; чистку газонов, тротуаров от растительных отходов;

Подрядчик обязан:

- при проведении земляных работ оформить ордер на земляные работы в МКУ «УЖКХ» г. Искитима;

- ежедневно до 10-00 часов, по тел. 8 (383-43) 2-46-31 информировать Заказчика о ходе выполнения работ;

- в случае повреждения покрытия и существующих элементов благоустройства или уничтожения зеленых насаждений на территории, прилегающей к месту выполнения работ, обеспечить восстановление за счет собственных средств;

- своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ;

- немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Подрядчик самостоятельно производит согласование производимых работ с владельцами инженерных сетей и коммуникаций, находящихся в зоне производства работ; земляные и строительно-монтажные работы вблизи существующих подземных или воздушных коммуникаций выполнять с вызовом их представителя; в случаях необходимости отключения существующих инженерных сетей или отдельных участков Подрядчик самостоятельно подает заявки службам на оказание услуги.

По окончании Работ не допускается наличие остатков бревен, веток, щепок, опилок на месте проведения работ.

Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до приемки Заказчиком.

К исполнению работ Подрядчиком должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие соответствующий разряд, аттестацию и прошедшие медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002).

Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

При подготовке к производству работ должны быть выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности.

Во время производства работ Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требований закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ, включая пожарную безопасность. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

Ответственность за обеспечение необходимых мер безопасности, за их выполнение непосредственно в рабочей зоне производимых работ несет руководитель Подрядчика, либо ответственное лицо Подрядчика, на которое руководитель возложил данную ответственность в письменном виде.

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

При возникновении аварийных ситуаций Подрядчик обязан в течение 2 часов, в том числе в праздничные и выходные дни, устранить аварийную ситуацию, связанную с падением дерева, веток или с угрозой их падения.

5. Требования к результатам работ

Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные Описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.

Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.

Приемка Заказчиком работ производится только после выполнения работ, а также после устранения всех дефектов и недоделок.

Датой приемки работ считается дата подписания акта приемки выполненных работ Заказчиком.

По завершении работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации. Исполнительная документация, в том числе должна включать:

- перечень организаций, привлеченных к производству строительно-монтажных работ, с указанием видов выполняемых ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ; даты начала и окончания работ на объекте;

- копии приказов о назначении ответственных производителей работ и инженеров технического надзора;

- документы, подтверждающие квалификацию персонала (в том числе субподрядных организаций);

- по фактически выполненным работам унифицированные формы (чистовики) первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работах формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» в 3-х экземплярах, формы КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» в 3-х экземплярах и счета-фактуры (счета) в 3-х экземплярах, Акт приемки выполненных работ по форме приложение № 2 к Договору в 3-х экземплярах;

- материалы фото (видео) фиксации отражающие момент начала строительно-монтажных Работ, ход производства Работ, окончание производства Работ, с текстовыми пояснениями, представленными на бумажном (в двух экземплярах) и электронном носителях;

- общий журнал работ (по форме КС-6) и журнал учета выполненных работ (по форме КС-6а);

- журнал инструктажа по технике безопасности.

Исполнительная документация должна быть укомплектована в папки по видам работ. Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ, а также с техническими и технологическими решениями, предусмотренными проектной документацией.

6. Условия выполнения работ

Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Новосибирской области, Описанием объекта закупки.

Подрядчик несет прямую ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ, а Заказчик не несет никаких обязательств по отношению к субподрядчикам.

Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора.

Сдача результатов работы Заказчику в установленный срок.

Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.

Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком производства всех видов работ в течение всего срока действия Договора.

Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

При исполнении Договора Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не предоставляет точки подключения к электроснабжению, водоснабжению, водоотведению, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования. При выполнении работ Подрядчику использовать дизель генератор.

До начала выполнения работ Подрядчик обязан:

- приказом назначить своего представителя, ответственного за выполнение и качество работ на объекте и обеспечение техники безопасности работающих при выполнении Работ и третьих лиц на Объекте, предоставить копию этого приказа Заказчику;

- предоставить и согласовать с Заказчиком Календарный план-график производства работ по форме приложения № 5 к Договору;

- получить порубочный билет, ордер на производство земляных работ, акт-допуск при работе вблизи линий электропередач;

- представить для утверждения и контроля в течение 5 (пяти) дней после подписания Договора общий журнал работ и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ. Журналы работ должны соответствовать требованиям, установленным Ростехнадзором РФ и должны быть оформлены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специальных журналов учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Ежедневно вести учет выполненных Работ в общем журнале работ (формы КС-6) и журнале учета выполненных работ (формы КС-6а). Каждая запись в журналах подписывается Подрядчиком. В журнале отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях с Заказчиком. В срок, согласованный с Заказчиком, принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком в журналах работ;

- согласовать местоположение временных бытовых помещений и площадки стоянки техники, обеспечить площадку временных бытовых помещений точками подключения электропитания и водоснабжения, завести на Объект и установить на строительной площадке для временного использования Подрядчиком: бытовые помещения, биотуалет, передвижные электростанции (дизель генераторы), заключить договор на вывоз мусора, выполнить освещение, доставлять на Объект воду для производства работ.

7. Гарантийные обязательства на работы

Подрядчик гарантирует:

- что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Договоре, проектной документации, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации;

- что качество выполненных по Договору Работ соответствует Описанию объекта закупки, проектной документации, действующим нормам и техническим условиям, требованиям, установленным в Договоре, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации в области строительства, действующим на момент выполнения Работ;

- своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных при осуществлении контроля и надзора за ходом выполнения Работ, при приемке Работ;

- надлежащее качество используемых материалов и оборудования и соответствие их государственным стандартам, техническим условиям с предоставлением сертификатов.

Приложение к Описанию объекта закупки:

Проектная документация (шифр 11/19)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Договору от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(ФОРМА)**

**АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

г. Искитим \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.

Муниципальное бюджетное учреждение Парк культуры и отдыха им. И.В. Коротеева города Искитима Новосибирской области (МБУ Парк КиО им. И.В. Коротеева г. Искитима), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Никулина Алексея Михайловича, действующего на основании устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующ\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт приемки выполненных работ (далее – Акт) о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_ (далее – Договор) Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Договора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Вышеуказанные работы согласно Договору должны быть выполнены \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г., фактически выполнены \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

4. Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Договора, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_ копеек),

в том числе НДС в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек).

6. В соответствии с п. \_\_\_\_\_\_\_ Договора сумма штрафных санкций составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается порядок расчета штрафных санкций)*.

Общая сумма штрафных санкций составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику с учетом удержания штрафных санкций, составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек).

8. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику после подписания настоящего акта, составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_ копеек).

9. Результаты выполненных работ по Договору:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы сдал  Подрядчик  \_\_.\_\_. 20\_\_\_ г.: |  |  |  | |  |  | |
| М.П.(при наличии) | (должность) |  | | (подпись) |  | | (расшифровка подписи) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы принял  Заказчик  \_\_.\_\_. 20\_\_\_ г.: |  |  |  | |  |  | |
| М.П. | (должность) |  | | (подпись) |  | | (расшифровка подписи) |

Форма согласована:

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик  Муниципальное бюджетное учреждение  Парк культуры и отдыха  им. И.В. Коротеева города  Искитима Новосибирской области  (МБУ Парк КиО им. И.В. Коротеева г. Искитима)  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.М. Никулин/  \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.  МП | Подрядчик  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.  МП (при наличии) |

Приложение №3

к Договор «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Главы администрации

города Искитим Новосибирской области

Ю.А. Зубарев\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 20\_ г.

**(ФОРМА)**

**АКТ рабочей комиссии по готовности к приемке выполненных работ**

**законченного ремонтом**

**объекта**

\_\_г. Искитим\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

(населенный пункт)

Рабочая комиссия, назначенная \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование органа, назначившего комиссию)*

\_\_\_\_\_\_\_ \_ № \_\_\_\_ от \_\_.\_\_.20\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(приказом)*

в составе:

председателя комиссии .

*(Фамилия, И.О., должность)*

членов комиссии, представителей:

от технического заказчика комиссии .

*(Фамилия, И.О., должность)*

От администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(Фамилия, И.О., должность)*

От эксплуатирующей организации комиссии .

*(Фамилия, И.О., должность)*

От подрядчика (генерального подрядчика) комиссии .

*(Фамилия, И.О., должность)*

От проектировщика (генерального проектировщика) комиссии \_\_\_\_\_ .

*(Фамилия, И.О., должность)*

От других заинтересованных органов и организаций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указываются все представители других организаций)*

руководствуясь [Правилами](file:///D:\ЗАКУПКИ\2020\Парк%20им.Коротеева\2вариант\ПК%20исправлен.docx#P35) приемки законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом объектов

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком (генеральным подрядчиком) \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_

(указать наименование)

предъявлен к приемке комиссии .

*(указать наименование объекта, категорию, вид строительства, место расположения)*

2. Ремонт произведен на основании Распоряжение администрации г. Искитима НСО «О назначении Технического заказчика по объекту: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» от \_\_.\_\_.20\_\_ г. N \_\_-р

(*указать наименование органа, издавшего документ, наименование документа)*

3.Ремонт осуществлялся подрядчиком (генеральным подрядчиком): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_»\_

*(указать наименование)*

выполнившим работы по объекту: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

и субподрядными организациями:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ «\_\_\_\_ \_\_\_»

*(указать все организации и виды работ, выполненные каждой организацией);*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ «\_\_\_\_ \_\_\_»

*(указать все организации и виды работ, выполненные каждой организацией);*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ «\_\_\_\_ \_\_\_»

*(указать все организации и виды работ, выполненные каждой организацией);*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(при числе организаций более трех перечень их указать в приложении к настоящему акту)*

4.Проектная документация на ремонт разработана проектировщиком (генеральным проектировщиком):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ «\_\_\_\_\_ \_\_»\_

*(указать наименование)*

и субподрядными организациями:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ «\_\_\_\_ \_\_\_»\_

*(указать все организации и виды работ, выполненные каждой организацией);*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ «\_\_\_\_ \_\_\_»\_

*(указать все организации и виды работ, выполненные каждой организацией);*

5.Проектная документация утверждена:

Распоряжение администрации г. Искитима НСО «Об утверждении сметной документации по объекту: «\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»от \_\_.\_\_.20\_\_ г. N \_\_-р

*(наименование органа, организации, утвердивших проектную документацию)*

6. Ремонтные работы осуществлены в сроки:

начало работ . .20 г., окончание работ . .20 г.

*(месяц, год) (месяц, год)*

7. Рабочей комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном Правилами приемки в эксплуатацию законченных строительном, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом объектов, перечисленная в приложении №3 к настоящему акту.

8.Предъявленная к приемке объект (пусковой комплекс)

имеет следующие основные показатели:

**1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

а) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

б) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

а) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

б) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. ……………..**

а) ………………………………………………….. …………………………………………………..

*(показатели заполняются при наличии)*

9.Имеющиеся недоделки и дефекты, перечисленные в приложениях №1 и №2 к настоящему акту, должны быть устранены в срок, указанных в приложениях.

Рабочая комиссия рассмотрела представленную исполнительную документацию, произвела осмотр объекта: « \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в натуре, установила соответствие выполненных

работ проекту (за исключением работ в т.ч.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

**РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ**

Предъявленные к приемке выполненные работы по объекту: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», предъявить приемочной комиссии**.**

*(наименование объекта)*

Председатель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(Фамилия И.О., должность) (подпись)*

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(Фамилия И.О., должность) (подпись)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(Фамилия И.О., должность) (подпись)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(Фамилия И.О., должность) (подпись)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(Фамилия И.О., должность) (подпись)*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Акту рабочей комиссии …

от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ВЕДОМОСТЬ

недостатков (недоделок), подлежащих устранению

до начала работы приемочной комиссии по объекту:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  п/п | Наименование и место работы (км и ПК) | Еди-  ница  изме-  рения | Коли-  чество | Срок  устра-  нения | Исполни-  тели |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Председатель рабочей комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, и.о.)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, и.о.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, и.о.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Акту рабочей комиссии …

от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ВЕДОМОСТЬ

дефектов, подлежащих устранению до начала

работы приемочной комиссии по объекту:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NN  п/п | Наименование и место работы (км и ПК) | Еди-  ница  изме-  рения | Коли-  чество | Срок  устра-  нения | Исполни-  тели |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Председатель рабочей комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, и.о.)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, и.о.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, и.о.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, фамилия, и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Акту рабочей комиссии …

от \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

принятых на хранение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указать, какой организацией)

По объекту: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование документа | Количество листов | Количество экземпляров |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Сдал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (организация, должность, фамилия, и.о.)

Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (организация, должность, фамилия, и.о.)

Форма согласована:

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик  Муниципальное бюджетное учреждение  Парк культуры и отдыха  им. И.В. Коротеева города  Искитима Новосибирской области  (МБУ Парк КиО им. И.В. Коротеева г. Искитима)  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.М. Никулин/  \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.  МП | Подрядчик  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.  МП (при наличии) |

Приложение №4

к Договору от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Зам. Главы администрации

города Искитим Новосибирской области

Ю.А. Зубарев\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 20\_ г.

**(ФОРМА)**

**АКТ приемочной комиссии о приемке выполненных работ   
законченного ремонтом объекта**

\_\_г. Искитим\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

(населенный пункт)

Приемочная комиссия, назначенная \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование органа, назначившего комиссию)*

\_\_\_\_\_\_\_ \_ № \_\_\_\_ от \_\_.\_\_.201\_г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(приказом)*

в составе:

председателя комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

*(Фамилия, И.О., должность)*

членов комиссии, представителей:

от технического заказчика комиссии .

*(Фамилия, И.О., должность)*

От администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(Фамилия, И.О., должность)*

От эксплуатирующей организации комиссии .

*(Фамилия, И.О., должность)*

От подрядчика (генерального подрядчика) комиссии .

*(Фамилия, И.О., должность)*

От проектировщика (генерального проектировщика) комиссии .

*(Фамилия, И.О., должность)*

От других заинтересованных органов и организаций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указываются все представители других организаций)*

руководствуясь [Правилами](file:///D:\ЗАКУПКИ\2020\Парк%20им.Коротеева\2вариант\ПК%20исправлен.docx#P35) приемки законченных строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом объектов,

УСТАНОВИЛА:

1. Техническим заказчиком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_

(указать наименование)

предъявлена к приемке комиссии .

*(указать наименование объекта, категорию, вид строительства, место расположения)*

2. Ремонт произведен на основании Распоряжение администрации г. Искитима НСО «О назначении Технического заказчика по объекту: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»от \_\_.\_\_.20\_\_ г. N \_\_-р

(*указать наименование органа, издавшего документ, наименование документа)*

3. Ремонт осуществлялся подрядчиком (генеральным подрядчиком): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_»\_

*(указать наименование)*

выполнившим работы по объекту: «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

и субподрядными организациями:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ «\_\_\_\_ \_\_\_»\_

*(указать все организации и виды работ, выполненные каждой организацией);*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ «\_\_\_\_ \_\_\_»\_

*(указать все организации и виды работ, выполненные каждой организацией);*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ «\_\_\_\_ \_\_\_»\_

*(указать все организации и виды работ, выполненные каждой организацией);*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(при числе организаций более трех перечень их указать в приложении к настоящему акту)*

4. Проектная документация на ремонт разработана проектировщиком (генеральным проектировщиком):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ «\_\_\_\_\_ \_\_»\_

*(указать наименование)*

и субподрядными организациями:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ «\_\_\_\_ \_\_\_»\_

*(указать все организации и виды работ, выполненные каждой организацией);*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ «\_\_\_\_ \_\_\_»\_

*(указать все организации и виды работ, выполненные каждой организацией);*

5. Проектная документация утверждена:

Распоряжение администрации г. Искитима НСО «Об утверждении сметной документации по объекту: «\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»от \_\_.\_\_.20\_\_ г. N \_\_-р

*(наименование органа, организации, утвердивших проектную документацию)*

6. Ремонтные работы осуществлены в сроки:

начало работ . .20 г., окончание работ . .20 г.

*(месяц, год) (месяц, год)*

7. Предъявленный к приемке объект (пусковой комплекс)

имеет следующие основные показатели:

**1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

а) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

б) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

а) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

б) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. ……………..**

а) ………………………………………………….. …………………………………………………..

*(показатели заполняются при наличии)*

1. Все недоделки и дефекты, отмеченные в акте рабочей комиссии, устранены.
2. Стоимость объекта по утвержденной проектной документации (с учетом НДС):

всего \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ тыс. руб., в ценах 20\_\_\_ года

в том числе строительно-монтажных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ тыс. руб.;

оборудования, инвентаря и прочие не СМР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_\_ тыс. руб..

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, акты испытания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, материалы фотовидеофиксации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, произвела осмотр объекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в натуре, установила соответствие выполненных работ проекту (за исключением работ сезонного характера, указанных в приложении №1 к настоящему акту).

**РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ**

Предъявленные к приемке выполненные работы по объекту: **«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

*(наименование объекта)*

принять.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(Фамилия И.О., должность) (подпись)*

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(Фамилия И.О., должность) (подпись)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(Фамилия И.О., должность) (подпись)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(Фамилия И.О., должность) (подпись)*

Форма согласована:

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик  Муниципальное бюджетное учреждение  Парк культуры и отдыха  им. И.В. Коротеева города  Искитима Новосибирской области  (МБУ Парк КиО им. И.В. Коротеева г. Искитима)  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.М. Никулин/  \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.  МП | Подрядчик  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.  МП (при наличии) |

Приложение № 5

к Договору от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(ФОРМА)**

**Календарный план-график производства работ**

Объект: «Ремонт парка в микрорайоне «Южный» в г. Искитим Новосибирской области»

(Благоустройство – валка деревьев)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **П/П** | **Наименование работ** | **Объем работ** | | **Затраты труда, чел-дн.** | **Потребность в машинах** | | **Численность рабочих в смену** | **Кол-во смен** | **Продолжительность работы, дни** | **Начало работ-окончание работ** | **Сроки выполнения работ** | | | | | | | | |
| **Ед.изм** | **Кол.** | **Наименование** | **Кол. маш.-смен** | **Год выполнения работ** | | | | | | | | |
| **Месяц выполнения работ** | | | | | | | | |
| **Рабочие дни по порядку** | | | | | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **N** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **N** |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма согласована:

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик  Муниципальное бюджетное учреждение  Парк культуры и отдыха  им. И.В. Коротеева города  Искитима Новосибирской области  (МБУ Парк КиО им. И.В. Коротеева  г. Искитима)  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.М. Никулин/  \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.  МП | Подрядчик  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.  МП (при наличии) |

Приложение № 6

К Договору от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Протокол согласования цены контракта**

на выполнение работ по объекту:

**«Ремонт парка в микрорайоне «Южный» в г. Искитим Новосибирской области»**

**(Благоустройство – валка деревьев)**

**Муниципальное бюджетное учреждение Парк культуры и отдыха им. И.В. Коротеева города Искитим Новосибирской области** (МБУ Парк КиО им. И.В. Коротеева г. Искитима), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице директора Никулина Алексея Михайловича, от имени администрации г. Искитима Новосибирской области в целях обеспечения муниципальных нужд города Искитим, с одной стороны, и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», именуем\_\_ в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны,

именуемые в дальнейшем **«Стороны»,** заключили настоящий протокол согласования цены контракта:

1.Начальная (максимальная) цена контракта –  **665 500 рублей 80 копеек** (*Шестьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот рублей 80 копеек*), в том числе НДС.

2.Стоимость работ по муниципальному контракту согласно итогам аукциона (Протокол № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_г.) составляет  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_ миллион \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч \_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_\_\_\_\_ копеек), в том числе НДС.

3. Подрядчик снизил стоимость Контракта по сравнению с начальной (максимальной) ценой на - \_\_\_\_\_%

4. Коэффициент снижения: - \_\_\_\_\_

Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта определяется по следующей

формуле: ЦК / НМЦК, где:

Ксн - коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта;

ЦК – цена контракта;

НМЦК – начальная (максимальная) цена контракта;

Ксн = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 665 500,80= \_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик  Муниципальное бюджетное учреждение  Парк культуры и отдыха  им. И.В. Коротеева города  Искитима Новосибирской области  (МБУ Парк КиО им. И.В. Коротеева г. Искитима)  Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.М. Никулин/  \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.  МП | Подрядчик  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /  \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.  МП (при наличии) |

# РАЗДЕЛ VI

**ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА**

на выполнение работ по объекту:

**«Ремонт парка в микрорайоне «Южный» г. Искитима Новосибирской области» (Благоустройство – валка деревьев)**

Основание:

1. Государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 - 2022 годах» (благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области).
2. Распоряжение № 688-р от 08.10.2018 г. администрации города Искитима Новосибирской области: «Об утверждении проектно-сметной документации на ремонт объекта: «Ремонт парка в микрорайоне «Южный» г. Искитима Новосибирской области».
3. Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ГБУ НСО «ГВЭ НСО» от 19.09.2019 г. № 54-1-1-3-025067-2019.
4. Положительное заключение по государственной экспертизы (Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства) ГБУ НСО «ГВЭ НСО» от 20.09.2019 г. № 54-1-0781-19.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные характеристики объекта закупки | Работыдолжны быть выполнены в соответствии:   * с условиями контракта; * с законодательством и действующими нормативными документами Российской Федерации в области строительства. | |
| Используемый метод определения НМЦК  с обоснованием: | Проектно-сметный метод применен на основании ч.9.1. ст. 22 Федерального Закона № 44-ФЗ. Применение других методов, предусмотренных Приказом № 567 от 02.10.2013 г., является либо невозможным, либо не целесообразным, что вытекает из установленных требований к методике расчета НМЦК каждым методом, перечисленным в Методических рекомендациях по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). | |
| Расчет НМЦК | НМЦК составляет 665 500 (Шестьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 80 копеек. | |
| Дата подготовки обоснования НМЦК: | | март 2020 г. |

Контрактный управляющий МБУ Парка КиО им. И.В. Коротеева:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Гарбарт