ПРОТОКОЛ № 3

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НОВОСИБИРСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ В РАМКАХ   ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИСКИТИМА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

| г.Искитим | 08 августа 2017 г. |
| --- | --- |

Председатель:

Сеничев Константин Владимирович - заместитель главы администрации города Искитима.

Заместитель председателя:

Науменко Александр Владимирович - директор МБУ Парк КиО им.И.В.Коротеева г. Искитима.

Секретарь:

Ивлева Оксана Валерьевна – начальник отдела формирования и сопровождения муниципальных программ и заданий МКУ «Управление ЖКХ».

Присутствовали:

Валова Юлия Викторовна            – директор МКУ «Управление ЖКХ»

| Золотухина Анастасия Алексеевна | - | ведущий юрисконсульт МКУ «Управление ЖКХ» |
| --- | --- | --- |
| Цибин Денис Михайлович | - | главный инженер МКУ «Управление ЖКХ» |
| Подвербный Евгений Владимирович | - | государственный инспектор ОГИБДД МО МВД «Искитимский» |
| Папоротный Александр Витальевич | - | директор МБУ «УБиДХ» |
| Шатоба Вера Алексеевна | - | ведущий методист МКУ Управление культуры г. Искитима |
| Рыбцев Алексей Александрович | - | директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы № 2 города Искитима Новосибирской области |
| Митина Марина Геннадьевна Кетова Людмила Владимировна Кочуев Валерий Валерьевич | - - - | заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 16 «Солнышко» комбинированного вида города Искитима Новосибирской области заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 8 «Калинка» города Искитима Новосибирской области индивидуальный предприниматель |
| Косик Евгений Сергеевич | - | руководитель СОК «Атлет» |
| Шмаков Павел Борисович | - | адвокат |
| Пыряев Александр Иванович Морозов Александр – Анатольевич Бордунов Андрей Алексеевич- | - | индивидуальный предприниматель руководитель СК «Маяк» индивидуальный предприниматель |

1. Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории г.Искитима в 2017 г..

СЛУШАЛИ:

К.В. Сеничева

РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о реализации ПКРТИ на территории города Искитима.

- Утверждение объектов транспортной инфраструктуры г.Искитима, подлежащих ремонту в 2018 году.

СЛУШАЛИ:

К.В. Сеничева, Ю.В.Валову - На официальном сайте администрации города Искитима, а также, в газете «Искитимская газета» в период с 21 июня 2017 по 03 июля 2017 года было размещено объявление об актуализации объектов, подлежащих ремонту в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году и последующие года. Все желающие в установленной форме могли подать предложения о включении той или иной улицы (дороги) в ПКРТИ.

За данный период поступило в установленной форме 4 предложения от жителей города:

- Ул.Канатная (от д.3 до дома 27) – 2018 год;

- Ул.Канатная, ул.Гоголя – 2018 год;

- Ул.Советская ( от ул.Комсомольская в сторону Шипуново) – 2018 год;

- Пр.Юбилейный (от ДК «Россия» до кругового перекрестка мр.Подгорный) – 2018 год.

26 июля 2017 года состоялось заседание основной рабочей группы по вопросу обсуждения и рассмотрения поступивших предложений. По итогам рассмотрения было принято решение вынести на рассмотрение основной расширенной (экспертной) рабочей группе два предложения:

- в 2018 году наиболее актуально провести ремонт на ул.Советская (от ул.Комсомольская в сторону Шипуново) в рамках выделенного бюджета,

- в 2019 году – пр.Юбилейный.

В текущем году будут внесены изменения в разработанную в 2014 году проектно-сметную документацию на ремонт ул.Советская с учетом вновь построенных зданий и сооружений и вступивших в силу изменений ГОСТ, СНиП и т.д., так же будут проведены геологические и геодезические измерения.

ВЫСТУПИЛИ:

Бордунов А.А. – рассмотреть возможность провести в рамках ПКРТИ ремонт объездной дороги в г.Искитиме

Валова Ю.В. пояснила, что объекты подлежащие ремонту в рамках ПКРТИ выбираются на основании поступивших предложений от жителей города, предложений по ремонту объездной дороги на 2018 год не поступало, в дальнейшем при актуализации ПКРТИ на последующие года, вернуться к рассмотрению данного вопроса.

Шмаков П.Б. с просьбой увеличить в дальнейшем информационное сопровождение жителей города Искитима для привлечения наибольшего количества населения к выбору объектов подлежащих ремонту в рамках ПКРТИ.

Валова Ю.В. – выступила с предложением к основной расширенной  (экспертной) рабочей группе при проведении в следующих годах опроса населения, принять активное участия для  информирования своего окружения (родственников, коллектив, друзей и т.д.).

Пыряев А.И. – при корректировке ПСД учесть водоотведение на ул.Советская.

РЕШИЛИ:

2.1 Утвердить ремонт ул.Советская в рамках ПКРТИ на 2018 год, с дальнейшей актуализацией программы на последующие года с учетом поступивших предложений. А так же, предусмотреть в 2018 году финансирование на разработку ПСД на ремонт пр. Юбилейного для дальнейшего включения в ПКРТИ на 2019 год.

| Голосовали: |  |  |
| --- | --- | --- |
| «за» 18 человек | «против» 0 человек | «воздержался» 0 человек |

Председатель                                                              		 К.В.Сеничев

Секретарь                                                                        		О.В.Ивлева