Информация по проведенному экспертно-аналитическому мероприятию «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг»


Согласно распоряжения председателя Контрольно-счетного органа города Искитима Новосибирской области от 24.05.2019 №3, от 24.06.2019 №4 в Муниципальном бюджетном учреждении «Парк культуры и отдыха им. И.В. Коротеева» города Искитима Новосибирской области (далее– Учреждение) было проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг».
По итогам проведенного экспертно-аналитического мероприятия составлено Заключение от 28.06.2019 №33-З, которое направлено в адрес Учреждения 01.07.2019. 
Контрольно-счетным органом при проведении экспертно-аналитического мероприятия установлено:
Учреждением не соблюден принцип открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, установленные статьями 6, 7, 8 Федерального закона № 44-ФЗ и не обеспечен принцип конкуренции, в целях выявления лучших условий выполнения работ, что создает предпосылки для неэффективного использования бюджетных средств (факты искусственного дробления договоров);
Сторонами Договора на выполнение работ по ландшафтному оформлению парка им. И.В. Коротеева в г. Искитиме Новосибирской области допущены, изменения существенных условий договора при его исполнении;
В ходе исполнения Договора полностью исключен ряд видов работ, предусмотренный Договором.
      Информация об изменении контракта размещена в реестре контрактов с нарушением срока установленного законодательством.
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