- СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

- ГОРОДА  ИСКИТИМА

- НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

пятого  созыва

РЕШЕНИЕ

23.11.2023 г.            восемнадцатая очередная сессия               №192

О результатах исполнения муниципальной программы г.Искитима

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Руководствуясь Уставом города Искитима Новосибирской области, Совет депутатов города Искитима Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Информацию о результатах исполнения муниципальной программы г.Искитима «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» принять к сведению (приложение).

2. Решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Совета депутатов                                    Ю.А. Мартынов

Приложение к решению Совета депутатов города Искитима Новосибирской области от 23.11.2023г. №192

О результатах исполнения муниципальной программы г.Искитима

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

В целях создания комфортных условий проживания и доступности городской среды в городе Искитиме с 2017 года проводится работа по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда».

За период участия в проекте были благоустроены следующие общественные пространства:

- 2017-2018 годы – парк Культуры и отдыха им. Коротеева И.В.: в парке были отремонтированы дорожки из асфальта, появились новая детская и спортивная площадки, новое освещение, центральная аллея из брусчатки, проведена большая работа по озеленению, установлены новые лавочки и урны, видеонаблюдение;

2. 2019 – 2020 годы – сквер «Юбилейный»: отремонтированы дорожки из асфальтобетона, центральная аллея выполнена из брусчатки, установлено новое освещение, появились детские и спортивные площадки, новые лавочки и урны;

3. 2020 – 2021 годы – парк «Южный»: выполнено устройство дорожек из брусчатки, асфальтобетона, велобеговая дорожка, детские площадки, спортивная площадка, освещение, озеленение более 10 000 м2, установлен новый модульный туалет, пост охраны, ограждение, лавочки, урны, вазоны, площадка для выгула собак;

4.2022-2023 - Парк Индустриального микрорайона (парк у Дома ветеранов): выполнены работы по устройству: пешеходных дорожек из асфальтобетона, площадок для отдыха, беговой дорожки, 2-х детских площадок для детей разных возрастов с безопасным резиновым покрытием, площадки с 18-тиметровыми качелями для всех возрастов с покрытием из песка,2-х спортивных площадок с тренажерами и площадка для воркаута с безопасным покрытием,  площадки для выгула собак с тренажерами для дрессировки и ограждением, установлено уличное освещение, лавочки (со спинками, без спинок, зигзагообразные),  урны, велопарковка, информационные стенды, полусферы для ограничения движения транспорта, поручни на ступенях около остановки, навесы, проведено озеленение (санитарная вырубка, газоны – 4500 м2, посадка деревьев (ива, сосна) – 137 шт., кустарники (сирень, шиповник, боярышник, чубушник) – 432 шт., пересажено 55 сосен), обустроена полоса препятствий – установлено 10 элементов полосы, все наклонные элементы дополнительно оборудованы резиновым противоскользящим покрытием, обустроено покрытие площадки  из искусственного газона;

5. 2023 - Ремонт сквера в микрорайоне Ложок:

В 2023 году стартовали работы по благоустройству сквера в микрорайоне Ложок.

Сквер в микрорайоне разделён на две части автомобильной дорогой, проходящей по улице Почтовая.

В Верхней части сквера, расположенного со стороны д/с «Сказка», обустроены:

•	две детские игровые площадки,

•	спортивная площадка с тренажёрами (тренажёры будут установлены при проведении работ в 2024г),

•	площадка для спортивных игр.

Все игровые и спортивные площадки имеют травмобезопасное резиновое покрытие.

Также выполнены работы по устройству:

- пешеходных дорожек с асфальтовым покрытием;

- освещения пешеходных дорожек (установлено 12 светильников), детских и спортивных площадок (установлено 10 светильников);

- в зоне активного отдыха установлено видеонаблюдение (установлено 8 видеокамер и 1 видеорегистратор).

В 2024 году планируется окончание работ по благоустройству в Нижней зоне -будут выполнены работы по вырубке деревьев и мелколесья, устройство электроосвещения, устройство пешеходных дорожек, установка лавочек и урн.

Также запланированы работы по озеленению как верхней, так и нижней зоны -засыпка растительным грунтом вдоль дорожек, посев газонной травы, посадка деревьев.

Благоустроены парки и скверы являются очень востребованными.

В теплое время года все площадки заполнены на 100 %, причем людьми разного возраста. Детские площадки родители с детьми посещают не только с ближайших домов, но и приезжают с разных частей города.

В 2024 году запланировано благоустройство Сквера мужества и славы.

В настоящее время проектная документация проходит проверку в ГБУ НСО «ГВЭ НСО», стоимость разработки ПСД - 322 626,26 руб.

После получения положительного заключения государственной экспертизы будет проведен аукцион по определению подрядной организации на выполнение работ.

В работы по благоустройству будет входить: устройство электроосвещения, установка видеонаблюдения, устройство пешеходных дорожек с покрытием из брусчатки, установка памятника, озеленение территории.

Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ - 9,5 млн.руб.

В целях создания комфортных условий проживания в многоквартирных домах администрацией города в 2017 году была проведена большая работа по вовлечению жителей в обсуждение вопросов по благоустройству нашего города, проанализированы все поступившие предложения, поскольку только совместно с жителями города можно определить, как сделать окружающую нас городскую среду комфортной и удобной для жизни.

Мнение жителей города при выполнении работ по благоустройству было решающим, так в комиссию по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды было подано 77 заявок о благоустройстве дворовых территорий.

За время реализации программы благоустроены следующие дворовые территории:

| Год проведения благоустройства | Адрес |  | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | улица | дом |  |
| 2018 | мр.Индустриальный | 10 | 8,6 млн. рублей |
|  | мр.Индустриальный | 24 |  |
|  | мр.Центральный | 11 |  |
|  | мр.Южный | 26 |  |
| 2019 | ул.Станционная | 1а | 14,6 млн. рублей |
|  | ул.Томская | 1а |  |
|  | мр.Южный | 37 |  |
|  | мр.Индустриальный | 32 |  |
| 2020 | мр.Подгорный | 44 | 15,0 млн. рублей |
|  | мр.Подгорный | 45 |  |
|  | ул.Вокзальная | 3 |  |
|  | ул.Нагорная | 11 |  |
|  | ул.Нагорная | 9 |  |
| 2021-2022 | ул.Комсомольская | 13 | 17,5 млн. рублей |
|  | мр.Южный | 32 |  |
|  | мр.Индустриальный | 53 |  |
|  | мр.Индустриальный | 33а |  |
| 2023 за счет лимитов бюджетных ассигнований 2024 года | мр.Индустриальный | 14 | 18,0 млн. рублей |
|  | мр.Индустриальный | 56 |  |
|  | мр.Южный | 44 |  |
|  | мр.Южный | 44а |  |

В рамках мероприятий по благоустройству были выполнены работы по асфальтированию внутридомовых проездов, устройству и асфальтированию автомобильных парковок, установке скамеек и урн, элементов детского-игрового оборудования, ограждения зеленых зон и детских площадок, устройству пешеходных тротуаров, ремонту подходов к подъездам, озеленение территорий.

В настоящее время ведется работа по разработке проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №13 и 14 мр.Индустриальный, 12 мр.Индустриальный, 13 пр.Юбилейный.

Таким образом за 5 лет благоустроены:

5 общественных пространств, общая стоимость работ 119,3 млн. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет - 90,2 млн. рублей;

- областной бюджет -22,7 млн. рублей;

- местный бюджет -6,4 млн. рублей;

21 дворовая территория, общая стоимость работ 73,7 млн. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет -62,6 млн. рублей;

- областной бюджет -4,0 млн. рублей;

- местный бюджет -1,9 млн. рублей;

- софинансирование жителей -5,2 млн. рублей.