проект

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА

# НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную программу г.Искитима «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 18.12.2017 № 2038 (в редакции постановления администрации города Искитима Новосибирской области от 20.06.2024 г. № 941) ________________ Искитим _______________

Руководствуясь статьей 178 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 13.04.2018 № 534 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Искитима Новосибирской области, их формирования и реализации», для системного повышения качества и комфорта городской среды в г. Искитиме, администраций города Искитима

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу города Искитима «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 18.12.2017 № 2038 (в редакции постановления администрации города Искитима Новосибирской области от 20.06.2024 г. № 941), следующие изменения:

  - Приложение 2 к муниципальной программе г. Искитима «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации города Искитима.

3.Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.

Глава города Искитима                                                                                         С.В.Завражин

Приложение 1 к постановлению администрации города Искитима Новосибирской области от _____________ № __________

«Приложение 2 к муниципальной программе г.Искитима «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах

| N п/п | Наименование общественной территории | Виды работ, планируемых к выполнению | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт парка КиО им. И.В. Коротеева г. Искитима 2 очередь | реставрация дорожек и тротуаров, посев газонов, устройство освещения по периметру парка, установка парковых светильников, создание и обустройство детской игровой площадки, обустройство зон отдыха, устройство ограждения, замена бытовых помещений модульного типа, установка видеонаблюдения, ландшафтный дизайн | 2018 |
| 2 | Ремонт сквера "Юбилейный" в г. Искитиме Новосибирской области | реставрация дорожек и тротуаров, посев газона, устройство освещения по периметру парка, установка парковых светильников, установка скамеек и урн, создание и обустройство детской игровой площадки, создание и обустройство молодежной площадки, создание и обустройство спортивных площадок, обустройство зон отдыха, площадки для отдыха, озеленение, вырубка деревьев, ремонт фонтана | 2019 - 2020 |
|  |  |  | при наличии экономии финансовых средств, после проведения конкурсных процедур |
| 3 | Ремонт парка в микрорайоне Южном г. Искитима | реставрация дорожек и тротуаров, устройство освещения, установка парковых светильников, установка скамеек и урн, создание и обустройство детской игровой площадки, создание и обустройство молодежной площадки, создание и обустройство спортивных площадок, обустройство зон отдыха, устройство ограждения, озеленение, площадка для выгула собак | 2020 - 2021 |
| 4 | Благоустройство парка в Индустриальном микрорайоне г. Искитима Новосибирской области | реставрация дорожек и тротуаров, устройство освещения, установка парковых светильников, установка скамеек и урн, создание и обустройство детской игровой площадки; создание и обустройство молодежной площадки; создание и обустройство спортивных площадок; устройство площадки для выгула собак, обустройство зон отдыха, устройство ограждения, озеленение, установка видеонаблюдения | 2022-2023 |
| 5 | Ремонт сквера в микрорайоне "Ложок" г. Искитима | реставрация дорожек и тротуаров, устройство освещения, установка скамеек и урн, создание и обустройство детской игровой площадки, создание и обустройство спортивных площадок, обустройство зон отдыха, устройство ограждения, озеленение, установка видеонаблюдения | 2023-2024 |
| 6 | Благоустройство сквера мужества и славы в г. Искитиме | реставрация дорожек и тротуаров, устройство освещения, установка скамеек и урн, устройство памятника погибшим, создание и обустройство детской игровой площадки, обустройство зон отдыха, устройство ограждения, озеленение, площадка для проведения митингов, установка видеонаблюдения | 2024 |
| 7 | Устройство спортивно-игровой площадки универсального типа (баскетбол, волейбол, минифутбол, с резиново-каучуковым, травмобезопасным покрытием) на территории между домами расположенными по ул.Пушкина 40 и мр.Центральный 23 | устройство резиново-каучукового, травмобезопасного покрытия, установка футбольных антивандальных встраиваемых ворот, установка ограждения, установка баскетбольных щитов и стоек, установка лавочек и урн, установка вешалки для спортивной площадки | 2024 |
| 8 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Советская (пересечение с ул. Черепановская, въезд к МКД №14а мр.Индустриальный) | асфальтирование пешеходной зоны, озеленение, установка скамеек и урн | 2024 |
| 9 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Советская (от МКД №14 мр. Индустриальный, въезд в МКД №15 мр.Индустриальный) | асфальтирование пешеходной зоны, озеленение, установка скамеек и урн | 2024 |
| 10 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Советская (от МКД №16 мр. Индустриальный до ООТ «кт.им.В.Маяковского») | асфальтирование пешеходной зоны, озеленение, установка скамеек и урн | 2024 |

».