# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# ГОРОДА  ИСКИТИМА

# НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

пятого  созыва

РЕШЕНИЕ

27.03.2024 г.           двадцать первая очередная сессия               №216

О рассмотрении информации о реализации муниципального задания по выполнению работ в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Искитима в 2023 году и планах на 2024 год

Заслушав и обсудив информацию Муниципального бюджетного учреждения «Управление благоустройства и дорожного хозяйства»  города Искитима Новосибирской области о реализации муниципального задания по выполнению работ в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  города Искитима в 2023 году и планах на 2024 год,  Совет депутатов города Искитима Новосибирской области

РЕШИЛ:

- Информацию  о реализации муниципального задания по выполнению работ в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Искитима в 2023 году и планах на 2024 год принять к сведению. (приложение)

- Решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Совета депутатов                                    Ю.А. Мартынов

Приложение

к решению Совета депутатов

города Искитима Новосибирской области

от 27.03.2024 г. № 216

Информация

о реализации муниципального задания по выполнению работ в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Искитима в 2023 году и планах на 2024 год

Основной задачей МБУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» города Искитима является проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, приведение транспортно-эксплуатационного состояния дорожно-уличной сети города Искитима в нормативное состояние, проведение противопаводковых мероприятий, содержание городских кладбищ, работы по озеленению, ликвидация несанкционированных свалок.

Все работы проводились в соответствии с финансовым обеспечением в рамках муниципального задания.

Дорожно-уличная сеть, находящихся на обслуживании МБУ «УБиДХ», состоит из 14 автодорог, 176 улиц, 71 внутриквартальных проездов, 2-х путепроводов, 7 автодорожных и 6 пешеходных мостов. На обслуживании учреждения находится ливневая канализация протяженностью- 6215 м/п, 11 водопропускных труб, 32 водоприемных колодцев, 26 400 м2 газонов, 452 м2 клумб, 1273 м/п насаждений «живая изгородь».

В 2023 году МБУ «УБиДХ» в сфере благоустройства и дорожного хозяйства выполнило следующие работы:

- С улиц города откачано воды - 19 738 м3 (в том числе с подтопляемых улиц 12 206 куб.м воды), вывезено снега 35736  тонн снега ( в том числе с подтопляемых территорий – 10 100 тонн снега), очищено – 1100 погонных метров водоотводных каналов, вскрыто 11 водопропускных труб, промыто - 3600 погонных метра ливневой канализации. Выполнены работы по ремонту водопропускной трубы на ул.Набережная.

- Отремонтировано 18 872,64 м2  дорожного покрытия (по акту обследования  необходимо 71326м2) в том числе 8400,75 м2 ямочного ремонта, 3353 м2 сплошным перекрытием (ул.Радиаторная, ул.Гоголя, ул.Пушкина, ул.Молодежная, а/д от М-52 до ж/д переезда м-на Шипуновский).

Ликвидирована коллейность на площади 6710 м2 (ул.Советская, ул.Гоголя, ул.Некрасова, ул.Литейная, ул.Центральная, а/д от М-52 до ж/д переезда и-н Шипуновский, ул.Киевская, ул.Радиаторная, ул.Береговая, а/д от д.4 ул.Гоголя до городского кладбища).

Выполнен ремонт тротуаров общей площадью 408,89 м2     (ул.Пушкина, ул.Молодежная, ж/м «Ясный»)

- Проведены работы по профилированию улиц с щебеночным покрытием на площади 1 856 898м2 с добавлением нового материала (щебень 2472т). Для уменьшения пылеобразования выполнена отсыпка ул.Транспортной асфальто – бетонным гранулянтом общей площадью 2240 м2.

- Установлено 375 дорожных знаков, отремонтировано 144 погонных метра перильного и барьерного ограждения, произведена замена 123  светоотражающих  элементов. По статье содержание светофорных объектов  приведен в соответствии с ГОСТ светофорный объект на пересечении                    ул. Комсомольская - ул. Советская с установкой дублирующих светофоров и заменой линз на линзы с цифровой индикацией.

- В рамках заключенного контракта обустроены и обслуживаются цветочные клумбы общей площадью-452м2, высажено 8000 шт. цветочной рассады.

- Постоянно производится окоска газонов, придорожной полосы на площади 26400м2, 4 раза подстригается кустарник «живая изгородь» протяженностью 1273,5 м/п.

- На площади 41700 м2 уничтожены заросли дикорастущей конопли и травы.

- На постоянной основе проводятся мероприятия по ремонту павильонов ООТ.

- Нанесено 7688,06м2 горизонтальной дорожной разметки в том числе 2284,9 м2 термопластиком.

- С улично – дорожной сети и территорий г.Искитима вывезено 13 385 т мусора, в том числе 10 272,43 т с территорий расселённых домов.

- Спилено аварийных деревьев 43шт.

- Проводятся работы по частичному содержанию мостовых сооружений, в том числе очищается от мусора подмостовое пространство, вырубается кустарниковая растительность, выполняется ямочный ремонт дорожного полотна, окраска перильного и барьерного ограждения.

- В рамках содержания сети наружного освещения за 2023 год заменены 32 светодиодных и 21 лампочных светильника, ламп освещения 421 штука и  104 м кабеля.

В рамках исполнения ФЗ №16 от 09.02.2007г. «О транспортной безопасности» проводятся мероприятия по категорированию двух мостовых сооружений, ведутся паспорта безопасности на 11 мостовых сооружений.

Кроме этого, ежедневно проводятся работы по механизированной и ручной очистке дорожного покрытия и тротуаров основных улиц города, три раза в неделю убирается ООТ, один раз в неделю очищаются стойки дорожных знаков, светофорные объекты, пешеходные ограждения от несанкционированной рекламы.

На выполнение данных работ в 2023году  израсходовано 154 819 108,18  рублей:

- Противопаводковые мероприятия- 4 132 547 рублей;

- Закладка, содержание зеленых насаждений, снос аварийных деревьев – 2 974 440 рублей;

- Установка и обслуживание элементов обустройства а/дорог – 7 432 148 руб. в том числе на содержание светофорных объектов (25 шт.) – 2 755 573рублей;

- Выполнение работ по ремонту улично – дорожной сети с твердым покрытием 16 399 362,92 рублей;

- Выполнения работ по ремонту улично – дорожной сети с щебеночным покрытием - 4 288 058 рублей;

- Содержание дорог общего пользования- 91 171 100,11 рублей;

- Скашивание дикорастущей конопли и травы - 195 392 рублей;

- Ликвидация несанкционированных свалок- 12 081 290,52 рублей;

- Содержание мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования – 6 250 197 рублей;

- Содержание и ремонт ливневой канализации – 2 869 390 рублей;

- Содержание автобусных павильонов – 672 380 рублей;

- Захоронено 29 тел умерших (неопознанных и невостребованных) на сумму 185 907,06 рублей ( в том числе по соглашению с Министерством труда на сумму 115 866,20 рублей);

- Содержание сети наружного освещения – 1 307 491,50 рублей;

- Разметка автомобильных дорог – 4 859 404,07 рублей.

В г. Искитиме расположены 3 кладбища из них 2 действующих (городское и в Шипуново), 1 не действующее. Общая площадь действующих кладбищ составляет 976000 м2 (79000 «Шипуновское», 897000 м2 городское). Содержание кладбищ включает в себя следующие работы:

- Сбор и вывоз мусора 3 раза в неделю.

- Доставка воды в стационарные  резервуары 2 раза в неделю

- Подготовка новых кварталов под захоронения

- Профилирование щебеночного покрытия проездов и устройство подъездов к новым кварталам захоронений

- Валка аварийных деревьев и срезка кустарника

- Противоклещевая обработка

Затраты на содержание кладбища за 2023 год составили 5 436 142,14 рублей,  в том числе противоклещевая обработка 152 850 руб.

В 2023 году на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) выделено и освоено 160 266 250,32 рубля, в том числе:

на заработную плату – 38 021 283,09 рублей

на услуги аренды транспорта и механизмов  - 62 753 790,00 рублей

на приобретение горюче-смазочных материалов – 9 557 029,88 рублей

на сбор и утилизацию мусора   – 10 802 518,52 рубля;

на коммунальные услуги и связь – 2 735 315,05 рублей;

на приобретение материалов (асфальтобетонная смесь, щебень, песок, соль,

дорожные знаки и пр.) – 10 370 731,12 рублей;

налоги и сборы – 4 727 073,71 рубль;

оплата за выполненные работы, услуги – 21 298 508,95 рублей.