# gerb

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА

# НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ



г. Искитим

Об организации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2025 года

на территории города Искитима Новосибирской области

В целях защиты населения и территории города Искитима Новосибирской области от возможного подтопления и затопления, сохранения материальных ценностей и обеспечения устойчивой работы жилищно – коммунального хозяйства в период весеннего половодья, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и статьей 10 Устава города Искитима Новосибирской области, администрация города Искитима Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Организацию выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Искитима (далее – КЧС и ОПБ).

2.Утвердить прилагаемый План мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации на территории города Искитима в паводковый период 2025 года.

3.Рекомендовать руководителям организаций города Искитима, на территории которых в паводковый период существуют риски подтоплений(затоплений):

- создать до 07.03.2025г. объектовые противопаводковые комиссии для оперативного руководства и принятия эффективных мер, планы противопаводковых мероприятий и состав объектовых комиссий представить в МБУ «СГЗН г. Искитима НСО»;

-организовать выполнение запланированных противопаводковых мероприятий на подведомственных территориях;

-усилить контроль за зонами возможного подтопления, своевременно принимать превентивные мероприятия, направленные на борьбу с паводком. В случае угрозы ЧС или возникновения предпосылок, которые могут негативно повлиять на развитие паводковой обстановки, докладывать старшему оперативному дежурному ЕДДС города (тел.2-37-28 круглосуточно) или по телефону 112;

- о выполнении запланированных мероприятий докладывать в КЧС и ОПБ города через МБУ «СГЗН г. Искитима НСО» (электронная почта [musgznsgzn@mail.ru](mailto:musgznsgzn@mail.ru)).

4. МБУ «СГЗН г. Искитима НСО» (Мальцев А.Н.):

-до 15.03.2025 года подготовить график круглосуточного дежурства членов КЧС и ОПБ на период прохождения весеннего паводка 2025 года.

-организовать, совместно с КЧС и ОПБ Искитимского района контроль за работой гидротехнических сооружений (ГТС) на реках Койниха и Черная;

-организовать информирование населения о мерах безопасности в паводковый период с привлечением СМИ, председателей уличных комитетов, ТОС, оперативной группы КЧС и ОПБ.

5. Для оперативного реагирования на возникающие угрозы в паводковый период сформировать из состава сил и средств городского звена ТП РСЧС маневренную группу на базе следующих предприятий:

|  |  |
| --- | --- |
| ООО «Прогресс» | -кран автомобильный Камаз КС-55713-1К-4 (25 т), автогрейдер ДЗ 122 Б-7, экскаватор JSB - 160 W; |
| ООО «ПАТП» | - МАЗ-55514-032 самосвал |
| ЗАО «Чернореченский карьер» | тяжелый бульдозер Т-25 |
| АО «Искитимцемент» | - погрузчик XGMA XG 932 , вакуумная машина Камаз КО-505А 10м3 |
| ООО «Водоканал» | - мотопомпа – 1 шт. |
| ООО «Спецводоканал» | - вакуумная машина Газ-3307 – 1ед.,автоцистерна Камаз 53213- 10м3, экскаватор-погрузчик JSB 3CXS 14 |
| МБУ «УБ и ДХ» | - машина вакуумная Камаз КО 505 А 10м3, машина вакуумная Камаз КО 6515 12м3, мотопомпа - 1шт., автогрейдер – АT-140, фронтальный погрузчик LG -936. |

Руководителям предприятий в срок до 15.03.2025 года подтвердить наличие и исправность техники маневренной группы. Гарантийные письма представить в КЧС и ОПБ города через МБУ «СГЗН г. Искитима НСО» (тел. 2-37-28, электронная почта [musgznsgzn@mail.ru](mailto:musgznsgzn@mail.ru)).

6. Для принятия неотложных мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций в зонах затопления, предоставить КЧС и ОПБ города право в экстренном порядке дополнительно привлекать с предприятий города, независимо от форм собственности, в исправном состоянии и с водителями грузовые автомобили, автопогрузчики, автокраны, трактора, экскаваторы, с последующим оформлением решений комиссии.

7. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, вызванных весенним половодьем, управлению финансов и налоговой политики администрации города (Двойченко Е.А.) обеспечить выделение денежных средств из резервного фонда администрации города для компенсации материальных затрат предприятиям, привлеченным по решениям КЧС и ОПБ города к работам по предупреждению и ликвидации ЧС.

8.Управлению экономического развития администрации города (Пыряева Т.А.) уточнить по состоянию на 01.04.2025 года, резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

9.Рекомендовать территориальному отделу управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Искитимском районе (Докторович А.А.) усилить контроль за качеством воды, используемой населением для хозяйственно-питьевых нужд в период паводка.

10. Считать обязательным для руководителей организаций, независимо от формы собственности, выполнение решений КЧС и ОПБ города в паводковый период, принятых в пределах ее компетенции.

11. Настоящее постановление опубликовать в газете «Искитимские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации города Искитима Новосибирской области.

12. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Сеничева К.В.

Глава города Искитима С.В.Завражин

Утвержден постановлением администрации города Искитима Новосибирской

области от 24.01.2025 № 85

План

мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации на территории города Искитима в паводковый период 2025 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Срок  исполнения | Ответственная  организация |
| 1. | Очистка от снега и льда кровли на жилых домах, объектах социально культурного и производственного назначения | до 11марта | Управляющие и обслуживающие организации ЖКХ, МКУ «УЖКХ», руководители организаций |
| 2. | Очистка от мусора и снега сточных канав и ливневой канализации во всех микрорайонах города. Постоянный контроль за пропуском талой воды | до 11 марта и в период паводка по мере необходимости | МБУ «УБ и ДХ», управляющие и обслуживающие организации ЖКХ, председатели уличных комитетов |
| 3. | Вывоз снега с территории города, в первую очередь с улиц частного сектора ежегодно подтапливаемых талыми водами | до 1 апреля | МБУ «УБ и ДХ», управляющие и обслуживающие организации ЖКХ, ТСЖ, ТСН, руководители организаций |
| 4. | Контроль за состоянием автомобильных дорог на территории города. Отсыпка поврежденных участков инертным материалом, грейдирование дорожного полотна | постоянно в период паводка | МБУ «УБ и ДХ» |
| 5. | Контроль за пропуском талой воды по водоотводному каналу в заречной части города | в период активного таяния снега | МБУ «УБ и ДХ» |
| 6. | Обеспечение безаварийного пропуска талых вод в период активного снеготаяния в Шипуновском микрорайоне, 2-й Бакинский переулок, дом 6В |  |  |
| 7. | Очистка от снега отмостков и отводных канав у трансформаторных подстанций | до 11 марта | Искитимский городской район электросетей филиала ЧЭС ЗАО «РЭС» |
| 8. | Создание необходимого запаса инертных и других материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий в паводковый период | до 11 марта | Руководители объектов экономики города |
| 9. | Создать городской резерв инертных материалов в количестве:  щебня – 500т;  песка – 400т;  бутового камня (вскрыша)- 100т.  бутового камня (вскрыша)- 200т. | до 11 марта | МБУ «УБ и ДХ»  МБУ «УБ и ДХ»  Искитимский карьер АО «НКУ»  АО «Искитимизвесть» |
| 10. | Укомплектовать аварийные бригады, обеспечив их необходимым инвентарем, рабочей одеждой и техникой. | до 11 марта | МБУ «УБ и ДХ»,  ООО «Водоканал»,  Управляющие и обслуживающие организации ЖКХ, руководители предприятий и организаций города |
| 11. | Привести в готовность имеющиеся плавательные средства, предназначенные для спасения и эвакуации людей. | до 01апреля | МБУ «СГЗН» |
| 12. | Привести в рабочее состояние специальные машины, мотопомпы и другое оборудование для откачки и перевозки воды с затопленных территорий и от жилых строений. | до 15 марта | ООО «Спецводоканал», ООО «Водоканал», МБУ «УБ и ДХ», руководители управляющих компаний, организаций |
| 13. | Создать на городской водоочистительной станции необходимый запас химических реагентов для очистки паводковой воды | 11 марта | ООО «Водоканал» |
| 14. | Организовать контроль за уровнем воды в реках Бердь, Койниха, Шипуниха, Черная | с момента вскрытия рек | МБУ «УБ и ДХ», МБУ «СГЗН», Искитимский карьер АО «НКУ» |
| 15. | Организовать контроль за состоянием плотины на реке Солонуха на территории Искитимского района и обеспечить безаварийную работу гидротехнического сооружения | в период паводка | АО «НЗИВ» |
| 16. | Изготовить и установить деревянные трапы для перехода людей в местах подтопления. | до периода активного снеготаяния | МБУ «УБ и ДХ», управляющие и обслуживающие организации ЖКХ |
| 17. | Регулярно проводить осмотр объектов систем тепло-, водо-, газа- и электроснабжения на территории города | в период паводка | Руководители предприятий и организаций города |
| 18. | Подготовить места для временного размещения населения, пострадавшего в паводковый период. | до 01апреля | Городская эвакуационная комиссия, МАУ «Центр отдыха и оздоровления «Лесная сказка» |
| 19. | Для оказания помощи маломобильной группе населения создать мобильное формирование | до 15 марта | МБУ «СГЗН» |
| 20. | Подготовить мешки для песка  (не менее 300 шт.) | до 20 марта | МБУ «УБ и ДХ» |
| 21. | Регулярное информирование населения о паводковой обстановке на территории города и мерах безопасности в паводковый период | в период прохождения паводка | МБУ «СГЗН», управление делами администрации города, печатные и электронные СМИ, осуществляющие свою деятельность на территории г.Искитима. |
| 22. | Обеспечить повышенную готовность оперативной группы КЧС и ОПБ города к реагированию в паводковый период | в период прохождения паводка | МБУ «СГЗН» |
| 23. | Представление отчетов о реализации мероприятий плана смягчения рисков и реагированию на ЧС в ОД смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по НСО» | С 11 марта ежедневно к 16.00 | ЕДДС МБУ «СГЗН» |