# gerb

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА

#  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ



г. Искитим

Об утверждении Плана по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы города Искитима Новосибирской области к работе в осенне-зимний период 2025 — 2026 годов, Состава комиссии по координации и контролю за ходом выполнения Плана по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы города Искитима Новосибирской области к работе в осенне-зимний период 2025 — 2026 годов и его безаварийного прохождения, о проведении мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения в городе Искитиме Новосибирской области к работе в осенне-зимний период 2025 – 2026 годов

В целях подготовки объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2025 — 2026 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», приказом Минэнерго России от 24.03.2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», Уставом городского округа города Искитима Новосибирской области, администрация города Искитима

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. План по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы города Искитима Новосибирской области к работе в осенне-зимний период 2025 — 2026 годов (далее — План);

1.2. Состав комиссии по координации и контролю за ходом выполнения Плана по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы города Искитима Новосибирской области к работе в осенне-зимний период 2025 — 2026 годов и его безаварийного прохождения (далее — Комиссия).

2. Комиссии организовать:

2.1. Оперативную работу по подготовке к отопительному сезону, предотвращению срывов деятельности организаций топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса города Искитима;

2.2. Оперативное информирование населения города о состоянии работ по подготовке к отопительному сезону через средства массовой информации;

2.3. Предупреждение руководителей предприятий и организаций, имеющих на своем балансе жилищный фонд, о персональной ответственности за несвоевременное и некачественное осуществление работ по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону;

2.4. Совместно с МУП «Теплосеть» (Ковалев С.А.), ООО «Прогресс» (Шенин М.С.), МУП «Котельная Ложок» (Гусев В.А.), МУП «ДЕЗ» (Кем А.А.), ООО «ИГК» (Масленников Ю.В.) и ИП «Голубев В.А.» (Белов В.В.) запуск и своевременную регулировку систем отопления в жилых домах в соответствии с утвержденным графиком включения в работу теплофикационной системы города Искитима.

3. МКУ «Управление ЖКХ» (Васильев Д.Н.) своевременно информировать Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области о подготовке объектов энергетики к работе в осенне-зимний период и контроле за ходом накопления нормативных запасов твердого топлива для котельных 2025/2026 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Искитима К.В. Сеничева.

И.о главы города Искитима С.И.Шимкив

|  |
| --- |
| Утвержден постановлением администрации города Искитима от 14.05.2025 № 775 |

**План по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы города Искитима Новосибирской области к работе в осенне-зимний период 2025 — 2026 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок****исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. | Предусмотреть замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения). | В период подготовкик осенне-зимнемупериоду2025-2026 годов. | Ресурсоснабжающие и теплосетевые организации. |
| 2. | Обеспечить наличие резервного топлива на топливопотребляющих установках в объеме трехсуточного запаса. | До 1 сентября 2025 года. | МУП «Котельная Ложок». |
| 3. | Предоставить утвержденные температурные графики котельных, сетевых установок, центральных тепловых пунктов и подмешивающих станций на отопительный период 2025-2026 годов. | До 30 августа 2025 года. | Ресурсоснабжающие и теплосетевые организации. |
| 4. | Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку в 2025-2026 годах топлива (газ, уголь) в целях обеспечения котельных жилищно-коммунального хозяйства. | До 30 августа 2025 года. | Ресурсоснабжающие и теплосетевые организации. |
| 5. | Обеспечить постоянную готовность к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной и социальной сферы. | Постоянно. | Ресурсоснабжающие и теплосетевые организации; Администрация г. Искитима.  |
| 6. | Обеспечить наличие неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства. | С 1 июня 2025 годапо 31 мая 2026 года. | Ресурсоснабжающие и теплосетевые организации; МБУ «Служба гражданской защиты населения». |
| 7. | Проводить совместные противоаварийные тренировки по взаимодействию жилищно-коммунальных и ресурсоснабжающих организаций на объектах с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении тепло- и (или) электроснабжения. | В течение 2025 года. | Ресурсоснабжающие и теплосетевые организации; Управляющие организации (по согласованию);Товарищества собственников жилья (по согласованию); Товарищества собственников недвижимости (по согласованию). |
| 8. | Провести опрессовку и промывку наружных и внутридомовых инженерных сетей тепло- и водоснабжения с оформлением соответствующих актов, согласованных с теплоснабжающей организацией, с последующим представлением их в МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитима. | До 28 августа 2025 года. | Ресурсоснабжающие и теплосетевые организации; [МКУ «Управление образования и молодежной политики» г. Искитима](http://uoiskitim.ru/);[МКУ «Управление культуры» г. Искитима](http://kultisk.ru/);[МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» г. Искитима](https://pro.fira.ru/search/companies/card/index.html?code=4448098#!198);[МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Искитима](http://kcson-isk.ru/);[МКУ «Центр бухгалтерского и ресурсно-правового обеспечения» г. Искитима](http://uoiskitim.ru/index/mku_cro/0-10);[МКУ «Центр технического обслуживания и материального снабжения администрации города Искитима Новосибирской области»](https://iskitim.nso.ru/page/12623);ГБУЗ НСО «ИЦРБ»;ГКУ НСО «Центр занятости населения города Искитима»;АО «Новосибирскэнергосбыт»;Искитимский филиал ГБПОУ НСО "Новосибирский медицинский колледж"Искитимский филиал ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж»;  Управляющие организации;Товарищества собственников жилья;Товарищества собственников недвижимости. |
| 9. | Предоставить в адрес в МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитимапланы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики и социальной сферы муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов. | До 15 апреля 2025 года. | Ресурсоснабжающие и теплосетевые организации; [МКУ «Управление образования и молодежной политики» г. Искитима](http://uoiskitim.ru/);[МКУ «Управление культуры» г. Искитима](http://kultisk.ru/);[МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» г. Искитима](https://pro.fira.ru/search/companies/card/index.html?code=4448098#!198);[МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Искитима](http://kcson-isk.ru/);[МКУ «Центр бухгалтерского и ресурсно-правового обеспечения» г. Искитима](http://uoiskitim.ru/index/mku_cro/0-10);[МКУ «Центр технического обслуживания и материального снабжения администрации города Искитима Новосибирской области»](https://iskitim.nso.ru/page/12623);ГБУЗ НСО «ИЦРБ»;ГКУ НСО «Центр занятости населения города Искитима»;АО «Новосибирскэнергосбыт»;Искитимский филиал ГБПОУ НСО "Новосибирский медицинский колледж"Искитимский филиал ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж»;  Управляющие организации;Товарищества собственников жилья;Товарищества собственников недвижимости. |
| 10. | Предоставлять информацию о выполнении планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики и социальной сферы муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов. | Ежедекадно,июнь - ноябрь 2025 года. | Ресурсоснабжающие и теплосетевые организации; [МКУ «Управление образования и молодежной политики» г. Искитима](http://uoiskitim.ru/);[МКУ «Управление культуры» г. Искитима](http://kultisk.ru/);[МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» г. Искитима](https://pro.fira.ru/search/companies/card/index.html?code=4448098#!198);[МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Искитима](http://kcson-isk.ru/);[МКУ «Центр бухгалтерского и ресурсно-правового обеспечения» г. Искитима](http://uoiskitim.ru/index/mku_cro/0-10);[МКУ «Центр технического обслуживания и материального снабжения администрации города Искитима Новосибирской области»](https://iskitim.nso.ru/page/12623);ГБУЗ НСО «ИЦРБ»;ГКУ НСО «Центр занятости населения города Искитима»;АО «Новосибирскэнергосбыт»;Искитимский филиал ГБПОУ НСО "Новосибирский медицинский колледж"Искитимский филиал ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж»;  Управляющие организации;Товарищества собственников жилья;Товарищества собственников недвижимости. |
| 11. | Оценить обеспечение готовности объектов теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики, многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов: |  | МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитима. |
| 11.1. | Для объектов теплоснабжения. | До 1 сентября 2025 года |
| 11.2. | Для объектов жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики. | До 1 ноября 2025 года |
| 11.3. | Для многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы. | До 1 сентября 2025 года |
| 12. | Обеспечить оформление паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов и актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов. | До 15 сентября 2025 годадля управляющих организаций, товариществ собственников жилья;До 1 ноября 2025 года для теплоснабжающихорганизаций, субъектовэлектроэнергетики;до 15 ноября 2025 года для муниципальногообразования. | МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитима. |

|  |
| --- |
| Утвержден постановлением администрации города Искитима от 14.05/2025 № 775  |

**Состав комиссии по координации и контролю за ходом выполнения Плана по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы города Искитима Новосибирской области к работе в осенне-зимний период 2025 — 2026 годов и его безаварийного прохождения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сеничев Константин Владимирович | - | Заместитель главы администрации г. Искитима, председатель комиссии |
| Васильев Дмитрий Николаевич | - | Директор МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитим, заместитель председателя комиссии |
| Кучма ЕвгенийИванович  | - | И.о. директора МБУ «Служба гражданской защиты населения», заместитель председателя комиссии |
| *Члены комиссии:* |  |  |
| Кислов Роман Витальевич | - | Начальник отдела городского хозяйства администрации города Искитима |
| Шадрин ВикторГеоргиевич | - | Ведущий инженер МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитим |
| Новиков Владимир Владимирович | - | Главный врач ГБУЗ НСО «ИЦРБ» (по согласованию) |
| Степаненко Ольга Николаевна | - | Начальник МКУ «Управление образования и молодежной политики» г. Искитима |
| Матушкин Вадим Павлович | - | Начальник МКУ «Управление культуры г. Искитима» |
| Котельников Петр Петрович | - | Директор МБУ «Центр Физической культуры и спорта» города Искитима  |
| Кем Александр Александрович | - | Генеральный директор МУП «Дирекция Единого заказчика» |
| Ратьков Борис Дмитриевич  | - | Главный энергетик АО «НЗИВ» (по согласованию) |
| Старченко Денис Борисович | - | Директор ООО «Водоканал» (по согласованию) |
| Ковалев Сергей Анатольевич | - | Директор МУП «Теплосеть»  |
| Шеин МаксимСергеевич | - | И.о. директора ООО «Прогресс» (по согласованию) |
| Гусев Владимир Александрович | - | Директор МУП «Котельная Ложок»  |
| Масленников Юрий Владимирович | - | Директор ООО «ИГК» (по согласованию) |
| Белов Павел Владимирович | - | Главный инженер ИП «Голубев В.А.» (по согласованию) |
| Коробкина ВероникаВикторовна  | - | Государственный инспектор Новосибирского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Бачинский Виктор Сергеевич | - | Главный государственный инспектор отдела технического надзора и лицензионного контроля в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области государственной жилищной инспекции Новосибирской области (по согласованию) |
| Грошин СергейИванович | - | Начальник Искитимского городского РЭС (по согласованию) |
|  | - |  |