|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к постановлению  администрации города Искитима Новосибирской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

«I. Паспорт муниципальной программы города Искитима Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024–2026 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование разделов | Краткое содержание |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа города Искитима Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2024–2026 годы (далее – Программа) |
| Заказчик (заказчик-координатор) Программы | Администрация города Искитима Новосибирской области (далее – Администрация) |
| Разработчик Программы | Отдел городского хозяйства администрации города Искитима |
| Исполнитель Программы | Администрация |
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы не выделяются |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы: обеспечение устойчивого сокращения аварийного жилищного фонда на территории города Искитима.  Задача Программы: переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных с 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1) Количество переселенных жителей, чел.  2) Общая площадь расселенных жилых помещений, кв.м. |
| Сроки и этапы реализации Программы | этап 2024 года – срок реализации до 01.09.2025;  этап 2025 года – срок реализации до 31.12.2026 |
| Ресурсное обеспечение Программы | общий прогнозный объем финансирования Программы в 2024–2026 годах – 255 878 542,27 рубля, в том числе по источникам финансирования:  1) средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (прогнозные объемы на условиях софинансирования) – 173 828 109,65 рублей;  2) средства областного бюджета Новосибирской области – 75 890 198,26 рублей;  3) средства бюджета города Искитима (прогнозные объемы на условиях софинансирования) – 6 160 234,36 рубля. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | в результате реализации Программы планируется:  1) переселить 170 человек из аварийного жилищного фонда;  2) расселить аварийный жилищный фонд в размере 2533,82 кв. м. |
| Электронный адрес размещения Программы в сети Интернет | https://iskitim.nso.ru/ |

».