# 

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# ГОРОДА ИСКИТИМА

# НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**четвертого созыва**

**РЕШЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

Об итогах реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»   
на территории города Искитима в 2018 году

Руководствуясь Уставом города Искитима Новосибирской области Совет депутатов города Искитима Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Информацию об итогах реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города Искитима в 2018 году принять к сведению *(приложение).*

2. Решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Совета депутатов Ю.А. Мартынов

Приложение к решению

Совета депутатов города Искитима

Новосибирской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

Информация об итогах реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды»

на территории города Искитима в 2018 году

Создание современной среды для жизни и преображение нашего города является приоритетной задачей на долгосрочный период.

В целях создания комфортных условий проживания в многоквартирных домах администрацией города в 2017 году была проведена большая работа по вовлечению жителей в обсуждение вопросов по благоустройству нашего города, проанализированы все поступившие предложения, поскольку только совместно с жителями города можно определить, как сделать окружающую нас городскую среду комфортной и удобной для жизни.

В текущем году благоустройство дворовых территорий проводится при непосредственном участии управляющих организаций, путем возмещения администрацией города понесенных управляющими организациями расходов на благоустройство дворовых территорий, т.е. заказчиками и организаторами работ выступают управляющие организации.

На получение субсидии претендуют управляющие организации, у которых отсутствует просроченная задолженность перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации.

В соответствии с муниципальной программой г.Искитима «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» в 2018 году работы по благоустройству ведутся в отношении дворовых территорий многоквартирных домов № 26 мр.Южный, 11 мр.Центральный, 10 и 24 мр.Индустриальный.

Общая стоимость работ по благоустройству указанных дворов составляет 8,6 миллионов рублей.

В рамках мероприятий по благоустройству выполнены работы по:

- асфальтированию внутридомовых проездов

- устройству и асфальтированию автомобильных парковок

- устройству пешеходных дорожек

- установке скамеек и урн

- установке элементов детского-игрового оборудования и других элементов благоустройства.

По результатам проведенной Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области выездной проверки недостатков в выполненных работах и нарушений обязательств по комплексному благоустройству придомовых территорий, предусмотренных соглашением, заключенным между администрацией г.Искитима и министерством не выявлено.

По состоянию на декабрь текущего года работы благоустройству дворовых территорий завершены. Задержка сроков завершения работ обусловлена задержкой поставки малых игровых форм по вине поставщика, приемка данного вида работ осуществляется с предъявлением штрафных санкций к поставщику.

Давая оценку благоустроенным дворовым территориям, важно отметить - перечень выполненных при благоустройстве работ определялся непосредственно жителями, в связи с чем благоустроенные дворы стали для жителей местом проведения досуга, на месте безликих пустырей обустроены детские площадки с песочницами, спортивными снарядами, качелями и горками, припаркованные на стоянках машины больше не мешают детям играть во дворе.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году, будет определен в срок до апреля 2019 года, после доведения Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области правил по расходованию субсидии на мероприятия приоритетного проекта «Формирование комфортной среды» в 2019 году, в соответствии с результатами проведенных общественных обсуждений.