# ПРОЕКТ

# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# ГОРОДА  ИСКИТИМА

# НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

_________2018 г.                                                                                      №_______

О готовности служб и объектов

жилищно-коммунального хозяйства

к работе в отопительный сезон 2018-2019 годов

Заслушав и обсудив информацию администрации города Искитима о готовности городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов, руководствуясь Уставом города Искитима Новосибирской области Совет депутатов города Искитима

РЕШИЛ:

1. Информацию о готовности служб и объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный сезон 2018-2019 годов принять к сведению (приложение).

2. Решение вступает в силу с момента принятия.

3. Решение разместить на официальном сайте администрации города Искитима.

Председатель Совета депутатов                                                   Ю.А. Мартынов

Приложение

к решению сессии

Совета депутатов г. Искитима

от             №________

Информация о готовности служб и объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный сезон 2018-2019 годов.

В соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 26.06.2017 г. № 203-п  и  Постановлением главы города Искитима от  12.04.2018 года № 513  до начала отопительного периода были утверждены мероприятия по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2018-2019 года.

Были выполнены подготовительные мероприятия необходимые для устойчивой работы котельных, сетей жизнеобеспечения населения и объектов соцкультбыта, здравоохранения  в зимний период:

Котельные

Подготовлены к работе 11 котельных, в том числе 6 муниципальных котельных (ООО «Прогресс» 4 шт., МАУ ЦО и О «Лесная сказка» 1 шт., котельная школы №6), 4 котельные ведомственные (АО «НЗИВ» 1 шт., ООО НПК «Зернопродукт» 1 шт., ООО «ИГК» котельная №1, котельная №2.), 1 частная котельная (ж/к «Ясный»).

При подготовке к отопительному сезону на 38 котлах проведен текущий ремонт, в том числе на 18 муниципальных котлах.

К началу отопительного периода был создан необходимый запас угля в количестве 14,618 тыс. тн., на весь отопительный период, заключены договоры на  поставку природного газа.

В настоящее время администрацией города Искитима направлены документы для  получения паспорта готовности к отопительному сезону. Срок получения паспорта до 15 ноября 2018 года.

В 2018 году Министерством ЖКХ и Э НСО в целях подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства города Искитима к работе в осенне-зимний период, в рамках подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2020 годах» из областного бюджета выделена субсидия в размере 84,383 млн. руб., из местного бюджета 4,450 млн. руб., которые были направлены на погашение кредиторской задолженности за поставленные уголь, газ, электрическую энергию и на выполнение ремонтно-восстановительных мероприятий.

Что позволило заменить свыше 5 км. тепловых сетей: подрядными организациями выполнены работы на следующих участках: по ул. Советской 174, в мр. Южный д.13, от ЦТП-18-ул. Радиаторная д.9, ул. Комсомольская д.20 (музыкальная школа), Маркса 3а, Ленина-Чайкиной, д/с Дюймовочка - мр. Центральный д.15, от ЦТП – 13 до ТК ввода дома по ул. Белинского, Советская д.221-221а, кроме того были выполнены работы силами МУП «ТЕПЛОСЕТЬ». Если говорить в целом, то проделана значительная работа в этом году по замене тепловых сетей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объекты соцкультбыта

Всего объектов соцкультбыта подлежащих подготовке к ОЗП -  58 шт, в том числе:

Управление образования 14 школ, 18 детских садов, 2 учреждения дополнительного образования.

Учреждения культуры 7 ед. Паспорта готовности получены на все объекты.

Объекты физкультуры и спорта подготовлены в полном объеме.

Отопление на объекты социальной сферы подано с 13 сентября, а на объекты жилищного фонда с 17 сентября 2018 г.

Объекты здравоохранения

На всех имеющихся объектах необходимый комплекс мероприятий по подготовке к зиме был выполнен. Паспорта готовности получены на все объекты.

Жилищный фонд

Нормальному прохождению отопительного периода способствует качественная подготовка жилищного фонда города к работе в зимних условиях.

В текущем году организациями обслуживающими жилой фонд были выполнены следующие подготовительные работы:

- утепление межпанельных швов 2653 м.;

- ремонт кровли 2500 м2.;

- ремонт остекления 399 шт.;

- восстановление теплоизоляция  1241 п.м.;

- замена труб отопления, ГВС, ХВС, канализации 970 п.м.;

- промыты, и опрессованы 413 многоквартирных  домов с центральным отоплением. Из которых 411 частных дома, 1 муниципальный и 1 государственный. Общей площадью 962,755 м2.

Вышеуказанные работы были выполнены за счет тарифа по текущему содержанию жилья.

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов

Краткосрочным планом реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2018 год были предусмотрены работы по капитальному ремонту 8 многоквартирных домов:

- мр.Индустриальный 11, ул.Театральная 1, мр.Центральный 7, мр.Южный 6 – ремонт крыш,

- ул.Прорабская 12а – ремонт фасада,

- мр.Индустриальный 20 – ремонт подвальных помещений и отмостки.

Работы по замене лифтового оборудования ведутся в 2 многоквартирных домах

- мр.Индустриальный 33а и 46 – замена лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок службы.

Общая стоимость работ по капитальному ремонту составила 33 миллиона рублей.

В настоящее время работы ведутся в отношении лифтового оборудования многоквартирного дома №33а мр.Индустриальный, по остальным объектам работы по капитальному ремонту завершены до начала отопительного сезона.

Водоснабжение

Протяженность водопроводной сети города составляет 107,91 км.

В настоящее время текущий и капитальный ремонт выполнен в полном объёме, произведена замена водопроводных сетей в количестве свыше 500 м;

Ремонт выполнен за счет средств ООО «Водоканал».

Канализационные сети

Протяженность канализационных сетей составляет 69,81 км.

Текущий ремонт выполнен в полном объёме.

Выполнены работы по ремонту насосных агрегатов и запорной арматуры на   насосных станциях. Ремонт выполнен за счет средств ООО «Водоканал».

Электросетевое хозяйство

В соответствии с планом по реализации наказов избирателей в 2018 году выполнены работы по устройству наружного уличного освещения в г.Искитим Новосибирской области:

- ж/м Солнечный; ул.Дачная; ул.Легостаевская; ул.Парковая; ул.Первомайская; ул.Мичурина; ул.Боровая протяженностью 4638 метров, на общую сумму 1 504 021,67 рублей.

- ул.Нагорная (тротуар от дома №8 до школы №14); мр.Подгорный (от дома №27 до дома №11а); мр.Подгорный (тротуар от дома №29 до школы №8); ул.Энгельса (от ул.Радищева до ул.Юбилейная); ул.Репина №№1,51; ул.С.Щедрина №1; мр.Подгорный (от ул.Юбилейная до дома №47); л.Юбилейная; ул.Белинского №28; ул.Суворова №28; ул.Кутузова №28 протяженностью 916 метров, на общую сумму 1 443 539,83 рубля.

- ул.Энгельса от №36 до №40; от №20 до №26; от №4 до №8 протяженностью 423 метра, на общую сумму 98 953,82 рубля.

- замена голого провода на СИП на участке мр.Южный (тротуар от дома №42 до дома №35) протяженностью 300 метров, на общую сумму 99 998,93 рубля.

- ул.Мостовая; ул.Октябрьская; ул.Семипалатинская; пер.Семипалатинский; пер.Томский; ул.Барнаульская; ул.Фурманова; ул.Койновская; пер.Алма-Атинский; мр.Индустриальный (от ул.Советская до дома №28а); мр.Центральный (тротуар от дома №13 до ул.Пушкина дом №36); мр.Центральный (тротуар от дома №20 до дома №29); мр.Центральный №№17,18,19 (ремонт опор) протяженностью 3792 метров, на общую сумму 2 279 449,05 рублей.

- уличное освещение от трассы М-52 до кругового перекрестка у автодорожного путепровода через ж/д пути ЗСЖД- пересечение ул.Юбилейная, ул.Молодежная, пр.Юбилейный протяженностью 2171 метр, на общую сумму 2 152 000,00 рублей.

Итого: построено 12 140 метров ЛЭП уличного освещения, установлено 210 светильников на общую сумму 7 577 963,30 рублей.

Содержание дорог

В целях подготовки городского хозяйства к работе в зимний период МБУ «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» заключены договора на поставку  песка и соли. Объем поставки песка составляет 2000 т на сумму 800 тыс. рублей, за счет местного бюджета. Объем поставок  соли составляет 150 т на сумму 547,5 тыс. рублей, за счет местного бюджета. Поставка соли произведена  в полном объеме, уже подготовлено 2200 т пескосоляной смеси. Ведутся плановые работы по переоборудованию техники МБУ «УБиДХ» для работы в зимний период. На случай возникновения неисправностей техники, запасные части для ремонта имеются.

В городе Искитиме по состоянию на 01.11.2018 г. выполнены работы по текущему ремонту дорог:

- ямочный ремонт  дорог с асфальтобетонным покрытием  выполнен на  общую сумму 9116,99 тыс. рублей, отремонтировано дорожное полотно площадью 12 412 м2;

- в рамках реализации наказов избирателей депутатам Совета депутатов города  Искитима  в 2018 году выполнены работы в объеме 1153,6 м2, фактически освоено 1600,0 тыс.руб. По наказам избирателей проведено грейдирование дороги по ул. Садовая с подсыпкой щебнем, проведен ямочный ремонт внутриквартальных проездов в Индустриальном микрорайоне между домом № 27а и РУСом и в Подгорном м-оне от дома № 27 до дома № 11а. Проведены работы по устройству водоотводных каналов у СК «Заря», м-он Подгорный дом № 43. Отремонтировано два пешеходных моста по ул. Ярославского и по ул. Островского.

В 2018 году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» проведен ремонт на участке ул.Советская от ул.Комсомольская до моста через р.Койниха, протяженностью 2,6 км.

В соответствии с подписанным соглашением между Минтрансом НСО и г.Искитим в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» предусмотрено:

78,95 млн.руб., из них: федеральный бюджет 37,5 млн.руб., областной бюджет 37,5 млн.руб., софинансирование местного бюджета 3,95 млн.руб.

В рамках заключенного муниципального контракта выполнены следующие работы:

- установка бордюрного камня

- устройство тротуаров

- установка опор освещения и замена светильников

- установка пешеходного ограждения

- светофорные объекты (ремонт 2-х существующих и установка 2-х новых)

- ремонт асфальтобетонного покрытия

- установка дорожных знаков

- установка автобусных павильонов

Благоустройство

С января  по  ноябрь 2018 года  выписано  765 предписаний и передано 421 телефонограмма  по уборке бытового и строительного мусора, проведению земляных работ, заключению договоров на вывоз бытового мусора и т.д. За нарушения исполнения норм и требований Правил благоустройства города оформлены и переданы материалы на составление административных протоколов в количестве 9 шт.

В 2018 году в соответствии с муниципальным заданием, Муниципальное бюджетное   учреждение «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» выполнило работы по спиливанию аварийных деревьев на сумму 450 тыс. рублей.

При проведении аварийных и плановых работ, связанных со строительством и реконструкцией, капитальным, планово-предупредительным, текущим или аварийным ремонтом и других видов земляных работ МКУ «Управление ЖКХ» оформляется разрешение (ордер на производство земляных работ). За  данный период  оформлено и выдано 139 ордеров на производство земляных работ, проверено 224 места аварийно-восстановительных работ  на  подземных  инженерных  коммуникациях.