# 

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ГОРОДА ИСКИТИМА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**четвертого созыва**

**РЕШЕНИЕ**

18.09.2019 г. тридцатая очередная сессия № 280

О ходе реализации плана наказов избирателей в 2019 году

(по состоянию на 01.09.2019) и планах на 2020 год, данных депутатам Совета депутатов на плановый период 2018-2021 года, утвержденных решением Совета депутатов города Искитима Новосибирской области от 25.10.2017г. №121 «Об утверждении плана по реализации наказов избирателей, данных депутатам Совета депутатов г. Искитима на 2018-2021г.» (в ред. от 03.07.2019г. № 269)

Заслушав и обсудив информацию МКУ «Управления ЖКХ» г.Искитима о ходе реализации плана наказов избирателей в 2019 году (по состоянию на 01.09.2019) и планах на 2020 год, Совет депутатов города Искитима Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Информацию ходе реализации плана наказов избирателей в 2019 году (по состоянию на 01.09.2019) и планах на 2020 год, данных депутатам Совета депутатов на плановый период 2018-2021 года, утвержденных решением Совета депутатов города Искитима Новосибирской области от 25.10.2017г. №121 «Об утверждении плана по реализации наказов избирателей, данных депутатам Совета депутатов г. Искитима на 2018-2021г.» (в ред. от 03.07.2019г. № 269) принять к сведению (приложение).
2. Решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Совета депутатов Ю.А. Мартынов

Приложение

к решению Совета депутатов г.Искитима

от 18.09.2019 г. № 280

Информация о ходе реализации плана наказов избирателей в 2019 году (по состоянию на 01.09.2019) и планах на 2020 год, данных депутатам Совета депутатов на плановый период 2018-2021 года, утвержденных решением Совета депутатов города Искитима Новосибирской области от 25.10.2017г. № 121 «Об утверждении плана по реализации наказов избирателей, данных депутатам Совета депутатов

г. Искитима на 2018-2021г.» (в ред. от 03.07.2019г. № 269)

Планом по реализации наказов избирателей, данных депутатам Совета депутатов г. Искитима, на плановый период 2018-2021 года, на 2019 год предусмотрены работы по устройству уличного освещения, тротуаров, ямочному ремонту внутриквартальных проездов, грейдированию улиц частного сектора, устройству ливневых колодцев, установке малых игровых форм, стоимость работ составляет 14 946,63040 тыс.рублей.

По состоянию на 01.09.2019 выполнены и находятся в стадии исполнения следующие наказы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № наказа | Содержание наказа | План | Факт | Принято депутатом  (да/нет) | Примечание |
| **Округ № 1 Дериглазов Сергей Леонтьевич** | | | | | | |
| 2 | ул. Сибирская, ул. Ярославского, пер. Ярославского,  ул. Дзержинского, ул. Бурлинская, ул. Куйбышева, ул.Чернореченская - устройство освещения (СМР) | 1 293,73270 | 1 150,14916 | нет | подключение к электроснабжению |
| 3 | ул.Киевская - текущий ремонт (асфальтирование) | 649,98200 |  | нет | в работе  срок исполнения  15.10.2019  исполнитель МКУ «УЖКХ» |
|  | **ИТОГО** | **1 943,71470** |  |  |  |
| **Округ № 3 Витман Татьяна Петровна** | | | | | | |
| 20 | ул.Радиаторная (въезд к дому ул.Томская 1а) - текущий ремонт (ямочный ремонт) внутриквартальной дороги | 111,14400 | 111,14400 | да |  |
| 21 | ул.Мостовая (от д.37 по д.47а, включительно д.53) - грейдирование, частичная отсыпка щебнем | 98,99100 | 98,99100 | да |  |
|  | **ИТОГО** | **210,13500** | **210,13500** |  |  |
| **Округ № 4 Бауэр Лариса Николаевна** | | | | | | |
| 28 | пер. Весовой, ул. Железнодорожная - устройство освещения (СМР) | 393,71272 | 350,01693 | нет | подключение к электроснабжению |
| 32 | ул.Алтайская, пер.Весовой- грейдирование, частичная отсыпка щебнем | 300,00000 | 51,066 | да |  |
|  | **ИТОГО** | **693,71272** | **401,08293** |  |  |
| **Округ № 5 Полетаев Артем Михайлович** | | | | | | |
| 38 | Устройство парковки на муниципальной территории у дома №10 мр. Центральный | 207,26100 |  | нет | **в работе**  срок исполнения  15.10.2019  исполнитель МКУ «УЖКХ» |
| 45 | мр.Центральный от д. № 20 до д. № 22а – ремонт тротуара | 70,41900 |  | нет | **в работе**  срок исполнения  15.10.2019  исполнитель МКУ «УЖКХ» |
|  | **ИТОГО** | **277,68000** |  |  |  |
| **Округ № 7 Гусельников Александр Александрович** | | | | | | |
| 49 | ул. Садовая, ул. Чкалова, ул. Семипалатинская – устройство освещения (СМР) | 608,58301 | 541,04007 | нет | подключение к электроснабжению |
| 50 | ул. Коротеева, ул. Революции – устройство освещения (СМР) | 396,95447 | 352,89890 | нет | подключение к электроснабжению |
| 54 | ул.Революции – ремонт тротуара | 318,26800 |  | нет | в работе  исполнитель  МБУ «УБиДХ» |
| 57 | ул. Свердлова - ямочный ремонт | 148,51700 |  | нет | в работе  исполнитель  МБУ «УБиДХ» |
|  | **ИТОГО** | **1 472,32248** |  |  |  |
| **Округ № 8 Прокопенко Дмитрий Анатольевич** | | | | | | |
| 64 | ул.Щорса - устройство тротуара | 309,19600 |  | нет | в работе  исполнитель  МБУ «УБиДХ» |
| 68 | ул. Щорса, ул. Котовского, ул. Бердская д. № 71, 73, 75, 85, 88 – отвод сточных вод (устройство дренажных колодцев) | 157,10200 |  | нет | в работе  исполнитель  МБУ «УБиДХ» |
|  | **ИТОГО** | **466,29800** |  |  |  |
| **Округ № 9 Гладышева Елена Владимировна** | | | | | | |
| 70 | Устройство дренажного колодца с водоотводным лотком мр.Индустриальный 32 | 154,65000 |  | нет | в работе  исполнитель  МБУ «УБиДХ» |
| 71 | ул.Бердская с № 1 по № 18 – грейдирование, частичная отсыпка щебнем | 200,00000 | 27,484 | нет | работы по грейдированию выполнены в июне 2019, улица находится в нормативном состоянии |
|  | **ИТОГО** | **354,65000** |  |  |  |
| **Округ № 10 Лесников Александр Михайлович** | | | | | | |
| 76 | мр. Индустриальный д. №14, №14а– ремонт внутриквартальных дорог | 139,48400 |  | нет | **в работе**  срок исполнения  15.10.2019  исполнитель МКУ «УЖКХ» |
|  | **ИТОГО** | **139,48400** |  |  |  |
| **Округ № 11 Гусельников Анатолий Яковлевич** | | | | | | |
| 80 | от ул. Советская до ул. Линейная вдоль д/с Солнышко - устройство освещения (ПСД, СМР) | 107,10624 | 95,21917 | нет | подключение к электроснабжению |
| 82 | ул.Кооперативная – грейдирование, частичная отсыпка щебнем | 300,00000 | - | - | дорожное покрытие находится в нормативном состоянии |
|  | **ИТОГО** | **407,10624** |  |  |  |
| **Округ № 12 Парфенов Сергей Борисович** | | | | | | |
| 88 | ул. 1Бакинская – устройство освещения (СМР) | 45,63975 | 40,57447 | нет | подключение к электроснабжению |
| 91 | ул. Лесная, пер. Лесной - устройство освещения (ПСД, СМР) | 401,64840 | 357,07188 | нет | подключение к электроснабжению |
|  | **ИТОГО** | **447,28815** | **397,64635** |  |  |
| **Округ № 13 Слободчиков Вадим Владимирович** | | | | | | |
| 93 | мр. Южный от д. № 36 до д/с Родничек (пешеходная дорожка) – устройство освещения (СМР) | 507,03380 | 450,76119 | нет | подключение к электроснабжению |
| 94 | Ямочный ремонт межквартальных проездов | 226,43000 |  | нет | **в работе**  срок исполнения  15.10.2019  исполнитель МКУ «УЖКХ» |
|  | **ИТОГО** | **733,46380** |  |  |  |
| **Округ № 14 Вагнер Инна Юрьевна** | | | | | | |
| 99 | мр. Южный от д. № 51, № 46а/1 до д/с «Росинка» - устройство освещения (СМР) | 134,97439 | 119,99440 | нет | подключение к электроснабжению |
| 100 | Устройство тротуаров в мкр.Южный:  - от д.№25 до пешеходного перехода; - от первого подъезда д.№25А до первого подъезда д.№25;  - от парковки около д.№28Б до парковки около первого подъезда д. №25; - от парковки около д.№28Б до парковки около последнего подъезда д.№ 25 | 232,00800 |  | нет | в работе  исполнитель  МБУ «УБиДХ» |
|  | **ИТОГО** | **366,98239** |  |  |  |
| **Округ № 15 Шотт Артур Артурович** | | | | | | |
| 105 | мр. Южный, парк – устройство дополнительного освещения (СМР) | 336,59564 | 299,23893 | нет | подключение к электроснабжению |
| 106 | мр.Южный 3 - ремонт внутириквартального проезда | 555,49400 |  | нет | **в работе**  срок исполнения  15.10.2019  исполнитель МКУ «УЖКХ» |
|  | **ИТОГО** | **892,08964** |  |  |  |
| **Округ № 16 Котельников Петр Петрович** | | | | | | |
| 110 | мр. Южный от д. № 1а до перехода к ДК «Россия» - устройство (ремонт) тротуара | 154,88100 |  | нет | **в работе**  срок исполнения  15.10.2019  исполнитель МКУ «УЖКХ» |
| 115 | мр. Южный д. № 1Б - установка спортивно-игрового оборудование на муниципальной территории | 300,00000 |  | нет | **в работе**  срок исполнения  30.09.2019  исполнитель МКУ «УЖКХ» |
|  | **ИТОГО** | **454,88100** |  |  |  |
| **Округ № 17 Адов Игорь Александрович** | | | | | | |
| 119 | мр.Южный д. № 44, 44а, 32 – ямочный ремонт внутриквартальных проездов | 330,00000 | 289,35800 | да |  |
| 119/1 | Разработка ПСД на устройство ливневой канализации (ориентир - от МКД № 13,19 пр.Юбилейный до пр.Юбилейный) | 70,00000 |  | нет | **в работе**  срок исполнения  20.10.2019  исполнитель МКУ «УЖКХ» |
|  | **ИТОГО** | **400,00000** |  |  |  |
| **Округ № 18 Мартынов Юрий Алексеевич** | | | | | | |
| 124 | ул.Радищева – грейдирование, частичная отсыпка щебнем | 300,00000 | 113,908 | да |  |
|  | **ИТОГО** | **300,00000** | **113,908** |  |  |
| **Округ № 19 Бесхлебный Вячеслав Анатольевич** | | | | | | |
| 128 | Строительство водопровода по ул. Молдавская - СМР | 1 500,00000 | - | нет |  |
|  | **ИТОГО** | **1 500,00000** | **0** |  |  |
| **Округ № 20 Козаченко Александр Александрович** | | | | | | |
| 137 | мр. Подгорный д. № 27 до д. № 11а – устройство тротуара | 232,27400 |  | нет | в работе  исполнитель  МБУ «УБиДХ» |
|  | **ИТОГО** | **232,27400** |  |  |  |
| **Округ № 21 Никифоров Иван Александрович** | | | | | | |
| 140 | мр.Подгорный д. № 36 – ремонт межквартального проезда | 266,10100 |  | нет | **в работе**  срок исполнения  15.10.2019  исполнитель МКУ «УЖКХ» |
|  | **ИТОГО** | **266,10100** |  |  |  |
| **Округ № 22 Ковалев Сергей Анатольевич** | | | | | | |
| 152 | ул.Элеваторная - устройство освещения (ПСД, СМР) | 214,21248 | 190,43834 | нет | подключение к электроснабжению |
| 153 | ул.Транспортная - устройство освещения (ПСД, СМР) | 419,49944 | 372,94174 | нет | подключение к электроснабжению |
| 155 | от ост "Кольцевая" до ул. 2-я Станционная - устройство тротуара | 383,06700 |  | нет | **в работе**  срок исполнения  15.10.2019  исполнитель МКУ «УЖКХ» |
|  | **ИТОГО** | **1 016,77892** |  |  |  |
| **Округ № 23 Бочкарев Владимир Алексеевич** | | | | | | |
| 160 | ул. 1 Известковая, ул. 2 Известковая, ул. 3 Известковая – устройство освещения (СМР) | 1 303,69715 | 1 159,00772 | нет | подключение к электроснабжению |
| 163 | ул.1 Известковая – грейдирование, частичная отсыпка щебнем | 388,04000 | 222,812 | да |  |
| 164 | ул.2 Известковая – грейдирование, частичная отсыпка щебнем |
|  | **ИТОГО** | **1 691,73715** |  |  |  |
| **Округ № 24 Ридель Владимир Васильевич** | | | | | | |
| 175 | ул.Большевистская – грейдирование, частичная отсыпка щебнем | 250,00000 |  | нет | в работе  исполнитель  МБУ «УБиДХ» |
| 176 | ул. Гагарина, 10а - отвод сточных вод | 145,17400 |  | нет | в работе  исполнитель  МБУ «УБиДХ» |
|  | **ИТОГО** | **395,17400** |  |  |  |
| **Округ № 25 Кунгурцев Александр Петрович** | | | | | | |
| 177 | Ремонт уличного освещения тротуара от ул. Центральная до ж/д станции о.п.65 км - устройство освещения (ПСД, СМР) | 89,25520 | 79,34931 | нет | подключение к электроснабжению |
| 181 | Устройство пешеходного перехода по ул. Центральная (в районе кольца) – (тротуар от ул.Центральная до ул.Почтовая) | 195,50200 |  | нет | в работе  исполнитель  МБУ «УБиДХ» |
|  | **ИТОГО** | **284,75720** |  |  |  |
|  | **ВСЕГО** | **14 946,63040** |  |  |  |

На 2020 год запланированы следующие работы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № наказа | Содержание наказа | 2020 год | Примечание |
| **Округ № 1 Дериглазов Сергей Леонтьевич** | | | |
| 1 | ул. Горького, ул. Кошевого, ул. Урицкого, ул. Челюскинцев, ул. Заводская, ул. Пархоменко – устройство освещения (СМР) | 1 689,10700 | МБ |
|  | Всего электрика | 1 689,10700 |  |
| 1 | **ИТОГО** | **1 689,10700** |  |
| **Округ № 2 Андреев Игорь Вячеславович** | | | |
| 9 | ул.Пионерская - грейдирование, частичная отсыпка щебнем | 480,00000 | МБ |
|  | Всего | 480,00000 |  |
| 2 | **ИТОГО** | **480,00000** |  |
| **Округ № 3 Витман Татьяна Петровна** | | | |
| 17 | ул. Советская д. № 170, 172, 174 - ямочный ремонт внутриквартальной дороги | 200,00000 | МБ |
| 18 | ул.Томская - грейдирование, частичная отсыпка щебнем | 120,00000 | МБ |
| 19 | ул. Ленина – ремонт дороги | 150,00000 | МБ |
| 22 | ул.Матросова - грейдирование, частичная отсыпка щебнем | 150,00000 | МБ |
|  | Всего | 620,00000 |  |
| 3 | **ИТОГО** | **620,00000** |  |
| **Округ № 4 Бауэр Лариса Николаевна** | | | |
| 29 | мр. Центральный д. № 12 – ямочный ремонт внутриквартального проезда | 250,00000 | МБ |
|  | Всего | 250,00000 |  |
| 4 | **ИТОГО** | **250,00000** |  |
| **Округ № 5 Полетаев Артем Михайлович** | | | |
| 42 | мр. Центральный от д. № 32 до ул. Пушкина - ямочный ремонт внутриквартальной дороги | 400,00000 | МБ |
| 44 | ул. Коротеева д. № 24 – ямочный ремонт внутриквартальной дороги | 150,00000 | МБ |
|  | Всего | 550,00000 |  |
| 5 | **ИТОГО** | **550,00000** |  |
| **Округ № 6 Сарычев Вячеслав Сергеевич** | | | |
| 47 | ул. Пушкина - ямочный ремонт межквартального проезда между д. № 40 и № 42 | 700,00000 | МБ |
|  | Всего | 700,00000 |  |
| 6 | **ИТОГО** | **700,00000** |  |
| **Округ № 7 Гусельников Александр Александрович** | | | |
| 51 | ул. Заречная - устройство освещения, СМР | 512,08700 | МБ |
|  | Всего электрика | 512,08700 |  |
| 55 | ул.Заречная – грейдирование, частичная отсыпка щебнем | 100,00000 |  |
| 58 | ул.Калинина - грейдирование, частичная отсыпка щебнем | 100,00000 |  |
|  | Всего | 200,00000 |  |
| 7 | **ИТОГО** | **712,08700** |  |
| **Округ № 8 Прокопенко Дмитрий Анатольевич** | | | |
| 63 | мр. Индустриальный - устройство детской площадки | 690,00000 | МБ |
| 67 | мр.Индустриальный от д. 37 до школы № 4 – устройство тротуара | 125,00000 | МБ |
|  | Всего | 815,00000 |  |
| 8 | **ИТОГО** | **815,00000** |  |
| **Округ № 9 Гладышева Елена Владимировна** | | | |
| 69 | мр. Индустриальный д. № 6, 26, 26а, 29, 30 – ямочный ремонт внутриквартальных дорог | 750,00000 | МБ |
| 9 | **ИТОГО** | **750,00000** |  |
| **Округ № 10 Лесников Александр Михайлович** | | | |
| 10 | **ИТОГО** | **0,00000** |  |
| **Округ № 11 Гусельников Анатолий Яковлевич** | | | |
| 84 | Вырубка аварийных деревьев мр. Индустриальный, 2 – (4 шт.) | 42,00000 | МБ |
| 85 | Вырубка аварийных деревьев ул.Советская, 431 – (1 шт.) | 11,00000 | МБ |
| 86 | ул. Зеленая - строительство водопровода (имеется проект) |  |  |
|  | Всего | 53,00000 |  |
| 11 | **ИТОГО** | **53,00000** |  |
| **Округ № 12 Парфенов Сергей Борисович** | | | |
| 87 | ул. Южная, ул. Шипуновская – устройство освещения (СМР) | 1 179,16800 | МБ |
|  | Всего электрика | 1 179,16800 |  |
| 12 | **ИТОГО** | **1 179,16800** |  |
| **Округ № 13 Слободчиков Вадим Владимирович** | | | |
| 92 | мр. Южный от д. № 42 до №35 (вдоль пешеходного тротуара) – устройство освещения (СМР) | 379,00000 | МБ |
|  | Всего электрика | 379,00000 |  |
| 96 | мр. Южный – устройство детской спортивной площадки | 350,00000 | МБ |
|  | Всего | 350,00000 |  |
| 13 | **ИТОГО** | **729,00000** |  |
| **Округ № 14 Вагнер Инна Юрьевна** | | | |
| 102 | мр. Южный от поликлиники №2 до ГИБДД – устройство и ремонт тротуара | 720,00000 | МБ |
|  | Всего | 720,00000 |  |
| 14 | **ИТОГО** | **720,00000** |  |
| **Округ № 15 Шотт Артур Артурович** | | | |
| 107 | мр.Южный д. № 8, 9 – ямочный ремонт внутриквартального проезда | 150,00000 | МБ |
| 108 | Ремонт тротуара от д. № 8 мр. Южный до школы № 11, № 9 | 400,00000 | МБ |
|  | Всего | 550,00000 |  |
| 15 | **ИТОГО** | **550,00000** |  |
| **Округ № 16 Котельников Петр Петрович** | | | |
| 109 | ул.Радищева - грейдирование, частичная отсыпка щебнем | 300,00000 | МБ |
| 111 | мр. Южный д. № 14 до магазина «Холди» - устройство тротуара | 120,00000 | МБ |
| 113 | мр. Южный д. № 10-10а - установка спортивно-игрового оборудование на муниципальной территории | 300,00000 | МБ |
| 116 | мр. Южный д. № 10, №14 к поликлинике № 2- отсыпать пешеходную дорожку | 120,00000 | МБ |
| 16 | **ИТОГО** | **840,00000** |  |
| **Округ № 17 Адов Игорь Александрович** | | | |
| 117 | мр.Южный д. № 44, 44а, 46, 32, 35 –ремонт внутриквартального проезда | 150,00000 | МБ |
| 118 | пр. Юбилейный д. № 13, 17 - ремонт внутриквартального проезда | 200,00000 | МБ |
| 17 | **ИТОГО** | **350,00000** |  |
| **Округ № 18 Мартынов Юрий Алексеевич** | | | |
| 123 | ул. Радищева – асфальтирование (2 часть), с устройством тротуара | 1 800,00000 | МБ |
| 125 | Устройство детской-спортивной площадки | 400,00000 | МБ |
|  | Всего | 2 200,00000 |  |
| 18 | **ИТОГО** | **2 200,00000** |  |
| **Округ № 19 Бесхлебный Вячеслав Анатольевич** | | | |
| 130 | Ремонт тротуара от пр. Юбилейный до ул. Молдавская | 300,00000 | МБ |
|  | Всего | 300,00000 |  |
| 19 | **ИТОГО** | **300,00000** |  |
| **Округ № 20 Козаченко Александр Александрович** | | | |
| 134 | ул. Совхозная – ремонт дороги | 450,00000 | МБ |
| 135 | ул.Партизанская – грейдирование, частичная отсыпка щебнем | 200,00000 | МБ |
| 136 | Посадка деревьев от д. № 9а мр. Подгорный до Школы №8 | 200,00000 | МБ |
|  | Всего | 850,00000 |  |
| 20 | **ИТОГО** | **850,00000** |  |
| **Округ № 21 Никифоров Иван Александрович** | | | |
| 142 | мр. Подгорный д. № 47 - установка спортивно-игрового оборудования на муниципальной территории | 630,00000 | МБ |
|  | Всего | 630,00000 |  |
| 21 | **ИТОГО** | **630,00000** |  |
| **Округ № 22 Ковалев Сергей Анатольевич** | | | |
| 144 | пер. Ермака - устройство освещения (ПСД, СМР) | 210,00000 | МБ |
| 145 | ул. Ермака- устройство освещения (ПСД, СМР) | 500,00000 | МБ |
| 148 | ул.Авроры - устройство освещения (ПСД, СМР) | 628,00000 | МБ |
|  | Всего электрика | 1 338,00000 |  |
| 156 | ул.Спортивная- грейдирование, частичная отсыпка щебнем | 150,00000 | МБ |
| 159 | ул.Транспортная - устройство тротуара | 700,00000 | МБ |
|  | Всего | 850,00000 |  |
| 22 | **ИТОГО** | **2 188,00000** |  |
| **Округ № 23 Бочкарев Владимир Алексеевич** | | | |
| 161 | ул. Канатная, ул. Тургеньева, ул. Джамбула, ул. Подгорная, ул. Новая, ул. Карьерная, пер. Тургеньева– устройство освещения (СМР) | 1 653,82500 | МБ |
| 162 | ул. Крутая, ул. Восточная, пер. Канатный, пер. Казахский, пер. Гоголя – устройство освещения (СМР) | 1 513,89500 | МБ |
|  | Всего электрика | 3 167,72000 |  |
| 166 | ул.Подгорная – грейдирование, частичная отсыпка щебнем | 250,00000 | МБ |
| 169 | ост. автобуса «Канатная», «Ереван», «Некрасова» - обустройство остановок (асфальтирование) | 300,00000 | МБ |
|  | Всего | 550,00000 |  |
| 23 | **ИТОГО** | **3 717,72000** |  |
| **Округ № 24 Ридель Владимир Васильевич** | | | |
| 174 | ул.Гагарина - грейдирование, частичная отсыпка щебнем | 400,00000 | МБ |
|  | Всего | 400,00000 |  |
| 24 | **ИТОГО** | **400,00000** |  |
| **Округ № 25 Кунгурцев Александр Петрович** | | | |
| 182 | ул.Почтовая - ремонт тротуара | 400,00000 | МБ |
|  | Всего | 400,00000 |  |
| 25 | **ИТОГО** | **400,00000** |  |
| **ВСЕГО** | | **21 673,08200** |  |

В целях своевременного исполнения наказов, данных депутатам Совета депутатов г. Искитима на 2020 год, предлагается следующий график актуализации наказов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок |
| 1 | Актуализация наказов депутатами Совета депутатов, при необходимости внесений изменений в план реализации наказов | до 27.09.2019 |
| 2 | Обмерные работы совместно с депутатами Совета депутатов, расчет стоимости работ | до 31.10.2019 |
| 3 | Внесение изменений в План по реализации наказов избирателей, данных депутатам Совета депутатов г. Искитима на плановый период 2018-2021 года | до 30.11.2019 |