СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА  ИСКИТИМА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего  созыва

РЕШЕНИЕ

27.05.2015г.                   сорок третья очередная сессия                       № 405

Об итогах работы объектов

энергетики и ЖКХ г. Искитима

в осенне-зимний период 2014-2015 г.г.

Руководствуясь Уставом города Искитима Новосибирской области Совет депутатов города Искитима Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Информацию об итогах работы объектов энергетики и ЖКХ                       г. Искитима в осенне-зимний период 2014-2015 года принять к сведению (приложение).

2. Решение вступает в силу с момента принятия.

3. Решение опубликовать в газете «Искитимская газета».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Искитима по городскому хозяйству, экологии и землепользованию.

Председатель Совета депутатов                                                      А.А. Федотов

Приложение к

Решению Совета Депутатов

от 27.05.2015 №405

Информация об итогах работы объектов энергетики и ЖКХ

г. Искитима в осенне-зимний период 2014-2015 года

На основании Постановления Правительства Новосибирской области от 22 апреля 2014г. № 161-п и  Постановления главы города Искитима от  20.06.2014 года № 1229  утверждены мероприятия по подготовке объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы к работе в осенне-зимний период 2014-2015 года.

Котельные

Подготовлены к работе 11 котельных, в том числе 6 котельных муниципальные, 4 котельные ведомственные, 1 частная котельная (ж/к «Ясный»).

При подготовке к отопительному сезону 4 котла капитально отремонтированы (ООО «ИГК», ОАО «НЗИВ»).

К началу отопительного периода был создан  запас угля в количестве                   14,664 тыс. тн., необходимый на весь отопительный период. Обеспечение природным газом по заключенным договорам на котельные – 100%.

Паспорта готовности на все котельные были получены  до начала отопительного сезона 2014-2015 г.

| Котельными отпущено тепла Гкал за отопительный сезон: ООО "Прогресс" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012/13г.г. |  | 2013/14г.г. |  | 2014/15г.г. |  |
| суммарное тепло |  | 144,94 |  | 138,38 |  | 137,41 |  |
| по приборам |  | 40,41 |  | 67,93 |  | 88,07 |  |
| по нормативу |  | 104,53 |  | 70,45 |  | 49,34 |  |
| ОАО "НЗИВ" |  |  |  |  |  |  |
|  | 2012/13г.г. |  | 2013/14г.г. |  | 2014/15г.г. |  |
| суммарное тепло | 157,876 |  | 163,8 |  | 153,249 |  |
| по приборам | 70,851 |  | 89,274 |  | 107,24 |  |
| по нормативу | 87,025 |  | 74,526 |  | 46,009 |  |

| ООО "ИГК" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012/13г.г. | 2013/14г.г. | 2014/15г.г. |
| суммарное тепло | 173,605 | 158,403 | 140,475 |
| по приборам | 85,066 | 83,954 | 84,285 |
| по нормативу | 88,538 | 74,45 | 56,19 |
| ЗАО "Искитимское ХПП" |  |  |  |
|  | 2012/13г.г. | 2013/14г.г. | 2014/15г.г. |
| суммарное тепло | 633,21 | 633,21 | 633,21 |
| по приборам |  |  |  |
| по нормативу |  |  |  |

Задолженности котельных за потребленное топливо в 2014-2015 г (уголь, газ) нет. Задолженность потребителей перед котельными составляет: 159 млн. 60 тысяч рублей, в том числе собственников жилых помещений 146 млн. 221 тысяча рублей.

| ООО "Прогресс" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задолженность потребителей |  |  |  |  |  |  |  |
| до 2012 |  | 2012/13г.г. |  | 2013/14г.г. |  | 2014/15г.г. |  |
| 35842,6 |  | 34608,5 |  | 40018,5 |  | 43608,5 |  |
| ОАО "НЗИВ" |  |  |  |  |  |  |
| Задолженность потребителей |  |  |  |  |  |  |
| до 2012 | 2012/13г.г. |  | 2013/14г.г. |  | 2014/15г.г. |  |
| 2247,1 | 56346,1 |  | 62393,2 |  | 55346,1 |  |

| ООО "ИГК" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задолженность потребителей |  |  |  |
| до 2012 | 2012/13г.г. | 2013/14г.г. | 2014/15г.г. |
| 44185,477 | 48996,18 | 40764,52 | 59289,83 |
| ЗАО «Искитимское ХПП» |  |  |  |
| Задолженность потребителей |  |  |  |
| до 2012 | 2012/13г.г. | 2013/14г.г. | 2014/15г.г. |
| 423,51 | 658,819 | 747,696 | 816,285 |

Тепловые сети

В городе Искитиме протяженность тепловых сетей составляет       116,24 км., в том числе муниципальных 110,24 км., имеются                                   35 муниципальных  ЦТП и 33 ИТП.

Все намеченные мероприятия, необходимые для подготовки к отопительному сезону были выполнены. Произведен капитальный ремонт тепловых сетей 170 п. м.,  замена труб 750 п. м., выполнены работы по ремонту теплоизоляции труб, ремонту ЦТП и ИТП,   выполнен текущий ремонт на тепловых сетях, промыты и опрессованы тепловые сети на 100 %.

Всего  израсходовано на подготовку котельных и тепловых сетей 36,6 млн.руб.

За время прохождения отопительного сезона  2014 – 2015 годов в городе зарегистрировано аварий на тепловых сетях - 6. В том числе с отключением до 8 часов – 5 аварий, до 16 часов – 1 авария. За период с 2012-2013 г. зарегистрировано 14 аварий, за 2013-2014 г. - 17 аварий.

| Аварии на сетях тепловодоснабжения в отопительный период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | 2012/13г.г. | 2013/14г.г. | 2014/15г.г. |  |
| Кол-во аварий | 14 | 17 | 6 |  |

Жилищный фонд

К центральному отоплению подключены  660 домов, из них многоквартирных 392, стоимость затрат на подготовку жилищного фонда к зиме составила 12,3 млн. руб.

Выполнены следующие работы:

- утепление межпанельных швов 3,2 тыс. м.;

- ремонт кровли 1220 м2.;

- ремонт остекления 33 шт.;

- ремонт входных и подвальных дверей 34 шт.;

- восстановлена теплоизоляция  6200 п.м.;

- промыта система отопления, произведены гидравлические испытания и получены паспорта готовности на 392 многоквартирных  дома.

При получении паспортов готовности от управляющих компаний и ТСЖ были выявлены и оперативно устранены замечания: некачественное утепление трубопроводов общедомового имущества, отсутствие термометров и манометров на узлах управления, капельные течи на запорной арматуре, наличие бытового и строительного мусора в помещениях подвалов и чердаков, неплотное запирание внутритамбурных дверей.

Капитальный ремонт многоквартирных домов в 2014 году не проводился.

За счет средств местного бюджета выполнены работы по поддержанию ветхого и аварийного жилого фонда по 6 многоквартирным домам на сумму 679,8 тыс. руб.

Расселено в 2014 году 3 многоквартирных дома, S=2154,69 м2 (40 квартир переселили в 68 квартир, всего 149 человек).

На 2015 год запланировано переселить 2 многоквартирных дома, S= 2142,1м2 (36 квартир, 157 человек).

Аварийных домов в настоящее время 50 шт.

За 2014 год было приватизировано 112 жилых помещений, из них: 107 – квартир, 5 – комнаты в коммунальных квартирах. Общая площадь приватизированных жилых помещений составила: 4034,1 м2, из них: 3973,6м2 – квартиры, 60,5 м2 – комнаты  в коммунальных квартирах. Всего в городе 21820 жилых квартир, осталось приватизировать 1044 квартиры, что составляет 4,8%.

Выполнена модернизация лифтов 2014 год (17 лифтов)

Муниципальная программа г.Искитима «Комплексная замена и модернизация лифтов на 2012 - 2015 годы»,

утверждённая постановлением администрации г.Искитима от 02.03.2012 №389 (в редакции постановления администрации г.Искитима от 17.07.2014 №1511).

Условия софинансирования:

- средства областного бюджета (20%) 5 699,234 тыс. руб.;

- средства местного бюджета (50%) 14 248,087 тыс. руб. (из них 2014 году – 5082,000 тыс.руб., в 2015 году (1 квартал) – 9 166,087 тыс.руб.);

- средства собственников (30%) 8 548,852 тыс. руб.

Итого: 28 496,173 тыс. руб.

Индустриальный д.45

До модернизации                                                 После модернизации

Водоснабжение

Протяженность водопроводной сети составляет 105,56 км.

Текущий и капитальный ремонт выполнен в полном объёме:

- отремонтированы водозаборные скважины в количестве 3шт.;

- отремонтированы водонапорные башни 2шт.;

- отремонтированы водоразборные колонки 160шт.;

- очистные сооружения и насосные станции отремонтированы на 100%

На выполнение мероприятий по подготовке к работе в зимний период затрачено 4,342 млн. руб.

Выполнена проектно-сметная документация на строительно-монтажные работы циркуляционной системы  горячего водоснабжения г. Искитима, Новосибирской области (мр. Центральный 5 ЦТП, мр. Северный 2  ЦТП, мр. Индустриальный 2 ЦТП). Протяженность-4769м.  Стоимость СМР согласно ПСД- 41,0 млн. руб.

Выполнен ремонт инженерных сетей в подвале дома социального назначения по адресу: ул.Набережная, д.20, стоимость работ - 394,950тыс.руб.

Выполнены строительно-монтажные работы «Установка пожарных гидрантов по адресу: ул.Парковая 17, ул.Канатная 37а», стоимость работ-83,3 тыс.руб.;

Выполнена проектно-сметная документация по водоснабжению жилых домов по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, ул.Революции №6, 8, 10 и ул.Коротеева № неч.15-33 (чет.38-60), протяженность- 784м, стоимость СМР согласно ПСД -2,322 млн.руб;

Выполнены общестроительные работы по водоснабжению жилого дома по адресу: Новосибирская область, г.Искитим, мр.Южный, 77, протяженность-52м, стоимость работ-79,6тыс.руб.;

Выполнены строительно-монтажные работы "Закольцовка отдельных уличных водоводов г.Искитима с тупиковыми водоводами" по улице Береговая от дома №15 до дома №45.Протяженность 260м,  стоимость работ-1691,246 тыс.руб.

Выполнены строительно-монтажные работы по монтажу бойлера по адресу ул.Нагорная,13 , стоимость работ- 495,667 тыс.руб.;

Выполнена проектно-сметная документация  «Установка пожарных гидрантов по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Береговая 58г, ул. Парковая 17, ул. Канатная 37а, ж/м Солнечный 17» стоимость работ- 43,0тыс.руб.

Канализационные сети

Протяженность канализационных сетей составляет 69,81 км.

Проведён капитальный ремонт сетей в количестве 2,3 км.

Текущий ремонт выполнен в полном объёме.

Выполнены работы по ремонту насосных агрегатов и запорной арматуры на   насосных станциях.

Выполнено работ на 1,469 млн.  руб.

Объекты соцкультбыта

Всего объектов соцкультбыта подлежащих подготовке к ОЗП -  68 ед., в том числе:

Управление образования 14 школ, 17 детских садов, 2 учреждения дополнительного образования. Паспорта готовности были получены на все объекты к  началу отопительного сезона.

Учреждения культуры 6 ед. Паспорта готовности были получены на все объекты к началу отопительного сезона. Из-за несвоевременной сдачи приборов учета тепловой энергии на поверку, в ДК «Россия» отопление поступило после 20 сентября 2014 года.

Узел управления ДК «Россия»

Объекты здравоохранения

На всех 19 имеющихся объектах необходимый комплекс мероприятий по подготовке к зиме выполнен. Паспорта готовности были получены на все объекты к 10 сентября.

Начало отопительного сезона 2014-2015 годов согласно Распоряжения главы г.Искитима  проведено  с 10 сентября 2014 г. В первую очередь запустили дошкольные учреждения и школы, объекты здравоохранения, дом ветеранов и с 11 по 12 сентября по графику  жилищный фонд, все остальные предприятия подключались по заявке.

20 сентября 2014г. все объекты соцкультбыта и жилой фонд были подключены к теплу.

13 ноября 2014г. город получил паспорт готовности.

Электросетевое хозяйство

По наказам избирателей в 2014 году проведены работы по устройству наружного уличного освещения в г.Искитим, ул.Северная, ул.Чернореченская, ул.Урицкого, ул.Чехова, ул.Логовская, ул.Калинина, м-н Подгорный от д.№44 до выезда, пр-т. Юбилейный от трассы М-52 до остановки автобуса «Газовая» протяженностью 3 938 метров.

В соответствии с планом реконструкции арендованных объектов распределительных сетей города Искитим в 2014 году проведены работы по реконструкции объектов воздушных электрических линий ЛЭП-0,4 кВ ул.Заводская, ул.Школьная, пер.Школьный; ЛЭП-0,4 кВ ул.Элеваторная; ЛЭП-10кВ, Л-116и от РП-1 (ул.Советская 235) до ТП-168и (Шипуновский квартал) протяженность 6 862 метра.

На общую сумму 4375,619 тыс. руб. (в том числе на освещение 1287,371 тыс. рублей).

Содержание дорог

В городе Искитиме за 2014 год выполнено работ по ремонту дорог 26521,35  м2 на сумму 15016,42 тыс.руб.,

- ямочный ремонт дорог, ремонт внутриквартальных дорог, тротуаров, проездов, строительство новых тротуаров 18669,04 м2 на сумму 15601,26 тыс.руб.

- грейдирование дорог улиц частного сектора с подсыпкой щебня ежемесячно 282051 м2 на сумму 8225,91 тыс.руб.

- грейдирование и отсыпка щебнем улиц частного сектора по наказам избирателей   29265 м2 на сумму 4075 тыс.руб.

В 2015 году выполнено грейдирование и отсыпка щебнем   дорог   улиц частного сектора 2830 м2 на сумму 805,85 тыс.руб.

- запланировано на 2015 год выполнение работ по ремонту дороги 3725,47тыс.руб.

- ямочный ремонт дорог, ремонт внутриквартальных дорог, тротуаров, проездов, строительство новых тротуаров 10749,29 тыс.руб.

Газификация

В 2014 году  мероприятий  в рамках реализации ДЦП «Развитие газификации территорий населенных пунктов Новосибирской области на 2012-2016 годы», не было. За 2014 год в г.Искитиме подключено 444 потребителя.

Благоустройство

С 1 ноября 2014г по 15мая2015г  выписано  831 предписание и передано 235 телефонограмм  по уборке бытового и строительного мусора, очистке от снега, сосулек, грязи, проведение земляных работ, заключение договоров на вывоз бытового мусора и т.д.

Вывезено и утилизировано 56420 м3 снега.

В 2014 году предприятием МБУ «УБ и ДХ» было спилено 41 дерево (ул. Пушкина,13; Советская,201, 174; Комсомольская,12; Литейная; Пушкина,55; пер. Лесосплава,8; мр. Индустриальный, 14-15) и в Ложках на 15 тополях выполнена санитарная обрезка. В настоящее время в реестре сноса аварийных деревьев 1250 шт. Требуется около 8,750 тыс.руб. (1250шт  х 7тыс).

За  данный период    оформлено и выдано 35 ордеров на производство земляных работ, проверено 58 мест  аварий на  подземных  коммуникациях.

Оформлены и переданы материалы на составление административных протоколов  - 15шт., на сумму 60 тыс. рублей.

В городе проведены  субботники: 10,  17  и  24 апреля. Убрано 1555000м2 и вывезено мусора на полигон ТБО – 2450тн. Приняли участие 1050чел.

Работа в области пожарной безопасности и противопаводковые мероприятия

В 2014 году был проведен конкурс « На самый пожаробезопасный жилой дом», в трех номинациях: самый пожаробезопасный частный дом, самый пожаробезопасный многоквартирный дом среди УК, самый пожаробезопасный  многоквартирный  дом среди ТСЖ.

Проводились собрания с УК, ТСЖ, председателями уличных комитетов с привлечением различных служб города, за 2014 год  состоялось 26 собраний, с различной тематикой: прохождение паводка, профилактика правонарушений в жилом секторе, пожарная безопасность, подготовка к ОЗП, прохождение ОЗП, задолженность УК перед ресурсоснабжающими организациями. Распространены памятки по пожарной безопасности в количестве 11 858 шт, проведено 10 200 пожарных инструктажей.

За период с 2014 года по 18 мая 2015 года МБУ «СГЗН» подготовлено:

56 муниципальных нормативно-правовых актов.

В том числе: постановлений- 25, распоряжений-31.

27 решений городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В том числе:

- по паводку – 10;

-по пожарам – 8

-по безопасности на водных объектах – 6;

-по ликвидации угрозы ЧС в системах газо- и электроснабжения -2.

За  2014 год на  пожарах в городе погибло 6 человек, травмировано 18 человек. На водных объектах города погибло 5 человек, спасено матросами-спасателями МБУ «СГЗН»  4 человека.

За истекший период 2015 года  на пожарах в городе погибли 3 человека, травмировано 7 человек.

В период весеннего половодья 2015 года на территории города подтопило 10 частных жилых домов ( 5 домов по ул. Береговая, 4 дома по ул. 2-ая Бакинская, 1 дом по ул. Железнодорожная). Силами и средствами МБУ «СГЗН» оказывалась адресная помощь по эвакуации  жителей ул. Береговая и спасению их имущества. Пострадали от подтопления дачные участки в СНТ «Рябинка» и «Рябинка-2».

В настоящее время страховые компании, проводят работу по выплате пострадавшему населению денежных средств по договорам страхования. За справками по подтоплению имущества в МБУ «СГЗН» обратилось 7 человек.