АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ИСКИТИМА

НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]

г. Искитим

Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области в 2027 – 2032 годах»

Руководствуясь постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 13.04.2018 № 534 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Искитима Новосибирской области, их формирования и реализации» (в редакции постановления администрации города Искитима Новосибирской области от 05.08.2025 № 1271), администрация города Искитима Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области в 2027 – 2032 годах» (далее – Программа).

- Управлению финансов и налоговой политики администрации города Искитима Новосибирской области (Абаскалова А.Ю.) предусмотреть ассигнования на реализацию Программы в бюджете города Искитима Новосибирской области на 2027 и последующие годы.

- Признать утратившими силу постановления администрации города Искитима Новосибирской области:

- от 18.11.2020 № 1402 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области»;

- от 25.03.2021 № 391 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402»;

- от 01.10.2021 № 1315 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402» (в редакции постановления администрации города Искитима Новосибирской области от 25.03.2021 № 391)»;

- от 02.03.2022 № 251 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 25.03.2021 № 391, от 01.10.2021 № 1315)»;

- от 11.05.2022 № 667 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 25.03.2021 № 391, от 01.10.2021 № 1315, от 02.03.2022 № 251)»;

- от 27.07.2022 № 1199 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 25.03.2021 № 391, от 01.10.2021 № 1315, от 02.03.2022 № 251, от 11.05.2022 № 667)»;

- от 07.11.2022 № 1971 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 25.03.2021 № 391, от 01.10.2021 № 1315, от 02.03.2022 № 251, от 11.05.2022 № 667, от 27.07.2022 № 1199)»;

- от 29.12.2022 № 2425 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 25.03.2021 № 391, от 01.10.2021 № 1315, от 02.03.2022 № 251, от 11.05.2022 № 667, от 27.07.2022 № 1199, от 07.11.2022 № 1971)»;

- от 28.02.2023 № 301 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 25.03.2021 № 391, от 01.10.2021 № 1315, от 02.03.2022 № 251, от 11.05.2022 № 667, от 27.07.2022 № 1199, от 07.11.2022 № 1971, от 29.12.2022 № 2425)»;

- от 15.05.2023 № 883 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 28.02.2023 № 301)»;

- от 31.07.2023 № 1505 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 15.05.2023 № 883)»;

- от 01.11.2023 № 2174 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 31.07.2023 № 1505)»;

- от 28.11.2023 № 2356 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 01.11.2023 № 2174)»;

- от 20.02.2024 № 245 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 28.11.2023 № 2356)»;

- от 21.05.2024 № 763 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 20.02.2024 № 245)»;

- от 19.07.2024 № 1127 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 21.05.2024 № 763)»;

- от 17.10.2024 № 1694 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 19.07.2024 № 1127)»;

- от 26.12.2024 № 2181 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 17.10.2024 № 1694)»;

- от 20.03.2025 № 453 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 26.12.2024 № 2181)»;

- от 27.05.2025 № 870 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 20.03.2025 № 453)»;

- от 07.08.2025 № 1302 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 27.05.2025 № 870)»;

- от 24.11.2025 № 2073 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 07.08.2025 № 1302)»;

- от 12.03.2026 № 382 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 24.11.2025 № 2073)»;

- от 17.04.2026 № 641 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 12.03.2026 № 382)»;

- от 06.08.2026 №1382 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 12.03.2026 № 382)».

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации города Искитима.

- Постановление вступает в силу с 01.01.2027 года.

- Контроль за исполнением ожидаемых результатов реализации программы возложить на заместителя главы администрации города                   К.В. Сеничева.

Глава города Искитима                                                                С.В. Завражин

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

Утверждена постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от _____________ №________

Муниципальная программа

«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области в 2027 – 2032 годах»

- Паспорт муниципальной программы

| Наименование разделов | Краткое содержание |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Искитим Новосибирской области в 2027 – 2032 годах» (далее – муниципальная программа) |
| Заказчик (заказчик-координатор) муниципальной программы | Администрация г. Искитима Новосибирской области |
| Разработчик муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Искитима Новосибирской области (далее - МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитима) |
| Исполнители муниципальной программы | МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитима, Муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» города Искитима Новосибирской области (далее - МБУ «УБ и ДХ»), МКУ «Управление капитального строительства» (далее МКУ «УКС»), Муниципальное казенное учреждение «Управление образования и молодежной политики» города Искитима Новосибирской области (далее МКУ «УОиМП»), ОГИБДД МО МВД России Искитимский (далее ОГИБДД Искитимский) |
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы не выделяются |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Задачи: - Повышение эффективности управления в области обеспечения безопасности дорожного движения. - Повышение безопасности участников дорожного движения. - Повышение безопасности дорожной инфраструктуры. - Повышение эффективности реагирования на дорожно-транспортные происшествия. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Целевые индикаторы: - Удовлетворенность населения города деятельностью Главы по обеспечению качества автомобильных дорог (%). - Повышение правового сознания, ответственности и культуры безопасного поведения участников дорожного движения и качества информирования населения о проблемных вопросах обеспечения безопасности дорожного движения. (%). - Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенная в соответствие современным требованиям. (км). - Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. (%). - Повышение оперативности реагирования и своевременного принятия мер по минимизации последствий дорожно-транспортных происшествий и их предупреждению. (%). |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Период реализации муниципальной программы - 2027 - 2032 годы. Этапы реализации программы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Финансирование программы осуществляется в объеме – 1 193 801,6 тыс. рублей, из них: 2027 год всего – 334 713,2 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 204 408,8 тыс. рублей, средства местного бюджета – 130 304,4 тыс. рублей. 2028 год всего – 222 608,4 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 103 824,5 тыс. рублей, средства местного бюджета – 118 783,9 тыс. рублей. 2029 год всего – 159 170,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 4 000,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 155 170,0 тыс. рублей. 2030 год всего – 159 170,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 4 000,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 155 170,0 тыс. рублей. 2031 год всего – 159 070,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 4 000,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 155 070,0 тыс. рублей. 2032 год всего – 159 070,0 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 4 000,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 155 070,0 тыс. рублей. Ежегодный объем финансирования определяется утвержденным в бюджете города Искитима объемом бюджетных ассигнований на реализацию программы. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация программы позволит достичь следующих результатов: - Удовлетворенность населения города деятельностью Главы по обеспечению качества автомобильных дорог. - Приведение автомобильных дорог муниципального образования в соответствии с требованиями технических регламентов. - Повышение правового сознания, ответственности и культуры безопасного поведения участников дорожного движения и качества информирования населения о проблемных вопросах обеспечения безопасности дорожного движения. - Развитие системы организации движения транспортных средств, пешеходов и повышение безопасности дорожных условий. - Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения. |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | http://iskitim.nso.ru/ |

II. Обоснование необходимости разработки муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области в 2027 – 2032 годах» является основой для формирования и реализации государственной политики в области безопасности дорожного движения на муниципальном уровне и разработана в целях определения приоритетов в области безопасности дорожного движения, направлений и способов их достижения, а также для формирования у участников правоотношений в области безопасности дорожного движения представлений относительно перспектив и ориентиров состояния обеспечения безопасности дорожного движения на территории города Искитима Новосибирской области.

В соответствии с пунктом 5 ч.1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в границах населенного пункта, организация дорожного движения, а также осуществление полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Также в соответствии со ст.6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» к полномочиям органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения относится осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Указом Президента РФ от 14.11.2025 №841 утверждена «Стратегия повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Стратегия), которая в соответствии с пунктами 5, 6 является основой для формирования и реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения. и определяет цель и задачи государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения. Положения Стратегии обязательны для выполнения всеми органами государственной власти и органами местного самоуправления и должны учитываться при разработке, корректировке и реализации других документов стратегического планирования.  Задачи муниципальной программы определены в соответствии с пунктом 89 Стратегии.

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры, низкой дисциплиной участников дорожного движения, отсутствием системы обучения и привития практических навыков подрастающего поколения, что ведёт к определённой разобщённости при осуществлении деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Настоящая Программа представляет собой комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, снижение аварийности в городе Искитим Новосибирской области.

Анализ аварийности на территории города Искитима Новосибирской области, приведенный в программе и основанный на информационной справке от ОГИБДД Искитимский , показывает, что в 2024-2025 годах произошло 88 ДТП, в которых 4 погибло, ранено 83 человека.

| Показатели | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- |
| Всего ДТП, в том числе из них: | 26 | 54 |
| ДТП с материальным ущербом | 26 | 54 |
| ДТП с пострадавшими | 26 | 54 |
| Погибло | 0 | 4 |
| ранено | 28 | 55 |

Основными видами ДТП, являются:

| Вид ДТП | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- |
| Наезд на пешехода | 14 | 19 |
| Столкновение | 9 | 24 |

Наиболее уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы.

Основными причинами ДТП чаще всего являются:

- недостатки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети такие как: отсутствие либо износ и разрушение разметки, дефекты покрытия, повреждение бордюрного камня, дефекты тротуаров, пешеходных дорожек, посадочных площадок остановочных пунктов;

- недостатки обустройства улично-дорожной сети такие как: отсутствие стационарного электрического освещения в необходимых местах, отсутствие тротуаров/ пешеходных дорожек в необходимых местах, отсутствие элементов остановочных пунктов маршрутных транспортных средств;

- нарушения правил дорожного движения как со стороны водителя, так и со стороны пешехода.

ДТП с участием детей за период 2024 и 2025 года произошло 17 ед., в большинстве случаев это несоблюдение правил дорожного движения, реже выявленные недостатки улично-дорожной сети: отсутствие либо значительное разрушение разметки, дефекты покрытия, плохая видимость, не обеспечена необходимая видимость в зоне треугольников видимости. В случае выявления недостатков улично-дорожной сети сотрудниками Искитимского ОГИБДД составляются предписания со установленными сроками устранения выявленных недостатков.

Значительные улучшения возможны только при комплексном и более широком подходе к вопросу безопасности дорожного движения и проведению совместной работы в данном направлении. Решение проблемы безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества.

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области в 2027 – 2032 годах» является продолжением ранее действующей муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», действовавшей в период 2021 – 2026 годы, разработана в соответствии со «Стратегией повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», утвержденный Указом Президента РФ от 14.11.2025 №841.

III. Цели, задачи, важнейшие целевые индикаторы муниципальной программы

Информация о плановых и фактических значениях целевых индикаторов муниципальной программы приведена в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

IV. Основные мероприятия муниципальной программы

Программные мероприятия ориентированы на решение поставленных приоритетных задач.

Перечень программных мероприятий изложен в Приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

# V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование реализации программы планируется осуществлять из следующих источников:

- средств областного бюджета Новосибирской области;

- средства бюджета г. Искитима Новосибирской области

Ресурсное обеспечение программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование за счет средств местного бюджета на соответствующий финансовый период определяется в соответствии с решением сессии Совета депутатов города Искитима Новосибирской области о бюджете города на соответствующий финансовый и плановый период.

Сводные финансовые затраты на реализацию мероприятий муниципальной программы изложены в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.

# VI. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь к концу 2032 года следующих результатов:

- Удовлетворенность населения города деятельностью Главы по обеспечению качества автомобильных дорог составит 68%.

- Повышение правового сознания, ответственности и культуры безопасного поведения участников дорожного движения и качества информирования населения о проблемных вопросах обеспечения безопасности дорожного движения ежегодно составит 100%.

- Доля выполнения муниципального задания МБУ «УБ и ДХ», а также плана финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Управление ЖКХ» в части развития и содержания автомобильных дорог общего пользования города Искитима составит 100% ежегодно

- Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенная в соответствие современным требованиям увеличится на 3 км.

- Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к концу 2032 года составит 27,24%.

- Повышение оперативности реагирования и своевременного принятия мер по минимизации последствий дорожно-транспортных происшествий и их предупреждению ежегодно составит 100%.

VII. Система контроля за реализацией муниципальной программы

1. Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет заказчик - координатор программы - администрация города Искитима. Формы и методы управления реализацией муниципальной программы определяются заказчиком- координатором.

2. Исполнители муниципальной программы МКУ «Управление ЖКХ»,  МКУ «УКС», МБУ «УБиДХ», МКУ «УОиМП» совместно с ОГИБДД МВД России Искитимский  выполняют программные мероприятия, выявляют отклонения от предусмотренных результатов, устанавливают причины и определяют меры по устранению отклонений.

3. Исполнители муниципальной программы - МКУ «Управление ЖКХ», МКУ «УКС», МБУ «УБиДХ», МКУ «УОиМП» совместно с ОГИБДД МВД России Искитимский3, представляют в управление экономического развития:

1) ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации муниципальной программы нарастающим итогом согласно Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Искитима Новосибирской области, утверждённому постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 13 апреля 2018 г. № 534;

2) ежегодно, в срок до 20-го февраля года, следующего за отчетным, отчет о выполнении муниципальной программы за период с начала ее реализации и результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Искитима Новосибирской области, утверждённому постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 13 апреля 2018 г. № 534, с приведением расчетов, а также приложением характеристики выполнения целевых индикаторов и основных мероприятий.

Приложение 1 к муниципальной программе

«Развитие дорожного хозяйства и повышение

безопасности дорожного движения

на автомобильных дорогах

города Искитима Новосибирской области

в 2027 – 2032 годах»

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области в 2027 – 2032 годах»

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  |  | 2026 (базовое значение) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель - Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение эффективности управления в области обеспечения безопасности дорожного движения | Удовлетворенность населения города деятельностью Главы по обеспечению качества автомобильных дорог*** | % | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 68 |  |
| Повышение безопасности участников дорожного движения | Повышение правового сознания, ответственности и культуры безопасного поведения участников дорожного движения и качества информирования населения о проблемных вопросах обеспечения безопасности дорожного движения. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| Повышение безопасности дорожной инфраструктуры | Выполнение муниципального задания в части содержания автомобильных дорог** | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенная в соответствие современным требованиям. | км | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. | % | 25,44 | 25,74 | 26,04 | 26,34 | 26,64 | 26,94 | 27,24 |  |
| Повышение эффективности реагирования на дорожно-транспортные происшествия | Повышение оперативности реагирования и своевременного принятия мер по минимизации последствий дорожно-транспортных происшествий и их предупреждению. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

* Смета расходов МКУ «Управление ЖКХ»

** 3.1. План ФХД МБУ «УБ и ДХ».

*** 4   Сайт правительства НСО, вкладка «Область» - «Опросы» - «Результаты опроса»

Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства

и повышение безопасности дорожного движения

на автомобильных дорогах города Искитима

Новосибирской области в 2027 – 2032 годах»

Основные мероприятия муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области в 2027 – 2032 годах»

| Наименование основного мероприятия | Заказчик (заказчик-координатор), ответственный за привлечение средств, исполнители программных мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель - Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. |  |  |  |
| Задача 1. Повышение эффективности управления в области обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |
| 1.1. Проведение комплексных специальных проверок эксплуатации состояния автомобильных дорог, автобусных (в т.ч. Школьных) маршрутов с обязательными контрольными проверками выполнения намеченных мероприятий по устранению выявленных недостатков. | МКУ «Управление ЖКХ» МКУ «УОиМП» ОГИБДД МВД России Искитимский | 2027-2032 | Удовлетворенность населения города деятельностью Главы по обеспечению качества автомобильных дорог составит 68%. |
| 1.2. Анализ схем движения маршрутов муниципального общественного транспорта города в целях исключения небезопасных маневров и повышения уровня безопасности дорожного движения | МКУ «Управление ЖКХ» МКУ «УОиМП» ОГИБДД МВД России Искитимский | 2027-2032 |  |
| Задача 2. Повышение безопасности участников дорожного движения |  |  |  |
| - Организация работы отряда юных инспекторов движения: слет отрядов ЮИД | МКУ «УОиМП» ОГИБДД МВД России Искитимский | 2027- 2032 | Повышение правового сознания, ответственности и культуры безопасного поведения участников дорожного движения и качества информирования населения о проблемных вопросах обеспечения безопасности дорожного движения ежегодно будет составлять 100%. |
| - Участие отрядов ЮИД в профилактических мероприятиях, проводимых ОГИБДД | МКУ «УОиМП» ОГИБДД МВД России Искитимский | 2027-2032 |  |
| - Организация городские мероприятия для общеобразовательных организаций: - «Береги автомобиль» - квест-игра по ПДД - семейный конкурс «Папа, мама, я – ЮИД семья!» - конкурс-фестиваль ЮИД «Зеленая волна» - конкурс – фестиваль «Безопасное колесо»; - смотр-конкурс «Дети – Безопасность - Дорога» для образовательных учреждений на лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ | МКУ «УОиМП» ОГИБДД МВД России Искитимский | 2027-2032 |  |
| - Создание и обновление на пришкольных территориях и в детских садах малоразмерные городки (площадки) по ПДД | МКУ «УОиМП» ОГИБДД МВД России Искитимский |  |  |
| - Организация и проведение в образовательных организациях тематических мероприятий и бесед по БДД | МКУ «УОиМП» ОГИБДД МВД России Искитимский | 2027-2032 |  |
| 2.6 Участие во Всероссийских, региональных и городских конкурсах по безопасности дорожного движения | МКУ «УОиМП» ОГИБДД МВД России Искитимский | 2027-2032 |  |
| Задача 3. Повышение безопасности дорожной инфраструктуры |  |  |  |
| Мероприятия в рамках муниципального задания и субсидий на иные цели для МБУ «УБиДХ» |  |  |  |
| 3.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования | МБУ «УБ и ДХ» | 2027-2032 | Доля выполнения муниципального задания МБУ «УБ и ДХ», а также плана финансово-хозяйственной деятельности в части содержания автомобильных дорог города Искитима МКУ «Управление ЖКХ», МКУ «УКС» составит 100%. Выполнение данных мероприятий позволит содержать автомобильные дороги города город в чистоте и порядке, повышение безопасности дорожного движения. |
| 3.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования в чистоте и порядке | МБУ «УБ и ДХ» | 2027-2032 |  |
| 3.3. Содержание мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования | МБУ «УБ и ДХ» | 2027-2032 |  |
| 3.4. Грейдирование дорог частного сектора | МБУ «УБ и ДХ» | 2027-2032 |  |
| 3.5. Содержание и ремонт ливневой канализации | МБУ «УБ и ДХ» | 2027-2032 |  |
| 3.6. Содержание остановок общественного транспорта | МКУ «Управление ЖКХ» | 2027-2032 |  |
| 3.7. Разметка автомобильных дорог | МБУ «УБ и ДХ» | 2027-2032 |  |
| 3.8. Установка и обслуживание элементов обустройства автомобильных дорог (знаки и барьерное ограждение) | МБУ «УБ и ДХ» | 2027-2032 |  |
| 3.9. Содержание светофоров | МБУ «УБ и ДХ» | 2027-2032 |  |
| 3.10. Содержание сети наружного освещения. Замена вышедших из строя элементов электроосвещения. | МБУ «УБ и ДХ» | 2027-2032 |  |
| 3.11. Субсидия на управление дорожным хозяйством (налог на имущество). | МБУ «УБ и ДХ» | 2027-2032 |  |
| Мероприятия для МКУ «Управление ЖКХ» |  |  |  |
| 3.12. Реализация государственной программы НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области". | МКУ «Управление ЖКХ» МКУ «УКС» | 2027-2032 |  |
| 3.13. Ремонт автомобильных дорог общего пользования | МКУ «Управление ЖКХ» | 2027-2032 |  |
| 3.14. Оплата электроэнергии за уличное освещение с учетом пеней | МКУ «Управление ЖКХ» | 2027-2032 |  |
| 3.15. Ремонт уличного освещения | МКУ «Управление ЖКХ» | 2027-2032 |  |
| 3.16. Мероприятия по наказам избирателей (устройство наружного уличного освещения, восстановление тротуаров и т.д.) | МКУ «Управление ЖКХ» | 2027-2032 |  |
| 3.17. Устройство остановок общественного транспорта | МКУ «Управление ЖКХ» | 2027-2032 |  |
| 3.18. Устройство нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе вблизи общеобразовательных учреждений |  |  |  |
| 3.19. Устройство тротуаров | МКУ «Управление ЖКХ» | 2027-2032 |  |
| Задача 4. Повышение эффективности реагирования на дорожно-транспортные происшествия |  |  |  |
| 4.1 Диагностика (оценка технического состояния) улично-дорожной сети | МБУ «УБ и ДХ» | 2027-2032 | Повышение оперативности реагирования и своевременного принятия мер по минимизации последствий дорожно-транспортных происшествий и их предупреждению ежегодно составит 100% |
| 4.2. Мониторинг дорожного движения | МБУ «УБ и ДХ» | 2027-2032 |  |
| 4.3. Проведение регулярных заседаний Комиссии по безопасности дорожного движения, в целях развития и совершенствования форм межведомственного взаимодействия для повышения оперативности реагирования и своевременного принятия мер по минимизации последствий дорожно-транспортных происшествий | МБУ «УБ и ДХ» МКУ «Управление ЖКХ» МКУ «УОиМП» ОГИБДД МВД России Искитимский | 2027-2032 |  |
| 4.4. Исполнение предписаний ОГИБДД в кратчайшие сроки. | МБУ «УБ и ДХ» МКУ «Управление ЖКХ» | 2027-2032 |  |

Приложение 3 к муниципальной программе

«Развитие дорожного хозяйства и повышение

безопасности дорожного движения на автомобильных

дорогах города Искитима Новосибирской области

в 2027 – 2032 годах»

Сводные финансовые затраты муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области в 2027 – 2032 годах»

| Источники и объемы по программе | Финансовые затраты, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам реализации программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе | 1 193 801,6 | 334 713,2 | 222 608,4 | 159 170,0 | 159 170,0 | 159 070,0 | 159 070,0 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства областного бюджета | 324 233,3 | 204 408,8 | 103 824,5 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |  |
| Средства местного бюджета | 869 568,3 | 130 304,4 | 118 783,9 | 155 170,0 | 155 170,0 | 155 070,0 | 155 070,0 |  |