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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ИСКИТИМА  
 НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]
г. Искитим

[bookmark: _Hlk239254662][bookmark: _Hlk237597521]Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области в 2027 – 2032 годах»


	Руководствуясь постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 13.04.2018 № 534 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Искитима Новосибирской области, их формирования и реализации» (в редакции постановления администрации города Искитима Новосибирской области от 05.08.2025 № 1271), администрация города Искитима Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. [bookmark: _Hlk40187049]Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области в 2027 – 2032 годах» (далее – Программа).
2. Управлению финансов и налоговой политики администрации города Искитима Новосибирской области (Абаскалова А.Ю.) предусмотреть ассигнования на реализацию Программы в бюджете города Искитима Новосибирской области на 2027 и последующие годы.
3. Признать утратившими силу постановления администрации города Искитима Новосибирской области: 
1) от 18.11.2020 № 1402 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области»;
2) от 25.03.2021 № 391 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402»;
3) от 01.10.2021 № 1315 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402» (в редакции постановления администрации города Искитима Новосибирской области от 25.03.2021 № 391)»;
4) [bookmark: _Hlk237425514][bookmark: _Hlk239256274]от 02.03.2022 № 251 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 25.03.2021 № 391, от 01.10.2021 № 1315)»; 
5) [bookmark: _Hlk239256453]от 11.05.2022 № 667 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 25.03.2021 № 391, от 01.10.2021 № 1315, от 02.03.2022 № 251)»; 
6) [bookmark: _Hlk239256539]от 27.07.2022 № 1199 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 25.03.2021 № 391, от 01.10.2021 № 1315, от 02.03.2022 № 251, от 11.05.2022 № 667)»; 
7) от 07.11.2022 № 1971 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 25.03.2021 № 391, от 01.10.2021 № 1315, от 02.03.2022 № 251, от 11.05.2022 № 667, от 27.07.2022 № 1199)»; 
8) от 29.12.2022 № 2425 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 25.03.2021 № 391, от 01.10.2021 № 1315, от 02.03.2022 № 251, от 11.05.2022 № 667, от 27.07.2022 № 1199, от 07.11.2022 № 1971)»; 
9) [bookmark: _Hlk237426168]от 28.02.2023 № 301 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 25.03.2021 № 391, от 01.10.2021 № 1315, от 02.03.2022 № 251, от 11.05.2022 № 667, от 27.07.2022 № 1199, от 07.11.2022 № 1971, от 29.12.2022 № 2425)»;
10) от 15.05.2023 № 883 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 28.02.2023 № 301)»;
11) [bookmark: _Hlk239257550]от 31.07.2023 № 1505 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 15.05.2023 № 883)»;
12) [bookmark: _Hlk239257729]от 01.11.2023 № 2174 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 31.07.2023 № 1505)»;
13) от 28.11.2023 № 2356 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 01.11.2023 № 2174)»;
14) от 20.02.2024 № 245 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 28.11.2023 № 2356)»;
15) от 21.05.2024 № 763 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 20.02.2024 № 245)»;
16) от 19.07.2024 № 1127 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 21.05.2024 № 763)»;
17) от 17.10.2024 № 1694 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 19.07.2024 № 1127)»;
18) от 26.12.2024 № 2181 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 17.10.2024 № 1694)»;
19) от 20.03.2025 № 453 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 26.12.2024 № 2181)»;
20) от 27.05.2025 № 870 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 20.03.2025 № 453)»;
21) от 07.08.2025 № 1302 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 27.05.2025 № 870)»;
22) от 24.11.2025 № 2073 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 07.08.2025 № 1302)»;
23) [bookmark: _Hlk239258733]от 12.03.2026 № 382 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 24.11.2025 № 2073)»;
24) от 17.04.2026 № 641 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 12.03.2026 № 382)»;
25) от 06.08.2026 №1382 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.11.2020 № 1402 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 12.03.2026 № 382)».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации города Искитима.
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2027 года.
6. Контроль за исполнением ожидаемых результатов реализации программы возложить на заместителя главы администрации города                   К.В. Сеничева.



Глава города Искитима                                                                С.В. Завражин
[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]














	Утверждена
постановлением
администрации города Искитима
Новосибирской области 
от _____________ №________




[bookmark: _Hlk11518404]
Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области в 2027 – 2032 годах»

I. Паспорт муниципальной программы 

	Наименование разделов
	Краткое содержание

	Наименование муниципальной программы
	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Искитим Новосибирской области в 2027 – 2032 годах» (далее – муниципальная программа)

	Заказчик (заказчик-координатор) муниципальной программы
	Администрация г. Искитима Новосибирской области

	Разработчик муниципальной программы
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Искитима Новосибирской области (далее - МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитима)

	Исполнители муниципальной программы
	 МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитима,
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» города Искитима Новосибирской области (далее - МБУ «УБ и ДХ»),
МКУ «Управление капитального строительства» (далее МКУ «УКС»),
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования и молодежной политики» города Искитима Новосибирской области (далее МКУ «УОиМП»), 
ОГИБДД МО МВД России Искитимский (далее ОГИБДД Искитимский)

	Перечень подпрограмм 
	Подпрограммы не выделяются

	Цели и задачи муниципальной программы
	[bookmark: _Hlk237508156]Цель: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
Задачи:
1. [bookmark: _Hlk237508210]Повышение эффективности управления в области обеспечения безопасности дорожного движения.
2.  Повышение безопасности участников дорожного движения.
3. Повышение безопасности дорожной инфраструктуры.
4. Повышение эффективности реагирования на дорожно-транспортные происшествия.

	Целевые индикаторы и показатели муниципальной  программы
	[bookmark: _Hlk237508336]Целевые индикаторы:
1. Удовлетворенность населения города деятельностью Главы по обеспечению качества автомобильных дорог (%).
2. Повышение правового сознания, ответственности и культуры безопасного поведения участников дорожного движения и качества информирования населения о проблемных вопросах обеспечения безопасности дорожного движения. (%).
3. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенная в соответствие современным требованиям. (км).
4. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. (%).
5. Повышение оперативности реагирования и своевременного принятия мер по минимизации последствий дорожно-транспортных происшествий и их предупреждению. (%).

	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	Период реализации муниципальной программы - 2027 - 2032 годы.
Этапы реализации программы не выделяются.

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы
	Финансирование программы осуществляется в объеме –  
 1 193 801,6 тыс. рублей, из них: 
2027 год всего – 334 713,2 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, 
средства областного бюджета – 204 408,8 тыс. рублей,
средства местного бюджета – 130 304,4 тыс. рублей.
2028 год всего – 222 608,4 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, 
средства областного бюджета – 103 824,5 тыс. рублей,
средства местного бюджета – 118 783,9 тыс. рублей.
2029 год всего – 159 170,0 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, 
средства областного бюджета – 4 000,0 тыс. рублей,
средства местного бюджета – 155 170,0 тыс. рублей.
2030 год всего – 159 170,0 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, 
средства областного бюджета – 4 000,0 тыс. рублей,
средства местного бюджета – 155 170,0 тыс. рублей.
2031 год всего – 159 070,0 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, 
средства областного бюджета – 4 000,0 тыс. рублей,
средства местного бюджета – 155 070,0 тыс. рублей.
2032 год всего – 159 070,0 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, 
средства областного бюджета – 4 000,0 тыс. рублей,
средства местного бюджета – 155 070,0 тыс. рублей.
 Ежегодный объем финансирования определяется утвержденным в бюджете города Искитима объемом бюджетных ассигнований на реализацию программы.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы


	Реализация программы позволит достичь следующих результатов:
1. Удовлетворенность населения города деятельностью Главы по обеспечению качества автомобильных дорог.
2. Приведение автомобильных дорог муниципального образования в соответствии с требованиями технических регламентов.
3. Повышение правового сознания, ответственности и культуры безопасного поведения участников дорожного движения и качества информирования населения о проблемных вопросах обеспечения безопасности дорожного движения.
4. Развитие системы организации движения транспортных средств, пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.
5. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.

	Электронный адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет
	http://iskitim.nso.ru/



II. Обоснование необходимости разработки муниципальной программы
[bookmark: _Hlk237597718]Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области в 2027 – 2032 годах» является основой для формирования и реализации государственной политики в области безопасности дорожного движения на муниципальном уровне и разработана в целях определения приоритетов в области безопасности дорожного движения, направлений и способов их достижения, а также для формирования у участников правоотношений в области безопасности дорожного движения представлений относительно перспектив и ориентиров состояния обеспечения безопасности дорожного движения на территории города Искитима Новосибирской области.
В соответствии с пунктом 5 ч.1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в границах населенного пункта, организация дорожного движения, а также осуществление полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Также в соответствии со ст.6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» к полномочиям органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения относится осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.
Указом Президента РФ от 14.11.2025 №841 утверждена «Стратегия повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Стратегия), которая в соответствии с пунктами 5, 6 является основой для формирования и реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения. и определяет цель и задачи государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения. Положения Стратегии обязательны для выполнения всеми органами государственной власти и органами местного самоуправления и должны учитываться при разработке, корректировке и реализации других документов стратегического планирования.  Задачи муниципальной программы определены в соответствии с пунктом 89 Стратегии. 
Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры, низкой дисциплиной участников дорожного движения, отсутствием системы обучения и привития практических навыков подрастающего поколения, что ведёт к определённой разобщённости при осуществлении деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Настоящая Программа представляет собой комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, снижение аварийности в городе Искитим Новосибирской области.
Анализ аварийности на территории города Искитима Новосибирской области, приведенный в программе и основанный на информационной справке от ОГИБДД Искитимский , показывает, что в 2024-2025 годах произошло 88 ДТП, в которых 4 погибло, ранено 83 человека. 

	Показатели
	2024 год
	2025 год

	Всего ДТП, в том числе из них:
	26
	54

	ДТП с материальным ущербом
	26
	54

	ДТП с пострадавшими
	26
	54

	Погибло
	0
	4

	ранено
	28
	55


 
Основными видами ДТП, являются:
	Вид ДТП
	2024 год
	2025 год

	Наезд на пешехода
	14
	19

	Столкновение 
	9
	24


        
Наиболее уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы.
Основными причинами ДТП чаще всего являются:
- недостатки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети такие как: отсутствие либо износ и разрушение разметки, дефекты покрытия, повреждение бордюрного камня, дефекты тротуаров, пешеходных дорожек, посадочных площадок остановочных пунктов;
- недостатки обустройства улично-дорожной сети такие как: отсутствие стационарного электрического освещения в необходимых местах, отсутствие тротуаров/ пешеходных дорожек в необходимых местах, отсутствие элементов остановочных пунктов маршрутных транспортных средств;
- нарушения правил дорожного движения как со стороны водителя, так и со стороны пешехода. 
ДТП с участием детей за период 2024 и 2025 года произошло 17 ед., в большинстве случаев это несоблюдение правил дорожного движения, реже выявленные недостатки улично-дорожной сети: отсутствие либо значительное разрушение разметки, дефекты покрытия, плохая видимость, не обеспечена необходимая видимость в зоне треугольников видимости. В случае выявления недостатков улично-дорожной сети сотрудниками Искитимского ОГИБДД составляются предписания со установленными сроками устранения выявленных недостатков. 
Значительные улучшения возможны только при комплексном и более широком подходе к вопросу безопасности дорожного движения и проведению совместной работы в данном направлении. Решение проблемы безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества. 
[bookmark: _Hlk237597820] Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области в 2027 – 2032 годах» является продолжением ранее действующей муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области», действовавшей в период 2021 – 2026 годы, разработана в соответствии со «Стратегией повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», утвержденный Указом Президента РФ от 14.11.2025 №841. 
[bookmark: _Hlk11518065]
III. Цели, задачи, важнейшие целевые индикаторы муниципальной программы

[bookmark: _Hlk238734633]Информация о плановых и фактических значениях целевых индикаторов муниципальной программы приведена в приложении 1 к настоящей муниципальной программе. 

IV. Основные мероприятия муниципальной программы
Программные мероприятия ориентированы на решение поставленных приоритетных задач.
Перечень программных мероприятий изложен в Приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 
[bookmark: _Hlk36041328]V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование реализации программы планируется осуществлять из следующих источников:
- средств областного бюджета Новосибирской области;
- средства бюджета г. Искитима Новосибирской области
Ресурсное обеспечение программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Финансирование за счет средств местного бюджета на соответствующий финансовый период определяется в соответствии с решением сессии Совета депутатов города Искитима Новосибирской области о бюджете города на соответствующий финансовый и плановый период.
[bookmark: _Hlk11518294][bookmark: _Hlk36031291]Сводные финансовые затраты на реализацию мероприятий муниципальной программы изложены в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.

VI. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь к концу 2032 года следующих результатов:
1. Удовлетворенность населения города деятельностью Главы по обеспечению качества автомобильных дорог составит 68%.
2. Повышение правового сознания, ответственности и культуры безопасного поведения участников дорожного движения и качества информирования населения о проблемных вопросах обеспечения безопасности дорожного движения ежегодно составит 100%.
3. Доля выполнения муниципального задания МБУ «УБ и ДХ», а также плана финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Управление ЖКХ» в части развития и содержания автомобильных дорог общего пользования города Искитима составит 100% ежегодно 
4. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенная в соответствие современным требованиям увеличится на 3 км.
5. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к концу 2032 года составит 27,24%. 
6. Повышение оперативности реагирования и своевременного принятия мер по минимизации последствий дорожно-транспортных происшествий и их предупреждению ежегодно составит 100%.

VII. Система контроля за реализацией муниципальной программы 

1. Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет заказчик - координатор программы - администрация города Искитима. Формы и методы управления реализацией муниципальной программы определяются заказчиком- координатором. 
2. Исполнители муниципальной программы МКУ «Управление ЖКХ»,  МКУ «УКС», МБУ «УБиДХ», МКУ «УОиМП» совместно с ОГИБДД МВД России Искитимский  выполняют программные мероприятия, выявляют отклонения от предусмотренных результатов, устанавливают причины и определяют меры по устранению отклонений.
3. Исполнители муниципальной программы - МКУ «Управление ЖКХ», МКУ «УКС», МБУ «УБиДХ», МКУ «УОиМП» совместно с ОГИБДД МВД России Искитимский3, представляют в управление экономического развития:
1) ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации муниципальной программы нарастающим итогом согласно Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Искитима Новосибирской области, утверждённому постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 13 апреля 2018 г. № 534;
2) ежегодно, в срок до 20-го февраля года, следующего за отчетным, отчет о выполнении муниципальной программы за период с начала ее реализации и результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Искитима Новосибирской области, утверждённому постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 13 апреля 2018 г. № 534, с приведением расчетов, а также приложением характеристики выполнения целевых индикаторов и основных мероприятий. 

1


Приложение 1 к муниципальной программе 
«Развитие дорожного хозяйства и повышение
 безопасности дорожного движения
 на автомобильных дорогах
 города Искитима Новосибирской области
 в 2027 – 2032 годах»

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области в 2027 – 2032 годах»


	[bookmark: _Hlk6833770]
Цель/задачи, требующие решения для достижения цели
	Наименование целевого индикатора
	Единица измерения
	Значение целевого индикатора

	
	
	
	В том числе по годам
	Примечание

	
	
	
	2026
(базовое значение)
	2027
	2028
	2029
	2030

	2031
	2032
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	11

	Цель - Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

	Повышение эффективности управления в области обеспечения безопасности дорожного движения
	Удовлетворенность населения города деятельностью Главы по обеспечению качества автомобильных дорог***
	%
	54
	56
	58
	60
	62
	64
	68
	

	Повышение безопасности участников дорожного движения
	Повышение правового сознания, ответственности и культуры безопасного поведения участников дорожного движения и качества информирования населения о проблемных вопросах обеспечения безопасности дорожного движения.
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	Повышение безопасности дорожной инфраструктуры
	Выполнение муниципального задания в части содержания автомобильных дорог** 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	
	Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенная в соответствие современным требованиям.
	км
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	

	
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.
	%
	25,44
	25,74
	26,04
	26,34
	26,64
	26,94
	27,24
	

	Повышение эффективности реагирования на дорожно-транспортные происшествия
	Повышение оперативности реагирования и своевременного принятия мер по минимизации последствий дорожно-транспортных происшествий и их предупреждению.
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	



* Смета расходов МКУ «Управление ЖКХ»
** 3.1. План ФХД МБУ «УБ и ДХ».
*** 4   Сайт правительства НСО, вкладка «Область» - «Опросы» - «Результаты опроса»












[bookmark: _Hlk237509129]                                                                                                                                                                                       Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства
 и повышение безопасности дорожного движения
 на автомобильных дорогах города Искитима
 Новосибирской области в 2027 – 2032 годах»

Основные мероприятия муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области в 2027 – 2032 годах»
	Наименование основного мероприятия
	Заказчик (заказчик-координатор), ответственный за привлечение средств, исполнители программных мероприятий
	Срок реализации
	Ожидаемый результат (краткое описание)

	Цель - Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

	Задача 1. Повышение эффективности управления в области обеспечения безопасности дорожного движения

	1.1. Проведение комплексных специальных проверок эксплуатации состояния автомобильных дорог, автобусных (в т.ч. Школьных) маршрутов с обязательными контрольными проверками выполнения намеченных мероприятий по устранению выявленных недостатков.
	МКУ «Управление ЖКХ»
МКУ «УОиМП»
ОГИБДД  МВД России Искитимский
	2027-2032
	 Удовлетворенность населения города деятельностью Главы по обеспечению качества автомобильных дорог составит 68%.

	1.2. Анализ схем движения маршрутов муниципального общественного транспорта города в целях исключения небезопасных маневров и повышения уровня безопасности дорожного движения
	МКУ «Управление ЖКХ»
МКУ «УОиМП»
ОГИБДД  МВД России Искитимский
	2027-2032
	

	Задача 2. Повышение безопасности участников дорожного движения

	2.1. Организация работы отряда юных инспекторов движения: слет отрядов ЮИД
	МКУ «УОиМП»
ОГИБДД  МВД России Искитимский
	2027- 2032
	Повышение правового сознания, ответственности и культуры безопасного поведения участников дорожного движения и качества информирования населения о проблемных вопросах обеспечения безопасности дорожного движения ежегодно будет составлять 100%.

	2.2. Участие отрядов  ЮИД в профилактических мероприятиях, проводимых ОГИБДД
	МКУ «УОиМП»
ОГИБДД  МВД России Искитимский 
	2027-2032 
	

	2.3. Организация городские мероприятия для общеобразовательных организаций:
- «Береги автомобиль»
- квест-игра по ПДД 
- семейный конкурс «Папа, мама, я – ЮИД семья!»
- конкурс-фестиваль ЮИД «Зеленая волна» 
- конкурс – фестиваль  «Безопасное колесо»;
- смотр-конкурс «Дети – Безопасность - Дорога» для образовательных учреждений на лучшую организацию работы по профилактике ДДТТ  
	МКУ «УОиМП»
ОГИБДД  МВД России Искитимский
	2027-2032 
	

	2.4. Создание и обновление на пришкольных территориях и в детских садах малоразмерные городки (площадки) по ПДД
	МКУ «УОиМП»
ОГИБДД  МВД России Искитимский
	2027-2032 
	

	2.5. Организация и проведение в образовательных организациях тематических мероприятий и бесед по БДД
	МКУ «УОиМП»
ОГИБДД  МВД России Искитимский 
	2027-2032 
	

	2.6 Участие во Всероссийских, региональных и городских конкурсах по безопасности дорожного движения
	МКУ «УОиМП»
ОГИБДД  МВД России Искитимский
	2027-2032
	

	Задача 3. Повышение безопасности дорожной инфраструктуры

	Мероприятия в рамках муниципального задания и субсидий на иные цели для МБУ «УБиДХ»

	3.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
	МБУ «УБ и ДХ»
	2027-2032
	Доля выполнения муниципального задания МБУ «УБ и ДХ», а также плана финансово-хозяйственной деятельности в части содержания автомобильных дорог города Искитима МКУ «Управление ЖКХ», МКУ «УКС» составит 100%.
Выполнение данных мероприятий позволит содержать автомобильные дороги города город в чистоте и порядке, повышение безопасности дорожного движения.

	3.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования в чистоте и порядке
	МБУ «УБ и ДХ»
	2027-2032
	

	3.3. Содержание мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования
	МБУ «УБ и ДХ»
	2027-2032
	

	3.4. Грейдирование дорог частного сектора 
	МБУ «УБ и ДХ»
	2027-2032
	

	3.5. Содержание и ремонт ливневой канализации 
	МБУ «УБ и ДХ»
	2027-2032
	

	3.6. Содержание остановок общественного транспорта
	МКУ «Управление ЖКХ»
	2027-2032
	

	3.7. Разметка автомобильных дорог 
	МБУ «УБ и ДХ»
	2027-2032
	

	3.8. Установка и обслуживание элементов обустройства автомобильных дорог (знаки и барьерное ограждение)
	МБУ «УБ и ДХ»
	2027-2032
	

	3.9. Содержание светофоров
	МБУ «УБ и ДХ»
	2027-2032
	

	3.10. Содержание сети наружного освещения. Замена вышедших из строя элементов электроосвещения.
	МБУ «УБ и ДХ»
	2027-2032
	

	3.11. Субсидия на управление дорожным хозяйством (налог на имущество).
	МБУ «УБ и ДХ»
	2027-2032
	

	Мероприятия для МКУ «Управление ЖКХ»
	
	
	

	3.12. Реализация государственной программы НСО "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области".
	МКУ «Управление ЖКХ»
МКУ «УКС»
	2027-2032
	

	3.13. Ремонт автомобильных дорог общего пользования
	МКУ «Управление ЖКХ»
	2027-2032
	

	3.14. Оплата электроэнергии за уличное освещение с учетом пеней
	МКУ «Управление ЖКХ»
	2027-2032
	

	3.15. Ремонт уличного освещения
	МКУ «Управление ЖКХ»
	2027-2032
	

	3.16. Мероприятия по наказам избирателей (устройство наружного уличного освещения, восстановление тротуаров и т.д.)
	МКУ «Управление ЖКХ»
	2027-2032
	

	3.17. Устройство остановок общественного транспорта
	МКУ «Управление ЖКХ»
	2027-2032
	

	3.18. Устройство нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе вблизи общеобразовательных учреждений
	
	
	

	3.19. Устройство тротуаров
	МКУ «Управление ЖКХ»
	2027-2032
	

	Задача 4. Повышение эффективности реагирования на дорожно-транспортные происшествия

	4.1 Диагностика (оценка технического состояния) улично-дорожной сети
	МБУ «УБ и ДХ»
	2027-2032
	Повышение оперативности реагирования и своевременного принятия мер по минимизации последствий дорожно-транспортных происшествий и их предупреждению ежегодно составит 100%

	4.2. Мониторинг дорожного движения
	МБУ «УБ и ДХ»
	2027-2032
	

	4.3. Проведение регулярных заседаний Комиссии по безопасности дорожного движения, в целях развития и совершенствования форм межведомственного взаимодействия для повышения оперативности реагирования и своевременного принятия мер по минимизации последствий дорожно-транспортных происшествий
	МБУ «УБ и ДХ»
МКУ «Управление ЖКХ»
МКУ «УОиМП»
ОГИБДД  МВД России Искитимский

	2027-2032
	

	4.4. Исполнение предписаний ОГИБДД в кратчайшие сроки.
	МБУ «УБ и ДХ»
МКУ «Управление ЖКХ»

	2027-2032
	



















Приложение 3 к муниципальной программе
 «Развитие дорожного хозяйства и повышение
 безопасности дорожного движения на автомобильных
 дорогах города Искитима Новосибирской области
 в 2027 – 2032 годах»

Сводные финансовые затраты муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Искитима Новосибирской области в 2027 – 2032 годах»


	Источники и объемы по программе
	Финансовые затраты, тыс.руб.
	Примечание

	
	
Всего
	В том числе по годам реализации программы
	

	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	

	Всего финансовых затрат, в том числе
	1 193 801,6
	334 713,2
	222 608,4
	159 170,0
	159 170,0
	159 070,0
	159 070,0
	

	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Средства областного бюджета
	324 233,3
	204 408,8
	103 824,5
	4 000,0
	4 000,0
	4 000,0
	4 000,0
	

	Средства местного бюджета
	869 568,3
	130 304,4
	118 783,9
	155 170,0
	155 170,0
	155 070,0
	
155 070,0
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