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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ИСКИТИМА  
 НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

[МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА]
г. Искитим

[bookmark: _Hlk237597521]Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Искитим Новосибирской области в 2027 – 2032 годах»


	Руководствуясь постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 13.04.2018 № 534 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Искитима Новосибирской области, их формирования и реализации» (в редакции постановления администрации города Искитима Новосибирской области от 05.08.2025 № 1271), администрация города Искитима Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. [bookmark: _Hlk40187049]Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Искитим Новосибирской области в 2027 – 2032 годах» (далее – Программа).
2. Управлению финансов и налоговой политики администрации города Искитима Новосибирской области (Абаскалова А.Ю.) предусмотреть ассигнования на реализацию Программы в бюджете города Искитима Новосибирской области на 2027 и последующие годы.
3. Признать утратившими силу постановления администрации города Искитима Новосибирской области: 
1) от 26.08.2020 № 982 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области»;
2) от 25.03.2021 № 390 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 26.08.2020 № 982»;
3) от 01.10.2021 № 1312 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 26.08.2020 № 982 (в редакции от 25.03.2021 № 390)»;
4) от 11.03.2022 № 307 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации            г. Искитима Новосибирской области от 26.08.2020 № 982 (в редакции постановления администрации города Искитима Новосибирской области от 25.03.2021 № 390, от 01.10.2021 № 1312)»;
5) [bookmark: _Hlk237425514]от 11.05.2022 № 668 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации            г. Искитима Новосибирской области от 26.08.2020 № 982 (в редакции постановления администрации города Искитима Новосибирской области от 25.03.2021 № 390, от 01.10.2021 № 1312, от 11.03.2022 № 307)»;
6) от 27.07.2022 № 1198 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации            г. Искитима Новосибирской области от 26.08.2020 № 982 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 25.03.2021 № 390, от 01.10.2021 № 1312, от 11.03.2022 № 307, от 11.05.2022        № 668)»;
7) от 29.12.2022 № 2424 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 26.08.2020 № 982 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 25.03.2021 № 390, от 01.10.2021 № 1312, от 11.03.2022 № 307, от 11.05.2022        № 668, от 27.07.2022 № 1198)»;
8) от 07.02.2023 № 189 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации            г. Искитима Новосибирской области от 26.08.2020 № 982 (в редакции постановлений администрации города Искитима Новосибирской области от 25.03.2021 № 390, от 01.10.2021 № 1312, от 11.03.2022 № 307, от 11.05.2022 № 668, от 27.07.2022 № 1198, от 29.12.2022 № 2424)»;
9) от 30.05.2023 № 1008 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации            г. Искитима Новосибирской области от 26.08.2020 № 982 (в редакции постановления администрации города Искитима Новосибирской области от 07.02.2023 № 189)»;
10) [bookmark: _Hlk237426168]от 03.08.2023 № 1534 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации            г. Искитима Новосибирской области от 26.08.2020 № 982 (в редакции постановления администрации города Искитима Новосибирской области от 30.05.2023 № 1008)»;
11) от 01.11.2023 № 2173 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации            г. Искитима Новосибирской области от 26.08.2020 № 982 (в редакции постановления администрации города Искитима Новосибирской области от 03.08.2023 № 1534)»;
12) от 07.12.2023 № 2423 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации            г. Искитима Новосибирской области от 26.08.2020 № 982 (в редакции постановления администрации города Искитима Новосибирской области от 01.11.2023 № 2173)»;
13) от 06.02.2024 № 166 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации            г. Искитима Новосибирской области от 26.08.2020 № 982 (в редакции постановления администрации города Искитима Новосибирской области от 07.12.2023 № 2423)»;
14) от 21.05.2024 № 762 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации            г. Искитима Новосибирской области от 26.08.2020 № 982 (в редакции постановления администрации города Искитима Новосибирской области от 06.02.2024 № 166)»;
15) от 19.07.2024 № 1128 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 26.08.2020 № 982 (в редакции постановления администрации города Искитима Новосибирской области от 21.05.2024 № 762)»;
16) от 17.10.2024 № 1693 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации            г. Искитима Новосибирской области от 26.08.2020 № 982 (в редакции постановления администрации города Искитима Новосибирской области от 19.07.2024 № 1128)»;
17) от 26.12.2024 № 2183 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации            г. Искитима Новосибирской области от 26.08.2020 № 982 (в редакции постановления администрации города Искитима Новосибирской области от 17.10.2024 № 1693)»;
18) от 12.03.2025 № 407 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации            г. Искитима Новосибирской области от 26.08.2020 № 982 (в редакции постановления администрации города Искитима Новосибирской области от 26.12.2024 № 2183)»;
19) от 27.05.2025 № 869 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации            г. Искитима Новосибирской области от 26.08.2020 № 982 (в редакции постановления администрации города Искитима Новосибирской области от 12.03.2025 № 407)»;
20) от 04.08.2025 № 1266 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации             г. Искитима Новосибирской области от 26.08.2020 № 982 (в редакции постановления администрации города Искитима Новосибирской области от 27.05.2025 № 869)»;
21) от 24.11.2025 № 2072 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации             г. Искитима Новосибирской области от 26.08.2020 № 982 (в редакции постановления администрации города Искитима Новосибирской области от 04.08.2025 № 1266)»;
22) от 12.03.2026 № 380 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации            г. Искитима Новосибирской области от 26.08.2020 № 982 (в редакции постановления администрации города Искитима Новосибирской области от 24.11.2025 № 2072)»;
23) от 17.04.2026 № 640 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации            г. Искитима Новосибирской области от 26.08.2020 № 982 (в редакции постановления администрации города Искитима Новосибирской области от 12.03.2026 № 380)»;
24) от 06.08.2026 № 1384 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области», утвержденную постановлением администрации            г. Искитима Новосибирской области от 26.08.2020 № 982 (в редакции постановления администрации города Искитима Новосибирской области от 17.04.2026 № 640)».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации города Искитима.
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2027 года.
6. Контроль за исполнением ожидаемых результатов реализации программы возложить на заместителя главы администрации города                   К.В. Сеничева.



Глава города Искитима                                                                С.В. Завражин
[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]













	Утверждена
постановлением
администрации города Искитима
Новосибирской области 
от _____________ №________




[bookmark: _Hlk11518404]
Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Искитим Новосибирской области в 2027 – 2032 годах»

I. Паспорт муниципальной программы 

	Наименование разделов
	Краткое содержание

	Наименование муниципальной программы
	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Искитим Новосибирской области в 2027 – 2032 годах» (далее – муниципальная программа)

	Заказчик (заказчик-координатор) муниципальной программы
	Администрация г. Искитима Новосибирской области

	Разработчик муниципальной программы
	Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» г. Искитима Новосибирской области (далее - МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитима)

	Исполнители муниципальной программы
	МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитима,
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление благоустройства и дорожного хозяйства» г. Искитима Новосибирской области (далее - МБУ «УБ и ДХ»).

	Перечень подпрограмм 
	Подпрограммы не выделяются

	Цели и задачи муниципальной программы
	[bookmark: _Hlk237508156]Цель: создание условий для устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства города Искитима, гарантирующего населению бесперебойное предоставление коммунальных услуг надлежащего качества, безопасную эксплуатацию жилищного фонда, развитие инженерной инфраструктуры при эффективном управлении ресурсами и процессами в сфере ЖКХ.
Задачи:
1. [bookmark: _Hlk237508210]Обеспечение бесперебойного функционирования объектов коммунального комплекса и энергетики в период отопительного сезона.
2.  Повышение результативности функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение эффективной работы предприятий жилищно-коммунальной сферы
3. Совершенствование благоустройства  территории города Искитима
4.  Совершенствование системы управления в сфере жилищно-коммунального обслуживания

	Целевые индикаторы и показатели муниципальной  программы
	[bookmark: _Hlk237508336]Целевые индикаторы:
1. Доля ежегодной готовности инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду (%).
2. Удельный вес протяженности отремонтированных (реконструированных) теплотрасс, (%).
3. Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного централизованным водопроводом, (%.)
4. Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного централизованным водоотведением (канализацией), (%).
5. Доля выполненных мероприятий направленных на поддержку управляющих компаний в части содержания муниципального жилого фонда и ремонту муниципального, ветхого и аварийного жилья. (%).
6. Доля выполненных мероприятий направленных на поддержку организаций коммунального комплекса для обеспечения их устойчивой и эффективной работы (%).
7. Доля документов, приведенных в соответствие с реальной ситуацией и планами развития территории для обеспечения надёжной работы коммунальных систем, эффективного использования ресурсов и соблюдения законодательства (%).
8. Доля выполнения муниципального задания МБУ «УБ и ДХ» и плана финансово-хозяйственной деятельности в части благоустройства территории города Искитима МКУ «Управление ЖКХ»  (%).
9. Удовлетворенность населения города деятельностью Главы в сфере жилищно-коммунального обслуживания, (%). 

	Сроки и этапы реализации муниципальной программы
	Период реализации муниципальной программы - 2027 - 2032 годы.
Этапы реализации программы не выделяются.

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы
	Финансирование программы осуществляется в объеме –  
 1 961 981,2 тыс. рублей, из них: 
2027 год всего – 260 271,1 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, 
средства областного бюджета – 189 018,8 тыс. рублей,
средства местного бюджета – 71 252,3 тыс. рублей.
2028 год всего – 261 619,5 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, 
средства областного бюджета – 189 018,8 тыс. рублей,
средства местного бюджета – 72 600,7 тыс. рублей.
2029 год всего – 335 002,2 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, 
средства областного бюджета – 250 783,9 тыс. рублей,
средства местного бюджета – 84 218,3 тыс. рублей.
2030 год всего – 351 505,1 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, 
средства областного бюджета – 250 783,9 тыс. рублей,
средства местного бюджета – 100 721,2 тыс. рублей.
2031 год всего – 370 505,1 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, 
средства областного бюджета – 250 783,9 тыс. рублей,
средства местного бюджета – 119 721,2 тыс. рублей.
2032 год всего – 383 078,2 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей, 
средства областного бюджета – 250 783,9 тыс. рублей,
средства местного бюджета – 132 294,3 тыс. рублей.
 Ежегодный объем финансирования определяется утвержденным в бюджете города Искитима объемом бюджетных ассигнований на реализацию программы.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы


	Реализация программы позволит достичь следующих результатов:
1. Доля ежегодной готовности инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду составит 100 %.
2. Удельный вес протяженности отремонтированных (реконструированных) теплотрасс составит 64%.
3. Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного централизованным водопроводом составит 83,5%.
4. Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного централизованным водоотведением (канализацией) составит 74,9 %.
5. Доля выполненных мероприятий направленных на поддержку управляющих компаний в части содержания муниципального жилого фонда и ремонту муниципального, ветхого и аварийного жилья составит 100 % ежегодно.
6. Доля выполненных мероприятий направленных на поддержку организаций коммунального комплекса для обеспечения их устойчивой и эффективной работы составит 100 % ежегодно.
7. Доля документов, приведенных в соответствие с реальной ситуацией и планами развития территории для обеспечения надежной работы коммунальных систем, эффективного использования ресурсов и соблюдения законодательства составит 100 % ежегодно.
8. Доля выполнения муниципального задания МБУ «УБ и ДХ», а также плана финансово-хозяйственной деятельности в части благоустройства территории города Искитима                         МКУ «Управление ЖКХ» составит 100% ежегодно.
9. Удовлетворенность населения города деятельностью Главы в сфере жилищно-коммунального обслуживания составит 89%.

	Электронный адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет
	http://iskitim.nso.ru/



II. Обоснование необходимости разработки муниципальной программы
[bookmark: _Hlk237597718]Жилищно-коммунальное хозяйство - это отрасль народного хозяйства, основной целью функционирования которой является удовлетворение потребностей населения в услугах, обеспечивающих их нормальные условия жизни и работы.
Поскольку ЖКХ представляет собой отрасль сферы услуг и важнейшую часть территориальной инфраструктуры, определяющую условия жизнедеятельности человека, прежде всего, комфортности жилища, его инженерное благоустройство, от которых зависит качество жизни, то, жилищно-коммунальную систему можно определить как сферу услуг, определяющую уровень жизни населения. И, следовательно, данная сфера связана с интересами государства, и оно рассматривает свою деятельность в этой сфере как приоритетную. Важнейшей составной частью государственной политики в сфере ЖКХ является реформирование отрасли. На текущий момент базовыми компонентами улучшения качества жизни граждан являются своевременное обновление и обеспечение жилищного фонда необходимой инфраструктурой, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, которые обеспечивает более комфортные условия проживания, экономическую выгоду, улучшение здоровья и экологической ситуации.
В ЖКХ входят жилищное хозяйство, теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры города Искитима Новосибирской области и реконструкция и модернизация имеющихся, а также благоустройство территорий.
В соответствии с пунктами 4, 4.1, 25 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа отнесена:
4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;
25) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа.
Жилищно-коммунальное хозяйство является сложным объектом управления, так как все проблемы ЖКХ – одни из самых чувствительных для населения города.
По состоянию на 01.01.2026 жилищно-коммунальный комплекс города Искитима насчитывал:
 10 отопительных котельных общей мощность 404,8 Гкал/час, из них работающие на твердом топливе - 1 ед. и 8 ед. работающих на природном газе. Из этого числа 7 теплоисточников являются муниципальными, а остальные теплоисточники находятся на балансе различных организаций;
117,058 км тепловых сетей, в том числе в муниципальной собственности - 99,095 км;
207,37 км водопроводных сетей из них 95,76 км канализационных сетей в муниципальной собственности;
678,0 км линий электропередач и 132 трансформаторные подстанции в муниципальной собственности, переданные в аренду. 
Объекты жилищно-коммунального хозяйства города характеризуются высоким уровнем износа (от 48 до 78% износа по видам объектов), что обуславливает необходимость модернизации и комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Физический износ основных фондов систем теплоснабжения составляет 48 %, водоснабжения – 56 %, водоотведения – 78%. Протяженность инженерных сетей, ветхие и нуждающихся в замене, в 2026 году составила 248,41 км или более 56,4 % от общей протяженности, в том числе сетей теплоснабжения – 56,41 км, сетей водоснабжения – 117,0 км, сетей водоотведения – 75,0 км.
Следующим условием комфортности проживания населения города Искитима является обеспечение качественной питьевой водой. 
Действующие объекты системы водоснабжения и водоотведения в г. Искитиме не только изношены, но и недостаточны. Существующая ситуация по обеспечению населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и достаточном количестве, а также очистка образующихся бытовых стоков до экологически нормативного уровня по-прежнему остается актуальной. 
Также проблемой в городе Искитиме является техническое состояние сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения. Транспортировка воды и стоков осуществляется по сетям, срок эксплуатации которых составляет более 40 лет, их изношенность достигает 80%. В связи с высокими показателями ветхости водопроводных и канализационных сетей сохраняется тенденция прироста утечек в системах водопроводно-канализационного хозяйства. 
За период с 2021 по 2026 годы было построено 15,1 км водопроводных сетей, за счет средств местного бюджета было построено 5,5 км. 
В рамках подпрограммы «Чистая вода» Государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунального хозяйства НСО», в 2024-2025 годах осуществлено строительство наружных сетей водоснабжения по ул. Партизанская, Ленинградская, Ермака, Авроры, Элеваторная, Молодежная, Дорожная, Уклонная, Красноармейская, Болотная, Западная, пер. Уклонный в г. Искитиме Новосибирской области. Общая протяженность водопровода составляет 9,6 км. 
Ежегодно в целях обеспечения устойчивого функционирования и своевременной подготовки объектов коммунального хозяйства города Искитима реализуются планы мероприятий по обеспечению готовности объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период. К началу отопительного периода формируются запасы топлива на складах котельных, заключаются договора на поставку природного газа. В целях поддержки организаций коммунального комплекса за счет областного и местного бюджетов в период действия предыдущей программы (2021-2026 годы) проводились мероприятий по организации бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также по функционированию систем жизнеобеспечения. В рамках этих мероприятий, в целях подготовки к отопительному сезону и безаварийного его прохождения приобретались материалы и проводились работы по ремонту и восстановлению работоспособности тепловых сетей. Выделялись субсидии на погашение кредиторской задолженности. Данные мероприятия также являются приоритетными в последующие годы и планируются к выполнению.
В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания жилищного фонда города Искитима планируется проведение поддерживающего ремонта муниципального жилья, а также ветхого и аварийного жилищного фонда. 
В 2021-2026 годах на выполнение работ по поддерживающему ремонту муниципального жилья, а также ветхого и аварийного жилищного фонда было направлено 13 844,9 тыс. руб. 
Благоустройство территории города – это целый комплекс мер, цель которых – сделать пространство удобным, безопасным и красивым для всех: жителей, гостей, людей с разными потребностями. 
В благоустройство включают много разных направлений:
 -выделение мест под детские и спортивные площадки, зоны отдыха, места для выгула собак;
- озеленение и благоустройство территорий предполагает выполнение следующих работ: посадка деревьев и кустарников, создание газонов и цветников, вертикальное озеленение, вырубка сухостоя. Зелень не только украшает, но и улучшает микроклимат: поглощает шум, снижает уровень пыли, регулирует температуру;
- освещение улиц и внутриквартальных территорий. Различают утилитарное (для безопасности движения) и архитектурно-декоративное (для эстетики); 
-  санитарная очистка территории города включает в себя регулярную уборку улиц, общественных пространств, детских и игровых площадок, вывоз и утилизация отходов. 
Какие задачи решают мероприятия по благоустройству городских территорий:
 - создают комфортную среду для жизни, работы и отдыха;
- повышают безопасность (освещение, видеонаблюдение, безопасные переходы); 
- улучшают санитарное состояние территорий;
- сохраняют и развивают зелёную инфраструктуру;
-делают пространство удобным для всех групп населения, включая маломобильных граждан; 
- способствуют социальной интеграции — создают места, где люди могут общаться. 
Одной из социально значимых задач является выполнение наказов избирателей депутатами Совета депутатов города Искитима. МКУ «Управление ЖКХ» планирует продолжать работу по исполнению наказов в части ремонта уличного освещения, строительства контейнерных площадок, приобретения контейнеров для сбора ТКО, обустройство парковок на придомовых территориях, оборудование детских игровых площадок. 
Учитывая сложность и необходимость в условиях ограниченного финансирования, выработки комплексного и системного подхода решения проблем, обеспечивающего улучшение качества жизни населения, представляется целесообразным решать существующие проблемы в рамках настоящей муниципальной программы с использованием программно-целевого метода.
[bookmark: _Hlk237597820]Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Искитим Новосибирской области в 2027 – 2032 годах» является логическим продолжением ранее действующей муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Искитима Новосибирской области», действовавшей в период 2021 – 2026 годы, разработана в соответствии с приоритетами развития города Искитима, определенными Прогнозом социально-экономического развития города Искитима Новосибирской области на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов, утвержденный решением Совета депутатов города Искитима Новосибирской области от 14.11.2025 № 1993, а также основами государственной политики Новосибирской области в сфере ЖКХ.  

[bookmark: _Hlk11518065]
III. Цели, задачи, важнейшие целевые индикаторы муниципальной программы

[bookmark: _Hlk238734633]Информация о плановых и фактических значениях целевых индикаторов муниципальной программы приведена в приложении 1 к настоящей муниципальной программе. 

IV. Основные мероприятия муниципальной программы
Программные мероприятия ориентированы на решение поставленных приоритетных задач.
Перечень программных мероприятий изложен в Приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 
[bookmark: _Hlk36041328]V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование реализации программы планируется осуществлять из следующих источников:
- средств областного бюджета Новосибирской области;
- средства бюджета г. Искитима Новосибирской области
Ресурсное обеспечение программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Финансирование за счет средств местного бюджета на соответствующий финансовый период определяется в соответствии с решением сессии Совета депутатов города Искитима Новосибирской области о бюджете города на соответствующий финансовый и плановый период.
[bookmark: _Hlk11518294][bookmark: _Hlk36031291]Сводные финансовые затраты на реализацию мероприятий муниципальной программы изложены в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.

VI. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь к концу 2032 года следующих результатов:
1. Доля ежегодной готовности инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду составит 100%.
2. Удельный вес протяженности отремонтированных (реконструированных) теплотрасс к концу 2032 года составит 64%.
3. Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного централизованным водопроводом к концу 2032 года составит 83,5 %.
4. Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного централизованным водоотведением (канализацией) к концу 2032 года составит 74,9%.
5. Доля выполненных мероприятий, направленных на поддержку управляющих компаний в части содержания муниципального жилого фонда и ремонту муниципального, ветхого и аварийного жилья составит 100% ежегодно.
6. Доля выполненных мероприятий, направленных на поддержку организаций коммунального комплекса для обеспечения их устойчивой и эффективной работы составит 100% ежегодно. 
7. Доля документов, приведенных в соответствие с реальной ситуацией и планами развития территории для обеспечения надежной работы коммунальных систем, эффективного использования ресурсов и соблюдения законодательства составит 100% ежегодно.
8. Доля выполнения муниципального задания МБУ «УБ и ДХ», а также плана финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Управление ЖКХ» в части благоустройства территории города Искитима составит 100% ежегодно.
9. Удовлетворенность населения города деятельностью Главы в сфере жилищно-коммунального обслуживания к концу 2032 года составит 89 %.

VII. Система контроля за реализацией муниципальной программы 

1. Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет заказчик - координатор программы - администрация города Искитима. Формы и методы управления реализацией муниципальной программы определяются заказчиком- координатором. 
2. Исполнители муниципальной программы МКУ «Управление ЖКХ» и МБУ «УБ и ДХ» выполняют программные мероприятия, выявляют отклонения от предусмотренных результатов, устанавливают причины и определяют меры по устранению отклонений.
3. Исполнители муниципальной программы - МКУ «Управление ЖКХ» и МБУ «УБ и ДХ»  представляют в управление экономического развития:
1) ежеквартально, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации муниципальной программы нарастающим итогом согласно Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Искитима Новосибирской области, утверждённому постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 13 апреля 2018 г. № 534;
2) ежегодно, в срок до 20-го февраля года, следующего за отчетным, отчет о выполнении муниципальной программы за период с начала ее реализации и результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Искитима Новосибирской области, утверждённому постановлением администрации города Искитима Новосибирской области от 13 апреля 2018 г. № 534, с приведением расчетов, а также приложением характеристики выполнения целевых индикаторов и основных мероприятий. 
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Приложение 1 к муниципальной программе 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
в городе Искитим Новосибирской области
 в 2027 – 2032 годах»

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Искитим Новосибирской области
 в 2027 – 2032 годах »


	[bookmark: _Hlk6833770]
Цель/задачи, требующие решения для достижения цели
	Наименование целевого индикатора
	Единица измерения
	Значение целевого индикатора

	
	
	
	В том числе по годам
	Примечание

	
	
	
	2026
(базовое значение)
	2027
	2028
	2029
	2030

	2031
	2032
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	11

	Цель - создание условий для устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства города Искитима, гарантирующего населению бесперебойное предоставление коммунальных услуг надлежащего качества, безопасную эксплуатацию жилищного фонда, развитие инженерной инфраструктуры при эффективном управлении ресурсами и процессами в сфере ЖКХ.

	Обеспечение бесперебойного функционирования объектов коммунального комплекса и энергетики в период отопительного сезона. 
	Доля ежегодной готовности инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду (%).
	%.
	100
	100

	100
	100
	100
	100
	100
	

	
	Удельный вес протяженности отремонтированных (реконструированных) теплотрасс.
	%
	52,0
	54
	56
	58
	60
	62
	64
	

	Повышение результативности функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение эффективной работы предприятий жилищно-коммунальной сферы
	Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного централизованным водопроводом.*
	%
	82,2
	82,4
	82,6
	82,8
	83,0
	83,2
	83,5
	

	
	Удельный вес общей площади жилого фонда, оборудованного централизованным водоотведением (канализацией).*
	%
	73,7
	73,9
	74,1
	74,3
	74,5
	74,7
	74,9
	

	
	Доля выполненных мероприятий направленных на поддержку управляющих компаний  в части содержания муниципального жилого фонда  и ремонту муниципального, ветхого и аварийного жилья. **
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	
	Доля выполненных мероприятий направленных на поддержку организаций коммунального комплекса для обеспечение их устойчивой и эффективной работы
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	
	Доля документов, приведенных в соответствие с реальной ситуацией и планами развития территории для обеспечения надежной работы коммунальных систем, эффективного использования ресурсов и соблюдения законодательства.
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	Совершенствование благоустройства   территории города Искитима
	Доля выполнения муниципального задания МБУ «УБ и ДХ»***, а также плана финансово-хозяйственной деятельности в части благоустройства территории города Искитима МКУ «Управление ЖКХ»
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	Совершенствование системы управления в сфере жилищно-коммунального обслуживания
	Удовлетворенность населения города деятельностью Главы в сфере жилищно-коммунального обслуживания.****
	%
	81,35
	82
	83
	84
	85
	89
	89
	



*1. 2.1.-.2.2. Отчеты ф. №1-жилфонд  за 2025г.
** Смета расходов МКУ «Управление ЖКХ»
*** 3.1. План ФХД МБУ «УБ и ДХ».
**** 4   Сайт правительства НСО, вкладка «Область» - «Опросы» - «Результаты опроса»





[bookmark: _Hlk237509129]                                                                                                                                                                                       Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального
 хозяйства в городе Искитим Новосибирской области
 в 2027 – 2032 годах»

Основные мероприятия муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе Искитим Новосибирской области
 в 2027 – 2032 годах »

	Наименование основного мероприятия
	Заказчик (заказчик-координатор), ответственный за привлечение средств, исполнители программных мероприятий
	Срок реализации
	Ожидаемый результат (краткое описание)

	Цель - создание условий для устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства города Искитима, гарантирующего населению бесперебойное предоставление коммунальных услуг надлежащего качества, безопасную эксплуатацию жилищного фонда, развитие инженерной инфраструктуры при эффективном управлении ресурсами и процессами в сфере ЖКХ

	Задача 1. Обеспечение бесперебойного функционирования объектов коммунального комплекса и энергетики в период отопительного сезона 

	1.1. Проведение ремонтно-восстановительных работ инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса.
	МКУ «Управление ЖКХ»
	2027-2032
	Доля ежегодной готовности инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса к отопительному периоду составит 100%. 
Рост удельного веса протяженности отремонтированных (реконструированных) теплотрасс составит 64% и, как следствие, снижение теплопотерь и аварийности коммунальных систем в отопительный период.  

	1.2. Приобретение материалов и оборудования для подготовки жилищно-коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону
	МКУ «Управление ЖКХ»
	2027-2032
	

	1.3. Предоставление субсидии, направленной на организацию бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения (приобретение водоподогревателей, труб, и т.д.)
	МКУ «Управление ЖКХ»
	2027-2032
	

	Задача 2. Повышение результативности функционирования системы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение эффективной работы предприятий жилищно-коммунальной сферы

	2.1. Реализация проектов по строительству водопроводов
	МКУ «Управление ЖКХ»
	2027- 2032
	Увеличение удельного веса общей площади жилого фонда, оборудованного централизованным водопроводом составит 83,5% и централизованным водоотведением составит 74,9% , обеспечение населения качественной питьевой водой. 

	2.2. Возмещение расходов управляющим организациям на содержание муниципального жилья
	МКУ «Управление ЖКХ»

	2027-2032 
	Доля выполненных мероприятий, направленных на поддержку управляющих компаний в части содержания муниципального жилого фонда и ремонту муниципального, ветхого и аварийного жилья, ежегодно составит 100%. Выполнение данных мероприятий приведет к повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

	2.3. Проведение ремонта муниципального жилья  
	МКУ «Управление ЖКХ», 
	2027-2032 
	

	2.4. Поддержка ветхого и аварийного жилого фонда
	МКУ «Управление ЖКХ»
	2027-2032 
	

	2.5. Предоставление субсидии, направленной на организацию функционирования систем жизнеобеспечения.
	МКУ «Управление ЖКХ»

	2027-2032 
	Доля выполненных мероприятий по поддержке организаций коммунального комплекса ежегодно будет составлять 100%. Это позволит обеспечить устойчивую и эффективную работу предприятий жилищно-коммунальной сферы.

	2.6. Актуализация схем газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 
	МКУ «Управление ЖКХ»
	2027-2032
	Доля документов, приведенных в соответствие с реальной ситуацией и планами развития территории, для обеспечения надёжной работы коммунальных систем, эффективного использования ресурсов и соблюдения законодательства будет составлять ежегодно 100%.

	Задача 3. Совершенствование благоустройства территории города Искитима

	Мероприятия в рамках муниципального задания и субсидий на иные цели для МБУ «УБ и ДХ»

	3.1. Уборка несанкционированных свалок 
	МБУ «УБ и ДХ»
	2027-2032
	Доля выполнения муниципального задания МБУ «УБ и ДХ», а также плана финансово-хозяйственной деятельности в части благоустройства территории города Искитима МКУ «Управление ЖКХ» составит 100%.
Выполнение данных мероприятий позволит содержать город в чистоте и порядке, создание комфортной среды для жизни, работы и отдыха населения, повышение безопасности, улучшение санитарного состояние территорий, сохранение и развитие зелёной инфраструктуры.

	3.2. Скашивание травы, дикорастущей конопли
	МБУ «УБ и ДХ»
	2027-2032
	

	3.3. Содержание территорий городских кладбищ
(обустройство мест захоронения) 
	МБУ «УБ и ДХ»
	2027-2032
	

	3.4. Содержание контейнерных и игровых площадок 
	МБУ «УБ и ДХ»
	2027-2032
	

	3.5. Закладка и содержание зеленых насаждений 
	МБУ «УБ и ДХ»
	2027-2032
	

	3.6. Эвакуация безродных граждан
	МКУ «Управление ЖКХ»
	2027-2032
	

	3.7. Захоронение тел умерших (неопознанных, невостребованных) 
	МБУ «УБ и ДХ»
	2027-2032
	

	3.8. Содержание  в приюте бесхозяйных животных
	МБУ «УБ и ДХ»
	2027-2032
	

	3.9. Содержание памятников
	МБУ «УБ и ДХ»
	2027-2032
	

	Мероприятия для МКУ «Управление ЖКХ»
	
	
	

	3.10. Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию бесхозяйных животных в рамках заключенного муниципального контракта.
	МКУ «Управление ЖКХ»
	2027-2032
	

	3.11. Устройство контейнерных площадок, уличного освещения, тротуаров, вырубка деревьев, проезд (в рамках исполнения наказов  избирателей местным депутатам)
	МКУ «Управление ЖКХ»
	2027-2032
	

	3.12. Вырубка аварийных деревьев
	МКУ «Управление ЖКХ»
	2027-2032
	

	3.13. Приобретение контейнеров для ТКО и ТБО (в рамках исполнения наказов избирателей местным депутатам, а также за счет средств бюджетов разного уровня)
	МКУ «Управление ЖКХ»
	2027-2032
	

	3.14. Устройство контейнерных площадок ( за счет средств бюджетов разного уровня)
	МКУ «Управление ЖКХ»
	2027-2032
	

	3.15. Скашивание травы на незакрепленных территориях
	МКУ «Управление ЖКХ»
	2027-2032
	

	Задача 4. Совершенствование системы управления в сфере жилищно-коммунального обслуживания

	4.1. Финансовое обеспечение МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитима
	МКУ «Управление ЖКХ»
	2027-2032
	Удовлетворенность населения города деятельностью Главы в сфере жилищно-коммунального обслуживания  составит 89%.



































Приложение 3 к муниципальной программе
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 области в 2027 – 2032 годах»

Сводные финансовые затраты муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства  в городе Искитим Новосибирской области
 в 2027 – 2032 годах»


	Источники и объемы по программе
	Финансовые затраты, тыс.руб.
	Примечание

	
	
Всего
	В том числе по годам реализации программы
	

	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	

	Всего финансовых затрат, в том числе
	1 961 981,2
	260 271,1
	261 619,5
	335 002,2
	351 505,1
	370 505,1
	383 078,2
	

	Средства федерального бюджета
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Средства областного бюджета
	1 381 173,2
	189 018,8
	189 018,8
	250 783,9
	250 783,9
	250 783,9
	250 783,9
	

	Средства местного бюджета
	580 808,1
	71 252,3
	72 600,7
	84 218,3
	100 721,2
	119 721,2
	
132 294,3
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