## ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Министерства

экономического развития

Новосибирской области

от 03.04.2017 № 34

**Отчет инвестиционного уполномоченного по городу Искитиму**

**1 полугодие 2017года**

(отчетный период)

**1. Реализуемые инвестиционные проекты**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Инициатор проекта** | **Наименование проекта** | | **Сфера реализации проекта** | **Период реализации проекта** | **Место расположения проекта** | **Стадия реализации проекта** | **Объем инвестиций, тыс. рублей** | | | | **Социальная эффективность проекта (например: создание новых рабочих мест, шт.)** |
| **планируемый на весь срок реализации проекта** | | **фактический** | |
| **нарастающим итогом с начала отчетного года** | **нарастающим итогом с начала реализации проекта** |
| **Реализуемые** | | | | | | | | | | | |
| АО «Искитимцемент» | | Технологическая линия на базе сухого способа производства клинкера | Промышленное производство | 2008-2020 | г.Искитим,  ул.Заводская, 1а | Реализация приостановлена до 2018 г. |  |  | |  | -увеличение объема производства;  -рост доли на строительном рынке и конкурентоспособности;  -снижение себестоимости производства цемента;  -повышение производительности труда в 2 раза |
| ООО НПК «Зернопродукт» | | Высокотехнологичный элеватор на 100,5 тыс. тонн единовременного хранения  (Зерноочистительный пункт со складом силосного типа. Первая очередь строительства, S=4594,01м2, ж/д пути) | Промышленное производство | 2017-2020 | Новосибирская область, г.Искитим, ул.Элеваторная, 5 | Получено разрешение на строительство |  |  | |  | увеличение производственной мощности, создание дополнительных рабочих мест |
| ОАО «Искитимизвесть» | | Модернизация печи обжига № 2 и линии аспирации известкового цеха (планируемая мощность 73 тыс. тонн) | Промышленное производство | 2015-2017 | Новосибирская область, г.Искитим, ул.Береговая, 1 | Ведется |  |  | |  | увеличение производственной мощности более чем в 2 раза |
| ОАО «Искитимизвесть» | | Линия по производству гидратной извести | Промышленное производство | 2018 | Новосибирская область, г.Искитим, ул.Береговая, 1 | ведется |  |  | |  | - повышение надлежащего качества выпускаемой продукции;  - расширение производства;  - создание дополнительных рабочих мест (15 человек) |
| АО «НЗИВ» | | ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы». Техперевооружение уникального стендового оборудования настройки и испытания изделий | Промышленное производство | 2016-2017 | Новосибирская область,  г.Искитим,  м/р Южный | ведется |  |  | |  | обновление основных фондов и создание современного высокоэффективного сборочно-снаряжательного производства по выпуску серийных и перспективных специзделий |
| АО «НЗИВ» | | ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы». Реконструкция и техперевооружение для создания сборочно-снаряжательного производства по выпуску специзделий | Промышленное производство | 2015-2019 | Новосибирская область,  г.Искитим,  м/р Южный | ведется |  |  | |  | создание современного высокоэффективного сборочно-снаряжательного производства по выпуску серийных и перспективных специзделий |
| АО «НЗИВ» | | Развитие энергокомплекса. Создание новых, модернизация существующих энергогенерирующих мощностей | Промышленное производство | 2011-2020 | Новосибирская область,  г.Искитим,  м/р Южный | ведется |  |  | |  | создание новых и модернизация существующих энергомощностей |
| ЗАО «Чернореченский карьер» | | Оснащение спасательной команды (аппараты ИВЛ), трансформаторная подстанция | Промышленное производство | 2017 | Новосибирская область, г. Искитим, Заводская 1А | ведется |  |  | |  | - соблюдение техники безопасности на взрывных работах |
| Администрация г.Искитима | | «Детский сад на 320 мест в городе Искитиме» | Общественные услуги (образование, культура) | 2013- 2020 | г. Искитим, мр. Подгорный | прошел гос.экспертизу |  |  | |  | - увеличение обеспеченности детей местами в детских дошкольных учреждениях  - создание 45 новых рабочих мест |
| ООО  «СУ-28» | | МКД в районе мкр Южный 28; (4 дома) | Строительство | 2013-2018 | г. Искитим, мкр. Южный, 28; | Введены в эксплуатацию 3 дома.  Ведется строительство четвертого дома |  |  | |  | обеспечение граждан жильем |
| ООО «Гранит1» | | Комплексная застройка 30 трехэтажных домов.  Комплексное малоэтажное строительство  (Получено разрешение на строительство 3-х домов №27,28,29) | Строительство | 2013 –  2022 | г. Искитим, ж/м Ясный | Ведется |  |  | |  | обеспечение граждан жильем |
| ООО «РСК Восток»,  ООО «Сити Строй» | | Многоквартирный жилой дом (ж/м Советский) | Строительство | 2016-2017 | г. Искитим, ул. Советская, 283 | ведется |  |  | |  | обеспечение граждан жильем |
| Частный инвестор | | «Ледовый комплекс «Юбилейный»  8325м2 | Общественные услуги (здравоохранение и спорт) | 2016-2017 | Новосибирская область, г.Искитим, мкр.Южный, 55в. | ведется |  |  | |  | - увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, реализация спортивного потенциала жителей города, оздоровление населения |
| ООО «Квартал-С» | | Многоквартирный жилой дом | Строительство | 2016-2017 | Новосибирская область, г.Искитим, ул. Пушкина 21 | ведется |  |  | |  | обеспечение граждан жильем |
| Администрация г.Искитима, МАУ ЦОиО «Лесная сказка» | | Капитальный ремонт столовой МАУ ЦОиО «Лесная сказка» | Общественные услуги (образование и культура) | 2016-2017 | Новосибирская область, г.Искитим | введен |  |  | |  | повышение уровня организации оздоровления детей, увеличение посадочных мест |
| Администрация г.Искитима | | Ремонт кровли ДК «Молодость» | Общественные услуги (образование и культура) | 2016-2017 | Новосибирская область, г. Искитим | введен |  |  | |  | создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения |
| Частный инвестор | | Центр проведения досуга жителей г.Искитима в парке культуры и отдыха им. И.В. Коротеева | Общественные услуги (образование и культура) | 2012-2017 | Новосибирская область, г. Искитим, парк им. И. В. Коротеева | ведется |  |  | |  | создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения |
| Частный инвестор | | Бизнес-комплекс с помещениями для занятия спортом в цокольном этаже  (S=532,8 м2) | Общественные услуги (здравоохранение и спорт) | 2013-2018 | Новосибирская область, г. Искитим, мкр. Южный, 68 | ведется |  |  | |  | - увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом,  - реализация спортивного потенциала жителей города, оздоровление населения |
| Частный инвестор | | Административно-торговое здание S=851,90м2 | торговля | 2016-2017 | НСО, г. Искитим, ул. Пушкина, 81Б | ведется |  |  | |  | повышение обеспеченности города торговыми площадями |
| Администрация г.Искитима,  МКУ «Управление жилищно коммунального хозяйства» | | Ремонт автомобильной дороги от кругового поворота до ж/д переезда в мкр. Ложок | Дорожное хозяйство, транспорт, связь | 2016-2017 | Новосибирская область, г. Искитим, мкр. Ложок | Введен |  |  | |  | Обеспечение надлежащего качества дорог в городе |
| Администрация г.Искитима  МКУ «УКС» | | Ремонт привокзальной площади автомобильной дороги по ул. Комсомольская, включая круговой перекресток в г. Искитим Новосибирской области | Дорожное хозяйство, транспорт, связь | 2016-2019 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Комсомольская | Завершен 2 этап  Ведется 3 этап |  |  | |  | Обеспечение надлежащего качества дорог в городе |
| Администрация г.Искитима  МКУ «УКС» | | Капитальный ремонт пешеходного моста через реку Бердь по ул. Набережная в г. Искитим Новосибирской области | Дорожное хозяйство, транспорт, связь | 2016-2018 | Новосибирская область, г. Искитим,ул. Набережная | Выполнена проектная документация, получено положительное заключение сметной документации от 16.06.2016 №396-16 |  |  | |  | Обеспечение безопасности пешеходов |
| Частный инвестор | | магазин (S=376,6 м2) | торговля | 2016-2017 | Новосибирская область,  г.Искитим, мкр. Южный, 1А | ведется |  |  | |  | повышение обеспеченности города торговыми площадями |
| ООО "Холлифуд" | | Склад-магазин "Низкоцен" S=1334,2 м2 | торговля | 2015-2018 | Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 20 | введен |  |  | |  | повышение обеспеченности города торговыми площадями |
| АО «Искитимцемент» | | Модернизация существующего производства | Промышленное производство | 2017 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а | ведется |  |  | |  | обеспечение надлежащего качества выпускаемой продукции и безопасности производства |
| Администрация г.Искитима | | Спортивные площадки на стадионе «Заря» и в мкр. Южный | Общественные услуги (здравоохранение и спорт) | 2016-2017 | Новосибирская область,  г.Искитим, мкр.Южный | ведется |  |  | |  | - увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом,  -реализация спортивного потенциала жителей города,  - оздоровление населения |
| ООО «Размах» | | Ликвидация незаконно возведенной дамбы на р.Бердь в районе АО «Искитимцемент» (включены в областную программу охраны окружающей среды на 2016 -2020 годы)  Объем грунта – 15763 тыс. м3 | Общественные услуги | 2016-2017 | Новосибирская область,  г.Искитим, | введен |  |  | |  | снижения риска подтапливаемых территорий во время весеннего паводка. |
| Администрация г.Искитима  МКУ «УКС» | | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина в г. Искитиме | Дорожное хозяйство, транспорт, связь | 2016-2019 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина | экспертиза сметной документации |  |  | |  | - обеспечение безопасности дорожного движения,  - повышение качества жизни населения |
| Администрация г.Искитима  МКУ «УКС» | | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в г. Искитиме  (от ул. Школьная до ул. Кирова)  (от ул. Л. Чайкиной до ул. Комсомольская) | Дорожное хозяйство, транспорт, связь | 2016-2019 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Советская | ведется |  |  | |  | - обеспечение безопасности дорожного движения,  - повышение качества жизни населения |
| Частный инвестор | | Административное здание с автомойкой и автосервисом | Общественные услуги | 2017 | Новосибирская область, г. Искитим, пр. Юбилейный, 6а | ведется |  |  | |  | повышение уровня сервиса, создание новых рабочих мест (10 чел) |
| Администрация г.Искитима | | Реконструкция парка культуры и отдыха имени И. В. Коротеева | Общественные услуги | 2017-2018 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, | Общественное обсуждение |  |  | |  | повышение качества жизни населения |
| Администрация г.Искитима | | Площадка для катаний на скейтборде, роликовых коньках, а также для велоспорта BMX в парке культуры и отдыха имени И. В. Коротеева | Общественные услуги | 2017 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, | введен |  |  | |  | повышение качества жизни населения |
| Администрация г.Искитима | | Обустройство внутридомовых территорий по программе «Комфортная городская среда» | Общественные услуги | 2017 | 7 дворовых территорий г. Искитима | Предоставлены проекты |  |  | |  | повышение качества жизни населения |
| РСК «Восток» | | Строительство 3-х многоквартирных с автостоянкой (Площадь участка застройки 1,0353 га) | строительство | 2017-2019 | НСО, г. Искитим,  ул. Лесосплава | Ведется планировка строительной площадки |  |  | |  | обеспечение граждан жильем |
| Администрация г.Искитима,  МКУ «УКС» г.Искитима НСО | | Обследование и восстановление эксплуатационной пригодности основания, фундаментов и несущих конструкций здания объекта: "Жилой дом по адресу Юбилейный проспект, 3 в г.Искитиме Новосибирской области" | Общественные услуги | 2017 | НСО г. Искитим, Юбилейный проспект,3 | ведется |  |  | |  | обеспечение граждан жильем |
| Администрация г.Искитима | | 1. Отсыпка дорог щебнем | Общественные услуги | 2017 | НСО г. Искитим, | ведется |  |  | |  | - обеспечение безопасности дорожного движения,  -повышение качества жизни населения |
| Частные инвесторы | | 1. Индивидуальное жилищное строительство (2322 м2) | строительство | 2017 | НСО г. Искитим, | Введено 20 домов |  |  | |  | обеспечение граждан жильем |
| Частный инвестор | | 1. Реконструкция здания столовой под магазин непродовольственных товаров 1300 м2 | торговля | 2017-2018 | НСО, г.Искитим, ул.Советская, 233 | ведется |  |  | |  | повышение обеспеченности города торговыми площадями |
| Частный инвестор | | Склад для негорючих материалов S=192,4 м2 | торговля | 2016-2019 | Новосибирская область, г.Искитим, ул.Партизанская | введен |  |  | |  | повышение обеспеченности города торговыми площадями |
| Частный инвестор | | 1. Административно-хозяйственный корпус (S=163,9м2) | Промышленное производство | 2017 | Новосибирская область,  г.Искитим,  ул.Пушкина, д. 20/2Е | введен |  |  | |  | расширение производства комбикормов |
| Фонд модернизации ЖКХ | | Капитальный ремонт домов  (3х домов) | Общественные услуги | 2017 | Новосибирская область,  г.Искитим, Космомольская 3, 38,  Томская 1а | ведется |  |  | |  | - обеспечение граждан жильем,  - повышение качества жизни населения |
| Администрация г.Искитима,  МКУ «Управление ЖКХ» | | Ремонт дороги по ул. пр. Юбилейный на участке Газовая-ГИБДД | Дорожное хозяйство, транспорт, связь | 2017 | Новосибирская обл., г. Искитим, мкр. Южный | ведется |  |  | |  | Обеспечение надлежащего качества дорог в городе |
| ООО Фирма "Гроспирон" | | Низкотемпературный склад S=865,05м2 | Промышленное производство | 2016-2017 | Новосибирская область, г.Искитим, ул.Украинска, 55 | Введен |  |  | |  | - повышение надлежащего качества выпускаемой продукции;  - расширение производства |
| ООО «Эдельвейс» | | Обустройство зоны отдыха по ул. Горького | Общественные услуги | 2017-2018 | Новосибирская область, г. Искитим, ул Горького | ведется |  |  | |  | - повышение качества жизни населения |
| Частный инвестор  Алесик Н.И. | | Внутреннее оснащение частной клиники, 261,6 м2 | Общественные услуги (здравоохранение и спорт) | 2015-2017 | 633208, Новосибирская область, г.Искитим, мкр. Южный, 48А | ведется |  |  | |  | -повышение доступности и качества медицинских услуг |
| ООО «Старица» | очистки русла р.Бердь в рамках проекта «Месторождение Искитимское-2» | | Общественные услуги | 2017-2018 | Новосибирская область,  г.Искитим | ведется |  |  | |  | снижения риска подтапливаемых территорий во время весеннего паводка |
| ООО «ОЛИМП Маркет» | Реконструкция магазина | | торговля | 2017 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина 38 | ведется |  |  | |  | повышение обеспеченности города торговыми площадями |
| Частный инвестор | Реконструкция магазина | | торговля | 2017 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Советская, 213 | ведется |  |  | |  | повышение обеспеченности города торговыми площадями |
| МАОУ ДО ДЮСШ | Реконструкция здания Учебно-Производствен-ного Комбината в спортивный зал тяжелой атлетики | | Общественные услуги (здравоохранение и спорт) | 2017 | Новосибирская обл, г.Искитим, ул. Советская, | ведется |  |  | |  | - увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом,  -реализация спортивного потенциала жителей города,  - оздоровление населения |
| ООО «Искитимский кондитер» | модернизация производства. Линия по производству конфет | | Промышленное производство | 2017 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Обская, 7 | ведется |  |  | |  | -развитие производства, повышение конкурентоспособности продукции. |
| Частный инвестор. | Газопровод высокого и низкого давления (строительство) протяженность 692 м | | Промышленное производство | 2016-2018 | Новосибирская область,  г.Искитим,  ул,Пушкина,  20 | введен |  |  | |  | обеспечение надежным газоснабжением потребителей и повышение уровня газификации территории г.Искитима |
| ООО «СпецВодоканал» | Приобретение автотранспорта | | Общественные услуги (ЖКХ) | 2017 | Новосибирская область, г. Искитим, пр. Юбилейный | ведется |  |  | |  | Обновление основных средств |
| ООО "Брикстоун" | Строительство линии по производству облицовочного кирпича | | Промышленное производство | 2017 | Новосибирская область, г. Искитим, мкр. Индустриальный, 24А | ведется |  |  | |  | -развитие производства, повышение конкурентоспособности продукции. |
| **Планируемые к реализации** | | | | | | | | | | | |
| ГКУ  «УКС НСО» | «Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом в  г.Искитиме НСО» (в рамках ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы») | | Общественные услуги (здравоохранение и спорт) | 2011-2019 | г.Искитим,  мр. Индустриальный | прошел гос. экспертизу |  |  | |  | увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, реализация спортивного потенциала жителей города, оздоровление населения |
| Администрация г.Искитима  МКУ «УКС» | резервный источник в г. Искитиме – Объект: «Разведочные работы на подземные воды для резервирования источника питьевого водоснабжения г. Искитим Новосибирской области на период чрезвычайной ситуации» | | Общественные услуги (ЖКХ) | 2016-2018 | НСО, г. Искитим | Разведочные работы на подземные воды |  |  | |  | повышение качества и безопасности жизни населения |
| Администрация г.Искитима | Реконструкция водоотводного канала в г. Искитиме | | Общественные услуги (ЖКХ) | 2015-2019 | Новосибирская область, г. Искитим | Выполнена проектная документация, проходит государственную экспертизу |  |  | |  | повышение качества жизни населения |
| Администрация г.Искитима | Строительство школы в мкр. Центральный | | Общественные услуги | 2019 | Новосибирская область,  г.Искитим,  ул. Комсомольская (в р-не домов №№ 20, 22, 24) | Подготовка стройплощадки |  |  | |  | предоставление образования |
| АО «НЗИВ» | Автоматизированное производство высококачественных теплоизоляционных материалов из базальтового волокна | | Промышленное производство | 2018-2020 | Новосибирская область, г. Искитим, мкр. Южный | проектирование |  |  | |  | - создание новых рабочих мест,  - увеличение налоговых поступлений в бюджет разных уровней |
| АО «НЗИВ» | Инновационное высокотехнологичное производство непрерывного базальтового волокна с заданными техническими свойствами для производства композиционных материалов и изделий на его основе | | Промышленное производство | 2019-2021 | Новосибирская область, г. Искитим, мкр. Южный | проектирование |  |  | |  | - Создание высокорентабельного производства с широким ассортиментом продукции;  - создание новых рабочих мест,  - увеличение налоговых поступлений в бюджет |
| Администрация г.Искитима  МКУ «УКС» | Строительство ливневой канализации города Искитима | | Общественные услуги (ЖКХ) | 2019 | Новосибирская область,  г.Искитим | Предварительное проектирование объекта |  |  | |  | повышение качества жизни населения |
| ООО  «РСК Восток» | строительство жилого дома средней этажности | | строительство | 2018-2020 | Новосибирская область, г.Искитим, ул. Комсомольская, 57 | Получено разрешение на строительство |  |  | |  | -повышение качества жизни населения  - обеспечение граждан жильем |
| ООО  «РСК Восток» | Строительство многоквартирного жилого дома | | строительство | 2018-2020 | Новосибирская обл.,  г.Искитим,  мр.Индустриальный, 38 | Получено разрешение на строительство |  |  | |  | -повышение качества жизни населения  - обеспечение граждан жильем |
| АО «Искитимцемент» | Насосная станция технологической воды 1-го подъема с водозабором производительностью 450м3/час и водоводом до 300м | | Промышленное производство | 2017-2018 | Новосибирская область г.Искитим, ул. Заводская 1А | Получено разрешение на строительство |  |  | |  | расширение производства |

**Проблемы, возникающие при реализации инвестиционных проектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование инвестиционного проекта** | **Проблема** | **Пути решения (действия инвестиционного уполномоченного)** |
| АО «НЗИВ»  Автоматизированное производство высококачественных теплоизоляционных материалов из базальтового волокна | Недостаток финансирования | Обращение в АИР с целью содействия в оказании финансовой поддержки |
| АО «НЗИВ»  Инновационное высокотехнологичное производство непрерывного базальтового волокна с заданными техническими свойствами для производства композиционных материалов и изделий на его основе | Недостаток финансирования | Обращение в АИР с целью содействия в оказании финансовой поддержки |
| Мельничук В.Г.  Обустройство зоны отдыха по ул. Горького | Благоустройство дороги | Решен вопрос о выделении щебня для ремонта дороги |

**2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально–частном партнерстве**

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального района (городского округа, органа власти) | Наименование проекта | Уровень реализации | Сфера реализации | Отрасль реализации | Форма реализации проекта | Нормативное основание реализации проекта | Способ реализации проекта | Статус реализации проекта | Основание реализации проекта | Статус соглашения | Дата подписания соглашения | Публичный партнер | Частный партнер | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Срок реализации проекта (лет) | Технико-экономические параметры проекта | Общий объем инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Объем частных инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | | Бюджетные обязательства (да/нет) | Объем бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) | | Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. рублей) | | | Привлечение консультантов и советников (юридических лиц) для реализации проекта (да/нет) | |
| **Реализуемые** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| г Искитимг. | Нежилое помещение ДК "Россия" передается в аренду для использования под кинотеатр и другие услуги в сфере организации досуга населения, организации работы кружков и творческих коллективов. Арендатор производит засвой счет капитальный ремонт здания, несет расходы по текущему ремонту и содержанию здания | Муниципальный | Социальная | Культура | Иное | Положение "О порядке предоставления в аренду нежилых помещений, зданий, сооружений, а также оборудования транспортных средств и другого движимого имущества, относящихся к муниципальной собственности города Искитима" утвержденным Решением девятой сессии Совета депутатов МО г.Искитима Новосибирской области от 28 мая 2003г. № 75 | В рамках конкурсных процедур | Эксплуатация (оказание услуг, тех обслуживание) | Договор аренды нежилого помещения № 847 от 01.06.2007г., Доп. соглашение № 1 от 15.04.2013г. к Договору аренды № 847 от 01.06.2007г. | Подписано по результатам конкурса (с единственным участником). Договор в соответствии с 135-ФЗ от 26.07.2006 "О защите конкуренции". | 01.06.2007 | Администрация г. Искитима | ООО «Арт Сайнсдевелопмент» | 01.08.2007г | 20 лет (до 31.05.2027г) | Большой зал - 418 мест, Малый зал - 160 мест Работают кружки (10шт): танцевальные - 5, цирковой-1, вокально-хоровые студии - 3, хор ветеранов - 1. | 35000 тыс. руб. | 35000 тыс. руб. | | да | 3769,33 тыс. рублей /год | нет | | нет | | | нет | |
| **Планируемые** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Г.Искитим | Обслуживание объектов теплоснабжения и тепловых сетей | Муниципальный | ЖКХ | Теплоснабжение | Иное | Постановлением администрации г.Искитима НСО от 30.01.2017 № 106 «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2017 году» определен перечень объектов в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2017 году в количестве 287 единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | - | | - | - | | - | |

**3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов**

(за отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Инициатор обращения** | **Дата обращения** | **Цель обращения** | **Результат рассмотрения обращения** | **Действия инвестиционного уполномоченного** | **Комментарии** |
| 1 | Шароян К.З. | 16.01.2017 | реконструкция здания столовой под магазин непродовольственных товаров НСО, г.Искитим, ул.Советская, 233 | Предоставить (срок реконструкции - до 16.01.2018) | Рекомендовано градостроительной комиссии рассмотреть возможность выдачи разрешения на реконструкцию здания |  |
| 2 | ООО  «РСК Восток» | январь 2017 | предоставление земельного участка для строительства жилого дома средней этажности с местоположением: Новосибирская область,  г.Искитим, ул. Комсомольская, 57 | предоставить | Рекомендовано градостроительной комиссии рассмотреть возможность выдачи разрешения на строительство жилого дома | Начать процедуру формирования земельного участка для строительства жилого дома средней этажности |
| 3 | ООО  «РСК Восток» | февраль | предоставление земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома с местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, мр. Индустриальный, (18) | отложить | Рекомендовано более детально изучить мнение жителей по данному вопросу | Изучить мнение жителей по данному вопросу |
| 4 | Бычинский Т.А | февраль | предоставление земельного участка для строительства индивидуального жилого дома с местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Южная, (38А) | предоставить | Рекомендовано градостроительной комиссии рассмотреть возможность выдачи разрешения на строительство индивидуального жилого дома | Начать процедуру формирования земельного участка для строительства индивидуального жилого дома |
| 5 | Бушманова И.Г. | февраль | предоставление земельного участка для производственных нужд с местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Заводская, (89) | предоставить | Рекомендовано градостроительной комиссии рассмотреть возможность предоставления земельного участка для производственных нужд | Начать процедуру формирования земельных участков для производственных нужд |
| 6 | ООО «РСК Восток» | февраль | предоставление земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома с местоположением: Новосибирская обл.,  г.Искитим,  мр.Индустриальный, (38) | предоставить | Рекомендовано градостроительной комиссии рассмотреть возможность выдачи разрешения на строительство многоквартирного жилого дома | Начать процедуру формирования земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома |
| 7 | ИП Табулович Ю.Н. | март | предоставление земельного участка для организации складского хозяйства с местоположением: Новосибирская обл.,  г.Искитим, мр.Южный (в районе остановки Газовая) | предоставить | Рекомендовано градостроительной комиссии рассмотреть возможность предоставления земельного участка для организации складского хозяйства | Начать процедуру формирования земельного участка для организации складского хозяйства |
| 8 | Еремин В.В. | апрель | предоставление земельного участка для строительства индивидуального жилого дома с местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Шипуновская, (1) | предоставить | Рекомендовано градостроительной комиссии рассмотреть возможность выдачи разрешения на строительство индивидуального жилого дома | Начать процедуру формирования земельного участка для строительства индивидуального жилого дома |
| 9 | Бачурин Д.В. | апрель | предоставление земельного участка для строительства капитального объекта бытового назначения с местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, мр. Южный, (68) | отказать | Земельный участок находится в охранной зоне теплотрассы и на данной территории не предусмотрен заявленный вид разрешенного использования. | Градостроительным регламентом территориальной зоны не предусмотрен заявленный вид разрешенного использования, кроме того испрашиваемый земельный участок находится в охранной зоне теплотрассы |
| 10 | Луговых А.Ю. | май | предоставление земельного участка для строительства нежилого здания с местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, пересечение улиц Лермонтова и Советская | отказать | земельный участок частично расположен в границах красных линий ул. Советская и планируемого проезда | Генеральным планом г. Искитима на данной территории предусмотрена организация проезда от ул. Советская до ул. Набережная, а так же испрашиваемый земельный участок частично расположен в границах красных линий ул. Советская и планируемого проезда |
| 11 | Кашкарев С.Н. | июнь | Внесение изменений в договор аренды земельного участка | предоставить | Исключить п. 4 мероприятий по благоустройству зем участка (Обустройство доступа к обводненному карьеру для общего пользования) |  |
| 12 | Мельничук В.Г. | июнь | Благоустройство дороги к зоне отдыха по ул. Горького | предоставить | Проведена работа с предприятиями города Искитима по вопросу спонсорской помощи в отсыпке дороги | Решен вопрос о выделении щебня для ремонта дороги |

**4. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного**

(за отчетный период)

|  |  |
| --- | --- |
| **Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования** | |
| Наименование раздела | «Информация для инвесторов» |
| Адрес раздела в сети «Интернет» | <http://admiskitim.ru/?page_id=816> |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного (да/нет) | да |
| План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет) | нет |
| Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде | 28 |
| Темы сообщений / публикаций | **-** Отчет инвестиционного уполномоченного,  - План инвестиционных объектов на 2017г.,  - Вопросы малого предпринимательства,  - Инвестиционный паспорт г.Искитима НСО,  - План ремонта дорог,  - Нормативно-правовые акты, касающиеся инвестиционной деятельности |
| Наличие канала «прямой связи» (да/нет) | да |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | 12 |
| **Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции** | |
| Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного | 12 |
| Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях | -Перспективы развития города Искитима,  -Ремонт автомобильных дорог общего пользования,  - Благоустройство внутридомовых территорий,  - встреча с жителями мкр.Центральный и Южный, ул. Лесосплава  - Ремонт детских садов и школ,  - Реконструкция городского парка культуры и отдыха им.В.И.Коротеева,  - Капитальный ремонт жилого фонда,  - Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья,  - Создание бизнес-инкубатора на территории города Искитима  - Подготовка к празднованию 300-летия города;  - Ледовый дворец готовится к сдаче;  - Спортивные площадки на территории города |
| Количество публикаций в печатных изданиях | 41 |
| Темы публикации | - Перспективы развития города Искитима,  - Инвестирование в городе Искитиме,  - Реконструкция городского парка культуры и отдыха им. В.И. Коротеева,  - Основное направление инвестиций – строительство новых жилых районов,  - Инвестиции в промышленности,  - Собрание представителей трудовых коллективов организаций и общественности города Искитима,  - Ремонт автомобильных дорог общего пользования, благоустройство дворов,  - Создание бизнес-инкубатора на территории города Искитима;  - Ледовый дворец готовится к открытию;  - Новые площадки для занятия спортом. |
| Количество выступлений на телевидении, радио и др. | 2  (ТВК – программа «На виду») |

**5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам инвестиционного развития**

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование нормативного правового акта** | **№,**  **дата** | **Суть принятого нормативного правового акта** |
| 1 | Постановление администрации г.Искитима «О муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории г. Искитима Новосибирской области» | от 23.01.2013  № 84 | Установлены формы и методы муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории г.Искитима  Инвесторам, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории города Искитима в т.ч.:  1. предоставление налоговых льгот по налогам в порядке и пределах, установленных Налоговым [кодексом](consultantplus://offline/ref=E6F3646D1C9C063C2AB5811D9D5C9EB83E0FEE1F1AF28DD44B694FA726DE4A7C3C348F43F063F180d8TBH) Российской Федерации и решением Совета депутатов г.Искитима;  2. предоставление льгот по аренде земельных участков;  3. согласование предоставления инвестиционного налогового кредита по местным налогам;  4. предоставление муниципальных гарантий г.Искитима в качестве обеспечения исполнения обязательств инвестора, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта.  5. оказание информационной, методической и организационной помощи при подготовке документации по инвестиционным проектам (бизнес-планам);  6. предоставление организационных форм муниципальной поддержки в виде:  - содействия для включения в федеральные, региональные и муниципальные программы социально значимых и наиболее эффективных инвестиционных проектов;  - организации и проведения мероприятий в сфере инвестиционной деятельности: конференций, семинаров, «круглых столов»;  - иные организационные формы муниципальной поддержки;  7. в форме прямого участия администрации города в инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений:  -разработка, утверждение и финансирование инвестиционных проектов;  -проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с законодательством Российской Федерации;  -вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсервированных строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности г.Искитима |
| 2 | Постановление администрации г.Искитима «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на территории города Искитима Новосибирской области на 2013-2017 годы» | от 12.07.2013  № 1107 | Определены правоотношения, связанные с обеспечением муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории города |
| 3 | Постановление администрации «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Искитиме на 2014 -2017 годы» | от 15.11.2013  № 2073 | Определены формы и принципы поддержки малого и среднего предпринимательства, порядок финансирования мероприятий программы.  Субсидирование:  - части процентных выплат по банковским кредитам на обновление основных средств, субсидирование лизинговых платежей;  -затрат по арендным платежам офисных и производственных помещений;  -части затрат на модернизацию (обновление) основных средств;  - части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта (гранты начинающим);  - затрат на обучение СМ и СП своих работников на образовательных курсах, участие в конкурсах |
| 4 | Соглашение о взаимодействии с ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» | от 12.11.2013  № 32 | В целях комплексного освоения территории города Искитима соглашением определены условия и формы сотрудничества Министерства экономического развития Новосибирской области, Департамента имущественных и земельных отношений Новосибирской области, ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» и Администрации г.Искитима |
| 5 | Постановление администрации «О внесении изменений в Положение об инвестиционном уполномоченном в городе Искитиме Новосибирской области, утвержденное постановлением администрации г.Искитима от 26.03.2012 №515 (в ред. от 29.05.2012 №921)» | от 09.09.2014  № 1763 | Положение об инвестиционном уполномоченном дополнено моделью компетенций для инвестиционных уполномоченных муниципальных районов и городских округов Новосибирской области на основании письма Минэкономразвития НСО от 26.08.2014 № 954-02-34/8 |
| 6 | Распоряжение администрации «О сроках рассмотрения обращений инвесторов в администрации города Искитима» | от 09.09.2014  № 615-р | Ответ на обращение направляется инвестору в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения. Если решение поставленных в обращении вопросов относится к компетенции нескольких органов местного самоуправления или должностных лиц, срок направления ответа на обращение может быть продлен до 20 рабочих дне. |
| 7 | Соглашение между Администрацией города Искитима Новосибирской области и ООО«Газпром газомоторное топливо» по вопросам расширения использования природного газа в качестве моторного топлива | от 10.10.2014  № 01-1-08-243 | Определены направления сотрудничества в области расширения использования компримированного природного газа и строительства АГНКС в г.Искитиме |
| 8 | Соглашение между министерством экономического развития Новосибирской области и администрацией города Искитима Новосибирской области по внедрению стандарта развития конкуренции на территории Новосибирской области | от 24.12.2015  № 86 | Выявление потенциала развития экономики Новосибирской области.  Создание стимулов и условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, устранение административных барьеров |
| 9 | Распоряжение администрации города Искитима Новосибирской области  «План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городе Искитиме на 2015 год и период 2016 и 2017 годов» | от 29.04.2015  № 241-р  (в ред. 02.03.2016г.) | План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городе Искитиме на 2015 год и период 2016 и 2017 годов.(утв. Распоряжением №241-р от 29.04.2015 в ред. 02.03.2016г.) |
| 10 | Постановление администрации города Искитима новосибирской области  «О внедрении муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории города Искитима стиционного стандарта Новосибирской области на территории города Искитима Новосибирской области» | от 09.02.2017  № 185 | Выполнение 14-ти требований ввода инвестиционного стандарта:   1. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта города Искитима Новосибирской области, 2. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства города Искитима Новосибирской области, 3. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 4. Ежегодное инвестиционное послание Главы города Искитима Новосибирской области, 5. Ежегодное инвестиционное послание Главы города Искитима Новосибирской области, 6. Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в городе Искитиме Новосибирской области, 7. Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства города Искитима Новосибирской области, 8. Создание на официальном сайте администрации города Искитима Новосибирской области специализированного раздела об инвестиционной деятельности в муниципальном образовании, 9. Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров, 10. Создание совета по совершенствованию инвестиционной политики и развитию предпринимательства при главе города Искитима Новосибирской области, 11. Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (индустриальные и технологические парки, бизнес-инкубаторы, центры коллективного пользования, инжиниринговые центры и т.д.), 12. Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории города Искитима Новосибирской области, 13. Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров организации предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, 14. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства |
| 11 | Постановление администрации города Искитима новосибирской области «Об утверждении Положения о Совете по инвестициям города Искитима Новосибирской области» | 14.06.2017 №906 | Совет по инвестициям г.Искитима Новосибирской области является постоянно действующим совещательным органом при Главе города по вопросам развития и поддержки инвестиционной деятельности в г.Искитиме Новосибирской области.  Деятельность Совета направлена на вовлечение предпринимателей и инвесторов в разработку и реализацию политики по привлечению инвестиций, проведение общественной экспертизы инвестиционных проектов, рассмотрение инициатив бизнес-сообщества, согласование и координацию действий бизнеса и власти в вопросах улучшения инвестиционного климата |
| 12 | Порядок организации и работы канала прямой связи с инвесторами на территории г. Искитима Новосибирской области. | 27.06.2017 №973 | устанавливает требования к организации работы при рассмотрении обращений инвесторов по вопросам осуществления инвестиционной деятельности на территории города Искитима Новосибирской области, поступающих в администрацию города Искитима посредством электронной формы, размещенной на официальном сайте администрации <http://admiskitim.ru/?page_id=1271.> |