**Отчет инвестиционного уполномоченного по городу Искитиму**

**1 полугодие 2018года**

(отчетный период)

**1. Реализуемые инвестиционные проекты**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Инициатор проекта** | **Наименование проекта** | **Сфера реализации проекта** | **Период реализации проекта** | **Место расположения проекта** | **Стадия реализации проекта** | **Объем инвестиций, тыс. рублей** | **Социальная эффективность проекта (например: создание новых рабочих мест, шт.)** |
| **планируемый на весь срок реализации проекта** | **фактический** |
| **нарастающим итогом с начала отчетного года** | **нарастающим итогом с начала реализации проекта**  |
| **Реализуемые** |
| ООО НПК «Зернопродукт» | Высокотехнологичный элеватор на 100,5 тыс. тонн единовременного хранения (Зерноочистительный пункт со складом силосного типа. Первая очередь строительства, S=4594,01м2, ж/д пути) | Промышленное производство | 2017-2020 | Новосибирская область, г.Искитим, ул.Элеваторна, 5 | Получено разрешение на строительство | - | -  | - | увеличение производственной мощности, создание дополнительных рабочих мест |
| ОАО «Искитимизвесть» | Линия по производству гидратной извести со складом и системой пожаротушения | Промышленное производство | 2018 | Новосибирская область, г.Искитим, ул.Береговая, 1 | ведется | - | - | - | - повышение надлежащего качества выпускаемой продукции;- расширение производства;- создание дополнительных рабочих мест (15 человек) |
| АО «НЗИВ» | ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы». Техперевооружение уникального стендового оборудования настройки и испытания изделий | Промышленное производство | 2016-2019 | Новосибирская область,г.Искитим, м/р Южный | ведется | - | - | - | обновление основных фондов и создание современного высокоэффективного сборочно-снаряжательного производства по выпуску серийных и перспективных специзделий |
| АО «НЗИВ» | ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы». Реконструкция и техперевооружение для создания сборочно-снаряжательного производства по выпуску специзделий | Промышленное производство | 2015-2019 | Новосибирская область, г.Искитим, м/р Южный | ведется | - | - | - | создание современного высокоэффективного сборочно-снаряжательного производства по выпуску серийных и перспективных специзделий |
| АО «НЗИВ» | Развитие энергокомплекса. Создание новых, модернизация существующих энергогенерирующих мощностей | Промышленное производство | 2011-2020 | Новосибирская область, г.Искитим, м/р Южный | ведется | - | - | - | создание новых и модернизация существующих энергомощностей |
| Администрация г.Искитима | «Детский сад на 320 мест в городе Искитиме» | Общественные услуги (образование, культура) | 2013- 2020 | г. Искитим, мр. Подгорный | прошел гос.экспертизу | 207 000,0  | 0,00 | 3 440,99 | - увеличение обеспеченности детей местами в детских дошкольных учреждениях;- создание 45 новых рабочих мест |
| ООО «СУ-28» | МКД в районе мкр Южный 28; (4 дома)  | Строительство | 2013-2018 | г. Искитим, мкр. Южный, 28;  | Введены в эксплуатацию 3 дома. Ведется строительство четвертого дома  | - | - | - | обеспечение граждан жильем |
| ООО «Гранит1» | Комплексная застройка 29 трехэтажных домов.Комплексное малоэтажное строительство(Получено разрешение на строительство 3-х домов №27,28,29) | СтроительствоВведены в эксплуатацию 3 дома № 27, 28, 29 | 2013 – 2022 | г. Искитим, ж/м Ясный | Ведется | - | - | - | обеспечение граждан жильем |
| ИП Брезгин А.Г. | Центр проведения досуга жителей г.Искитима в парке культуры и отдыха им. И.В. Коротеева | Общественные услуги (образование и культура) | 2012-2018 | Новосибирская область, г. Искитим, парк им. И. В. Коротеева | ведется | -  | - | - | создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения |
| Сычев Е. В. | Бизнес-комплекс с помещениями для занятия спортом в цокольном этаже (S=532,8 м2) | Общественные услуги (здравоохранение и спорт) | 2013-2018 | Новосибирская область, г. Искитим, мкр. Южный, 68 | ведется | - | - | - | - увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом;- реализация спортивного потенциала жителей города, оздоровление населения |
| Администрация г.ИскитимаМКУ «УКС» | Ремонт привокзальной площади автомобильной дороги по ул. Комсомольская, включая круговой перекресток в г. Искитим Новосибирской области  | дорожное хозяйство, транспорт, связь  | 2016-2019 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Комсомольская | завершен 2 этапведется 3 этап | 112 524,00 | 1205,63 | 71356,00 | обеспечение надлежащего качества дорог в городе |
| Администрация г.ИскитимаМКУ «УКС» | Капитальный ремонт пешеходного моста через реку Бердь по ул. Набережная в г. Искитим Новосибирской области | дорожное хозяйство, транспорт, связь | 2016-2018 | Новосибирская область, г. Искитим,ул. Набережная | ведется | 7 969,70 | 1516,76 | 1842,62 | обеспечение безопасности пешеходов |
| АО «Искитимцемент» | Модернизация существующего производства | промышленное производство | 2018 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а | ведется | - | - | - | обеспечение надлежащего качества выпускаемой продукции и безопасности производства |
| АО «Искитимцемент» | Насосная станция технологической воды 1-го подъема с водозабором производительностью 450м3/час и водоводом до 300м, S=114,4м2 | промышленное производство | 2017-2018 | Новосибирская область г.Искитим, ул. Заводская 1А | введена | - | - | - | расширение производства |
| Администрация г.ИскитимаМКУ «УКС» | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина в г. Искитиме | дорожное хозяйство, транспорт, связь | 2016-2019 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина | ведется | 170 000,00 | 0,00 | 18025,33 | - обеспечение безопасности дорожного движения;- повышение качества жизни населения |
| Администрация г.ИскитимаМКУ «УКС» | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в г. Искитиме (2 этап -от ул. Комсомольская до моста через реку Койниха)протяженностью 2,6 км. на сумму 78 млн. рублей. Подрядчик – ООО «Алекс». | дорожное хозяйство, транспорт, связь | 2016-2019 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Советская | ведется | 238 580,85 | 2372,70 | 53342,2 | - обеспечение безопасности дорожного движения;- повышение качества жизни населения |
| Частный инвестор | Административное здание с автомойкой и автосервисом | общественные услуги | 2017-2018 | Новосибирская область, г. Искитим, пр. Юбилейный, 6а | введен | - | - | - | повышение уровня сервиса, создание новых рабочих мест (10 чел) |
| Администрация г.Искитима | Реконструкция парка культуры и отдыха имени И. В. Коротеева  | общественные услуги | 2017-2018 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, | ведется | 65 818,84 | 1655,5 | 18241,56 | повышение качества жизни населения |
| Администрация г.Искитима | Обустройство внутридомовых территорий по программе «Комфортная городская среда» | общественные услуги | 2018 | 4 дворовых территорий г. Искитима | ведется | 10000,00  | 0,00 | 0,00  | повышение качества жизни населения |
| ООО РСК «Восток» | Строительство 3-х многоквартирных с автостоянкой (Площадь участка застройки 1,0353 га) | строительствоДевятиэтажный жилой дом №3 с наружными инженерными сетями электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, ТП 10/0,4кВт, ТК, КНС | 2017-2019 | НСО, г. Искитим,ул. Лесосплава | Ведется  | - | - | - | обеспечение граждан жильем |
| Администрация г.Искитима, МКУ «УКС» г.Искитима НСО | Обследование и восстановление эксплуатационной пригодности основания, фундаментов и несущих конструкций здания объекта: "Жилой дом по адресу Юбилейный проспект, 3 в г.Искитиме Новосибирской области" | общественные услуги | 2017-2018 | НСО г. Искитим, Юбилейный проспект,3 | ведется | 22 808,84 | 0,00 | 18110 | обеспечение граждан жильем |
| Частные инвесторы | 1. Индивидуальное жилищное строительство (S=2013,6 м2)
 | строительство | 2018 | НСО г. Искитим, | Введено 17 домов | 40272,00  | 40272,00  | 40272,00  | обеспечение граждан жильем |
|  Частный инвестор | 1. Реконструкция здания столовой под магазин непродовольственных товаров 1317,17м2
 | торговля | 2017-2018 | НСО, г.Искитим, ул.Советская, 233 | введен | - | - | - | повышение обеспеченности города торговыми объектами |
| ООО «Эдельвейс» | Обустройство зоны отдыха по ул. Горького | общественные услуги | 2017-2018 | Новосибирская область, г. Искитим, ул Горького | ведется | - | - | - | - повышение качества жизни населения |
| Частный инвестор  | Внутреннее оснащение частной клиники, S=261,6 м2 | общественные услуги (здравоохранение и спорт) | 2015-2018 | 633208, Новосибирская область, г.Искитим, мкр. Южный, 48А | ведется | н/д | - | - | -повышение доступности и качества медицинских услуг |
| ООО «Старица» | Очистки русла р.Бердь в рамках проекта «Месторождение Искитимское-2» | общественные услуги | 2017-2018 | Новосибирская область,г.Искитим | ведется | н/д | - | - | снижения риска подтапливаемых территорий во время весеннего паводка |
| Частный инвестор  | Магазин сантехникиS=154.5 м2 | торговля | 2018 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Киевская д.2Г | введен | - | - | - | -повышение обеспеченности города торговыми площадями; -логистика строительной отрасли города |
| МКУ г. Искитима Новосибирской области «ЦБиРПО» | Капитальный ремонт кровли шк №4 | образование | 2018 | Новосибирская область, г. Искитим, мкр. Индустриальный, 44 | ведется | 3282,98 | 3282,98 | 3282,98 | улучшение качества предоставление образовательных услуг |
| МКУ г. Искитима Новосибирской области «ЦБиРПО» | Ремонт школы №9 | образование | 2018 | Новосибирская область, г. Искитим, мкр. Южный ,53 | ведется | 5439,83 | 5439,83 | 5439,83 | улучшение качества предоставление образовательных услуг |
| МКУ г. Искитима Новосибирской области «ЦБиРПО» | монтаж системы пожаротушений ЦДО | образование | 2018 | Новосибирская область, г. Искитим, ул Коммунистическая, 59 | ведется | 3295,78 | 3295,78 | 3295,78 | -улучшение качества предоставление образовательных услуг, -обеспечение безопасности |
| МКУ г. Искитима Новосибирской области «ЦБиРПО» | ремонт школы №12 | образование | 2018 | Новосибирская область, г. Искитим, мкр. Центральный | ведется | 632,4 | 632,4 | 632,4 | -улучшение качества предоставление образовательных услуг, -обеспечение безопасности |
| МКУ г. Искитима Новосибирской области «ЦБиРПО» | Ремонт детских садов и школ города | образование  | 2018 | Новосибирская область, г. Искитим, | ведется | 287,47 | 287,47 | 287,47 | -улучшение качества предоставление образовательных услуг, -обеспечение безопасности |
| Частный инвестор  | Административно-торговое здание S=793,5 м2 | торговля | 2018 | Новосибирская область, г. Искитим, мкр Подгорный | ведется | - | - | - | повышение обеспеченности города торговыми площадями |
| Частные инвесторы  | Объект транспортного обслуживания | общественные услуги | 2018 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Советская, 251 | введен | - | - | - | повышение качества жизни населения |
| ООО «Теплоэнерго» | Здание склада S=229,2 м2(СТО) | общественные услуги | 2018 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Советская, 397,В | введен | - | - | - | повышение обеспеченности города торговыми площадями |
| ООО «Монолит» | Пристрой к бытовому корпусу S=51,2 м2 | общественные услуги  | 2018 | Новосибирская область, г. Искитим, ул.Литейная, 1Б/3 | введен | - | - | - | повышение обеспеченности города торговыми площадями |
|  АО "Тандер" | Реконструкция магазина  | торговля | 2018 | Новосибирская область, г. Искитим, мкр Подгорный, 6 | Введен в эксплуатацию | - | - | - | повышение обеспеченности города торговыми площадями |
| Частный инвестор | Придорожный комплекс S=1115 м2 | строительство | 2018-2019 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Юбилейная | Получено разрешение на строительство | н/д | - | - | повышение обеспеченности города торговыми площадями |
| ООО "Водоканал" | Модернизация (автоматизация системы управления насосных агрегатов КНС-5), реконструкция трубопровода | реконструкция | 2018 | Новосибирская область, г. Искитим, | ведется | 856,40 | 856,40 | 856,40 | повышение качества жизни населения |
| Частный инвестор | Газоснабжение автономного источника тепла протяженность - 240 м | строительство | 2018 | Новосибирская область, г.Искитим, ул.Береговая | Введен в эксплуатацию | - | - | - | Газоснабжение промышленных объектов  |
| ООО "Искитим-Ритейл-1" | Центр торгово-бытового обслуживания  | строительство | 2019 | Новосибирская область, г.Искитим, ул.Юбилейная, 2/1 | ведется | н/д | - | - | - повышение обеспеченности города торговыми площадями- повышение качества жизни населения |
| Частный инвестор | Пристройка к универсальному магазину | строительство | 2019 | Новосибирская область, г.Искитим, ул. Станционная, 1Б | ведется | н/д | - | - | - повышение обеспеченности города торговыми площадями- повышение качества жизни населения |
| Частный инвестор | Торгово-развлекательный центр  | строительство | 2020 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Логовская, 24А | ведется | н/д | - | - | повышение обеспеченности города торговыми площадями |
| Частные инвесторы  | Административно-торговое здание (строительство) | строительство | 2020 | Новосибирская область, г. Искитим, мр. Индустриальный, 52Б | ведется | н/д | - | - | повышение обеспеченности города торговыми площадями |
| ООО «Междуречье» | Модернизация производства | общественные услуги | 2018 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Советская, 236 | ведется | - | - | - |  |
| ООО «Призма»  | Модернизация производства | Промышленное производство | 2018 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Литейная, 2 | ведется | - | - | - | обновление основных фондов и создание современного высокоэффективного производства |
| Администрация г.Искитима |  Ремонт спорткомплекса «Заря» и в мкр. Южный | общественные услуги (здравоохранение и спорт) | 2018 | Новосибирская область,г.Искитим, мкр.Южный | завершен | 6762,97 | 6762,97 | 6762,97 | увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом;-реализация спортивного потенциала жителей города;- оздоровление населения |
| Администрация г.Искитима  | Ремонт ДК «Молодость» | Общественные услуги (образование и культура) | 2017-2018 | Новосибирская область, г. Искитим | ведется | 11 715,3 | 1005,8 | 1005,8 | создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения |
| **Планируемые к реализации** |
| ГКУ «УКС НСО» | «Физкультурно-оздоровительный комплекс игровых видов спортаг.Искитиме НСО» (в рамках ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы») | общественные услуги (здравоохранение и спорт) | 2011-2019 | г.Искитим, мр. Индустриальный | прошел гос. экспертизу | 176 000,00 | - | 338,96 | увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, реализация спортивного потенциала жителей города, оздоровление населения |
| АО «Искитимцемент» | Технологическая линия на базе сухого способа производства клинкера  | Промышленное производство | 2008-2020 | г.Искитим, ул.Заводская, 1а | Реализация приостановлена до 2019 г. | 12,9 млрд. руб. | 0,00 | 6 318170,00 | -увеличение объема производства;-рост доли на строительном рынке и конкурентоспособности;-снижение себестоимости производства цемента;-повышение производительности труда в 2 раза |
| Администрация г.ИскитимаМКУ «УКС» | резервный источник в г. Искитиме – Объект: «Разведочные работы на подземные воды для резервирования источника питьевого водоснабжения г. Искитим Новосибирской области на период чрезвычайной ситуации» | общественные услуги (ЖКХ) | 2016-2019 | НСО, г. Искитим | Разведочные работы на подземные воды | 63 130,74 | - | 4500,00 | повышение качества и безопасности жизни населения |
| Администрация г.Искитима | Реконструкция водоотводного канала в г. Искитиме | общественные услуги (ЖКХ) | 2015-2019 | Новосибирская область, г. Искитим | Выполнена проектная документация, проходит государственную экспертизу | 18 186,0 | - | - | повышение качества жизни населения |
| Администрация г.Искитима | Строительство школы в мкр. Центральный | общественные услуги | 2019 | Новосибирская область,г.Искитим, ул. Комсомольская (в р-не домов №№ 20, 22, 24) | Подготовка стройплощадки | 600 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | предоставление образования |
| АО «НЗИВ»  | Автоматизированное производство высококачественных теплоизоляционных материалов из базальтового волокна (ТИМ) | промышленное производство | 2018-2020 | Новосибирская область, г. Искитим, мкр. Южный | проектирование | - | 0 | 0 | - создание новых рабочих мест,- увеличение налоговых поступлений в бюджет разных уровней |
| АО «НЗИВ» | Инновационное высокотехнологичное производство непрерывного базальтового волокна с заданными техническими свойствами для производства композиционных материалов и изделий на его основе | промышленное производство | 2019-2021 | Новосибирская область, г. Искитим, мкр. Южный | проектирование | - | 0 | 0 | - Создание высокорентабельного производства с широким ассортиментом продукции; - создание новых рабочих мест,- увеличение налоговых поступлений в бюджет |
| Администрация г.ИскитимаМКУ «УКС» | Строительство ливневой канализации города Искитима | общественные услуги (ЖКХ) | 2019 | Новосибирская область,г.Искитим | Предварительное проектирование объекта | 9 857,00 | 0 | 555,00 | повышение качества жизни населения |
| ООО «РСК Восток» | строительство жилого дома средней этажности | строительство | 2018-2020 | Новосибирская область, г.Искитим, ул. Комсомольская, 57 | Получено разрешение на строительство | - | \_ | \_ | -повышение качества жизни населения- обеспечение граждан жильем |
| ООО «РСК Восток» | Строительство многоквартирного жилого дома  | строительство | 2018-2020 | Новосибирская обл., г.Искитим, мр.Индустриальный, 38 | Получено разрешение на строительство | - | \_ | \_ | -повышение качества жизни населения- обеспечение граждан жильем |
| Мамедов М. В. | МагазинS=521,8 м2 | строительство | 2018-2019 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Советская | Получено разрешение на строительство | н/д | - | - | повышение обеспеченности города торговыми площадями |
| ООО "Гранит-1" | Трехэтажный многоквартирный жилой дом S=580,65м2 | строительство | 2018-2019 | Новосибирская область г. Искитим, ж/м Ясный, 30 | Получено разрешение на строительство | н/д |  |  | -повышение качества жизни населения- обеспечение граждан жильем |
| ИП Болтрукевич А.В. | Здание магазина, S=1126,60 | реконструкция | 2018 | Новосибирская область г. Искитим, мкр.Индустриальный, 42б | Получено разрешение | н/д |  |  | повышение обеспеченности города торговыми площадями |
| АО "Искитимцемент" | Сепараторная установка типа QDK29-N c фильтром для цементной мельницы S= 1047,42м2 | строительство | 2019 | Новосибирская область, г.Искитим, ул.Заводская, 1А | Получено разрешение на строительство | - | - | - | Модернизация и расширение промышленного производства |
| ООО "Квартал-С" | Девятиэтажный многоквартирный жилой дом S= 4813,9м2 | строительство | 2019 | Новосибирская область, г. Искитим, микрорайон Подгорный, дом 29 | Получено разрешение на строительство | - | - | - | обеспечение граждан жильем |

**Проблемы, возникающие при реализации инвестиционных проектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование инвестиционного проекта** | **Проблема** | **Пути решения (действия инвестиционного уполномоченного)** |
| Парк детских аттракционов | Выделение земельного участка, отсутствие энергомощностей | Согласование энергомощностей, выделение земельного участка |
| Комплексное освоение в целях жилищного строительства ж/м Западный | Возможность подключения к системе водоснабжения, водоотведения и энергоснабжения города | - Электроснабжение – принято решение подключения через подстанцию ПС «Новая» на ул. Радищева;- водоснабжение – включение в программу «Чистая вода»;- водоотведение – через городскую сеть в КНС. |
| ООО «Эдельвейс»Обустройство зоны отдыха по ул. Горького | Благоустройство дороги | Решен вопрос о выделении щебня для ремонта дороги (60т) |

**2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально–частном партнерстве**

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального района (городского округа, органа власти) | Наименование проекта | Уровень реализации | Сфера реализации | Отрасль реализации | Форма реализации проекта | Нормативное основание реализации проекта | Способ реализации проекта | Статус реализации проекта | Основание реализации проекта | Статус соглашения | Дата подписания соглашения | Публичный партнер | Частный партнер | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Срок реализации проекта (лет) | Технико-экономические параметры проекта | Общий объем инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Объем частных инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Бюджетные обязательства (да/нет) | Объем бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) | Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. рублей) | Привлечение консультантов и советников (юридических лиц) для реализации проекта (да/нет) |
| **Реализуемые** |
| г Искитимг. | Нежилое помещение ДК "Россия" передается в аренду для использования под кинотеатр и другие услуги в сфере организации досуга населения, организации работы кружков и творческих коллективов. Арендатор производит засвой счет капитальный ремонт здания, несет расходы по текущему ремонту и содержанию здания | Муниципальный | Социальная | Культура | Иное | Положение "О порядке предоставления в аренду нежилых помещений, зданий, сооружений, а также оборудования транспортных средств и другого движимого имущества, относящихся к муниципальной собственности города Искитима" утвержденным Решением девятой сессии Совета депутатов МО г.Искитима Новосибирской области от 28 мая 2003г. № 75 | В рамках конкурсных процедур | Эксплуатация (оказание услуг, тех обслуживание) | Договор аренды нежилого помещения № 847 от 01.06.2007г., Доп. соглашение № 1 от 15.04.2013г. к Договору аренды № 847 от 01.06.2007г. | Подписано по результатам конкурса (с единственным участником). Договор в соответствии с 135-ФЗ от 26.07.2006 "О защите конкуренции". | 01.06.2007 | Администрация г. Искитима | ООО «Арт Сайнсдевелопмент» | 01.08.2007г | 20 лет (до 31.05.2027г) | Большой зал - 418 мест, Малый зал - 160 мест Работают кружки (10шт): танцевальные - 5, цирковой-1, вокально-хоровые студии - 3, хор ветеранов - 1. | 35000 тыс. руб. | 35000 тыс. руб. | да | 3769,33 тыс. рублей /год | нет | нет | нет |
| **Планируемые** |
| Г.Искитим | Обслуживание объектов теплоснабжения и тепловых сетей | Муниципальный | ЖКХ | Теплоснабжение | Иное | Постановлением администрации г.Искитима НСО от 30.01.2017 № 106 «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2017 году» определен перечень объектов в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2017 году в количестве 287 единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| г. Искитим | Передача в концессию МУП ЦПАТП | Муниципальный | транспорт | пассажироперевозки | Иное | Постановлением администрации г.Искитима НСО от 15.12.2017 № 2009 «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов**

(за отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Инициатор обращения** | **Дата обращения** | **Цель обращения**  | **Результат рассмотрения обращения** | **Действия инвестиционного уполномоченного** | **Комментарии** |
| 1 | ООО «Гранит1» | Январь 2018 | Возможность подключения к системе водоснабжения, водоотведения и энергоснабжения города | согласовано | Согласование возможности подключения к городским сетям энергоснабжения |  |
| 2 | ИП Михеенко Н. В. | Февраль 2018 | Выделение земельного участка под парк детских аттракционов, отсутствие энергомощностей | согласовано  | Согласование возможности подключения к городским сетям водо и энергоснабжения |  |
| 3 | Поляков А.А. | Май 2018 | предоставление земельного участка для обслуживания автотранспорта с местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, пр. Юбилейный, (6Б) | предоставить | начать процедуру подготовки документации для проведения аукциона по продаже земельного участка для обслуживания автотранспорта |  |
| 4 | Чумакова Т.В. (ООО «Кровля») | Июнь 2018 | предоставление земельного участка для размещения производственных, коммунальных и складских объектов класса санитарной вредности не выше V, с местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Коммунистическая, 51 | предоставить | начать процедуру подготовки документации для проведения аукциона по продаже земельного участка для размещения производственных, коммунальных и складских объектов класса санитарной вредности не выше V |  |

**4. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного**

(за отчетный период)

|  |
| --- |
| **Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования** |
| Наименование раздела | «Информация для инвесторов» |
| Адрес раздела в сети «Интернет» | <http://admiskitim.ru/?page_id=816> |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного (да/нет) | да |
| План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет) | нет |
| Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде | 29  |
| Темы сообщений / публикаций | **-** Отчет инвестиционного уполномоченного;- План инвестиционных объектов на 2018г.;- Вопросы малого предпринимательства;- Инвестиционный паспорт г.Искитима НСО;- План ремонта дорог;-Нормативно-правовые акты, касающиеся инвестиционной деятельности;- Итоги 2017 года.- О ремонте дорог в г. Искитиме;- Проект «Ложок: Дорога к храму», «Прошлое забывать нельзя»;- О потенциале инвестиционного развития города:- Моногорода – возможности для бизнеса;- Ямочный ремонт на улицах города. |
| Наличие канала «прямой связи» (да/нет) | да |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» |  0 |
| **Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции** |
| Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного | 35  |
| Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях | - Итоги 2017 года;- Итоги 1 кв. и планы на 2 квартал 2018 г;- встречи с жителями Подгорный, Южный и Центрального мкр.;- встреча с представителями общественных организаций города «Об инвестициях»;- Отчет инвестиционного уполномоченного за 2017 и планы на 2018 год;-встречи с трудовыми коллективами на предприятиях города (выборы президента, текущие вопросы и задачи на 2018 и последующие годы);- Как реализуются федеральные проекты в г. Искитиме:- Бизнесу дорогу (выступление на Дне Российского предпринимательства). |
| Количество публикаций в печатных изданиях | 12 |
| Темы публикации | - Перспективы развития города Искитима,- Инвестирование в городе Искитиме,- Жителей города Искитима приглашают оценить реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги»;- Совет по содействию развития малого бизнеса состоялся в Искитиме;- Ответы на вопросы жителей Центрального микрорайона на встрече с главой города;- Заседание Совета по инвестициям г. Искитима;- Искитимцы обсудили развитие транспортной инфраструктуры проекта «Безопасные и качественные дороги»;- доклад Главы на СТК;- Искитимцы отметили День российского предпринимательства;- О потенциале инвестиционного развития города. |
| Количество выступлений на телевидении, радио и др. | 1(ТВК – программа «Разговор с Главой») |

**5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам инвестиционного развития**

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование нормативного правового акта**  | **№,** **дата** | **Суть принятого нормативного правового акта** |
| 1 | Постановление администрации г.Искитима «О муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории г. Искитима Новосибирской области» | от 23.01.2013№ 84 | Установлены формы и методы муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории г.ИскитимаИнвесторам, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории города Искитима в т.ч.:1. предоставление налоговых льгот по налогам в порядке и пределах, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации и решением Совета депутатов г.Искитима;2. предоставление льгот по аренде земельных участков;3. согласование предоставления инвестиционного налогового кредита по местным налогам;4. предоставление муниципальных гарантий г.Искитима в качестве обеспечения исполнения обязательств инвестора, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта.5. оказание информационной, методической и организационной помощи при подготовке документации по инвестиционным проектам (бизнес-планам);6. предоставление организационных форм муниципальной поддержки в виде:- содействия для включения в федеральные, региональные и муниципальные программы социально значимых и наиболее эффективных инвестиционных проектов;- организации и проведения мероприятий в сфере инвестиционной деятельности: конференций, семинаров, «круглых столов»; - иные организационные формы муниципальной поддержки;7. в форме прямого участия администрации города в инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений:-разработка, утверждение и финансирование инвестиционных проектов;-проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с законодательством Российской Федерации;-вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсервированных строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности г.Искитима |
| 2 | Постановление администрации г.Искитима «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на территории города Искитима Новосибирской области на 2018-2022 годы» |  | Определены правоотношения, связанные с обеспечением муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории города |
| 3 | Постановление администрации «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Искитиме на 2018 -2022 годы» | от 18.01.2018 №34  | Определены формы и принципы поддержки малого и среднего предпринимательства, порядок финансирования мероприятий программы.Субсидирование: - части процентных выплат по банковским кредитам на обновление основных средств, субсидирование лизинговых платежей; -затрат по арендным платежам офисных и производственных помещений;-части затрат на модернизацию (обновление) основных средств;- части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта (гранты начинающим);- затрат на обучение СМ и СП своих работников на образовательных курсах, участие в конкурсах |
| 4 | Соглашение о взаимодействии с ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» | от 12.11.2013№ 32 | В целях комплексного освоения территории города Искитима соглашением определены условия и формы сотрудничества Министерства экономического развития Новосибирской области, Департамента имущественных и земельных отношений Новосибирской области, ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» и Администрации г.Искитима |
| 5 | Постановление администрации «Об утверждении Положения об инвестиционном уполномоченном в городе Искитим Новосибирской области от 26.03.2012 №515 (в ред. от 26.12.2016 № 2269)» | от 26.03.2012 №515 | Положение об инвестиционном уполномоченном дополнено моделью компетенций для инвестиционных уполномоченных муниципальных районов и городских округов Новосибирской области на основании письма Минэкономразвития НСО от 26.08.2014 № 954-02-34/8 |
| 6 | Распоряжение администрации «О сроках рассмотрения обращений инвесторов в администрации города Искитима» | от 09.09.2014№ 615-р | Ответ на обращение направляется инвестору в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения. Если решение поставленных в обращении вопросов относится к компетенции нескольких органов местного самоуправления или должностных лиц, срок направления ответа на обращение может быть продлен до 20 рабочих дне. |
| 7 | Соглашение между Администрацией города Искитима Новосибирской области и ООО«Газпром газомоторное топливо» по вопросам расширения использования природного газа в качестве моторного топлива | от 10.10.2014№ 01-1-08-243 | Определены направления сотрудничества в области расширения использования компримированного природного газа и строительства АГНКС в г.Искитиме |
| 8 | Соглашение между министерством экономического развития Новосибирской области и администрацией города Искитима Новосибирской области по внедрению стандарта развития конкуренции на территории Новосибирской области | от 24.12.2015№ 86 | Выявление потенциала развития экономики Новосибирской области.Создание стимулов и условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, устранение административных барьеров |
| 9 | Постановление администрации города Искитима новосибирской области«О внедрении муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории города Искитима Новосибирской области» | от 09.02.2017№ 185 | Выполнение 14-ти требований ввода инвестиционного стандарта:1. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта города Искитима Новосибирской области,
2. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства города Искитима Новосибирской области,
3. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
4. Ежегодное инвестиционное послание Главы города Искитима Новосибирской области,
5. Ежегодное инвестиционное послание Главы города Искитима Новосибирской области,
6. Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в городе Искитиме Новосибирской области,
7. Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства города Искитима Новосибирской области,
8. Создание на официальном сайте администрации города Искитима Новосибирской области специализированного раздела об инвестиционной деятельности в муниципальном образовании,
9. Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров,
10. Создание совета по совершенствованию инвестиционной политики и развитию предпринимательства при главе города Искитима Новосибирской области,
11. Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (индустриальные и технологические парки, бизнес-инкубаторы, центры коллективного пользования, инжиниринговые центры и т.д.),
12. Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории города Искитима Новосибирской области,
13. Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров организации предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности,
14. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства
 |
| 10 | Постановление администрации города Искитима новосибирской области «Об утверждении Положения о Совете по инвестициям города Искитима Новосибирской области» | 14.06.2017 №906 | Совет по инвестициям г.Искитима Новосибирской области является постоянно действующим совещательным органом при Главе города по вопросам развития и поддержки инвестиционной деятельности в г.Искитиме Новосибирской области.Деятельность Совета направлена на вовлечение предпринимателей и инвесторов в разработку и реализацию политики по привлечению инвестиций, проведение общественной экспертизы инвестиционных проектов, рассмотрение инициатив бизнес-сообщества, согласование и координацию действий бизнеса и власти в вопросах улучшения инвестиционного климата |
| 11 | Порядок организации и работы канала прямой связи с инвесторами на территории г. Искитима Новосибирской области. | 27.06.2017 №973 | устанавливает требования к организации работы при рассмотрении обращений инвесторов по вопросам осуществления инвестиционной деятельности на территории города Искитима Новосибирской области, поступающих в администрацию города Искитима посредством электронной формы, размещенной на официальном сайте администрации <http://admiskitim.ru/?page_id=1271.> |