## ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Министерства

экономического развития

Новосибирской области

от 03.04.2017 № 34

**Отчет инвестиционного уполномоченного по городу Искитиму**

**12 месяцев 2017года**

(отчетный период)

**1. Реализуемые инвестиционные проекты**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Инициатор проекта** | **Наименование проекта** | **Сфера реализации проекта** | **Период реализации проекта** | **Место расположения проекта** | **Стадия реализации проекта** | **Объем инвестиций, тыс. рублей** | **Социальная эффективность проекта (например: создание новых рабочих мест, шт.)** |
| **планируемый на весь срок реализации проекта** | **фактический** |
| **нарастающим итогом с начала отчетного года** | **нарастающим итогом с начала реализации проекта**  |
| **Реализуемые** |
| АО «Искитимцемент» | Технологическая линия на базе сухого способа производства клинкера  | Промышленное производство | 2008-2020 | г.Искитим, ул.Заводская, 1а | Реализация приостановлена до 2019 г. | 12,9 млрд. руб. | 0,00 | 6 318170,00 | -увеличение объема производства;-рост доли на строительном рынке и конкурентоспособности;-снижение себестоимости производства цемента;-повышение производительности труда в 2 раза |
| ООО НПК «Зернопродукт» | Высокотехнологичный элеватор на 100,5 тыс. тонн единовременного хранения (Зерноочистительный пункт со складом силосного типа. Первая очередь строительства, S=4594,01м2, ж/д пути) | Промышленное производство | 2017-2020 | Новосибирская область, г.Искитим, ул.Элеваторна, 5 | Получено разрешение на строительство | 927 800,00 | 640 000,00  | 640000,00 | увеличение производственной мощности, создание дополнительных рабочих мест |
| ОАО «Искитимизвесть» | Модернизация производства (в т.ч. линии аспирации известкового цеха) (планируемая мощность 73 тыс. тонн) | Промышленное производство | 2015-2017 | Новосибирская область, г. Искитим, ул.Береговая, 1 | Ведется | 200 000,00 | 6331,00 | 74 848,9  | увеличение производственной мощности более чем в 2 раза |
| ОАО «Искитимизвесть» | Линия по производству гидратной извести | Промышленное производство | 2018 | Новосибирская область, г.Искитим, ул.Береговая, 1 | ведется | 35 000,00 | 15016,00 | 15016,00 | - повышение надлежащего качества выпускаемой продукции;- расширение производства;- создание дополнительных рабочих мест (15 человек) |
| АО «НЗИВ» | ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы». Техперевооружение уникального стендового оборудования настройки и испытания изделий | Промышленное производство | 2016-2017 | Новосибирская область,г.Искитим, м/р Южный | ведется | 277 000,00 | 87 040,00 | 249030,00 | обновление основных фондов и создание современного высокоэффективного сборочно-снаряжательного производства по выпуску серийных и перспективных специзделий |
| АО «НЗИВ» | ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы». Реконструкция и техперевооружение для создания сборочно-снаряжательного производства по выпуску специзделий | Промышленное производство | 2015-2019 | Новосибирская область, г.Искитим, м/р Южный | ведется | 1 468 000,00 | 16759,00 | 53307,26 | создание современного высокоэффективного сборочно-снаряжательного производства по выпуску серийных и перспективных специзделий |
| АО «НЗИВ» | Развитие энергокомплекса. Создание новых, модернизация существующих энергогенерирующих мощностей | Промышленное производство | 2011-2020 | Новосибирская область, г.Искитим, м/р Южный | ведется | 280 970,00 | 11 342,08 | 102 616,08 | создание новых и модернизация существующих энергомощностей |
| ЗАО «Чернореченский карьер» | Оснащение спасательной команды (аппараты ИВЛ), трансформаторная подстанция | Промышленное производство | 2017 | Новосибирская область, г. Искитим, Заводская 1А | ведется | н/д | 1 152,00 | 1 152,00 | - соблюдение техники безопасности на взрывных работах |
| Администрация г.Искитима | «Детский сад на 320 мест в городе Искитиме» | Общественные услуги (образование, культура) | 2013- 2020 | г. Искитим, мр. Подгорный | прошел гос.экспертизу | 207 000,0  | 0,00 | 3 440,99 | - увеличение обеспеченности детей местами в детских дошкольных учреждениях;- создание 45 новых рабочих мест |
| ООО «СУ-28» | МКД в районе мкр Южный 28; (4 дома)  | Строительство | 2013-2018 | г. Искитим, мкр. Южный, 28;  | Введены в эксплуатацию 3 дома. Ведется строительство четвертого дома  | 99 000,00 | 8000,00 | 63 000,00 | обеспечение граждан жильем |
| ООО «Гранит1» | Комплексная застройка 29 трехэтажных домов.Комплексное малоэтажное строительство(Получено разрешение на строительство 3-х домов №27,28,29) | СтроительствоВведены 2 дома № 25, 26 | 2013 – 2022 | г. Искитим, ж/м Ясный | Ведется | 1 100 000,00 | 45279,00 | 909750,00 | обеспечение граждан жильем |
| ООО «РСК Восток»,ООО «Сити Строй» | Многоквартирный жилой дом (ж/м Советский)2977 | Строительство | 2016-2017 | г. Искитим, ул. Советская, 283 | введен | 95296,00 | 95296,00 | 95296,00 | обеспечение граждан жильем |
| Частный инвестор  | «Ледовый комплекс «Арена-300»9253,7м2 | Общественные услуги (здравоохранение и спорт) | 2016-2017 | Новосибирская область, г.Искитим, мкр.Южный, 55в. | введен | \* | \* | \* | - увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, реализация спортивного потенциала жителей города; -оздоровление населения |
| ООО «Квартал-С» | Многоквартирный жилой дом | Строительство | 2016-2017 | Новосибирская область, г.Искитим, ул. Пушкина 21 | введен | 42 300,00 | 42 300,00 | 42 300,00 | обеспечение граждан жильем |
| Администрация г.Искитима, МАУ ЦОиО «Лесная сказка» | Капитальный ремонт столовой МАУ ЦОиО «Лесная сказка» | Общественные услуги (образование и культура)  | 2016-2017 | Новосибирская область, г.Искитим | введен | 11612,63 | 2503,24 | 11612,63 | повышение уровня организации оздоровления детей, увеличение посадочных мест |
| Администрация г.Искитима  | Ремонт ДК «Молодость» | Общественные услуги (образование и культура) | 2016-2018 | Новосибирская область, г. Искитим | ведется | 10709,5 | 10709,5 | 10709,5 | создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения |
| Частный инвестор | Центр проведения досуга жителей г.Искитима в парке культуры и отдыха им. И.В. Коротеева | Общественные услуги (образование и культура) | 2012-2017 | Новосибирская область, г. Искитим, парк им. И. В. Коротеева | ведется | \*  | \* | \* | создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения |
| Частный инвестор | Бизнес-комплекс с помещениями для занятия спортом в цокольном этаже (S=532,8 м2) | Общественные услуги (здравоохранение и спорт) | 2013-2018 | Новосибирская область, г. Искитим, мкр. Южный, 68 | ведется | \* | н/д | \* | - увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом;- реализация спортивного потенциала жителей города, оздоровление населения |
| Частный инвестор | Административно-торговое здание S=851,90м2 | торговля | 2016-2017 |  НСО, г. Искитим, ул. Пушкина, 81Б | Введен | \* | \* | \* | повышение обеспеченности города торговыми площадями |
| Администрация г.Искитима,МКУ «Управление жилищно коммунального хозяйства» | Ремонт автомобильной дороги от кругового поворота до ж/д переезда в мкр. Ложок | дорожное хозяйство, транспорт, связь | 2016-2017 | Новосибирская область, г. Искитим, мкр. Ложок | введен | 11 122,23 | 472,00 | 11122,23 | обеспечение надлежащего качества дорог в городе |
| Администрация г.ИскитимаМКУ «УКС» | Ремонт привокзальной площади автомобильной дороги по ул. Комсомольская, включая круговой перекресток в г. Искитим Новосибирской области  | дорожное хозяйство, транспорт, связь  | 2016-2019 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Комсомольская | завершен 2 этапведется 3 этап | 112 524,00 | 302,2747390,61 | 68944,74 | обеспечение надлежащего качества дорог в городе |
| Администрация г.ИскитимаМКУ «УКС» | Капитальный ремонт пешеходного моста через реку Бердь по ул. Набережная в г. Искитим Новосибирской области | дорожное хозяйство, транспорт, связь | 2016-2018 | Новосибирская область, г. Искитим,ул. Набережная | Выполнена проектная документация, получено положительное заключение сметной документации от 16.06.2016 №396-16 | 7 969,70 | 25,08 | 324,96 | обеспечение безопасности пешеходов |
| Частный инвестор | магазин «Пятерочка»(S=376,6 м2) | торговля | 2016-2017 | Новосибирская область,г.Искитим, мкр. Южный, 1А | введен | 15 000,00 | \* | \* | повышение обеспеченности города торговыми площадями |
| ООО "Холлифуд" | Склад-магазин "Низкоцен" S=1334,2 м2  | торговля | 2015-2018 | Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина, 20 | введен | 40 000,00 | 30 500,00 | 40 000,00 | повышение обеспеченности города торговыми площадями |
| АО «Искитимцемент» | Модернизация существующего производства | промышленное производство | 2017 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а | ведется | н/д | 71355,00 | 71355,00 | обеспечение надлежащего качества выпускаемой продукции и безопасности производства |
| АО «Искитимцемент» | Насосная станция технологической воды 1-го подъема с водозабором производительностью 450м3/час и водоводом до 300м  | промышленное производство | 2017-2018 | Новосибирская область г.Искитим, ул. Заводская 1А | Получено разрешение на строительство | 50 000,00 | 15451,00 | 15451,00 | расширение производства |
| Администрация г.Искитима | Спортивные площадки на стадионе «Заря» и в мкр. Южный, нанесение покрытия беговых дорожек на стадионе «Заря» | общественные услуги (здравоохранение и спорт) | 2016-2017 | Новосибирская область,г.Искитим, мкр.Южный | введен | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | - увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом;-реализация спортивного потенциала жителей города;- оздоровление населения |
| ООО «Размах» |  Ликвидация незаконно возведенной дамбы на р.Бердь в районе АО «Искитимцемент» (включены в областную программу охраны окружающей среды на 2016 -2020 годы)Объем грунта – 15763 тыс. м3 | Общественные услуги | 2016-2017 | Новосибирская область,г.Искитим, | введен | 3 605,25 | 3605,25 | 3605,25 | снижения риска подтапливаемых территорий во время весеннего паводка. |
| Администрация г.ИскитимаМКУ «УКС» | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина в г. Искитиме | дорожное хозяйство, транспорт, связь | 2016-2019 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина | ведется | 170 000,00 | 18025,33 | 18025,33 | - обеспечение безопасности дорожного движения;- повышение качества жизни населения |
| Администрация г.ИскитимаМКУ «УКС» | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в г. Искитиме(от ул. Школьная до ул. Кирова)(от ул. Л. Чайкиной до ул. Комсомольская) | дорожное хозяйство, транспорт, связь | 2016-2019 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Советская | ведется | 238 580,85 | 50965,50 | 50969,50 | - обеспечение безопасности дорожного движения;- повышение качества жизни населения |
| Частный инвестор | Административное здание с автомойкой и автосервисом | общественные услуги | 2017 | Новосибирская область, г. Искитим, пр. Юбилейный, 6а | завершен | 40 000,00 | \* | \* | повышение уровня сервиса, создание новых рабочих мест (10 чел) |
| Администрация г.Искитима | Реконструкция парка культуры и отдыха имени И. В. Коротеева  | общественные услуги | 2017-2018 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, | ведется  | 49356,64 | 16450,7 | 16450,7 | повышение качества жизни населения |
| Администрация г.Искитима | Площадка для катаний на скейтборде, роликовых коньках, а также для велоспорта BMX в парке культуры и отдыха имени И. В. Коротеева | общественные услуги | 2017 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, | введен | 380 | 380 | 380 | организация досуга населения |
| Администрация г.Искитима | Обустройство внутридомовых территорий по программе «Комфортная городская среда» | общественные услуги | 2017 | 10 дворовых территорий г. Искитима | ведется | 11431,00 | 10565,9 | 10565,9 | повышение качества жизни населения |
| ООО РСК «Восток» | Строительство 3-х многоквартирных с автостоянкой (Площадь участка застройки 1,0353 га) | строительствоДевятиэтажный жилой дом №3 с наружными инженерными сетями электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, ТП 10/0,4кВт, ТК, КНС | 2017-2019 | НСО, г. Искитим,ул. Лесосплава | Ведется  | 300 000,00 | 7959,8 | 7959,8 | обеспечение граждан жильем |
| Администрация г.Искитима, МКУ «УКС» г.Искитима НСО | Обследование и восстановление эксплуатационной пригодности основания, фундаментов и несущих конструкций здания объекта: "Жилой дом по адресу Юбилейный проспект, 3 в г.Искитиме Новосибирской области" | общественные услуги | 2017 | НСО г. Искитим, Юбилейный проспект,3 | ведется | 22 808,84 | 18110 | 18110 | обеспечение граждан жильем |
| Администрация г.Искитима | Отсыпка щебнем, ямочный ремонт дорог города | общественные услуги | 2017 | НСО г. Искитим, | ведется | 17655,5 | 17655,5 | 17655,5 | - обеспечение безопасности дорожного движения;-повышение качества жизни населения |
| Частные инвесторы | 1. Индивидуальное жилищное строительство (2773 м2)
 | строительство | 2017 | НСО г. Искитим, | Введено 54 дома | 127344,00 | 127344,00 | 127344,00 | обеспечение граждан жильем |
|  Частный инвестор | 1. Реконструкция здания столовой под магазин непродовольственных товаров 1300 м2
 | торговля | 2017-2018 | НСО, г.Искитим, ул.Советская, 233 | завершен | \* | \* | \* | повышение обеспеченности города торговыми объектами |
| Частный инвестор | Склад для негорючих материалов S=192,4 м2 | торговля | 2016-2019 | Новосибирская область, г.Искитим, ул.Партизанская | введен | \* | \* | \* | повышение обеспеченности города торговыми объектами |
| Частный инвестор | 1. Административно-хозяйственный корпус (S=163,9м2)
 | промышленное производство | 2017 | Новосибирская область,г.Искитим,ул.Пушкина, д. 20/2Е | введен | \* | \* | \* | расширение производства комбикормов |
| Фонд модернизации ЖКХ | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов (11 домов) | общественные услуги | 2017 | Новосибирская область,г.Искитим,  | ведется | 31395,00 | 31395,00 | 31395,00 | - обеспечение граждан жильем;- повышение качества жизни населения |
| Администрация г.Искитима,МКУ «Управление ЖКХ» | Ремонт дороги по ул. пр. Юбилейный на участке Газовая-ГИБДД | дорожное хозяйство, транспорт, связь | 2017 | Новосибирская обл., г. Искитим, мкр. Южный | ведется | 109760,00 | 17745,04 | 17745,04 | обеспечение надлежащего качества дорог в городе |
| ООО Фирма "Гроспирон" | Низкотемпературный склад S=865,05м2 | промышленное производство | 2016-2017 | Новосибирская область, г.Искитим, ул.Украинска, 55 | введен | 56182,00 | 56182,00 | 56182,00 | - повышение надлежащего качества выпускаемой продукции;- расширение производства |
| ООО «Эдельвейс» | Обустройство зоны отдыха по ул. Горького | общественные услуги | 2017-2018 | Новосибирская область, г. Искитим, ул Горького | ведется | 17 000,00 | 4800,00 | 4 800,00 | - повышение качества жизни населения |
| Частный инвестор  | Внутреннее оснащение частной клиники, 261,6 м2 | общественные услуги (здравоохранение и спорт) | 2015-2017 | 633208, Новосибирская область, г.Искитим, мкр. Южный, 48А | ведется | н/д | \* | \* | -повышение доступности и качества медицинских услуг |
| ООО «Старица» | Очистки русла р.Бердь в рамках проекта «Месторождение Искитимское-2» | общественные услуги | 2017-2018 | Новосибирская область,г.Искитим | ведется | н/д | 15 000,00 | 15 000,00 | снижения риска подтапливаемых территорий во время весеннего паводка |
| ООО «ОЛИМП Маркет» | Реконструкция магазина | торговля | 2017 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина 38 | введен | 9 400,00 | 9400,00 | 9400,00 | повышение обеспеченности города торговыми площадями |
| Частный инвестор | Реконструкция магазина | торговля | 2017 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Советская, 213 | введен | \* | \* | \* | повышение обеспеченности города торговыми площадями |
| МАОУ ДО ДЮСШ | Реконструкция здания Учебно-Производствен-ного Комбината в спортивный зал тяжелой атлетики | общественные услуги (здравоохранение и спорт) | 2017 | Новосибирская обл, г.Искитим, ул. Школьная, 41  | ведется | 1 228,55 | 1173,76 | 1173,76 | - увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом;-реализация спортивного потенциала жителей города;- оздоровление населения; |
| ООО «Искитимский кондитер» | модернизация производства. Линия по производству конфет  | промышленное производство | 2017 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Обская, 7 | ведется | 2500,00 | 2419,00 | 2419,00 | -развитие производства, повышение конкурентоспособности продукции. |
| Частный инвестор | Газопровод высокого и низкого давления (строительство) протяженность 692 м | промышленное производство | 2016-2018 | Новосибирская область, г.Искитим,ул,Пушкина, 20 | введен | \* | \* | \* | обеспечение надежным газоснабжением потребителей и повышение уровня газификации территории г.Искитима |
| ООО «СпецВодоканал» | Приобретение автотранспорта | общественные услуги (ЖКХ) | 2017 | Новосибирская область, г. Искитим, пр. Юбилейный | ведется | 913,00 | 913,00 | 913,00 | обновление основных средств |
| ООО "Брикстоун" | Строительство линии по производству облицовочного кирпича | промышленное производство | 2017 | Новосибирская область, г. Искитим, мкр. Индустриальный, 24А | ведется | 40 000,00 | 686,00 | 22647,00 | -развитие производства, повышение конкурентоспособности продукции. |
| Частный инвестор | Склад строительных материалов | торговля | 2017 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Киевская д.38 | введен | \* | \* | \* | -повышение обеспеченности города торговыми площадями; -логистика строительной отрасли города |
| Частный инвестор  | Магазин сантехники | торговля | 2018 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Киевская д.2Г | ведется | \* | \* | \* | -повышение обеспеченности города торговыми площадями; -логистика строительной отрасли города |
| ООО «Термолэнд» | Модернизация производства (вилочный погрузчик, прессы) | промышленное производство | 2018 | Новосибирская область, г. Искитим, ул.Центральная, 24  | ведется | н/д | 1394,06 | 1394,06 | -улучшение условий труда;-соблюдение техники безопасности на производстве |
| ООО «Призма» | Модернизация производства (станки) | промышленное производство | 2018 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Литейная, 1 | ведется | н/д | 1557,00 | 1557,00 | -развитие производства; -повышение конкурентоспособности продукции |
| ОАО «Новосибирское карьероуправление» | Модернизация производства | промышленное производство | 2018 | Новосибирская область, г. Искитим, Шипуновский квартал, 10 | ведется | 4872,00 | 4872,00 | 4872,00 | -развитие производства; -повышение конкурентоспособности продукции |
| ООО "Поиск", ООО «Аквалэнд» | Модернизация производства (оборудование котельной, компрессора, охладители) | промышленное производство | 2017-2018 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Обская, 5 | ведется | н/д | 9649,00 | 9649,00 | развитие производства |
| ООО «Новоскан» | транспорт | транспорт | 2017 | Новосибирская область, г. Искитим | ведется | н/д | 14446,00 | 14446,00 | улучшение качества транспортных перевозок |
| Администрация города Искитима, МУП «ЦПАТП г. Искитима»,  | Модернизация (новый автобус) | транспорт | 2017 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина 81А | введен | 3040,00 | 3040,00 | 3040,00 | улучшение транспортного обслуживания населения |
| МКУ г. Искитима Новосибирской области «ЦБиРПО» | Ремонт в учреждениях образования города | образование | 2017 | Новосибирская область, г. Искитим, Советская, 252 | ведется | 35600 | 35600 | 35600 | улучшение качества предоставление образовательных услуг |
| Частный инвестор  | Административно-торговое здание S=793.5 м2 | торговля | 2018 | Новосибирская область, г. Искитим, | ведется | 25000,00 | 5000,00 | 5000,00 | повышение обеспеченности города торговыми площадями |
| **Планируемые к реализации** |
| ГКУ «УКС НСО» | «Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом вг.Искитиме НСО» (в рамках ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы») | общественные услуги (здравоохранение и спорт) | 2011-2019 | г.Искитим, мр. Индустриальный | прошел гос. экспертизу | 176 000,00 | - | 338,96 | увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, реализация спортивного потенциала жителей города, оздоровление населения |
| Администрация г.ИскитимаМКУ «УКС» | резервный источник в г. Искитиме – Объект: «Разведочные работы на подземные воды для резервирования источника питьевого водоснабжения г. Искитим Новосибирской области на период чрезвычайной ситуации» | общественные услуги (ЖКХ) | 2016-2018 | НСО, г. Искитим | Разведочные работы на подземные воды | 63 130,74 | - | - | повышение качества и безопасности жизни населения |
| Администрация г.Искитима | Реконструкция водоотводного канала в г. Искитиме | общественные услуги (ЖКХ) | 2015-2019 | Новосибирская область, г. Искитим | Выполнена проектная документация, проходит государственную экспертизу | 18 186,0 | - | - | повышение качества жизни населения |
| Администрация г.Искитима | Строительство школы в мкр. Центральный | общественные услуги | 2019 | Новосибирская область,г.Искитим, ул. Комсомольская (в р-не домов №№ 20, 22, 24) | Подготовка стройплощадки | 600 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | предоставление образования |
| АО «НЗИВ»  | Автоматизированное производство высококачественных теплоизоляционных материалов из базальтового волокна (ТИМ) | промышленное производство | 2018-2020 | Новосибирская область, г. Искитим, мкр. Южный | проектирование | 587 200,0 | 0 | 0 | - создание новых рабочих мест,- увеличение налоговых поступлений в бюджет разных уровней |
| АО «НЗИВ» | Инновационное высокотехнологичное производство непрерывного базальтового волокна с заданными техническими свойствами для производства композиционных материалов и изделий на его основе | промышленное производство | 2019-2021 | Новосибирская область, г. Искитим, мкр. Южный | проектирование | 997 700,0 | 0 | 0 | - Создание высокорентабельного производства с широким ассортиментом продукции; - создание новых рабочих мест,- увеличение налоговых поступлений в бюджет |
| Администрация г.ИскитимаМКУ «УКС» | Строительство ливневой канализации города Искитима | общественные услуги (ЖКХ) | 2019 | Новосибирская область,г.Искитим | Предварительное проектирование объекта | 9 857,00 | 0 | 555,00 | повышение качества жизни населения |
| ООО «РСК Восток» | строительство жилого дома средней этажности | строительство | 2018-2020 | Новосибирская область, г.Искитим, ул. Комсомольская, 57 | Получено разрешение на строительство | 30 000,00 | \_ | \_ | -повышение качества жизни населения- обеспечение граждан жильем |
| ООО «РСК Восток» | Строительство многоквартирного жилого дома  | строительство | 2018-2020 | Новосибирская обл., г.Искитим, мр.Индустриальный, 38 | Получено разрешение на строительство | 45 000,00 | \_ | \_ | -повышение качества жизни населения- обеспечение граждан жильем |
| Частный инвестор | МагазинS=521,8 м2 | строительство | 2018-2019 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Советская | Получено разрешение на строительство | н/д | - | - | повышение обеспеченности города торговыми площадями |
| Частный инвестор | Придорожный комплекс S=1115 м2 | строительство | 2018-2019 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Юбилейная | Получено разрешение на строительство | н/д | - | - |  |

**Проблемы, возникающие при реализации инвестиционных проектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование инвестиционного проекта** | **Проблема** | **Пути решения (действия инвестиционного уполномоченного)** |
| АО «НЗИВ» Автоматизированное производство высококачественных теплоизоляционных материалов из базальтового волокна | Недостаток финансирования | Обращение в АИР с целью содействия в оказании финансовой поддержки |
| АО «НЗИВ»Инновационное высокотехнологичное производство непрерывного базальтового волокна с заданными техническими свойствами для производства композиционных материалов и изделий на его основе | Недостаток финансирования | Обращение в АИР с целью содействия в оказании финансовой поддержки |
| ООО «Эдельвейс»Обустройство зоны отдыха по ул. Горького | Благоустройство дороги | Решен вопрос о выделении щебня для ремонта дороги |

**2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально–частном партнерстве**

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального района (городского округа, органа власти) | Наименование проекта | Уровень реализации | Сфера реализации | Отрасль реализации | Форма реализации проекта | Нормативное основание реализации проекта | Способ реализации проекта | Статус реализации проекта | Основание реализации проекта | Статус соглашения | Дата подписания соглашения | Публичный партнер | Частный партнер | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Срок реализации проекта (лет) | Технико-экономические параметры проекта | Общий объем инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Объем частных инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Бюджетные обязательства (да/нет) | Объем бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) | Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. рублей) | Привлечение консультантов и советников (юридических лиц) для реализации проекта (да/нет) |
| **Реализуемые** |
| г Искитимг. | Нежилое помещение ДК "Россия" передается в аренду для использования под кинотеатр и другие услуги в сфере организации досуга населения, организации работы кружков и творческих коллективов. Арендатор производит засвой счет капитальный ремонт здания, несет расходы по текущему ремонту и содержанию здания | Муниципальный | Социальная | Культура | Иное | Положение "О порядке предоставления в аренду нежилых помещений, зданий, сооружений, а также оборудования транспортных средств и другого движимого имущества, относящихся к муниципальной собственности города Искитима" утвержденным Решением девятой сессии Совета депутатов МО г.Искитима Новосибирской области от 28 мая 2003г. № 75 | В рамках конкурсных процедур | Эксплуатация (оказание услуг, тех обслуживание) | Договор аренды нежилого помещения № 847 от 01.06.2007г., Доп. соглашение № 1 от 15.04.2013г. к Договору аренды № 847 от 01.06.2007г. | Подписано по результатам конкурса (с единственным участником). Договор в соответствии с 135-ФЗ от 26.07.2006 "О защите конкуренции". | 01.06.2007 | Администрация г. Искитима | ООО «Арт Сайнсдевелопмент» | 01.08.2007г | 20 лет (до 31.05.2027г) | Большой зал - 418 мест, Малый зал - 160 мест Работают кружки (10шт): танцевальные - 5, цирковой-1, вокально-хоровые студии - 3, хор ветеранов - 1. | 35000 тыс. руб. | 35000 тыс. руб. | да | 3769,33 тыс. рублей /год | нет | нет | нет |
| **Планируемые** |
| Г.Искитим | Обслуживание объектов теплоснабжения и тепловых сетей | Муниципальный | ЖКХ | Теплоснабжение | Иное | Постановлением администрации г.Искитима НСО от 30.01.2017 № 106 «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2017 году» определен перечень объектов в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2017 году в количестве 287 единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов**

(за отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Инициатор обращения** | **Дата обращения** | **Цель обращения**  | **Результат рассмотрения обращения** | **Действия инвестиционного уполномоченного** | **Комментарии** |
| 1 | Шароян К.З. | 16.01.2017 | реконструкция здания столовой под магазин непродовольственных товаров НСО, г.Искитим, ул.Советская, 233 | Предоставить (срок реконструкции - до 16.01.2018) | Рекомендовано градостроительной комиссии рассмотреть возможность выдачи разрешения на реконструкцию здания |  |
| 2 | ООО «РСК Восток» | январь 2017 | предоставление земельного участка для строительства жилого дома средней этажности с местоположением: Новосибирская область,г.Искитим, ул. Комсомольская, 57 | предоставить | Рекомендовано градостроительной комиссии рассмотреть возможность выдачи разрешения на строительство жилого дома | Начать процедуру формирования земельного участка для строительства жилого дома средней этажности |
| 3 |  ООО «РСК Восток» | февраль | предоставление земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома с местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, мр. Индустриальный, (18) | отложить | Рекомендовано более детально изучить мнение жителей по данному вопросу | Изучить мнение жителей по данному вопросу |
| 4 | Бычинский Т.А | февраль | предоставление земельного участка для строительства индивидуального жилого дома с местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Южная, (38А) | предоставить | Рекомендовано градостроительной комиссии рассмотреть возможность выдачи разрешения на строительство индивидуального жилого дома | Начать процедуру формирования земельного участка для строительства индивидуального жилого дома |
| 5 | Бушманова И.Г. | февраль | предоставление земельного участка для производственных нужд с местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Заводская, (89) | предоставить | Рекомендовано градостроительной комиссии рассмотреть возможность предоставления земельного участка для производственных нужд  | Начать процедуру формирования земельных участков для производственных нужд |
| 6 | ООО «РСК Восток» | февраль | предоставление земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома с местоположением: Новосибирская обл., г.Искитим, мр.Индустриальный, (38)  | предоставить | Рекомендовано градостроительной комиссии рассмотреть возможность выдачи разрешения на строительство многоквартирного жилого дома | Начать процедуру формирования земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома |
| 7 | ИП Табулович Ю.Н. | март |  предоставление земельного участка для организации складского хозяйства с местоположением: Новосибирская обл.,г.Искитим, мр.Южный (в районе остановки Газовая) | предоставить | Рекомендовано градостроительной комиссии рассмотреть возможность предоставления земельного участка для организации складского хозяйства | Начать процедуру формирования земельного участка для организации складского хозяйства |
| 8 | Еремин В.В. | апрель | предоставление земельного участка для строительства индивидуального жилого дома с местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Шипуновская, (1) | предоставить | Рекомендовано градостроительной комиссии рассмотреть возможность выдачи разрешения на строительство индивидуального жилого дома | Начать процедуру формирования земельного участка для строительства индивидуального жилого дома |
| 9 | Бачурин Д.В. | апрель | предоставление земельного участка для строительства капитального объекта бытового назначения с местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, мр. Южный, (68) | отказать | Земельный участок находится в охранной зоне теплотрассы и на данной территории не предусмотрен заявленный вид разрешенного использования. | Градостроительным регламентом территориальной зоны не предусмотрен заявленный вид разрешенного использования, кроме того испрашиваемый земельный участок находится в охранной зоне теплотрассы |
| 10 | ОАО «АИР НСО» | апрель | Размещение крупного логистического центра вблизи железной дороги на сформированной инвестиционной площадке | Рассмотрена возможность | Проведены встречи с представителями ОАО «АИР НСО» | Рассмотрена возможность размещения нового производства |
| 11 | Луговых А.Ю. | май | предоставление земельного участка для строительства нежилого здания с местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, пересечение улиц Лермонтова и Советская | отказать | земельный участок частично расположен в границах красных линий ул. Советская и планируемого проезда | Генеральным планом г. Искитима на данной территории предусмотрена организация проезда от ул. Советская до ул. Набережная, а так же испрашиваемый земельный участок частично расположен в границах красных линий ул. Советская и планируемого проезда |
| 12 | Кашкарев С.Н. | июнь | Внесение изменений в договор аренды земельного участка | предоставить | Исключить п. 4 мероприятий по благоустройству зем. участка (Обустройство доступа к обводненному карьеру для общего пользования) |  |
| 13 | ООО «Эдельвейс» | июнь | Благоустройство дороги к зоне отдыха по ул. Горького  | предоставить | Проведена работа с предприятиями города Искитима по вопросу спонсорской помощи в отсыпке дороги | Решен вопрос о выделении щебня для ремонта дороги |
| 14 | ОАО «АИР НСО» АО «Салаватстекло» | июнь | Размещение завода по производству стекла на инвестиционных площадках в районе АО «НЗИВ» | Проведены встречи | Проведены встречи с представителями ОАО «АИР НСО» | Рассмотрена возможность размещения нового производства  |
| 15 | ООО «РСК Восток» | август | предоставление земельного участка для строительства многоэтажного жилого дома с местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, мр. Индустриальный, 46 В (кадастровый номер 54:33:060327:4) | предоставить | начать процедуру подготовки документации для проведения аукциона по продаже земельного участка для строительства многоэтажного жилого дома | Начать процедуру формирования земельного участка для строительства многоэтажного жилого дома  |
| 16 | ООО «РСК Восток» | сентябрь | предоставление земельного участка ля строительства многоквартирного жилого дома с местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, мр. Центральный, (22А) | отказать | на испрашиваемой территории сформировать земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома, с учетом красной линии улицы Линейная, не представляется возможным |  |
| 17 | Управление имущества и земельных отношений администрации города Искитим. | сентябрь | Формирование 10 земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов с местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, кв.1 Березняки | предоставить | 1. Начать процедуру подготовки документации для проведения аукциона по продаже 7 (семи) земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов с местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, кв.1, Березняки;2. предоставить 3 (три) земельных участка с местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, кв.1Березняки для строительства индивидуальных жилых домов – льготной категории граждан. | Начать процедуру формирования земельного участка для строительства индивидуальных жилых домов. |
| 18 | МКУ «УЖКХ» | октябрь | предоставление земельного участка для строительства модульной газовой котельной с местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Элеваторная | предоставить | начать процедуру формирования земельного участка для строительства модульной газовой котельной с местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Элеваторная. | Начать процедуру формирования земельного участка для строительства |
| 19 | Добролюбская С.А. | ноябрь | предоставление земельного участка для строительства индивидуального жилого дома с местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, жилмассив Набережный, 20 | предоставить | начать процедуру подготовки документации для проведения аукциона по продаже земельного участка для строительства индивидуального жилого дома | Начать процедуру формирования земельного участка для строительства индивидуального жилого дома |
| 20 | Добролюбская С.А. | ноябрь | предоставление земельного участка для строительства индивидуального жилого дома с местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим, жилмассив Набережный, 20А | предоставить | начать процедуру подготовки документации для проведения аукциона по продаже земельного участка для строительства индивидуального жилого дома | Начать процедуру формирования земельного участка для строительства индивидуального жилого дома |
| 21 | ТОО «Жакко», компания «Алматерм» | ноябрь | Размещение завода по производству полимерных труб на инвестиционных площадках в районе АО «НЗИВ» | Проведены встречи | Проведены встречи с представителями ОАО «АИР НСО» и ТОО «Жакко», компании «Алматерм» | Рассмотрена возможность размещения нового производства  |
| 22 | ОАО «Главновосибирскстрой» | ноябрь | Размещение завода по производству цемента по сухому способу на территории сформированных инвестиционных площадок  | Проведены встречи | Проведены встречи с представителями ОАО «АИР НСО» и ОАО «Главновосибирскстрой» | Рассмотрена возможность размещения нового производства |

**4. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного**

(за отчетный период)

|  |
| --- |
| **Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования** |
| Наименование раздела | «Информация для инвесторов» |
| Адрес раздела в сети «Интернет» | <http://admiskitim.ru/?page_id=816> |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного (да/нет) | да |
| План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет) | нет |
| Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде | 100 |
| Темы сообщений / публикаций | **-** Отчет инвестиционного уполномоченного,- План инвестиционных объектов на 2017г.,- Вопросы малого предпринимательства,- Инвестиционный паспорт г.Искитима НСО,- План ремонта дорог,-Нормативно-правовые акты, касающиеся инвестиционной деятельности- Итоги 2017 года |
| Наличие канала «прямой связи» (да/нет) | да |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | 22 |
| **Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции** |
| Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного | 21 |
| Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях | -Перспективы развития города Искитима,-Ремонт автомобильных дорог общего пользования,- Благоустройство внутридомовых территорий,- встреча с жителями мкр.Центральный и Южный, ул. Лесосплава- Ремонт детских садов и школ,- Реконструкция городского парка культуры и отдыха им.В.И.Коротеева,- Капитальный ремонт жилого фонда,- Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья,- Создание бизнес-инкубатора на территории города Искитима- Подготовка к празднованию 300-летия города;- Ледовый дворец готовится к сдаче;- Спортивные площадки на территории города;- Новая площадка для занятий ГТО в парке им. В. И. Коротеева,- Инвестиции-расширение граней будущего,- О ходе работ по ремонту автодорог города и реконструкции парка им. В. И. Коротеева;- Открыт крытый ледовый дворец «Арена-300»- Муниципальный инвестиционный стандарт и цель его внедрения в г. Искитиме;- Искитим-300 «гордимся прошлым – строим будущее!» Инвестиционный путеводитель города Искитима;- Итоги 2017 года.  |
| Количество публикаций в печатных изданиях | 96 |
| Темы публикации | - Перспективы развития города Искитима,- Инвестирование в городе Искитиме,- Реконструкция городского парка культуры и отдыха им. В.И. Коротеева,- Основное направление инвестиций – строительство новых жилых районов,- Инвестиции в промышленности,- Собрание представителей трудовых коллективов организаций и общественности города Искитима,- Ремонт автомобильных дорог общего пользования, благоустройство дворов,- Создание бизнес-инкубатора на территории города Искитима;- Ледовый дворец готовится к открытию;- Новые площадки для занятия спортом,- Новая площадка для занятий ГТО в парке им. В. И. Коротеева,- Открыт крытый ледовый дворец «Арена-300»- Инвестиционный путеводитель города Искитима |
| Количество выступлений на телевидении, радио и др. | 5(ТВК – программа «На виду») |

**5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам инвестиционного развития**

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование нормативного правового акта**  | **№,** **дата** | **Суть принятого нормативного правового акта** |
| 1 | Постановление администрации г.Искитима «О муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории г. Искитима Новосибирской области» | от 23.01.2013№ 84 | Установлены формы и методы муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории г.ИскитимаИнвесторам, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории города Искитима в т.ч.:1. предоставление налоговых льгот по налогам в порядке и пределах, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации и решением Совета депутатов г.Искитима;2. предоставление льгот по аренде земельных участков;3. согласование предоставления инвестиционного налогового кредита по местным налогам;4. предоставление муниципальных гарантий г.Искитима в качестве обеспечения исполнения обязательств инвестора, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта.5. оказание информационной, методической и организационной помощи при подготовке документации по инвестиционным проектам (бизнес-планам);6. предоставление организационных форм муниципальной поддержки в виде:- содействия для включения в федеральные, региональные и муниципальные программы социально значимых и наиболее эффективных инвестиционных проектов;- организации и проведения мероприятий в сфере инвестиционной деятельности: конференций, семинаров, «круглых столов»; - иные организационные формы муниципальной поддержки;7. в форме прямого участия администрации города в инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений:-разработка, утверждение и финансирование инвестиционных проектов;-проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с законодательством Российской Федерации;-вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсервированных строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности г.Искитима |
| 2 | Постановление администрации г.Искитима «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на территории города Искитима Новосибирской области на 2013-2017 годы» | от 12.07.2013№ 1107 | Определены правоотношения, связанные с обеспечением муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории города |
| 3 | Постановление администрации «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Искитиме на 2014 -2017 годы» | от 15.11.2013№ 2073  | Определены формы и принципы поддержки малого и среднего предпринимательства, порядок финансирования мероприятий программы.Субсидирование: - части процентных выплат по банковским кредитам на обновление основных средств, субсидирование лизинговых платежей; -затрат по арендным платежам офисных и производственных помещений;-части затрат на модернизацию (обновление) основных средств;- части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта (гранты начинающим);- затрат на обучение СМ и СП своих работников на образовательных курсах, участие в конкурсах |
| 4 | Соглашение о взаимодействии с ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» | от 12.11.2013№ 32 | В целях комплексного освоения территории города Искитима соглашением определены условия и формы сотрудничества Министерства экономического развития Новосибирской области, Департамента имущественных и земельных отношений Новосибирской области, ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» и Администрации г.Искитима |
| 5 | Постановление администрации «Об утверждении Положения об инвестиционном уполномоченном в городе Искитим Новосибирской области от 26.03.2012 №515 (в ред. от 26.12.2016 № 2269)» | от 26.03.2012 №515 | Положение об инвестиционном уполномоченном дополнено моделью компетенций для инвестиционных уполномоченных муниципальных районов и городских округов Новосибирской области на основании письма Минэкономразвития НСО от 26.08.2014 № 954-02-34/8 |
| 6 | Распоряжение администрации «О сроках рассмотрения обращений инвесторов в администрации города Искитима» | от 09.09.2014№ 615-р | Ответ на обращение направляется инвестору в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения. Если решение поставленных в обращении вопросов относится к компетенции нескольких органов местного самоуправления или должностных лиц, срок направления ответа на обращение может быть продлен до 20 рабочих дне. |
| 7 | Соглашение между Администрацией города Искитима Новосибирской области и ООО«Газпром газомоторное топливо» по вопросам расширения использования природного газа в качестве моторного топлива | от 10.10.2014№ 01-1-08-243 | Определены направления сотрудничества в области расширения использования компримированного природного газа и строительства АГНКС в г.Искитиме |
| 8 | Соглашение между министерством экономического развития Новосибирской области и администрацией города Искитима Новосибирской области по внедрению стандарта развития конкуренции на территории Новосибирской области | от 24.12.2015№ 86 | Выявление потенциала развития экономики Новосибирской области.Создание стимулов и условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, устранение административных барьеров |
| 9 | Постановление администрации города Искитима новосибирской области«О внедрении муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории города Искитима стиционного стандарта Новосибирской области на территории города Искитима Новосибирской области» | от 09.02.2017№ 185 | Выполнение 14-ти требований ввода инвестиционного стандарта:1. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта города Искитима Новосибирской области,
2. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства города Искитима Новосибирской области,
3. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
4. Ежегодное инвестиционное послание Главы города Искитима Новосибирской области,
5. Ежегодное инвестиционное послание Главы города Искитима Новосибирской области,
6. Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в городе Искитиме Новосибирской области,
7. Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства города Искитима Новосибирской области,
8. Создание на официальном сайте администрации города Искитима Новосибирской области специализированного раздела об инвестиционной деятельности в муниципальном образовании,
9. Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров,
10. Создание совета по совершенствованию инвестиционной политики и развитию предпринимательства при главе города Искитима Новосибирской области,
11. Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (индустриальные и технологические парки, бизнес-инкубаторы, центры коллективного пользования, инжиниринговые центры и т.д.),
12. Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории города Искитима Новосибирской области,
13. Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров организации предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности,
14. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства
 |
| 10 | Постановление администрации города Искитима новосибирской области «Об утверждении Положения о Совете по инвестициям города Искитима Новосибирской области» | 14.06.2017 №906 | Совет по инвестициям г.Искитима Новосибирской области является постоянно действующим совещательным органом при Главе города по вопросам развития и поддержки инвестиционной деятельности в г.Искитиме Новосибирской области.Деятельность Совета направлена на вовлечение предпринимателей и инвесторов в разработку и реализацию политики по привлечению инвестиций, проведение общественной экспертизы инвестиционных проектов, рассмотрение инициатив бизнес-сообщества, согласование и координацию действий бизнеса и власти в вопросах улучшения инвестиционного климата |
| 11 | Порядок организации и работы канала прямой связи с инвесторами на территории г. Искитима Новосибирской области. | 27.06.2017 №973 | устанавливает требования к организации работы при рассмотрении обращений инвесторов по вопросам осуществления инвестиционной деятельности на территории города Искитима Новосибирской области, поступающих в администрацию города Искитима посредством электронной формы, размещенной на официальном сайте администрации <http://admiskitim.ru/?page_id=1271.> |