Отчет инвестиционного уполномоченного по городу Искитиму

за  6 месяцев 2022 года

1. Инвестиционные проекты (*-информация не является общедоступной)

| № |  | Инициатор проекта |  |  | Наименование проекта, место расположения |  | Период реализации проекта |  | Стадия реализации проекта |  | Объем инвестиций, тыс. рублей |  |  |  | Проблема реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | планируемый на весь срок реализации проекта |  | нарастающим итогом с начала реализации проекта |  |  |
| 1 | АО «НЗИВ» |  |  | Модернизация и техперевооружение с целью повышения уровня производительности труда, промбезопасности и энергоэффективности ( 1651600 шт.) г.Искитим, м/р Южный,101 |  | 2021-2022 |  | Ведется |  | * |  | * |  |  |  |
| 2 | АО «НЗИВ» |  |  | Комплексная система промышленной безопасности с использованием цифровой системы управления промышленной безопасностью (ЦСУПБ) и системы интеллектуального видеонаблюдения (СИВ) на ОПО г.Искитим,м/р Южный,101 |  | 2021-2022 |  | Ведется-проводятся проектно-изыскательские работы, ведется закупка оборудования |  | * |  | * |  |  |  |
| 3 | АО «НЗИВ» |  |  | Расширение производства изделий из пластмасс г. Искитим, мкр. Южный,101 |  | 2022-2023 |  | Проектирование |  | * |  | * |  |  |  |
| 4 | Частный инвестор |  |  | Бизнес-комплекс с помещениями для занятия спортом в цокольном этаже(S=532,8 м2) г. Искитим, мкр. Южный, 68 |  | 2013-2022 |  | Ведется |  | * |  | * |  |  |  |
| 5 | Администра ция г.Искитима МКУ «УКС» |  |  | Ремонт привокзальной площади автомобильной дороги по ул. Комсомольская, включая круговой перекресток г. Искитим, ул. Комсомольская |  | 2016-2022 |  | Завершен 2 и 3 этап |  | 112 524,00 |  | 72064,93 |  | Отсутствие финансирования |  |
| 6 | Администра ция г.Искитима МКУ «УКС» |  |  | Капитальный ремонт пешеходного моста через реку Бердь по ул. Набережная г. Искитим,ул. Набережная |  | 2016-2022 |  | Ведется |  | 7 969,70 |  | 1842,62 |  | Отсутствие финансирования |  |
| 7 | Администра ция г.Искитима МКУ «УКС» |  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина г. Искитим, ул. Пушкина |  | 2016-2022 |  | Ведется |  | 170 000,00 |  | 18025,33 |  | Отсутствие финансирования |  |
| 8 | Администра ция г.Искитима МКУ «УЖКХ» |  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в г. Искитим(выполнены 2и 3 этапы)г. Искитим, ул. Советская |  | 2016-2022 |  | Ведется |  | 238 580,85 |  | 129036,25 |  | Отсутствие финансирования |  |
| 9 | Администра ция г.Искитима МКУ «УЖКХ» |  |  | # Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Украинская г. Искитим,ул. Украинская |  | 2021-2022 |  | Ведется |  | 49832,95 |  | 35279,3 |  |  |  |
| 10 | Администра ция г.Искитима МКУ «УЖКХ» |  |  | "Ремонт автомобильной дороги по ул. Береговая (от ул. Береговая, 135 в направлении ул. Канатной г. Искитим, ул. Береговая |  | 2020-2022 |  | Ведется |  | 3105,6 |  | 3105,6 |  | Отсутствие финансирования |  |
| 11 | Администра ция г.Искитима МКУ «УКС» |  |  | Капитальный ремонт парка в мкр. Индустриальный г. Искитима г. Искитим,мкр. Индустриальный |  | 2021-2022 |  | Ведется |  | 28742,7 |  | 27943,9 |  |  |  |
| 12 | Администра ция г.Искитима |  |  | Реконструкция парка культуры и отдыха имени И. В. Коротеева г. Искитим,ул. Пушкина |  | 2017-2022 |  | Ведется |  | 65 818,84 |  | 26038,57 |  | Отсутствие финансирования |  |
| 13 | Администра ция г.Искитима |  |  | Обустройство внутридомовых территорий по программе Комфортная городская среда» 4 дворовые территории г. Искитима |  | 2022 |  | Ведется |  | 5086,46 |  | 4051,1 |  |  |  |
| 14 | ООО "СитиСтрой" |  |  | Многоквартирный жилой дом S = 5405,61 (S квартир – 3782,11,S лоджий - 163,89) г. Искитим, мкр. Индустриальный |  | 2020-2022 |  | Введен 14.02.2022 |  | * |  | * |  |  |  |
| 15 | АО «Искитимце мент» |  |  | Модернизация существующего производства (техническое перевооружение аспирации колосникового холодильника вращающейся печи №9 (инв.№ 11920))(надфильтровое помещение) - Sзастр. - 451,6; Компрессорная - Sзастр. - 29,26; Модeльное здание ЧРП - Sзастр. -12,0 г. Искитим,ул. Заводская, 1а |  | 2021-2022 |  | Ведется |  | * |  | * |  | - |  |
| 16 | АО «Искитимце мент» |  |  | Техническое перевооружение аспирации колосникового холодильника вращающейся печи№7 (инв.Ne6202) , ц. Обжиг г. Искитим,ул. Заводская, 1а |  | 2021-2023 |  | Находится на стадии проектирования |  | * |  | * |  |  |  |
| 17 | АО «Искитимце мент» |  |  | Перевод сетей 3 кВ на бкВ и подключение сетей 6 кВ новому ЗРУ б кВ г. Искитим,ул. Заводская, 1а |  | 2021-2023 |  | Ведется. |  | * |  | * |  |  |  |
| 18 | АО «Искитимце мент» |  |  | Система автоматического контроля (CAK) выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников № 0009 (дымовая труба инв.N°546) и № 0010 (дымовая труба инв.N°696)г. Искитим,ул. Заводская, 1а |  | 2021-2023 |  | Ведется |  | * |  | * |  |  |  |
| 19 | Частный инвестор |  |  | Обустройство зоны отдыха по ул. Горького г. Искитим,ул. Горького |  | 2017-2022 |  | Ведется |  | * |  | * |  |  |  |
| 20 | ООО "Квартал-С |  |  | Многоквартирный жилой дом S квартир - 5777,2, площадь лоджий - 270,0 г. Искитим (ж/м. Ясный 2) |  | 2020-2022 |  | Ведется |  | * |  | * |  |  |  |
| 21 | ООО "Квартал-С" |  |  | Строительство жилого комплекса "Юбилейный"по пр.Юбилейный в составе 2-х 9-тиэтажных жилых дома с помещениями общественного назначения, автостоянка и трансформаторная подстанция в г.Искитиме Многоквартирный жилой дом S= 14025,08 (S квартир - 7993,6) г. Искитим, м-н Южный 57/1 м-н Южный 57/2 |  | 2021-2022 |  | Введен Ведется |  | * |  | * |  |  |  |
| 22 | ООО «Старица» |  |  | Очистки русла р.Бердь в рамках проекта «Месторождение Искитимское-2» г.Искитим |  | 2017-2022 |  | Ведется |  | * |  | * |  |  |  |
| 23 | ООО "Искитим-Ритейл-1" |  |  | Центр торгово-бытового обслуживания г.Искитим, ул.Юбилейная, 2/1 |  | 2022 |  | Ведется |  | * |  | * |  |  |  |
| 24 | Частный инвестор |  |  | Торгово-развлекательный центр и фитнес-клуб г. Искитим,ул. Логовская, 24А |  | 2018-2022 |  | Ведется |  | * |  | * |  |  |  |
| 25 | Частный инвестор |  |  | 5-ти этажный жилой дом с наружными сетями электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ТК S =1600,7 м2 г. Искитим,ул. Трудовая,7 |  | 2021-2022 |  | Введен 10.02.2022 |  | * |  | * |  |  |  |
| 26 | Частный инвестор |  |  | Складское здание S=548,9 м2 г. Искитим, мкр. Индустриальный, 29Б |  | 2021-2022 |  | Ведется |  | * |  | * |  | - |  |
| 27 | Частный инвестор |  |  | Складской комплекс (площадь застройки 3-х сооружений 1749,6 м2 (583,2х3),S здания =34,63 м2 г. Искитим,ул. Киевская |  | 2021-2024 |  | Ведется |  | * |  | * |  |  |  |
| 28 | Частный инвестор |  |  | Здание дорожного сервиса S= 673,92м2 г. Искитим, ул. Советская, 395 |  | 2020-2022 |  | Введен 18.01.2022 |  | * |  | * |  |  |  |
| 29 | ООО Фирма "Гроспирон" |  |  | Производственно-административное здание S= 958,2м2 г. Искитим, ул. Украинская, 55/12 |  | 2021-2022 |  | Ведется |  | * |  | * |  | - |  |
| 30 | Частный инвестор |  |  | Придорожный комплекс S застр.= 169,2 м2 г. Искитим, Западный жилмассив |  | 2021-2022 |  | Введен 10.06.2022 |  | * |  | * |  |  |  |
| 31 | АО "Главновоси бирскстрой" |  |  | Реконструкция существующей паровой газовой котельной завода «Сибит Южный» S = 446,8 м2 г. Искитим |  | 2022 |  | Ведется |  | * |  | * |  | - |  |
| 32 | Частный инвестор |  |  | Магазин S = 1030,5 м2 г. Искитим, ул. Советская, 52 |  | 2022-2023 |  | Ведется |  | * |  | * |  |  |  |
| 33 | ООО «РСК Восток» |  |  | 9-ти этажный жилой дом с наружными сетями электроснабжения, теплоснабжения, 2водоснабжения, водоотведения, №4 S= 5422,47 м2(S квартир= 3300,12) г. Искитим, ул. Лесосплава |  | 2021-2023 |  | Ведется |  | * |  | * |  |  |  |
| 34 | ООО "Прогресс" |  |  | Административно-торговое здание S= 1252,27м2 г. Искитим, ул. Советская, 204 |  | 2021-2024 |  | Ведется |  | * |  | * |  |  |  |
| 35 | Частный инвестор |  |  | # Реконструкция магазина "Автозапчасти" # S= 173,7м2 г. Искитим, мкр. Южный, 13А |  | 2021-2022 |  | Ведется |  | * |  | * |  |  |  |
| 36 | Частный инвестор |  |  | Склад негорючих строительных материалов S = 510,7м2 г. Искитим, ул. Береговая |  | 2022-2023 |  | Получено разрешение на строительство |  | * |  | * |  |  |  |
| 37 | Частный инвестор |  |  | Четырехэтажный многоквартирный жилой дом №1 г. Искитим, ж/м.Западный |  | 2022-2023 |  | Получено разрешение на строительство |  | * |  | * |  |  |  |
| Планируемые к реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГКУ НСО «УКС» |  |  | «Физкультурно-оздоровительный комплекс игровых видов спорта г.Искитиме НСО» (в рамках ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы») г.Искитим,мкр. Индустриальный |  | 2011-2024 |  | Прошел гос. экспертизу |  | 176 000,00 |  | 4020,6 |  | Отсутствие финансирования |  |
| 2 | АО «Искитимце мент» |  |  | Технологическая линия на базе сухого способа производства клинкера г.Искитим,ул.Заводская, 1а |  | 2008-2022 |  | Реализация проекта приостановлена до 01.11.2022 г. |  | * |  | * |  | Значительные финансовые вложения |  |
| 3 | АО «Искитимцемент» |  |  | Проектирование и строительство объекта «Система замкнутого цикла помола на базе сепаратора QDK107-Z с фильтром для цементной мельницы № 5 и возможностью дополнительной подачи цемента от мельниц 3 или 4» г.Искитим, ул.Заводская, 1а |  | 2022-2023 |  | Выбрано оборудование. Подписан контракт на поставку сепаратора. |  | * |  | * |  | - |  |
| 4 | АО «НЗИВ» |  |  | Автоматизированное производство высококачественных теплоизоляционных материалов из базальтового волокна (ТИМ) г. Искитим, мкр. Южный |  | 2018-2022 |  | Проектирование (приостановлено) |  | * |  | * |  | Длительность процедур согласования по внедрению проекта, значительная конкуренция на данном рынке |  |
| 5 | АО «НЗИВ» |  |  | Реконструкция и техническое перевооружение 8 цеха г. Искитим, мкр. Южный |  | 2022-2024 |  | Проектирование |  | * |  | * |  |  |  |
| 6 | АО «НЗИВ» |  |  | Инновационное высокотехнологичное производство непрерывного базальтового волокна с заданными техническими свойствами для производства композиционных материалов и изделий на его основе г. Искитим, мкр. Южный |  | 2019-2022 |  | Проектирование (приостановлено) |  | * |  | * |  | Длительность процедур согласования по внедрению проекта |  |
| 7 | Администра ция г.Искитима |  |  | Строительство школы в мкр. Центральный г.Искитим, ул. Комсомольская (в р-не домов №№ 20, 22, 24) |  | 2022 |  | Подготовка ПСД |  | 600 000,0 |  | 1 000,0 |  | Отсутствие финансирования |  |
| 8 | Администра ция г.Искитима МКУ «УКС» |  |  | Строительство ливневой канализации города Искитима г.Искитим |  | 2022 |  | Предварительное проектирование объекта |  | 9 857,0 |  | 555,0 |  |  |  |
| 9 | Администра ция г.Искитима МКУ «УКС» |  |  | Резервный источник в г. Искитиме – Объект: «Разведочные работы на подземные воды для резервирования источника питьевого водоснабжения г. Искитим Новосибирской области на период чрезвычайной ситуации» г. Искитим |  | 2016-2022 |  | Разведочные работы на подземные воды |  | 63 130,74 |  | 4500,0 |  | Отсутствие финансирования |  |
| 10 | Администра ция г.Искитима МКУ «УКС» |  |  | # Реконструкция участка водопроводных сетей от м-на Индустриальный,15 до ул. Береговая, 133 г. Искитим, участок от м-на Индустриальный,15 до ул. Береговая, 133 |  | 2021-2022 |  | Предварительное проектирование объекта |  | 1406,24 |  | 1585,34 |  | Отсутствие финансирования |  |
| 11 | Администра ция г.Искитима МКУ «УКС» |  |  | # Реконструкция участка левого магистрального водовода, Д=500мм. в районе 60км. ПК 4 объекта недвижимости "Водовод от камеры переключения №1 до камеры переключения №2" г. Искитим |  | 2021-2022 |  | Предварительное проектирование объекта |  | 880,5 |  | 880,5 |  | Отсутствие финансирования |  |
| 12 | Администра ция г.Искитима МКУ «УКС» |  |  | Благоустройство зоны отдыха г. Искитима, S= 4,4 га г. Искитим, мкр. Заречный |  | 2021-2024 |  | Разработан эскизный проект, выполнены инженерно-геодезические изыскания |  | 88000,0 |  | 520,0 |  | Поданная заявка на Всероссийский конкурс в 2021 году не попала в список одобренных к победе и принято решение о доработке заявки и повторном участии в конкурсе в 2022 году |  |
| 13 | Администра ция г.Искитима МКУ «УКС» |  |  | Строительство котельной Южного микрорайона и тепловой сети для присоединения к централизованной сети теплоснабжения г. Искитима, г. Искитим, м-н Южный |  | 2022-2024 |  | Подготовка ПСД и проведение изыскательских ( инженерно-гидрометеро логические) работ |  | 1236443,31 |  | 0,0 |  |  |  |
| 14 | Администра ция г.Искитима МКУ «УКС» |  |  | Ремонт сквера в микрорайоне Ложок, г. Искитим, м-н Ложок |  | 2022-2023 |  | Подготовка ПСД и проведение изыскательских работ |  | 25000,0 |  | 239,0 |  |  |  |
| 15 | Администра ция г.Искитима МКУ «УКС» |  |  | Ремонт сквера мужества и славы , г. Искитим, м-н Индустриальный |  | 2023-2024 |  | Разработан эскизный проект |  | 10000,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 16 | ООО «РСК Восток» |  |  | Строительство жилого дома средней этажности г.Искитим, ул. Комсомольская, 57 |  | 2018-2022 |  | Получено разрешение на строительство |  | * |  | * |  |  |  |
| 17 | ООО «РСК Восток» |  |  | Строительство многоквартирного жилого дома г.Искитим, мр.Индустриальный, 38 |  | 2018-2022 |  | Получено разрешение на строительство |  | * |  | * |  |  |  |
| 18 | ООО «Водоканал» |  |  | Система оборотного водоснабжения на базе водоочистных сооружений с выполнением ПСД г. Искитим,проспект Юбилейный, 4 |  | 2021-2023 |  | Подготовка ПСД и проведение изыскательских работ |  | 67100,0 |  | 6128,48 |  | Отсутствие финансирования |  |
| 19 | ООО "Антей" |  |  | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначенияS= 9639,72 м2(S квартир-6713,16 ). участок находится примерно в 30м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира:г. Искитим, мр. Индустриаль ный, 56 |  | 2020-2023 |  | Получено разрешение на строительство |  | * |  | * |  |  |  |
| 20 | ООО "Мастер Групп" |  |  | Строительство АЗС традиционного типа S застр.=617,32 м2 г. Искитим,ул. Пушкина, 81А |  | 2021-2022 |  | Получено разрешение на строительство |  | * |  | * |  |  |  |
| 21 | Частный инвестор |  |  | # Многоквартирный жилой дом №9 # S= 1632,50 м2(S квартир - 1268,56) # г. Искитим, мкр. Северный, д. 9 |  | 2021-2022 |  | Получено разрешение на строительство |  | * |  | * |  |  |  |
| 22 | Частный инвестор |  |  | # Многоквартирный жилой дом №9 # S= 1656,85 м2 (S квартир - 1300,82) # г. Искитим, мкр. Северный, д. 12 |  | 2021-2022 |  | Получено разрешение на строительство |  | * |  | * |  |  |  |
| 23 | Администра ция г.Искитима МКУ «УЖКХ» |  |  | Ремонт участка автомобильной дороги « Искитим-Святой ключ» |  | 2022-2023 |  | Подготовка ПСД |  | 17000,0 |  | 3105,6 |  | Отсутствие финансирования |  |
| 24 | Администра ция г.Искитима МКУ «УЖКХ» |  |  | Ремонт автомобильной дороги по ул. К.Маркса г. Искитим, ул. К.Маркса |  | 2022-2023 |  | Подготовка ПСД |  | 2514,3 |  | 2514,3 |  | Отсутствие подрядчика на выполнение работ |  |
| 25 | Администра ция г.Искитима МКУ «УЖКХ» |  |  | Ремонт автомобильной дороги от трассы Р-256, вдоль Поликлиники № 2, до пр. Юбилейный г. Искитим |  | 2022-2023 |  | Подготовка ПСД |  | 1980,3 |  | 1980,3 |  | Отсутствие подрядчика на выполнение работ |  |
| ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНО–ЧАСТНОГО) ПАРТНЕРСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО "Арт Сайнсдевелопмент" |  |  | # Нежилое помещение ДК "Россия" передано в аренду для использования под кинотеатр и другие услуги в сфере организации досуга населения, организации работы кружков и творческих коллективов. |  | 2007-2027 |  | Эксплуатация |  | * |  | * |  |  |  |

| 2. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (за 6 месяцев 2022 года) |  |  |  |  |
| № | Инициатор обращения | Дата обраще ния | Тема обращения | Результат рассмотрения обращения |
| 1 | Частный инвестор | Январь | Содействие в подборе земельного участка для реализации инвестиционного проекта «Склад негорючих строительных материалов» | Изучается возможность предоставления инвестиционной площадки |
| 2 | АО "Главновосибирскстрой" | Февраль | Выдача разрешения на реконструкцию существующей паровой газовой котельной завода «Сибит Южный» | Согласовано до июля 2022 г. |
| 3 | Частный инвестор | Март | Рассмотреть возможность предоставления инвестиционных площадок для размещения производственной базы | Изучается возможность предоставления инвестиционных площадок |
| 4 | Частный инвестор | Март | Содействие по поиску объекта для инвестирования | Изучается возможность предоставления инвестиционной площадки или стартапа для начинающего ИП |
| 5 | Частный инвестор | Май | Выдача разрешения на строительство четырехэтажного многоквартирного жилого дома №1 | Согласовано до апреля 2023 г. |
| 6 | ООО "Квартал-С" | Июнь | Выдача разрешения на строительство многоквартирного жилого дома | Согласовано до июня 2023 г |

| 3. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (за 6 месяцев 2022 года) |  |  |  |  |  |
| Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования |  |  |  |  |  |
| Наименование раздела | «Информация для инвесторов» |  |  |  |  |
| Адрес раздела в сети «Интернет» | https://iskitim.nso.ru/page/80 |  |  |  |  |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного (телефон, эл.адрес) | 8(383-43)2-32-87 rtv_iskadm@mail.ru |  |  |  |  |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | - |  |  |  |  |
| Инвестиционный паспорт | https://iskitim.nso.ru/page/80 |  |  |  |  |
| Инвестиционное послание главы города | https://iskitim.nso.ru/page/80 |  |  |  |  |
| Меры поддержки инвесторов | https://iskitim.nso.ru/page/80 |  |  |  |  |
| Планы и результаты заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата | https://iskitim.nso.ru/page/8162 |  |  |  |  |
| Отчеты и планы деятельности ОМС по привлечению инвестиций и работе с инвесторами | https://iskitim.nso.ru/page/92 |  |  |  |  |
| Информация о планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектах | https://iskitim.nso.ru/page/92 https://iskitim.nso.ru/page/80 |  |  |  |  |
| Информация о канале (каналах) прямой связи инвесторов и инвестиционного уполномоченного | https://iskitim.nso.ru/priem/set-appeal |  |  |  |  |
| Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования |  |  |  |  |  |
| Участие в публичных мероприятиях (ярмарки, выставки, конгрессы, фестивали, конференции, съезды, форумы, круглые столы, рабочие поездки, международные встречи и др.) | -24.01.2022 г. Открытие детского сада « Сибирячок»; -11.02.2022 г. Доклад Главы на собрании трудовых коллективов и общественности города об итогах 2021г. и задачах на 2022 год; -01.04.2022 г. пресс-конференция с представителями средств массовой информации; -23.04.2022г. ярмарка « Искитимская» организарор-Минпромторг НСО совместно а администрацией Искитимского района; -24.05.2022 г. круглый стол, посвященный « Дню предпринимательства» организатор- Новосибирское областное отделение «Опора России»; -09.07.2022 г. ярмарка « Сузунская миллионщина»организатор- Минпромторг НСО совместно а администрацией Сузунского района |  |  |  |  |
| Участие в обучающих мероприятиях (семинары, вебинары, повышение квалификации, тренинги и т.п.) | Участие у в региональной команде от Новосибирской области по программе обучения " Управленческое мастерство: развитие региональных команд", направленную на всестороннюю подготовку региональных и муниципальных управленческих кадров для успешной реализации инвестиционных проектов региона. 1 модуль обучения- 30.03.2022-16.04.2022; 2 модуль обучения-06.07.2022-08.07.2022 организатор обучения: РАНХиГС при Президенте РФ (г. Москва) |  |  |  |  |
| Издание печатной или электронной продукции инвестиционной тематики (рекламно-информационная литература (брошюры, буклеты, листовки и др.), создание презентаций, видеоматериалов, подготовка и размещение телесюжетов, выступлений на радио, публикации в печатных изданиях и т.д.) | «11.02.2022 г. брошюра « Основные итоги социально-экономического развития 2017-2021»; -11.02.2022г. презентация отчета Главы города «Об основных направлениях социально-экономического развития города Искитима. Итоги и перспективы»; -11.02.2022 г. фильм о городе Искитиме; -11.02.2022 г. - Инвестиционное послание главы города Искитима; --30.03.2022 г. телеинтервью « Разговор с главой»; -18.05.2022 г. телеинтервью « На виду»; -22.06.2022 г. телеинтервью « Разговор с главой». |  |  |  |  |

| 4. Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на муниципальном уровне, принятые в отчетном периоде |  |
| --- | --- |
| № | Наименование нормативного правового акта (с указанием № и даты) |
| 1 | Постановление администрации города Искитима Новосибирской области от 27.01.2022 № 89 «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году» |
| 2 | Постановление администрации города Искитима Новосибирской области от 18.05.2018 № 749 «О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на территории города Искитима Новосибирской области на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации города Искитима Новосибирской области (в ред. от 11.03.2022 № 300) |
| 3 | Постановление администрации города Искитима Новосибирской области « О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Искитиме на 2018 - 2022 годы», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области от 18.01.2018 № 34 (в ред. от 20.05.2022 № 742) |
| 4 | Постановление администрации города Искитима Новосибирской области «О внесении изменений в состав Совета по инвестициям и содействию развитию конкуренции города Искитима Новосибирской области, утвержденный постановлением администрации г.Искитима от 03.12.2019 № 1692 (ред. от 01.06.2022 № 832) |