**Отчет инвестиционного уполномоченного по городу Искитиму**

**за 1 квартал 2020**

 **год**

(отчетный период)

**1. Реализуемые инвестиционные проекты**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Инициатор проекта** | **Наименование проекта** | **Сфера реализации проекта** | **Период реализации проекта** | **Место расположения проекта** | **Стадия реализации проекта** | **Объем инвестиций, тыс. рублей** | **Социальная эффективность проекта (например: создание новых рабочих мест, шт.)** |
| **планируемый на весь срок реализации проекта** | **фактический** |
| **нарастающим итогом с начала отчетного года** | **нарастающим итогом с начала реализации проекта**  |
| **Реализуемые** |
| АО «НЗИВ» | ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы». Реконструкция и техперевооружение для создания сборочно-снаряжательного производства по выпуску специзделий | Промышленное производство | 2015-2021 | Новосибирская область, г.Искитим, м/р Южный | Ведется | 1 468 000,00 | 0,00 | 75072,71 | -Создание современного высокоэффективного сборочно-снаряжательного производства по выпуску серийных и перспективных специзделий |
| АО «НЗИВ» | Организация производства пластиковых контейнеров для твердых коммунальных отходов ( ТКО) для нужд ЖКХ | Промышленное производство | 2020-2022 | Новосибирская область, г. Искитим, мкр. Южный | Проектирование | 860000,0 | 0 | 0 | - Создание высокорентабельного производства с широким ассортиментом продукции; - создание новых рабочих мест,- увеличение налоговых поступлений в бюджет |
| ООО «Гранит1» | Комплексное малоэтажное строительство(Получено разрешение на строительство дома № 31, S кв-р=1147,04 м2)Получено разрешение на строительство четырехэтажного многоквартирного жилого дома № 32 S кв-р= 1204,57м2 | Строительство  | 2013 – 2022 | г. Искитим, ж/м Ясный | Ведется | 1 100 000,00 | н/д | 1056714,40 | -Обеспечение граждан жильем |
| Сычев Е. В. | Бизнес-комплекс с помещениями для занятия спортом в цокольном этаже (S=532,8 м2) | Общественные услуги (здравоохранение и спорт) | 2013-2020 | Новосибирская область, г. Искитим, мкр. Южный, 68 | Ведется | 35 000,00 | н/д | 27310 | - Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом;- реализация спортивного потенциала жителей города, оздоровление населения |
| Администрация г.ИскитимаМКУ «УКС» | Ремонт привокзальной площади автомобильной дороги по ул. Комсомольская, включая круговой перекресток в г. Искитим  | Дорожное хозяйство, транспорт, связь  | 2016-2020 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Комсомольская | Завершен 2 и 3 этап | 112 524,00 | 0,00 | 72064,93 | -Обеспечение надлежащего качества дорог в городе |
| Администрация г.ИскитимаМКУ «УКС» | Капитальный ремонт пешеходного моста через реку Бердь по ул. Набережная в г. Искитим  | Дорожное хозяйство, транспорт, связь | 2016-2020 | Новосибирская область, г. Искитим,ул. Набережная | Ведется | 7 969,70 | 0,00 | 1842,62 | -Обеспечение безопасности пешеходов |
| Администрация г.ИскитимаМКУ «УКС» | Ремонт моста через реку Шипуниха по ул. Прорабская в г. Искитим  | Дорожное хозяйство, транспорт, связь | 2019-2020 | Новосибирская область, г. Искитим,ул. Прорабская | Ведется | 8016,32 | 0,00 | 1695,66 | - Обеспечение безопасности дорожного движения;- повышение качества жизни населения |
| Администрация г.ИскитимаМКУ «УКС» | Ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина в г. Искитиме | Дорожное хозяйство, транспорт, связь | 2016-2019 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина | Ведется | 170 000,00 | 0,00 | 18025,33 | - Обеспечение безопасности дорожного движения;- повышение качества жизни населения |
| Администрация г.ИскитимаМКУ «УКС» | Ремонт сквера « Юбилейный» в г. Искитим  | Общественные услуги | 2018-2020 | Новосибирская область, г. Искитим,пр. Юбилейный | Ведется | 27012,34 | 0,00 | 16068,82 | -Повышение качества жизни населения |
| Администрация г.ИскитимаМКУ «УЖКХ» | Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в г. Искитим (выполнены 2 и 3 этапы) | Дорожное хозяйство, транспорт, связь | 2016-2020 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Советская | Ведется | 238 580,85 | 0,00 | 129036,25 | - Обеспечение безопасности дорожного движения;- повышение качества жизни населения |
| Администрация г.ИскитимаМКУ «УЖКХ» | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов от ГРП-20 и ГРП-37 в г. Искитим (1 этап строительства, 2-ая очередь)-протяженность6876 м | Благоустройство ЖКХ | 2019-2020 | Новосибирская область, г. Искитим | Ведется | 15307,39 | 0,00 | 14555,72 | -Повышение качества жизни населения |
| Администрация г.ИскитимаМКУ «УЖКХ» | Ремонт автомобильной дороги по пр. Юбилейный в г. Искитим - протяженность 2,2 км | Дорожное хозяйство, транспорт, связь | 2019-2020 | Новосибирская область, г. Искитим, пр. Юбилейный | Ведется | 80 042,106 | 0,00 | 80 042,106 | - Обеспечение безопасности дорожного движения;- повышение качества жизни населения |
| Администрация г.Искитима | Реконструкция парка культуры и отдыха имени И. В. Коротеева  | Общественные услуги | 2017-2019 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина | Ведется | 65 818,84 | 0,00 | 26038,57 | Повышение качества жизни населения |
| Администрация г.Искитима | Реконструкция парка в мкр. Южный г. Искитима  | Общественные услуги | 2020-2021 | Новосибирская область, г. Искитим,мкр. Южный | Прошел гос.экспертизу  | 20000 | 0,00 | 0,00 | Повышение качества жизни населения |
| Администрация г.Искитима | Обустройство внутридомовых территорий по программе «Комфортная городская среда» | Общественные услуги | 2020 | 4 дворовых территорий г. Искитима | Ведется | 14000  | 0,00 | 0,00 | Повышение качества жизни населения |
| Администрация г.ИскитимаМКУ «УКС» | Строительство уличного водопровода по ул. Шипуновская в г. Искитиме  | Общественные услуги (ЖКХ) | 2019-2020 | Новосибирская область, г. Искитим,ул. Прорабская | Предварительное проектирование объекта | 4000 | 23 | 379,0 | Повышение качества жизни населения |
| АО «Искитимцемент» | Модернизация существующего производства ( техническое перевооружение аспирации колосникового холодильника вращающейся печи №9 6 ц. обжига)  | Промышленное производство | 2017-2021 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а | Проектирование, проработка выбора оборудования | 221608 | 0 | 7900 | Обеспечение надлежащего качества выпускаемой продукции и безопасности производства |
| ООО «Эдельвейс» | Обустройство зоны отдыха по ул. Горького | Общественные услуги | 2017-2020 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Горького | Ведется | 17 000,00 | 100,00 | 12100,00 | - Повышение качества жизни населения |
| ООО РСК «Восток» | Строительство 3-х многоквартирных домов с автостоянкой (Площадь участка застройки 1,0353 га)(Получено разрешение на строительство дома № 1- Девятиэтажный жилой с нежилыми помещениями на 1 этаже(S= 3291,4м2) | СтроительствоДевятиэтажный жилой дом № 1 с нежилыми помещениями на 1 этажеДевятиэтажный жилой дом №3 с наружными инженерными сетями электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, ТП 10/0,4кВт, ТК, КНСДевятиэтажный жилой дом № 2 с нежилыми помещениями на 1 этаже | 2017-2020 | НСО, г. Искитим,ул. Лесосплава | ВедетсяВведенВведен | 300 000,00 | 12875,1 | 228202,9 | Обеспечение граждан жильем |
| ООО «Старица» | Очистки русла р.Бердь в рамках проекта «Месторождение Искитимское-2» | Общественные услуги | 2017-2020 | Новосибирская область,г.Искитим | Ведется | н/д | 0,00 | 42 000,00 | Снижения риска подтапливаемых территорий во время весеннего паводка |
| ООО "Искитим-Ритейл-1" | Центр торгово-бытового обслуживания  | Строительство | 2019 | Новосибирская область, г.Искитим, ул.Юбилейная, 2/1 | Ведется | н/д | 0,00 | 14 000,00 | - Повышение обеспеченности города торговыми площадями- повышение качества жизни населения |
| Таранов Е.В. | Торгово-развлекательный центр и фитнес-клуб | Строительство | 2018-2020 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Логовская, 24А | Ведется | н/д | 1 000,00 | 48 000,00 | Повышение обеспеченности города торговыми площадями |
| Частные инвесторы Полтавцев Д.Н., Мариинский О.П. | Административно-торговое здание (строительство) | Строительство | 2018-2020 | Новосибирская область, г. Искитим, мр. Индустриальный, 52Б | Ведется | н/д | 500,00 | 30 500,00 | Повышение обеспеченности города торговыми площадями |
| Частные инвесторы | 1. Индивидуаль-
2. ное жилищное строительство (S=8340 м2)
 | Строительство | 2020 | НСО г. Искитим, | Введено 14 домов | 38536 | 38536 | 38536 | Обеспечение граждан жильем |
| Ясинский С. А. | Магазин S=128,4 м2 | Торговля | 2018-2020 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Советская 55 | Ведется | н/д | н/д | 3000,00 | Повышение обеспеченности города торговыми площадями |
| ФГУП "РТРС" филиал РТРС "Сибирский РЦ" | Реконструкциятехнического здания РТС Искитим. | Промышленное производство | 2020 | Новосибирская область, г. Искитим, тер. ж/м. Западный, 1А/3 | Ведется | н/д | н/д | н/д | -Увеличение полезной площади производственных помещений |
| **Планируемые к реализации** |
| ГКУ «УКС НСО» | «Физкультурно-оздоровительный комплекс игровых видов спортаг.Искитиме НСО» (в рамках ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы») | Общественные услуги (здравоохранение и спорт) | 2011-2020 | г.Искитим, мкр. Индустриальный | Прошел гос. экспертизу | 176 000,00 | - | 338,96 | Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, реализация спортивного потенциала жителей города, оздоровление населения |
| Администрация г.Искитима | «Детский сад на 320 мест в городе Искитиме» | Общественные услуги (образование, культура) | 2013- 2020 | г. Искитим, мкр. Подгорный | Прошел гос.экспертизу | 207 000,0  | 0,00 | 3 440,99 | - Увеличение обеспеченности детей местами в детских дошкольных учреждениях;- создание 45 новых рабочих мест |
| АО «Искитимцемент» | Технологическая линия на базе сухого способа производства клинкера  | Промышленное производство | 2008-2021 | г.Искитим, ул.Заводская, 1а | Реализация приостановлена до 01.11.2021 г. | 12,9 млрд. руб. | 0,00 | 6 318170,00 | -Увеличение объема производства;-рост доли на строительном рынке и конкурентоспособности;-снижение себестоимости производства цемента;-повышение производительности труда в 2 раза |
| Администрация г.ИскитимаМКУ «УКС» | Резервный источник в г. Искитиме – Объект: «Разведочные работы на подземные воды для резервирования источника питьевого водоснабжения г. Искитим Новосибирской области на период чрезвычайной ситуации» | Общественные услуги (ЖКХ) | 2016-2021 | НСО, г. Искитим | Разведочные работы на подземные воды | 63 130,74 | 0,00 | 4500,00 | Повышение качества и безопасности жизни населения |
| Администрация г.Искитима | Строительство школы в мкр. Центральный | Общественные услуги | 2021 | Новосибирская область,г.Искитим, ул. Комсомольская (в р-не домов №№ 20, 22, 24) | Подготовка стройплощадки | 600 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | Предоставление образования |
| Администрация г.Искитима | Реконструкция водоотводного канала в г. Искитиме | Общественные услуги (ЖКХ) | 2015-2021 | Новосибирская область, г. Искитим | Выполнена проектная документация, проходит государственную экспертизу | 18 186,0 | 0,00 | 24,00 | Повышение качества жизни населения |
| АО «НЗИВ»  | Автоматизированное производство высококачественных теплоизоляционных материалов из базальтового волокна (ТИМ) | Промышленное производство | 2018-2020 | Новосибирская область, г. Искитим, мкр. Южный | Проектирование(приостановлено) | 587 200,0 | 0,00 | 0 | - Создание новых рабочих мест,- увеличение налоговых поступлений в бюджет разных уровней |
| АО «НЗИВ» | Инновационное высокотехнологичное производство непрерывного базальтового волокна с заданными техническими свойствами для производства композиционных материалов и изделий на его основе | Промышленное производство | 2019-2021 | Новосибирская область, г. Искитим, мкр. Южный | Проектирование(приостановлено) | 997 700,0 | 0 | 0 | - Создание высокорентабельного производства с широким ассортиментом продукции; - создание новых рабочих мест,- увеличение налоговых поступлений в бюджет |
| Администрация г.ИскитимаМКУ «УКС» | Строительство ливневой канализации города Искитима | Общественные услуги (ЖКХ) | 2021 | Новосибирская область,г.Искитим | Предварительное проектирование объекта | 9 857,00 | 0 | 555,00 | Повышение качества жизни населения |
| ООО «РСК Восток» | Строительство жилого дома средней этажности | Строительство | 2018-2020 | Новосибирская область, г.Искитим, ул. Комсомольская, 57 | Получено разрешение на строительство | 30 000,00 | \_ | \_ | -Повышение качества жизни населения- обеспечение граждан жильем |
| ООО «РСК Восток» | Строительство многоквартирного жилого дома  | Строительство | 2018-2020 | Новосибирская обл., г.Искитим, мр.Индуст-риальный, 38 | Получено разрешение на строительство | 45 000,00 | \_ | \_ | -Повышение качества жизни населения- обеспечение граждан жильем |
| Мамедов М. В. | МагазинS=521,8 м2 | Строительство | 2018-2020 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Советская | Получено разрешение на строительство | н/д | - | - | Повышение обеспеченности города торговыми площадями |
| Козлова Ю.М. | Одноквартирный жилой дом с помещениями коммерческого назначения на первом этаже (**школа танцев**) S=424,7м2 | Строительство | 2021 | Новосибирская область, г.Искитим, ул. Коротеева, 15 | Получено разрешение на строительство | н/д | - | - | Предоставление дополнительного образования |
| ООО "Периметр" | Строительство многоэтажного жилого дома S=6699,4 (S квартир - 4321,8 кв.м.) | Строительство | 2021 | НСО, г. Искитим, мр. Индустриаль-ный | Получено разрешение на строительство | 130 000,00 | - | - | -Повышение качества жизни населения- обеспечение граждан жильем |
| Администрация г.ИскитимаМКУ «УЖКХ» | Ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная в г. Искитим - протяженность 3,81 км | Дорожное хозяйство, транспорт, связь | 2019-2020 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Юбилейная | Прошел гос.экспертизу | 94460 | - | - | - Обеспечение безопасности дорожного движения;- повышение качества жизни населения |
| Велькер Н.Ю. | МагазинS= 248,1 м2 | Строительство | 2020-2021 | Новосибирская область, г. Искитим, кв. 1 Березняки | Получено разрешение на строительство | н/д | - | - | Повышение обеспеченности города торговыми площадями |
| Таскаева Е.Л. | Магазин смешанных товаровS= 372,7 м2 | Строительство | 2020-2023 | Новосибирская область, г. Искитим, ул. Нагорная | Получено разрешение на строительство | н/д | - | - | Повышение обеспеченности города торговыми площадями |

**Проблемы, возникающие при реализации инвестиционных проектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование инвестиционного проекта** | **Проблема** | **Пути решения (действия инвестиционного уполномоченного)** |
| Компания ГК «Сибирский бизнес» (ООО «СБ-СИГМА») | Размещение производства строительно-отделочных материалов (стекломагниевый лист) на территории города |  Оказать всестороннюю поддержку |

**2. Концессионные соглашения, соглашения о муниципально–частном партнерстве**

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального района (городского округа, органа власти) | Наименование проекта | Уровень реализации | Сфера реализации | Отрасль реализации | Форма реализации проекта | Нормативное основание реализации проекта | Способ реализации проекта | Статус реализации проекта | Основание реализации проекта | Статус соглашения | Дата подписания соглашения | Публичный партнер | Частный партнер | Дата ввода объекта в эксплуатацию | Срок реализации проекта (лет) | Технико-экономические параметры проекта | Общий объем инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Объем частных инвестиций в реализацию проекта (тыс. рублей) | Бюджетные обязательства (да/нет) | Объем бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Иные условные бюджетные обязательства в проекте (да/нет) | Объем иных условных бюджетных обязательств в проекте (тыс. рублей) | Привлечение консультантов и советников (юридических лиц) для реализации проекта (да/нет) |
| **Реализуемые** |
| г. Искитим | Нежилое помещение ДК "Россия" передается в аренду для использования под кинотеатр и другие услуги в сфере организации досуга населения, организации работы кружков и творческих коллективов. Арендатор производит за свой счет капитальный ремонт здания, несет расходы по текущему ремонту и содержанию здания | Муниципальный | Социальная | Культура | Иное | Положение "О порядке предоставления в аренду нежилых помещений, зданий, сооружений, а также оборудования транспортных средств и другого движимого имущества, относящихся к муниципальной собственности города Искитима" утвержденным Решением девятой сессии Совета депутатов МО г.Искитима Новосибирской области от 28 мая 2003г. № 75 | В рамках конкурсных процедур | Эксплуатация (оказание услуг, тех обслуживание) | Договор аренды нежилого помещения № 847 от 01.06.2007г., Доп. соглашение № 1 от 15.04.2013г. к Договору аренды № 847 от 01.06.2007г. | Подписано по результатам конкурса (с единственным участником). Договор в соответствии с 135-ФЗ от 26.07.2006 "О защите конкуренции". | 01.06.2007 | Администрация г. Искитима | ООО «Арт Сайнсдевелопмент» | 01.08.2007г | 20 лет (до 31.05.2027г) | Большой зал - 418 мест, Малый зал - 160 мест. Работают кружки (10шт): танцевальные - 5, цирковой-1, вокально-хоровые студии - 3, хор ветеранов - 1. | 35000 тыс. руб. | 35000 тыс. руб. | да | 3769,33 тыс. рублей /год | нет | нет | нет |
| **Планируемые** |
| Г.Искитим | Обслуживание объектов теплоснабжения и тепловых сетей | Муниципальный | ЖКХ | Теплоснабжение | Иное | Постановлением администрации г.Искитима НСО от 30.01.2017 № 106 «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2017 году» определен перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2017 году в количестве 287 единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| г. Искитим | Передача в концессию МУП ЦПАТП | Муниципальный | транспорт | пассажироперевозки | Иное | Постановлением администрации г.Искитима НСО от 15.12.2017 № 2009 «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов**

(за отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Инициатор обращения** | **Дата обращения** | **Цель обращения**  | **Результат рассмотрения обращения** | **Действия инвестиционного уполномоченного** | **Комментарии** |
| 1 | ИП Голубев В.А. | Январь | Выдача разрешения на строительство четырехэтажного многоквартирного жилого дома № 32 | Согласовано до 12.2020 г | Оказать всестороннюю поддержку |  |
| 2 | Ассоциация предпринимате-лей города Искитима | Январь | Размещение субъектов малого бизнеса, пострадавших от пожара на ТЦ « Центральный» | Решить вопрос с предоставлением свободных помещений | Оказать всестороннюю поддержку  |  |
| 3 | ИП Таскаева Е.Л. | Январь | Выдача разрешения на строительство магазина смешанных товаров на ул. Нагорная | Согласовано до 01.2023 г  | Оказать всестороннюю поддержку  |  |
| 4 | ООО "Респект" | Февраль | Выдача разрешения для размещения цеха по производству углекислоты S=566,83 м2 | Изучается возможность предоставления инвестиционной площадки | Предоставить бизнес-план |  |
| 5 | ООО « Городской рынок» | Февраль | О возможности организации в здании бывшей мебельной фабрики рынка для предпринимателей, ранее осуществляющих деятельность в ТЦ Центральный | Изучается возможность использования данных площадей для ведения торговой деятельности  | Оказать всестороннюю поддержку |  |

**4. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного**

(за отчетный период)

|  |
| --- |
| **Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования** |
| Наименование раздела | «Информация для инвесторов» |
| Адрес раздела в сети «Интернет» | <https://iskitim.nso.ru/page/80> |
| Контактные данные инвестиционного уполномоченного (да/нет) | да |
| План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет) | да |
| Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде |  15 |
| Темы сообщений / публикаций | **-** Отчет инвестиционного уполномоченного;- План инвестиционных объектов на 2020г.;- Вопросы малого предпринимательства;- Инвестиционный паспорт г.Искитима НСО;-Нормативно-правовые акты, касающиеся инвестиционной деятельности;- Итоги 2019 года;- Инвестиционное послание главы города;- О планах развития города в 2020 году;- О строительстве нового детского сада в Искитиме;- Открытие городского рынка на территории бывшей мебельной фабрики;-Проведение дискуссионных площадок по поправкам в Конституцию РФ;- О проведении городского конкурса социально-значимых проектов по поддержке инициатив деятельности территориальных общественных самоуправлений в городе Искитиме. |
| Наличие канала «прямой связи» (да/нет) | да |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» |  0 |
| **Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции** |
| Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного | 8 |
| Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях | - Итоги 2019г. и задачи на 2020 год;- Пресс-конференция по итогам 2019 года и о перспективах на 2020 год;- О возможности помощи субъектам малого бизнеса, пострадавшим от пожара в ТЦ Центральный;- О газификации города Искитима в 2019 году;- Пресс-конференция «Итоги 1 квартала 2020 г.»;- Дискуссионные площадки по поправкам в Конституцию РФ»; |
| Количество публикаций в печатных изданиях | 19 |
| Темы публикации | - Доклад Главы на собрании трудовых коллективов и общественности города;- Инвестиционное послание главы города Искитима;- О газификации города Искитима в 2019 году;-О потенциале инвестиционного развития города;- О проведении дискуссионных площадок по поправкам в Конституцию РФ;- О проведении городского конкурса социально-значимых проектов по поддержке инициатив деятельности территориальных общественных самоуправлений в городе Искитиме;- Об открытии городского рынка на территории бывшей мебельной фабрики |
| Количество выступлений на телевидении, радио и др. | 3(ТВК – программа «Прессконференция- тоги первого квартала», «Разговор с Главой», программа «На виду») |

**5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы по вопросам инвестиционного развития**

(нарастающим итогом с начала отчетного года)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование нормативного правового акта**  | **№,** **дата** | **Суть принятого нормативного правового акта** |
| 1 | Постановление администрации г.Искитима «О муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории г. Искитима Новосибирской области» | от 23.01.2013№ 84 | Установлены формы и методы муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории г.ИскитимаИнвесторам, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории города Искитима в т.ч.:1. предоставление налоговых льгот по налогам в порядке и пределах, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации и решением Совета депутатов г.Искитима;2. предоставление льгот по аренде земельных участков;3. согласование предоставления инвестиционного налогового кредита по местным налогам;4. предоставление муниципальных гарантий г.Искитима в качестве обеспечения исполнения обязательств инвестора, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта.5. оказание информационной, методической и организационной помощи при подготовке документации по инвестиционным проектам (бизнес-планам);6. предоставление организационных форм муниципальной поддержки в виде:- содействия для включения в федеральные, региональные и муниципальные программы социально значимых и наиболее эффективных инвестиционных проектов;- организации и проведения мероприятий в сфере инвестиционной деятельности: конференций, семинаров, «круглых столов»; - иные организационные формы муниципальной поддержки;7. в форме прямого участия администрации города в инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений:-разработка, утверждение и финансирование инвестиционных проектов;-проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с законодательством Российской Федерации;-вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсервированных строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности г.Искитима |
| 2 | Постановление администрации г.Искитима «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на территории города Искитима Новосибирской области на 2018-2022 годы (в ред. от 26.03.2020г)» | От 18.05.2018 №749 | Определены правоотношения, связанные с обеспечением муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории города |
| 3 | Постановление администрации «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Искитиме на 2018 -2022 годы ( в ред. от 04.03.2020) » | от 18.01.2018 №34  | Определены формы и принципы поддержки малого и среднего предпринимательства, порядок финансирования мероприятий программы.Субсидирование: - части процентных выплат по банковским кредитам на обновление основных средств, субсидирование лизинговых платежей; -затрат по арендным платежам офисных и производственных помещений;-части затрат на модернизацию (обновление) основных средств;- части затрат на реализацию бизнес-плана предпринимательского проекта (гранты начинающим);- затрат на обучение СМ и СП своих работников на образовательных курсах, участие в конкурсах |
| 4 | Соглашение о взаимодействии с ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» | от 12.11.2013№ 32 | В целях комплексного освоения территории города Искитима соглашением определены условия и формы сотрудничества Министерства экономического развития Новосибирской области, Департамента имущественных и земельных отношений Новосибирской области, ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» и Администрации г.Искитима |
| 5 | Постановление администрации «Об утверждении Положения об инвестиционном уполномоченном в городе Искитим Новосибирской области от 26.03.2012 №515 (ред. от 17.03.2020г)» | от 26.03.2012 №515 | Положение об инвестиционном уполномоченном дополнено моделью компетенций для инвестиционных уполномоченных муниципальных районов и городских округов Новосибирской области на основании письма Минэкономразвития НСО от 26.08.2014 № 954-02-34/8 |
| 6 | Распоряжение администрации «О сроках рассмотрения обращений инвесторов в администрации города Искитима» | от 09.09.2014№ 615-р | Ответ на обращение направляется инвестору в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения. Если решение поставленных в обращении вопросов относится к компетенции нескольких органов местного самоуправления или должностных лиц, срок направления ответа на обращение может быть продлен до 20 рабочих дне. |
| 7 | Соглашение между Администрацией города Искитима Новосибирской области и ООО«Газпром газомоторное топливо» по вопросам расширения использования природного газа в качестве моторного топлива | от 10.10.2014№ 01-1-08-243 | Определены направления сотрудничества в области расширения использования компримированного природного газа и строительства АГНКС в г.Искитиме |
| 8 | Соглашение между министерством экономического развития Новосибирской области и администрацией города Искитима Новосибирской области по внедрению стандарта развития конкуренции на территории Новосибирской области | от 16.08.2019№ 17 | Выявление потенциала развития экономики Новосибирской области.Создание стимулов и условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, устранение административных барьеров |
| 9 | Постановление администрации города Искитима новосибирской области«О внедрении муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории города Искитима Новосибирской области» | от 09.02.2017№ 185 | Выполнение 14-ти требований ввода инвестиционного стандарта:1. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта города Искитима Новосибирской области,
2. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства города Искитима Новосибирской области,
3. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности,
4. Ежегодное инвестиционное послание Главы города Искитима Новосибирской области,
5. Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в городе Искитиме Новосибирской области,
6. Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства города Искитима Новосибирской области,
7. Создание на официальном сайте администрации города Искитима Новосибирской области специализированного раздела об инвестиционной деятельности в муниципальном образовании,
8. Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров,
9. Создание совета по совершенствованию инвестиционной политики и развитию предпринимательства при главе города Искитима Новосибирской области,
10. Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (индустриальные и технологические парки, бизнес-инкубаторы, центры коллективного пользования, инжиниринговые центры и т.д.),
11. Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории города Искитима Новосибирской области,
12. Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров организации предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности,
13. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства
 |
| 10 | Постановление администрации города Искитима новосибирской области «Об утверждении Положения о Совете по инвестициям и содействию развитию конкуренции города Искитима Новосибирской области» | От 03.12.2019 №1692 | Совет по инвестициям и содействию развитию конкуренции г.Искитима Новосибирской области является постоянно действующим совещательным органом при Главе города в целях предварительного рассмотрения вопросов и подготовки предложений, направленных на формирование благоприятного инвестиционного климата, развитием инвестиционной и предпринимательской деятельности и на создание условий для развития конкуренции на товарных рынках города Искитима.Деятельность Совета направлена на вовлечение предпринимателей и инвесторов в разработку и реализацию политики по привлечению инвестиций, проведение общественной экспертизы инвестиционных проектов, рассмотрение инициатив бизнес-сообщества, согласование и координацию действий бизнеса и власти в вопросах улучшения инвестиционного климата |
| 11 | Порядок организации и работы канала прямой связи с инвесторами на территории г. Искитима Новосибирской области. | От 27.06.2017 №973 | Устанавливает требования к организации работы при рассмотрении обращений инвесторов по вопросам осуществления инвестиционной деятельности на территории города Искитима Новосибирской области, поступающих в администрацию города Искитима посредством электронной формы, размещенной на официальном сайте администрации  [https://iskitim.nso.ru/priem/set-appeal.](http://admiskitim.ru/?page_id=1271.) |
| 12 | Постановление администрации города Искитима новосибирской области «Об утверждении Порядка принятия решенийо предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам,не являющимися муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета города Искитима Новосибирской области Новосибирской области» | От 11.12.2019 №1779 | Порядок определяет процедуру принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимися муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями , в объекты капитального строительства за счет средств бюджета города Искитима Новосибирской области на реализацию инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительствам и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества |
| 13 | Решение Совета депутатов г. Искитима Новосибирской области« Порядок предоставления муниципальных гарантий по инвестиционным проектам за счет средств бюджета города Искитима» | от 25.12.2019 г. № 305 | Порядок определяет механизм предоставления инвесторам инвестиционных проектов муниципальных гарантий и условия, обеспечивающие надлежащее исполнение обязательств по гарантиям.Цель предоставления гарантии**-** стимулирование инвестиционной активности и привлечение дополнительных средств для решения социально-экономического развития города Искитима и развития его производственного потенциала. |